Вінницька  область

6.	КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ

ПЛАНУ РЕАЛІЗАЦІЇ
Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області 
на 2016-2017 рр.

3. КАТАЛОГ ПРОЕКТІВ

Каталог проектів містить перелік основних проектів, впровадження яких необхідне для успішного виконання цього Плану реалізації та Стратегії регіонального розвитку Вінницької області. У ньому наведено огляд проектів по кожній програмі, відібраних членами Робочої групи з розробки Плану реалізації.

3.1 Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області

| Пріоритет | Проекти |
| --- | --- |
| Приорітет 1. Безпека життєдіяльності населення області | 1.1. Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення |

| - Номер і назва завдання: | 1.1.7. Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція внутрішньо обласної системи оповіщення, яка експлуатується біля 40 років і морально застаріла. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вся територія Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створення ефективної системи оповіщення з використанням сучасних технологій . |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено сучасну систему оповіщення інтегровану із новими системами теле і радіомовлення та операторами мобільного зв’язку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Часткова заміна та прокладка нових ліній зв’язку. Монтаж нового обладнання. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): серпня 2015 року До (місяць/рік): серпня 2016 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7500 | 7500 | 15000 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

3.2 Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села

| Пріоритет | Проекти |
| --- | --- |
| Пріоритет 2. Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села | 2.1. Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції |
|  | 2.2. Створення районного бізнес-інкубатора |
|  | 2.3. Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності |
|  | 2.4. Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних виробників у Вінниці та інших містах області |
|  | 2.5. Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогосподарської продукції та збільшення доданої вартості |
|  | 2.6. Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів |
|  | 2.7. Сільськогосподарський кооператив ”Лядовські пагорби Вищеольчедаєва” |
|  | 2.8. Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі |
|  | 2.9. Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району - Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області. |
|  | 2.10. Реконструкція приміщення ЦНАП в с.Джулинка Бершадського району |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.13. Збільшення кількості суб’єктів господарювання в сфері обслуговування та туризму в сільській місцевості |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.1. Облаштування ярмарки по реалізації сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення нових робочих місць, проведення ярмарків, фестивалів народної творчості, фольклорних свят та обрядів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Писарівська сільська рада, Вінницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Облаштування ярмарки дасть можливість для збуту сільськогосподарської продукції жителями району та області, розвиток туризму в сільської місцевості |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено ринок збуту сільськогосподарської продукції, нові робочі місця, підготовлено місце для проведення фестивалів народної творчості |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт, облаштування ярмаркового поля в стилі народних традицій нашого краю підготовка приміщень, благоустрій |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): серпня 2015 року До (місяць/рік): серпня 2016 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 800 | 700 | 0 | 1500 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, Місцевий бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Писарівська сільська рада, приватний інвестор |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.1. Створення інфраструктури бізнес-інкубаторів, бізнес акселераторів та технопарків |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.2. Створення районного бізнес-інкубатора |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для започаткування підприємницької діяльності. Реконструкція приміщення для бізнес-інкубатора; забезпечення умов швидкого досягнення економічної самостійності нових підприємців. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ямпільський район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект направлений на відкриття бізнес-інкубатора для створення сприятливих умов, стартового розвитку малих підприємств шляхом надання комплексу послуг і ресурсів: забезпечення підприємців площею на пільгових умовах, засобами зв’язку, оргтехнікою, необхідним устаткуванням, обладнанням, навчанням персоналу, консалтингом тощо. Проект планується реалізувати на базі частини корпусу Ямпільської сільськогосподарської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Пороги. Проте, корпус потребує реконструкції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті реалізації проекту, підприємець зосереджується на одному завданні - розпочати випуск продукції або послуги та оволодіти ринком. Всі інші проблеми йому допомагає вирішити персонал бізнес-інкубатора. Персонал допомагає підприємцю знайти себе, представляє його інтереси в зовнішньому середовищі, створює позитивний імідж. У кінцевому підсумку забезпечується розвиток підприємницької діяльності, збільшення надходжень до бюджету та створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Визначення підрядної організації, заміна вікон і дверей, облаштування відкосів та зливів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2016 року До (місяць/рік): жовтня 2016 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2915,292 | 100 | 2915,292 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 2623,692 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 291,6 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ямпільська районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| ###### Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | 2.2.8. Створення інноваційного центру з функціями експертно-інформаційної підтримки інновацій та проектної діяльності. 2.2.10. Створення наукового парку на базі провідних вищих навчальних закладів регіону із технологічним, освітнім, фізико-технічним та агропромисловим відділеннями. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту | 2.3.Створення регіональної системи комплексної підтримки інноваційної діяльності |  |  |  |
| ###### Одна або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту | Формування основи інноваційної екосистеми регіону через ефективне та раціональне використання наукового потенціалу, матеріально-технічної бази Поділля для перетворення області у регіон із збалансованою енергетичною, інформаційною та промисловою інфраструктурою. |  |  |  |
| Територія на яку проект матиме вплив | Вінницька область |  |  |  |
| Орієнтовна кількість населення, яке отримає вигоду від реалізації проекту | Орієнтовно 5400 осіб в т.ч. понад 1000 студентів, близько 400 науковців та винахідників, близько 4000 співробітників підприємств, що займатимуться інноваційною діяльністю, опосередковано – усе населення області. |  |  |  |
| Стислий опис проблеми, яка буде вирішуватися силами проекту | В регіоні відсутня система комплексної підтримки інноваційної діяльності, що відчутно впливає на економіку (структурний дисбаланс, значний знос основних засобів, низький вміст доданої вартості продукції). Зазначені проблеми вирішуватимуться через створення наукового парку (системоутворюючий елемент), інноваційного центру як комунального підприємства та формування регіонального венчурного фонду на публічно-приватних засадах. |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати | - Створено базові організації, що складають основу інноваційної інфраструктури – науковий парк, інноваційний центр, венчурний фонд. - Проведено 12 тематичних семінарів і круглих столів із підприємцями, науковцями та винахідниками області з питань розвитку інноваційного підприємництва на Вінниччині; - Розроблено стандарти функціонування інноваційної екосистеми та обласну програму розвитку інноваційної діяльності. - Надано консультації та проведено навчання працівників понад 200 підприємств області із реалізації інноваційних проектів. - Створено базу даних інноваційних проектів Вінницької області із врахуванням усіх ознак інноваційної класифікації. - Розроблено науково обґрунтовану концепцію регіональної інноваційної системи та програму розвитку інноваційної діяльності регіону. - На базі підприємств області створено понад 40 проектних груп інноваційного розвитку для впровадження інноваційних проектів. - Створено коворкінговий центр та web-портал наукового парку для підтримки діяльності проектних груп із значним інноваційним потенціалом. - Залучено до інноваційної діяльності понад 1000 студентів. - Створено регіональний “Фонд підтримки інновацій” (венчурний фонд). - Створено міжнародний центр взаємодії у інноваціях. - Створено школу підготовки менеджерів з інноваційної діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту | 1.Організація та проведення секторальних семінарів із підприємцями з метою формування та впорядкування реальних інноваційних потреб області. 2. Консультаційно-навчальна робота із підприємцями щодо створення та реалізації інноваційних проектів, створення коворкінгового центру наукового парку. 3. Створення бази даних інноваційних проектів та- web-порталу наукового парку. 4. Створення спеціалізованої лабораторії наукового супроводження процесів кластеризації економіки регіону. 5. Створення школи підготовки менеджерів з інноваційної діяльності. 6. Підписання партнерських угод між організаціями інноваційної інфраструктури та підприємствами області. 7. Формування проектних груп інноваційного розвитку на підприємствах області для реалізації локальних та регіональних інноваційних проектів. 8. Техніко-економічне обґрунтування регіональних проектів у енергозбереженні, ІТ, агровиробництві, освіті, реалізація регіональних проектів із фінансуванням з регіонального венчурного фонду. |  |  |  |
| Період здійснення: | з січня 2016 - до грудня 2017: |  |  |  |
| Вартість проекту, тис. грн. | 1 рік(2016) | 2рік (2017) | 3 рік | Разом |
|  | 3563,4 | 3000 |  | 6563,4 |
| Джерела та частки фінансування | Державний бюджет 4358,4 тис. грн., обласний бюджет 2205тис. грн. |  |  |  |
| Ключові учасники реалізації проекту | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Донецький національний університет, новостворені Науковий парк та Інноваційний центр, профільні громадські організації |  |  |  |
| Інша інформація щодо проекту (за потребою) | На протязі проекту передбачено надходження майже 8000 тис. грн. для формування статутного капіталу Венчурного фонду та реалізації інноваційних проектів. Враховуючи відсутність підтверджуючих документів, ці суми не включені до бюджету проекту |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.1. Розвиток аграрного ринку |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.4. Організація ринків збуту сільськогосподарської продукції дрібних виробників у Вінниці та інших містах області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка інтенсивного розвитку сільського господарства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські громади Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька область знаменита своїм сільськогосподарським виробництвом, зокрема вирощуванням різноманітних високоякісних фруктів і овочів, які можуть також пропонуватися таким вимогливим покупцям, як готелі та ресторани, лікарні та міські домогосподарства. Проте ринок сільськогосподарської сировини слабкий і середньому сільськогосподарському виробнику важко реалізувати свою продукцію. Рішенням цієї проблеми міг би стати Сільськогосподарський ринковий центр, мета якого полягатиме у зведення в одному місці виробників і покупців сільськогосподарської продукції (готелів, ресторанів, лікарень, окремих громадян, підприємств харчової промисловості тощо). Такий самий ринковий канал покращить просування й реалізацію органічної сільськогосподарської продукції та свіжих фруктів і овочів. Центр буде розміщено у Вінниці як пілотний проект, який можна було б відтворити в інших полюсах зростання області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищено рівень доходів сільських районів. - Покращено постачання сільськогосподарської продукції споживачам. - Підвищено економічну ефективність дрібних сільськогосподарських виробників. - Збільшено обсяг реалізації належним чином стандартизованих екологічно чистих фруктів і овочів, які вирощують дрібні сільськогосподарські виробники. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Промоція ідеї у міській адміністрації. - Визначення відповідного місця для Центру (мінімум 1000 кв. м критої площі). - Підготовка і обладнання площі для продажу. - Облаштування і організація закупівлі, засобів транспорту та складських приміщень. - Інформування кооперативів і розвиток можливостей реалізації фруктів і овочів. - Запрошення виробників екологічно чистих фруктів і овочів до участі у роботі Сільськогосподарського ринкового центру. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3501 | 3009 | 6510 |
| Джерела фінансування: | Донори, обласний бюджет, місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації, сільськогосподарські кооперативи |  |  |  |
| Коментарі: | Проект буде реалізовано спільно з Департаментом агропромислового розвитку і Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, що забезпечить максимально ефективний потік сільськогосподарської продукції до великих міст і стабільні доходи дрібних товаровиробників. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.5. Придбання обладнання для сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення вищого рівня переробки сільськогодарської продукції та збільшення доданої вартості |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка інтенсивного розвитку сільського господарства |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У селах області працюють сільськогоспоодарські кооперативи, які надають послуги сільському населенню у галузі рослинництва, тваринництва, закупівлі засобів сільськогосподарського виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції. Проте, продуктивність сільського господарства великою мірою залежить від використовуваних технологій та обладнання. Низькі потужності накопичення дрібних сільськогосподарських виробників є основною причиною високих цін на продукцію, низької якості продукції і, таким чином, низької конкурентоспроможності. Щоб покращити ринкову позицію дрібних сільськогосподарських виробників, вищезгадані кооперативи також повинні надавати підтримку такій діяльності, як оренда сільськогосподарських машин і обладнання, послуги з закупівлі (наприклад, лактохолодильників) та дрібномасштабна початкова переробка (наприклад, у сушарках для фруктів). Проект повинен підтримувати сільськогосподарські кооперативи з малим машинним парком відповідно до результатів оцінки потреб сільськогосподарських виробників. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Зміцнено технічну базу агровиробників Вінницької області. - Проведено оцінку потреб в обладнанні та засобах первинного зберігання й переробки. - Обладнання поставлено вибраним сільськогосподарським кооперативам і надано для використання дрібними сільськогосподарськими виробниками. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Вибір 2+2 кооперативів на основі оцінки звітів про результати роботи діючих кооперативів. - Проведення оцінки потреб дрібних сільськогосподарських виробників, які є членами вибраних кооперативів. - Підготовка специфікації обладнання, що підлягає закупівлі, та проведення процедури закупівлі. - Закупівля й доставка обладнання. - Технічне обслуговування й здача обладнання в оренду сільськогосподарським виробникам. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, кошти кооперативу, міжнародні донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації, сільськогосподарські кооперативи |  |  |  |
| Коментарі: | Цей проект буде важливим кроком до зростання рівня зайнятості, рівня доходу на селі, економічного зростання й розвитку соціальної сфери у сільських районах Вінницької області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.10. Розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.6. Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будуть створені додаткові робочі місця, покращиться обслуговування сільського населення і зменшиться собівартість надання послуг членам та населенню сіл кооперативів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Городківка, с. Вільшанка Крижопільського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Внаслідок реалізації проекту буде забезпечено надання послуг з переробки зерна на муку, корма для худоби, крупу, екструдування зерна, переробка соняшника на олію, сушіння овочів і фруктів членам обслуговуючого кооперативу, що значно зменшить собівартість надання послуг |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення кооперативів дасть змогу зменшити собівартість відгодівлі худоби, забезпечить зменшення собівартості послуг з переробки зерна на муку, кормів для худоби, крупу, екструдування зерна, переробка соняшника на олію, сушіння овочів і фруктів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Переробка зерна на біле борошно, екструдування кормів; переробка кормів, переробка соняшника на рослинну олію, пресування макухи, сушіння та організація збуту овочів і фруктів, гранулювання кормів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04.2015): До (12.2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1100 | 440 | 220 | 1760 |
| Джерела фінансування: | Міжнародний донор та кошти членів кооперативу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації. Крижопільська районна державна адміінстрація, Крижопільська районна рада, Городківська та Вільшанська сільські ради Крижопільського району |  |  |  |
| Коментарі: | Кооперативи будуть неприбутковими |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.7. Сільськогосподарський кооператив ”Лядовські пагорби Вищеольчедаєва” |  |  |  |
| Цілі проекту: | Прийом, переробка та реалізація молока від населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Вищеольчедаївської та прилеглих до неї сільських рад |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проекту дозволить підняти закупівельні ціни на молоко, що заготовляється в населення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення якісними молочними продуктами |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Визначились з засновниками та приміщенням, закупити обладнання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2580 | 0 | 2580 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, публічно- приватне партнерство |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Мурованокуриловецька районна державна адміінстрація, Мурованокуриловецька районна рада, Вищеольчедаївська сільська рада, приватні інвестори |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.8. Створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів в Барському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будуть створені додаткові робочі місця, покращиться обслуговування сільського населення і зменшиться собівартість надання послуг членам та населенню сіл кооперативів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Іванівці, с. Копайгород Барського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Внаслідок реалізації проекту буде налагодження переробки, зберігання і збут продукції, що вирощується на особистих селянських господарствах, оптимізації витрат членів із купівлі засобів виробництва, розширення доступу сільськогосподарських виробників до агросервісних послуг та зменшення витрат на технологічні операції при вирощуванні сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| Очікувані результати: | - cтворення кооперативів дасть змогу зменшити витрати на технологічні послуги, оскільки вони надаються за ціною, яка не перевищує собівартості, при цьому ціни будуть дешевшими ніж у сторонніх постачальників послуг; - забезпечити своєчасний обробіток землі згідно агротехнічних вимог; - забезпечити тривале збереження продукції ОСГ та збільшити дохід від її реалізації за рахунок використання сезонних коливань цін; - створити умови для формування великотоварних партій продукції, підвищення її якісних показників; - створити нові робочі місця. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - спільне використання техніки для обробітку землі та садів; - оптова закупівля для членів паливно-мастильних матеріалів та засобів захисту рослин; - спільна післяурожайна діяльність; - організація послуг із збуту сільгосппродукції, що вирощуються членами СОК. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1100 | 440 | 220 | 1760 |
| Джерела фінансування: | міжнародний донор та кошти членів кооперативу |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іванівецька та Копайгородська сільські ради Барського району |  |  |  |
| Коментарі: | Кооперативи будуть неприбутковими |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.3.10. розвиток сільськогосподарського підприємництва та кооперації через створення сприятливих економічних умов для започаткування і організації діяльності, зокрема державної підтримки, формування та поліпшення матеріально-технічної бази кооперативних формувань |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.9. Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району - Реконструкція частини нежитлової будівлі в міні - цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка, Томашпільського району, Вінницької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Створити умови для розвитку самозайнятості у сільській місцевості. - Підвищити юридичну обізнанність особистих селянських господарств Томашпільського району про їхні права та можливості для захисту правових і економічних інтересів . - Розширить асортимент якісної молочної продукції для дошкільних навчальних закладів , шкіл , та інших соціально важливих об'єктів району за доступними цінами. - В рамках проекту планується створення кооперативу для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Томащпільський район, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Найбільшою проблемою села є високий рівень безробіття. З 2005 року по 2009 роки кількість працюючих у сільськогосподарських підприємствах району зменшилося на 1400 осіб (дані районного управління статистики на 01.01.2012). Тільки в 2012 році районним центром зайнятості надано різних видів послуг 2583 особам. Основною статтею доходів селян є кошти отримані за здане молоко. На ринку заготівлі молока в районі працює 2456 молокоздавачів і 7 молокозаводів, які працюють більше на довірчих ніж на договірних відносинах. Юридична неграмотність населення і нездатність захищати свої права призводить до нечіткого формулювання ціни , затримок з розрахунку з населенням за здане молоко і в деяких випадках взагалі не проведення розрахунків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - підвищено рівень юридичної обізнаності особистих селянських господарств Томашпільського району про їхні права та можливості для захисту правових і економічних інтересів - зменшено рівень безробіття - створено повний цикл виробництва молочної продукції в районі - збільшиться з 1 до 3 видів асортименту молочної продукції для 4696 дітей дошкільних навчальних закладів, шкіл, и других соціально важливих об’єктів району - створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - створено 10 робочих місць - створено міні-цех по переробці молока - придбано молоковоз - облаштовано громадські пасовища (100 га) |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Провести широку інформаціно-роз’яснювальну роботу серед населення; - Створити конкурентоспроможний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - Завершити облаштування громадських пасовищ - Здійснити реконструкцію частини нежитлової будівлі в міні-цех з переробки молока по вул. Гагаріна, 42, в с. Антонівка Томашпільського району, Вінницької області - Придбати лінію для переробки молока та молоковоз |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 18929,061 | 7375,586 | 26304,647 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 14 751,175 тис. грн., Місцевий бюджет – 737,114 тис. грн., Європейський союз – 10 816,358 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | -Томашпільська районна рада – замовник та основний розпорядник коштів проекту. -«Регіональний центр транскордонного співробітництва Еврорегіон «Дністер» - виконує роль організатора-експерта, організація та проведення інформаційної компанії. - Вінницька обласна Рада та Вінницька обласна державна адміністрація – супровід та контроль за реалізацією проекту. - Європейський союз - фінансування, координація та контроль. |  |  |  |
| Коментарі: | Даний проект є продовженням проекту «Розвиток можливостей кооперативу для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» в рамках програми «Політика підтримки регіонального розвитку Україні», що фінансується Європейським союзом (Грантовий контракт 2014/347-700). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.4 Функціонування в усіх районних центрах та містах обласного значення центрів для надання адміністративних послуг населенню і суб’єктам господарювання |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 2.10. Реконструкція приміщення ЦНАП в с.Джулинка Бершадського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція приміщення під Центр надання адміністративних послуг; організаційне забезпечення створення ЦНАП та розподіл відповідальності; визначення реєстру адміністративних послуг та формування інформаційних і технологічних карт послуг; побудова ефективної системи надання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Джулинська сільська ОТГ (села Джулинка, Берізки-Бершадські, Чернятка, Хмарівка) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими. Відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом проекту буде реконструкція адмінприміщення в будівлі сільської ради, в результаті чого з'являться належні та безпечні умови функціонування ЦНАПу . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - вивчення проекту та прийняття рішень; - виготовлення ПКД; - проведення реконструкції приміщення для розміщення ЦНАПу; - проведення перевірки якості виконаних робіт; - підготовка звіту про реалізацію проекту; - інформування громадськості про результати реалізації проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | З (05/2017): До (10/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 356,7 | 0 | 356,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) - 270,0 тис. грн. Місцевий бюджет - 71,7 тис. грн. інвестор - 15,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Джулинська сільська ОТГ; інвестор |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

3.3 Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин

| Пріоритет | Проекти |
| --- | --- |
| Пріоритет 3. Залучення інвестицій та розвиток міжнародних відносин | 3.1. Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н |
|  | 3.2. Бізнес-мама – це реальність |
|  | 3.3. Оновлення та покращення роботи інвестиційного порталу області |
|  | 3.4. Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області |
|  | 3.5. Агенція регіонального розвитку Вінницької області |
|  | 3.6. Проведення Регіонального форуму донорів |
|  | 3.7. Проведення кущових навчальних семінарів із написання грантових проектів |
|  | 3.8. Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області |
|  | 3.9. Проведення тематичних круглих столів щодо функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.11. Створення умов, які б стимулювали громадян до здійснення самостійної підприємницької діяльності, полегшення виходу на ринок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.1. Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершадь по вул. Чкалова, 9Н |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво нового ринку в м.Бершадь. Для реалізації проекту необхідно провести реконструкцію існуючих будівель і споруд під м'ясний, рибний та молочний павільйони, зовнішніх мереж водопостачання, зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд виробничого та допоміжного призначення, утримання служби замовника і авторський нагляд, проектні та вишукувальні роботи. Генеральним планом передбачено улаштування майданчиків для торгівлі промисловими товарами, продовольчими, стоянки для автомобілів, торгівлі з автомашин. Також буде виконано влаштування майданчиків і пішохідних зон з гравійним відсівом, тверде покриття проїжджої частини та буде максимально збережено зелені насадження. Загальна торгівельна площа – 12258,23 м2. Загальна кількість створених робочих місць після будівництва та реконструкції ринку досягне 1856 чол. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Бершадь, а також територія Бершадського району, та сусідніх районів Теплицького, Чечельницького та Гайворонського району Кіровоградської області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Діючий в місті ринок за своїм розміром вже давно не задовольняє потреб бажаючих здійснювати торгівлю та підприємців району. Тому на сьогодні торгівля здійснюється практично на проїзній частині, чим створюються відповідні незручності як покупцям, так і жителям будинків, що мешкають в безпосередній близькості від неорганізованого місця для торгівлі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | По завершенню проекту «Будівництво комунального ринку з реконструкцією існуючих будівель в м. Бершаді» очікується: 1) жителі Бершадського та сусідніх районів матимуть можливість отримувати сучасні, якісні торгівельні послуги; 2) суб’єкти малого та середнього бізнесу здійснюватимуть діяльність на облаштованих робочих місцях, отримуватимуть належні ринкові послуги; 3) жителі сільської місцевості здійснюватимуть реалізацію надлишків сільськогосподарської продукції на облаштованих відповідно до вимог ринкової торгівлі місцях; 4) жителі комунальних та приватних будинків, що мешкають в безпосередній близькості від здійснення торгівлі на не облаштованій проїзній частині дороги позбудуться перешкод у вівторок, п’ятницю та неділю для прибуття в разі необхідності спеціальних транспортних засобів. 5) Створення нових робочих місць (розрахунково 10-12); 6) Покращення стану благоустрою центральної частини міста; 7) Проведення заходів з впорядкування проїзної частини, пішохідної зони та багаторічних насаджень. Кількість торгових місць зросте з 617 до 1856 од. Ринковий збір збільшиться з 673 ти.грн. до 2,0 млн.грн. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво нового комунального ринку із реконструкцією існуючих будівель, вирішить питання упорядкування торгівлі в м.Бершадь, яке неодноразово розглядалося та знаходиться на постійному контролі. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 6548,2 | 6548,2 |
| Джерела фінансування: | ДФРР (88,9%)- 5818,319 тис. грн. Місцевий бюджет (5,9% )- 386,913 тис. грн. Районний бюджет (5,2%)- 343,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку – фінансування. Бершадська міська рада – фінансування та реалізація. Бершадська районна рада – співфінасування. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.1.5. Стимулювання інноваційної активності малого бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.2. Бізнес-мама – це реальність |  |  |  |
| Цілі проекту: | розвиток малого підприємництва серед жінок-матерів Вінницької області; сприяння само зайнятості серед жінок, які мають дітей; популяризація материнства та розвінчування міфу, що з народженням дитини жінка перетворюється на домогосподарку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця, найближчі райони до Вінницької області (Літинський, Іллінецький, Жмеринський, Калинівський р-ни) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ГО «Територія мам» у 2014 році реалізовувався проект «Бізнес-мама – це реальність». Із 20 матерів м. Вінниця, які взяли участь у проекті, 8 зареєструвались ФОП, розпочали та активно розвивають свою підприємницьку діяльність. Проект був безкоштовний для учасниць, тому головний критерієм відбору полягав лише в наявності ідеї власного бізнесу. Проблематика також полягає у тому, що жінки сьогодні відмовляються від народження дітей через матеріальні та фінансові причини. Впровадження нашого проекту показало наступне: жінка з дитиною на руках амбіційна, відповідальна і цілеспрямована. Єдине, їй не вистачає знань та фахових консультацій спеціалістів. В рамках даного проекту розроблена програма, яка складається з 8 занять, що включає в себе розробку бізнес-плану, законодавчі аспекти ведення бізнесу, основи тайм-менеджменту, переймання досвіду, лідерство, командо утворення, партнерство та ін.. Тому ми пропонуємо дану програму для повторного впровадження у м. Вінниця та в найближчих районах. Детальніше про перебіг проекту тут http://mama.vn.ua/project/1039 |  |  |  |
| Очікувані результати: | - підвищено рівень обізнаності молодих жінок м. Вінниця щодо заснування та успішного ведення власної справи; - створено позитивний імідж бізнес-мами та поширено досвід успішного поєднання сімейного благополуччя та кар’єри серед населення міста та області шляхом висвітлення проекту у регіональних та електронних ЗМІ, на сайтах подавача, соціальних мережах та на сайтах партнерів проекту; - сприяння розвитку малого бізнесу серед жінок. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Етапи реалізації: - Підготовчий етап: оголошення про проект на офіційному сайті Вінницької обласної громадської організації «Територія мам» та на інформаційних порталах партнерів проекту; організація прес-конференції про старт проекту «Бізнес-мама – це реальність»; опрацювання поданих анкет на участь у проекті та відбір учасниць; - Основний етап: проведення ряду запланованих тренінгів, семінарів, інформаційних зустрічей для учасниць проекту згідно календарного плану заходів. - Підсумковий етап: формування фінансових та аналітичних звітів, підведення підсумків проекту, висвітлення результатів проекту в регіональних ЗМІ, створення по завершенню проекту клубів “Мама - підприємець” |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 150 | 0 | 250 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, публічно- приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах, семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.3. Оновлення та покращення роботи інвестиційного порталу області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Представлення інформації про інвестиційні продукти та можливості області в мережі Інтернет з метою розвитку та стимулювання економіки, інвестиційного потенціалу та можливостей для ділового партнерства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Розроблення стандартів представлення інформації та пошук об’єктів, які відповідатимуть інвестиційним стандартам. Спочатку необхідно зібрати, обробити та підготувати до опублікування у привабливій і зручній для користувача формі відповідну інформацію та дані про поточний стан регіональної економіки. Після доопрацювання інвестиційних пропозицій об’єкти будуть розміщені в цифровій базі даних, яка автоматично забезпечуватиме висвітлення інформації на веб-інструментах. На веб-сайті розміщуватиметься текстова, аудіо- та відеоінформація для цільової аудиторії, забезпечуючи доступ у будь-який час та з будь-якого місця. Також, у випадку створення нового сайту, необхідно зареєструвати доменне ім’я, розробити платформу та дизайн, забезпечити хостінг. У випадку використання діючого сайту, потрібно оновити дизайн, а можливо і платформу сайту – залежно від обраного способу представлення контенту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Функціонуючий та зручний для користувача інвестиційний портал області, що містить усю необхідну для потенційного інвестора (як зовнішнього так і національного) інформацію та регулярно редагується. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розроблення стандарту представлення інформації на інвестиційному порталі. - Пошук та ідентифікація інвестиційних об’єктів, інвестиційних пропозицій та мінерально-сировинних ресурсів. - Створення Бази даних земельних ділянок та об’єктів нерухомості. - Доопрацювання відповідно до затверджених стандартів якості інвестиційних пропозицій, їх стандартизація. - Створення нового порталу або ж оновлення дизайну та платформи існуючого інвестиційного порталу (залежно від контенту). - Розміщення в мережі Інтернет на спеціалізованих цифрових інструментах відібраних та доопрацьованих інвестиційних пропозицій. - Проведення комплексу заходів по промоції інструменту в мережі інтернет, серед зацікавлених осіб та потенційних інвесторів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 150 | 150 | 300 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, кошти проектів та програм МТД. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, Громадські організації, установи, райдержадміністрації та міськвиконкоми області. |  |  |  |
| Коментарі: | Для порталу важливо правильно оптимізувати контент для та цільового просування в мережі Інтернет. Реалізація проекту можлива шляхом створення нового або використання діючого інтернет порталу. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.3. Висвітлення позитивного досвіду інвестиційної діяльності на форумах, семінарах, конференціях, виставках, інвестиційному порталі Вінницької області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.4. Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Інформування учасників Форуму про потенціал та сприятливий інвестиційний клімат області. Широка презентація інвестиційних можливостей та проектів області. Сприяння залученню прямих інвестицій та налагодженню довгострокового співробітництва між вітчизняними та зарубіжними компаніями, зацікавленими в реалізації перспективних інвестиційних проектів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Форум проводитиметься протягом двох днів і включатиме секційні тематичні обговорення, круглі столи та зустрічі, на яких будуть розглянуті актуальні питання залучення інвестицій у перспективні галузі регіону. В рамках Форуму будуть організовані стенди та презентації, що демонструють інвестиційний потенціал окремих галузей економіки області та області в цілому. Планується проведення виставки продукції підприємств області. Крім того, будуть організовані ознайомчі поїздки на окремі промислові підприємства області, що наочно представляють практичну реалізацію інвестиційних можливостей області. В ході пленарного засідання Форуму будуть підведені його основні підсумки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Промоція інвестиційного потенціалу області. - Налагодження нових контактів між суб’єктами господарювання області та іноземними інвесторами. - Залучення інвестицій в економіку області. - Розвиток інфраструктури регіону. - Створення нових робочих місць та збільшення надходжень до бюджету області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка концепції проведення форуму. - Вибір та оренда місця для проведення форуму. - Організація піар-кампанії, інформаційного забезпечення. - Запрошення та поселення учасників. - Розроблення та друк промоційної продукції (буклети, брошури, стенди, презентації, тощо). - Забезпечення транспорту та харчування для учасників форуму. - Організація та проведення секційних тематичних обговорень, круглих столів,ознайомчих поїздок на окремі промислові підприємства області. - Проведення урочистих заходів форуму. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): Дo (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 600 | 600 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного та місцевих бюджетів, програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, Громадські організації, установи |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.1.2. Створення системи комплексного пошуку потенційних інвесторів виходячи з наявних переваг регіону на основі залучення до пошуків обласної комунальної установи «Вінницька інвестиційно-інноваційна компанія», створення та функціонування «Агенції регіонального розвитку Вінницької області» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.5. Агенція регіонального розвитку Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Загальна координація, технічне, методичне й організаційне забезпечення роботи з формування і реалізації Стратегії розвитку області, моніторинг її впровадження, інформаційна підтримка реалізованих проектів. - Підтримка мережевої співпраці між урядовими та неурядовими організаціями Вінницької області, які працюють у сфері регіонального розвитку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Впровадження Стратегії розвитку регіону може бути недостатньо ефективним без належної координації зусиль різних зацікавлених сторін – обласної влади, громадських організацій, інвесторів. Одних лише зусиль регіональних органів влади та місцевого самоврядування може бути недостатньо для виконання деяких проектів, що входять до Плану реалізації Стратегії. В таких випадках завданням Агенції є пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону. Окремим компонентом роботи Агенції є супровід процесів моніторингу впровадження та актуалізації Стратегії. Окрім супроводу Стратегії, завдання Агенції: - ініціює і підтримує мережеву співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями Вінниччини, які працюють у сфері регіонального розвитку; - генерує, впроваджує і координує програми, спрямовані на підтримку регіонального розвитку; - збирає і розповсюджує інформацію про найкращий досвід ЄС у розробці і реалізації стратегій регіонального розвитку та інші. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечено організаційний супровід впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону; - Забезпечено пошук недержавних організацій, залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження проектів, які є критично важливими для ефективного розвитку регіону; - Забезпечено моніторинг впровадження та актуалізацію Стратегії; - Підтримано співпрацю між урядовими та неурядовими організаціями Вінницької області, які працюють у сфері регіонального розвитку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення організаційної структури для підтримки впровадження та моніторингу Стратегії і забезпечення їх роботи. - Загальна координація впровадження проектів Плану реалізації Стратегії розвитку регіону, моніторингу та актуалізації Стратегії. - Залучення позабюджетних (грантових) коштів для впровадження стратегічних проектів та інших проектів, що спрямовані на соціально-економічний розвиток області. - Організація та проведення зустрічей, семінарів, навчань, круглих столів, форумів щодо питань стратегічного планування, написання проектів із залученням представників міст та районів області. - Укладання партнерських угод з Агенціями регіонального розвитку що створені та працюють в Україні та на території іноземних держав з метою налагодження співпраці, обміну досвідом щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів з національними та міжнародними партнерами, реалізації спільних проектів та інше. - Забезпечення висвітлення роботи щодо реалізації Стратегії у засобах масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 800 | 800 | 1600 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, проекти та програми МТД |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації, комунальні установи, обласна рада, обласна державна адміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.4. Розробка спільних інвестиційних проектів з іноземним партнерами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.6. Проведення регіонального форуму донорів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Інформування учасників Форуму про діяльність міжнародних фінансових організацій, фондів, перелік програм міжнародної технічної допомоги. Широка презентація проектів та ініціатив області в різних галузях. Сприяння залученню грантових коштів для впровадження проектів, які є важливими для ефективного розвитку регіону. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - Регіональний форум донорів проводитиметься в рамках відзначення Дня Європи і включатиме секційні тематичні обговорення, презентації, майстер-класи, круглі столи та зустрічі, на яких будуть представлені як проекти та програми міжнародних донорів, так і місцеві проекти та ініціативи. - Крім того, передбачається проведення серії майстер класів для зацікавлених органів, громадських організацій та осіб з питань написання проектів, залучення грантових ресурсів,проектного менеджменту. В ході пленарного засідання Форуму будуть підведені його основні підсумки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Широке інформування щодо діяльності міжнародних донорів та можливостей залучення грантових коштів для реалізації проектів. - Налагодження нових контактів між органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та фондами-грантодавцями. - Залучення коштів міжнародних фінансових організацій, програм міжнародної технічної допомоги для реалізації місцевих проектів та ініціатив. - Реалізація інфраструктурних, соціальних, культурних проектів. - Розвиток територіальних громад. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Презентації проектів та програм міжнароднихдонорів; - Виставки проектів та ініціатив Вінницькоїобласті; - Серії майстер-класів та семінарів з питаньзалученнягрантових ресурсів, проектного менеджменту тощо |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 80 | 80 | 160 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних економічних, культурних, туристичних виставках та форумах; проведення конференцій, семінарів, зустрічей, «круглих столів» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.7. Проведення кущових навчальних семінарів із написання грантових проектів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснити навчання представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування районів області із написання грантових проектів Забезпечити надання необхідних знань та навиків для створення власних проектів та програм розвитку територій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні вагомим джерелом позабюджетних коштівдля реалізації місцевих ініціатив є кошти міжнародних фінансових інституцій – гранти, які виділяються фондами для впровадження проектів за визначеними напрямками. Однак користуються цим інструментом залучення коштів лише поодинокі громади. Однією з основних причин цього є відсутність знань щодо правильного написання проектних заявок і пропозицій та вмінь здійснювати моніторинг актуальних грантових програм. Проведення кущових начальних семінарів із написання грантових проектів передбачає надання оглядової теоретичної інформації, ознайомлення із проектами, які уже реалізуються за рахунок грантових коштів та надання практичних навиків написання проектів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Надання необхідних знань та навиків для написання власних проектів для отримання грантових ресурсів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Кущові навчальні семінари із написання грантових проектів |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): 01/2016 До (місяць/рік): 12/2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  | 60 | 60 | 120 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.6. Презентації економічного, агропромислового, природного, культурного та промислового потенціалу Вінницької області як серед представників іноземних дипломатичних представництв в Україні, так і під час візитів за кордоном. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.8. Проведення презентацій економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги. Укладення угод про співробітництво, розвиток та поглиблення міжнародного та міжрегіонального співробітництва. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Для досягнення стратегічної цілі – дотримання спроможності регіону залучати інвестиції, налагодження міжнародних відносин з Європейськими партнерами, створення та розвитку малого та середнього бізнесу, необхідним є формування та підтримка позитивного іміджу Вінницької області як надійного партнера. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення та підтримка позитивного іміджу Вінницької області. - Розвиток економічного співробітництва. - Поширення інформації про соціально-економічний та культурний потенціал Вінницької області. - Поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків із зарубіжними країнами. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Презентації економічного, інвестиційного, експортного потенціалу Вінницької області в ході закордонних візитів та під час візитів представників іноземного дипломатичного корпусу до Вінницької області. - Участь у міжнародних виставках, бізнес-форумах з метою підвищення рівня обізнаності про Вінницькій регіон у світі |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): 01/2016 До (місяць/рік):12/2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 100 | 100 | 200 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 3.2.2. Участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних економічних, культурних, туристичних виставках та форумах; проведення конференцій, семінарів, зустрічей, «круглих столів» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 3.9. Проведення тематичних семінарів щодо функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проінформувати вітчизняних товаровиробників щодо широкого спектру можливостей та ризиками при здійсненні зовнішньоторговельних операцій із країнами Європейського Союзу в рамках зони вільної торгівлі |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уся Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З 1 січня 2016 року вступила в дію Угода про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, яка передбачає певні переваги для українських експортерів. На тематичних семінарах,круглих столах підприємці-експортери та представники бізнесу, які лише планують виходити на європейський ринок, матимуть нагоду отримати інформацію від провідних вітчизняних експертів щодо можливостей і ризиків, які дає зона вільної торгівлі з ЄС, щодо інтернаціоналізації бізнесу, адаптації виробництва до стандартів ЄС, а також поставити свої запитання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Інформування виробників, фермерів, науковців, громадськості щодо переваг і ризиків зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Висвітлення аспектів експортної підготовки. Розширення експорту, диверсифікація ринків збуту, компенсація скорочення внутрішнього попиту. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Тематичні семінари, круглі столи щодо функціонування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): 03/2016 До (місяць/рік): 12/2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  |  | 60 | 60 | 120 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління міжнародного співробітництва облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

3.4 Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища

| Пріоритет | Проекти |
| --- | --- |
| Пріоритет 4. Екологічна безпека навколишнього середовища | 4.1.Створення на Вінниччині єдиної цілісної системи еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів шляхом створення таких центрів у кожному районі області та об’єднання їх у єдину мережу |
|  | 4.2.«Ми –за чисте довкілля» Створення еколого-просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів Іллінецького району |
|  | 4.3.Міські очисні споруди, м. Могилів-Подільському - реконструкція (І черга) |
|  | 4.4. Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології “BIOTAL” для частини смт Літин Вінницької області |
|  | 4.5. Малі каналізаційні очисні споруди для Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Матровова, 2 в смт Тиврів - будівнцитво |
|  | 4.6. Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади (придбання обладнання, м. Гнівань Тиврівського району) |
|  | 4.7.Менше сміття - краще життя |
|  | 4.8. Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія. |
|  | 4.9. Організація збору твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області |
|  | 4.10. Жмеринка - чисте місто (придбання сміттєвоза) |
|  | 4.11. Збирай роздільно – живи доцільно! |
|  | 4.12. Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт Тиврів Вінницької області (придбання сміттєвоза) |
|  | 4.13. Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання Джуринського отрутомогильника (консервація) |
|  | 4.14. Розробка місцевих схем екологічної мережі як складової Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області. |
|  | 4.15. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах ПЗФ |

| Номер і назва завдання: | 4.1.7 Створення мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій тощо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.1.Створення на Вінниччині єдиної цілісної системи еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів шляхом створення таких центрів у кожному районі області та об’єднання їх у єдину мережу. |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Розширення можливостей доступу до інформації та досягнення оптимального рівня поінформованості населення щодо стану довкілля; 2. Розширення можливостей залучення громадськості до прийняття управлінських рішень з питань охорони та відтворення довкілля; 3. Проведення просвітницької та виховної роботи в галузі збереження та відтворення природних ресурсів регіону; 4. Підвищення рівня екологічної свідомості та культури, формування у населення навичок ощадливого використання природних ресурсів; 5. Формування усвідомленості щодо значення власних дій для збереження та відтворення довкілля; 6. Залучення до природоохоронної діяльності активних представників різних верств населення; 7. Досягнення екологічної рівноваги та оптимального рівня екологічної безпеки в регіоні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область та прилеглі до неї території суміжних областей (Хмільницької, Кіровоградської, Житомирської, Київської, Черкаської, Одеської, Черновицької) та Республіки Молдова. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Практично всі жителі регіону, незалежно від їх належності до соціальних, професійних або вікових груп розуміють залежність стану власного здоров’я та рівня життя від стану довкілля. Але у більшості населення немає реальних можливостей та розуміння як треба діяти в певній ситуації і до кого звертатись, щоб отримати необхідну інформацію. Також актуальною проблемою залишається необізнаність більшості населення щодо причинно-наслідкових зв’язків між власними діями та станом довкілля. Проект передбачає створення екологічних інформаційних центрів на базі вже існуючих добровольчих екологічних об’єднань, що працюють в галузі збереження та відтворення природних ресурсів регіону. У 2014 році створено три таких центри у містах Жмеринка, Ямпіль та смт Стрижавка Вінницького району. Всі центри здійснюють активну діяльність, в яку вкладають значний внесок у вигляді власного часу, праці та матеріальних ресурсів. В м. Ямпіль для створення центру були долучені спонсорські кошти. Створення нових центрів у всіх районах області на базі вже існуючих об’єднань передбачає надання підтримки у вигляді необхідної мультимедійної та фототехніки, засобів для аналітичної діяльності, просвітницької роботи, проведення навчань та координації роботи. Завданням таких центрів буде інформаційна, просвітницька та виховна робота. Особливо важливою складовою їх діяльності стане збір, систематизація та накопичення інформації щодо стану довкілля. Планується, що центри стануть місцем об’єднання, оформлення, вираження думки громадськості щодо екологічної політики регіону та участі в її реалізації. Керівники та працівники центрів працюватимуть на громадських (безоплатних) та волонтерських засадах. Всі центри передбачається об’єднати в єдину мережу, що буде координуватись із обласного Орхуського центру при департаменті екології та природних ресурсів при збереженні самостійності та підтримки ініціатив власне самих центрів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено на Вінниччині єдину цілісну мережу еколого-просвітницьких (Орхуських) центрів; Відібрано та підготовлено спеціалістів, що будуть очолювати еколого-інформаційні центри; Підвищено рівень інформування населення щодо стану довкілля; Підвищено рівень можливостей участі громадськості у прийнятті рішень, що стосуються використання та збереження природних ресурсів; Створені передумови для досягнення оптимального рівня екологічної безпеки. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення інформаційної кампанії щодо створення еколого-інформаційних центрів; Визначення переліку вже існуючих екологічних об’єднань на базі яких можуть бути створені або отримати подальшу підтримку еколого-просвітницькі центри у всіх 27 районах області; Визначення змісту та обсягів допомоги при створенні кожного окремого центру; Створення центрів; Складання типової необхідної документації, що регулюватиме роботу центрів; Організація навчання керівників та активістів центрів; Об’єднання мережі створених еколого-просвітницьких центрів у єдину цілісну систему шляхом залучення Інтернет ресурсів та координації із обласного Орхуського центру при департаменті екології та природних ресурсів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 700 | 500 | 1200 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 4.1.7. Створення мережі регіональних еколого – просвітницьких центрів на базі закладів освіти, неурядових природоохоронних організацій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.2. «Ми –за чисте довкілля» Створення еколого – просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів Іллінецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення еколого-просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів з метою реалізації системного підходу до розвитку екологічної освіти й виховання учнів, пропагування та поширення інноваційних педагогічних ідей, серед учнівської молоді в закладах освіти району, активне впровадження інтерактивних технологій екологічної освіти і виховання . Основними завданнями проекту є: -підвищення рівня екологічної свідомості та культури жителів громади, -створення еколого - просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів та його облаштування. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Білківська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною проблемою громади є забруднення навколишнього середовища і необізнаність населення про можливі страшні наслідки цього процесу. Білківська ЗОШ I-III ступенів з 2012 року активно працює над проблемою екологічного виховання учнів. За сприяння ДП «Дашівське досвідне лісомисливське господарство» в школі створене учнівське лісництво «Зелений світ», працює гурток юних лісівників, екологічна агітбригада, театр екологічної варти. Учні школи проводять різноманітні заходи та акції екологічного природоохоронного спрямування, За результатами соціологічного опитування, проведеного членами екогуртка «Зелена планета» 85% жителів села турбуються про еко-стан, 12,2% хочуть допомогти підтримати чистоту, але ніяк не можуть на це наважитися, а 2,8 % - проблеми не цікавлять зовсім. Екологічні проблеми набувають глобального характеру, і тому на часі формувати мислення людини завтрашнього дня. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати проекту: Кількісні: - створення еколого - просвітницького центру на базі Білківської ЗОШ I-III ступенів та його облаштування; - збільшення кількості дітей , задіяних у гуртковій позакласній роботі; - зменшенню засміченості території школи, села; - створення ландшафтного дизайну території школи. Якісні: -Підвищення рівня екологічної свідомості та культури жителів громади, - поширення інноваційних педагогічних ідей та досвіду екологічного виховання серед учнівської молоді в закладах освіти району, - зростання ефективності позакласної роботи; - формування активної життєвої позиції учнів, виховання громадянина – патріота. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Перелік заходів проекту: - організація роботи учнівського лісництва «Зелений світ», гуртка юних лісівників екологічного театру, екогуртка «Зелена планета»; - інформаційно - наочне та технічне оснащення кабінету еколого – просвітницького центру; - створення Лісової школи під відкритим небом; - створення мобільної агітаційно – просвітницької групи; - проведення екскурсій по розробленому маршруту «Екологічна стежина»; - моніторинг ходу реалізації проекту та його результатів громадськістю; - розповсюдження друкованої продукції екологічної спрямованості ; - висвітлення ходу реалізації проекту в районних та обласних засобах масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): черевень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 119 | 0 | 119 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку Кошти місцевого бюджету Приватний інвестор, |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іллінецька районна державна адміністрація, Білківська сільська рада Іллінецького району |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) скиду недостатньо очищених стічних вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.3.Міські очисні споруди, м. Могилів-Подільському – реконструкція (І черга) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснити реконструкцію очисних споруд Могилів-Подільської міської каналізаційної системи з тим , щоб модернізувати очисні споруди каналізації і забезпечити належну очистку каналізаційних стоків відповідно до діючих нормативів, тим самим покращити екологічну та санітарно-епідеміологічну ситуацію в басейні річки Дністер та прилеглих територій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Території Вінницької, Одеської областей та прикордонних районів Республіки Молдова) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема полягає в тому, що очисні споруди каналізації м. Могилів-Подільського (надалі по тексту - ОСК) введені в експлуатацію в листопаді 1980 р. Фізично зношене технологічне обладнання (знос 95%), та застаріла технологія очистки каналізаційних стоків не забезпечують очистку стоків відповідно до діючих нормативів, внаслідок цього, недоочищені стоки скидаються в р. Дністер, яка є джерелом питного водопостачання міст України та Республіки Молдови, розташованих на територіях вниз за течією річки, а це в свою чергу призводить до погіршення стану навколишнього середовища |  |  |  |
| Очікувані результати: | Поліпшення загальної санітарно-гігієнічної та екологічної обстановки району за рахунок застосування сучасних технологій очищення та знезараження очищення стічних вод, досягнення вимог до умов скидання у водні об’єкти, виключення витоку на рельєф місцевості (див. таблицю 1 на сторінці 9). Забезпечення нормальної життєдіяльності населення. Створення оптимальних умов для розвитку регіону та оздоровлення території. В ході реалізації проекту будуть застосовані сучасні технології та методи очищення каналізаційних стоків. Наприклад: ультрафіолетова технологія є екологічно чистим методом зневаження питних та стічних вод. В основу покладено фотохімічні впливи променистої енергії (УФ – випромінювання) певної інтенсивності, яке дає незворотні пошкодження молекул ДНК і РНК мікроорганізмів, із-за чого вони втрачають здатність відтворення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Демонтаж будівлі, земляні роботи, влаштування фундаментів, стін, монолітних фундаментів; - Влаштування стін, монолітних перекриттів, сходів та металоконструкцій; - Влаштування трубопроводів (процідювачі стічних вод, пісколовки керовані, мішалки заглиблені); - Добудова резервного напірного каналізаційного колектора; - Монтаж насосів заглиблених циркуляційних 5,9 кВт; - Монтаж автоматичних гравітаційних фільтрів; - Монтаж установки знезареження, центрофуг, установки підготовки флокулянту; - Влаштування водопроводу, каналізації вентиляції, монтаж обладнання, електропостачання, капітальний ремонт виробничо-технічних приміщення, автоматизація технологічних процесів; - Влаштування пожежних резервуарів, під’їзних шляхів, озеленення, освітлення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2016 До (місяць/рік): вересня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 35200,4 | 36105,1 | 71305,5 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Могилів-Подільська міська рада – співфінансування проекту, надання консультацій, рекомендацій, технічна та інформаційна підготовка |  |  |  |
| Коментарі: | Проектно-кошторисна документація потребує коригування, так як була виготовлена у 2013 році |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) скиду недостатньо очищених стічних вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.4. Будівництво системи каналізації та очисних споруд по технології “BIOTAL” для частини смт Літин Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Використання сучасних екологічно безпечних очисних споруд для очистки господарсько-побутових стоків до нормативних показників зі скидом їх в р. Згар. Завдання проекту: 1. Покращення екологічного стану навколишнього середовища смт Літин 2. Забезпечення місцевого населення смт Літин якісною та безпечною водою. 3. Зменшення навантаження на поля фільтрації. 4. Покращення санітарно-епідеміологічного стану смт Літин. 5. Створення 2 робочих місць. 6. Впровадження ефективної та безвідходної системи фільтрації водостоків смт Літин. 7. Виготовлення із відходів добрив для подальшого використання у сільському господарстві територіальної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | 2410 мешканців смт Літин |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сучасний стан карт полів фільтрації містечка Літина та подальша експлуатація існуючих вигребів неможлива у зв'язку з моральним та фізичним їх зносом, що в свою чергу, веде до надходженням неочищених стічних вод у навколишнє природне середовище. При цьому забруднюються грунти, прісні водойми, грунтові води. |  |  |  |
| Очікувані результати: | І. 1) Побудова зовнішніх мереж каналізації;2) Виконання будівельної частини очисних споруд “BIOTAL” продуктивністю 400 м3/добу з влаштуванням установки “BIOTAL” першої пускової черги продуктивністю 200 м3/добу 3. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | ІІ. Очищення стічних вод від грубо - дисперсних домішок, зважених, розчинених, колоїдних речовин органічного і неорганічного походження, фіксованих показниками ХПК, БПК, а також азотовмісних і фосфоровмісних сполук відповідно норм. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 23532,9 | 0 | 23532,9 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку, Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Літинська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 4.2.1. Реконструкція існуючих та будівництво нових очисних споруд з метою зменшення до 2020 року на 20 відсотків (до 2013) скиду недостатньо очищених стічних вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.5. Малі каналізаційні очисні споруди для Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Матровова, 2 в смт Тиврів - будівнцитво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення послуг утилізації фекальних стоків, поліпшення на цій основі стану здоров’я перебуваючих в закладі інтернатного типу та населення прилеглих територій, оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; відновлення, охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання шляхом будівництва малих очисних споруд |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Тиврів Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Тиврівський будинок-інтернат геріатричного профілю є комунальним інтернатним закладом обласного підпорядкування. На сьогоднішній день у закладі проживає 250 підопічних, які перебувають на повному державному забезпеченні. Вони забезпечені кваліфікованим обслуговуванням та належним доглядом, який надають 187 працівників будинку-інтернату. На даний час в інтернаті відсутні очисні споруди, каналізування здійснюється у вигрібну яму, фекальні стоки проникають у підземні води, забруднюється навколишнє природнє середовище |  |  |  |
| Очікувані результати: | Оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; відновлення, охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу робіт з будівництва малих очисних споруд згідно із розробленою ПКД |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 6119,0 | 6119,0 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 5560,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 559,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, генпідрядник – за результатами тендеру |  |  |  |
| Коментарі: | В зв’язку з соціальною спрямованістю об’єкта та обмеженістю коштів місцевого бюджету для реалізації цього проекту альтернативних способів фінансування, окрім коштів державного бюджету, немає. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.6.Вирішення проблеми «сортування сміття» - шлях до збагачення громади. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми захисту довкілля та здоров’я людини шляхом отримання прибутку від направлення вторинної сировини (скло, пластик, папір, метал тощо) на переробку, а не на полігон ТПВ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Гніванська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуюча практика в Україні поводження з твердими побутовими відходами не забезпечує захист населення і навколишнього природного середовища від шкідливого їх впливу. Це є загальнодержавною проблемою. Пункт «і» статті 32 Законом України «Про відходи» забороняє з 1 січня 2018 року захоронення непероблених (необроблених) побутових відходів. Одна з важливих проблем Гніванської територіальної громади – це щорічне збільшення площ забруднення ТПВ. В складі ТПВ більше 40% складають цінні компоненти, такі як пластик, поліетилен, папір, скло, метал, які вивозяться на сміттєзвалище без сортування та відбору. Сміттєзбиральний парк комунального підприємства в складі має амортизацію більше 80% та потребує оновлення. Із-за недостатності смітіттєзбиральної техніки послугою з вивозу ТПВ охоплено лише 75% території м. Гнівані. У с. Грижинці не вивозиться сміття взагалі. В перспективі добровільного об’єднання громад буде велика проблема із організацією вивозу відходів із територій 9 сіл, що розташовані поруч з м. Гнівань. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати: Вивозом та впровадженням сортуванням ТПВ буде охоплено повністю м. Гнівань та с. Грижинці, які входять до Гніванської територіальної громади. В перспективі добровільного об’єднання громад додатково обслуговуватимуться ще 9 сіл. Окупність проекту 1,4 роки. Прибуток комунального підприємства від сортування сміття становитиме 1,8млн.грн. на рік (розрахунок у додатку № 5). Збільшено кількість робочих місць на 10 чоловік. Оновлено сміттєзбиральний парк на 1 одиницю, придбано сортувальну лінію, пресувальний прес, 100 контейнерів для сміття. 40% відходів вторинної сировини буде реалізовуватись на повторну переробку, тобто на 60% зменшаться відходи, що захоронюватимуться на міському полігоні ТПВ. Якісні показники: збереження здоров’я та життя людей, покращення довкілля, ресурсозбереження, підняття рівня свідомості і культури людей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1.Створити орган управління проектом. 2. Забезпечити інформаційну компанію проекту. 3. Провести організацію закупівлі на конкурсних засадах євроконтейнерів для сміття в кількості 100шт. 4 Провести організацію закупівлі на конкурсних засадах сміттєвозу НМ 15 (МАЗ-5340В2-425-013)Е-4 в кількості 1шт. 5. Провести організацію закупівлі на конкурсних засадах сортувальної лінії в кількості 1шт. 6. Надрукувати брошури, рекламки, буклети на предмет інструкцій щодо сортування ТПВ. 7 Провести різноманітні заходи у вигляді бесід, ігор, конкурсів у школах, дитсадках з метою виховання у дітей культури поводження з побутовими відходами. 8 Провести загальні збори громадян, громадські слухання по мікрорайонах міста щодо навчання громадян культурі сортування сміття. 9 Придбати прес для сміття «Силач» в кількості 1шт. 10 Придбати євроконтейнери для сміття в кількості 100шт. 11 Придбати сміттєвоз НМ 15 (МАЗ-5340В2-425-013)Е-4 в кількості 1шт. 12 Придбати сортувальну лінію в кількості 1шт. 13Висвітлити інформацію про результати виконання проекту в засобах масової інформації та на сайті міської ради. 14 Моніторинг та оцінка проекту. 15 Інформувати Адміністратора Конкурсу про хід та результати проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): липня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3460,25 | 3460,25 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 3105,255 тис.грн. (89,7%), Гніванської міської ради – 354,995 тис.грн. (10,3) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Гнівнська міська рада Тиврівського району, Комунальне підприємство «Гніваньводопостач», громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.7. Менше сміття – краще життя |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція з розширенням існуючого полігону твердих побутових відходів на землях запасу Суворівської сільської ради Тульчинського району Вінницької області забезпечить приймання, переробку та знешкодження побутового сміття від населення м. Тульчин та прилеглих сіл на протязі не менше 10 років. Полігон-реактор забезпечить знешкодження органічних відходів з виділенням біогазу, що значно зменшить екологічне |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Тульчин, Кинашівська сільська рада (с. Кинашів, с. Мазурівка, с. Нестерварка) та Суворовська сільська рада (с-ще Пестеля, с. Суворовське) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуючий полігон твердих побутових відходів вичерпав свої можливості та працює понад проектну потужність. Реалізація даного проекту дасть можливість створити санітарний полігон для захоронення твердих побутових відходів як мінімум для трьох територіальних громад на території Тульчинського району (Тульчинська, Кинашівська та Суворовська), в яких відсутня можливість з самотужки створити санітарні полігони ТПВ. Проект являється складовою стратегії поводження з ТПВ в Тульчинському цільовому регіоні, який являється проектом міжмуніципальної співпраці трьох громад (Тульчинської міської громади, Кинашівської та Суворовської сільських громад). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення нового санітарного полігону, який буде відповідати усім вимогам. На реконструйованому полігоні ТПВ можна буде захоронити понад 194,5 тис.м3 відходів. Полігоном користуватиметься понад 26 тис. осіб. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення нового санітарного полігону, який буде відповідати усім вимогам. В комплекс основних запроектованих заходів розширення полігону ТПВ входить: - реконструкція та будівництво господарчих будівель; - будівництво пожежних резервуарів; - будівництво полігону-реактора; - монтаж мобільної каналізаційної станції; - будівництво допоміжних споруд. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): березень 2016 До (місяць/рік): грудень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 8200 | 3959 | 12159 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, Місцевий бюджет, Швейцарсько-Український проект "Децентралізація влади в Україні" (ДЕСПРО). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тульчиська міська рада, Кинашівська та Суворовська сільські ради, Швейцарсько-Український проект "Децентралізація влади в Україні" (ДЕСПРО) |  |  |  |
| Коментарі: | Проект являється складовою стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Тульчинському цільовому регіоні, який являється проектом міжмуніципальної співпраці трьох громад (Тульчинської міської громади, Кинашівської та Суворовської сільських громад) |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.8. Будівництво полігону твердих побутових відходів для смт. Муровані Курилівці. Сортувальна лінія. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво та монтаж сортувальної лінії на полігоні дозволить виділяти 5 фракцій ТПВ: скло, метал, поліетилен, папір, деревина, а також буде налагоджено роздільне збирання ТПВ в селищі та селах району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Мурованокуриловецького району з подальшим залученням територіальних громад Барського та Шаргородського районів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з відсутністю в селищі сміттєзвалища яке б відповідало сучасним вимогам. Це дасть змогу утримувати територію селища і сіл Роздолівка, Дружба, Рівне, Галайківці, Перекоринці, Дерешова та ряд інших в чистоті, а також береги річок Жван, Караєць, Лядова, Дністровського водосховища інші водойми та лісополоси. Будівництво та монтаж сортувальної лінії на полігоні дозволить виділяти 5 фракцій ТПВ: скло, метал, поліетилен, папір, деревина, а також буде налагоджено роздільне збирання ТПВ в селищі та селах району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено належний рівень екологічної безпеки, створено 15 нових робочих місць |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Збудувати ангар, облаштувати мережі електро-, водопостачання та водовідведення та змонтувати сортувальну лінію для твердих побутових відходів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липень 2016 До (місяць/рік): грудень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4026,4 | 0 | 4026,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Проектні та будівельні підприємства області, Могилів-Подільський машинобудівний завод, Мурованокуриловецька селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.9. Організація збору твердих побутових відходів в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вровадження роздільного збирання ТПВ в селищі та селах району. Також планується залучення в подальшому територіальних громад Барського та Шаргородського районів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Мурованокуриловецького району з подальшим залученням територіальних громад Барського та Шаргородського районів |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Закупка спецтехніки дасть змогу утримувати територію селища і сіл Роздолівка, Дружба, Рівне,Галайківці, Перекоринці, Дерешова та ряд інших в чистоті, а також береги річок Жван, Караєць, Лядова, Дністровського водосховища інші водойми та лісополоси, а також буде налагоджено роздільне збирання ТПВ в селищі та селах району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечено належний рівень екологічної безпеки, створено 5 нових робочих місць |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | -закупка спецтехніки - організація та проведення екологічної акції в селищі на тему «Роздільний збір сміття – це просто!» - організація опитування жителів селища |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2793,445 | 2793,445 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 2514,0 тис.грн. Місцевий бюджет – 279,445 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мурованокуриловецька селищна рада, КП "Мурованокуриловецький водоканал" |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.10.Жмеринка - чисте місто |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою в місті Жмеринка та навколишніх селах Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво. Завдання: -покращення екологічної ситуації; -зниження соціальної напруги пов’язаної зменшенням стихійних сміттєзвалищ, покращенням благоустрою не центральних вулиць та провулків; -забезпечення належного санітарного стану територій; -надання мешканцям міста та прилеглих сіл якісних послуг по вивезенню, утилізації ТПВ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Жмеринка та села Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основна проблема, на вирішення якої направлена інвестиційна програма, полягає у тому, що через вкрай зношені транспортні засоби (сміттєвози) у місті Жмеринка та відсутність налагодженої система поводження з побутовими відходами у громадах, які добровільно об’єднаються з територіальною громадою міста Жмеринка, без залучення державного фінансування неможливо забезпечити належний санітарний стан та благоустрій територій міської та сільських громад. Саме вирішенням цієї проблеми, при державній підтримці, може займатись міське КП «Жмеринкакомунсервіс», дане підприємство забезпечено кадровим потенціалом, має досвід роботи по наведенню належного санітарного стану та благоустрою у місті. |  |  |  |
| Очікувані результати: | придбання 1 сміттєвозу; надання якісних послуг 37, 6 тис. населенню; забезпечення санітарного стану та благоустрою в 6 населених пунктах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання сучасного сміттєвозу ВЛІВ типу Медіум на шасі МАЗ-5337. Вивезення ТПВ з контейнерних майданчиків міста та прилеглих сіл на міське сміттєзвалище. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2016 До (місяць/рік): серпня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1600 | 0 | 1600 |
| Джерела фінансування: | фінансування з державного бюджету (ДФРР), фінансування з місцевого бюджет, приватний інвестор |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Жмеринської міської ради здійснює контроль за виконанням проекту, приватний інвестор |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.11. Збирай роздільно – живи доцільно! |  |  |  |
| Цілі проекту: | - зменшити шкідливий вплив побутових відходів на здоров'я людини та навколишнє природне середовище; - впровадити нові технології у сфері поводження з ТПВ; - забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів. - створити умови для очищення населеного пункту від забруднення побутовими відходами; - скоротити навантаження на сміттєвий полігон; - зменшити обсяги захоронення твердих побутових відходів; - зменшити видаткову частину місцевого бюджету; - знизити соціальну та екологічну напругу; - запровадити ресурсозберігаючі технології; - забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Серебрія, Могилів-Подільського району, Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Запровадження системи роздільного збору, вивозу та переробки твердих побутових відходів – крок до європейського рівня життя. Організувати селективне збирання ТПВ шляхом встановлення стаціонарних контейнерів за фракціями: скло, папір, пластик; за місцем їх утворення, а також забезпечити домогосподарства ,які знаходяться на далекій відстані від контейнерів, одноразовими пакетами для ТПВ. Вивезення пакетів буде відбуватись за графіком. Налагодження системи роздільного збору використаної тари і упаковки, ТПВ шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини у населення. Організувати подальшу переробку ТПВ, що сприятиме зменшенню кількості несанкціонованих смітників та питомого навантаження шкідливих речовин на умовну одиницю природного середовища. Підвищити рівень обізнаності та інформованості населення про переваги, необхідність і можливості роздільного збору побутових відходів шляхом розповсюдження інформаційних листівок в місцях скупчення людей ,надання необхідної інформації на зборах громадян ,проведення круглих столів, щорічних конкурсів, виставок з питань раціонального поводження з ТПВ та дитячих свят у освітніх закладах та установах села. Створення місцевого інформаційно-просвітницького екологічного центру поводження з ТПВ на базі сільської ради.Люди повинні свідомо розуміти особисту відповідальність кожного за позитивний результат проекту, як цивілізований шлях існування самих себе і їх дітей, в першу чергу налагодження системи роздільного збору використаної тари і упаковки, ТПВ шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини у населення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено стаціонарні майданчики з декількох контейнерів, куди населення здає чи просто викидає різні матеріали (наприклад скло, папір, пластик, металева тара та ін.). Забезпечено домогосподарства одноразовими пакетами для ТПВ.Вивезення пакетів відбувається за графіком . Налагоджена система роздільного збору використаної тари і упаковки, ТПВ шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини у населення приватними підприємствами. Започатковано інформаційно-просвітницьку екологічну роботу: 1.Організовано та проведено тематичні лекторії, тренінги розповсюджено інформаційні листівки з питань поводження з ТПВ. 2.Організовано та проведено в загальноосвітніх закладах щорічні конкурси, виставки з питань раціонального поводження з ТПВ та дитячих свят. 3. На базі Серебрійської сільської ради створено місцевий інформаційно-просвітницький екологічний центр поводження з ТПВ. Скорочено навантаження на сміттєвий полігон, зменшено обсяги захоронення твердих побутових відходів, зменшено видаткову частину місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Презентація концепції на зборах громадян, круглих столах. Укладення угоди про партнерство з ПП «Поділя – Ековторресурси» та ПП» Інтеграл. ЕКО».Вибір та підготовка земельних ділянок для подальшого встановлення стаціонарних майданчиків з контейнерами за фракціями: скло, папір, пластик. Проведено оцінку забезпечення домогосподарств одноразовими пакетами для ТПВ. Вивезення пакетів відбувається за графіком. Налагоджена система роздільного збору використаної тари і упаковки, ТПВ шляхом закупівлі відходів як вторинної сировини у населення приватними підприємствами. Організовано та проведено в загальноосвітніх закладах щорічні конкури, виставки з питань раціонального поводження з ТПВ. На базі Серебрійської сільської ради створено місцевий інформаційно-просвітницький екологічний центр поводження з ТПВ. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): серпня 2015 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 55 | 120 | 100 | 275 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Місцевий бюджет, приватні інвестори. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Серебрійська сільська рада Могилів-Подільського району, приватні інвестори |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.3.3. Створення до 2018 року системи роздільного збору/сортування та переробки твердих побутових відходів, використання їх як альтернативних джерел енергії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.12. Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та складування відходів виробництва та побутових відходів в смт Тиврів Вінницької області (придбання сміттєвоза) |  |  |  |
| Цілі проекту: | За результатами реалізації проекту буде забезпечено надання населенню та іншим групам споживачів належної якості житлово-комунальних послуг в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів, що сприятиме належному санітарному стану в населеному пункті, а також дозволить знизити рівень тарифів за відповідні послуги для споживачів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Тиврівський район, Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одним із проблемних питань для смт.Тиврів є відсутність в населеному пункті чітко організованої системи збору, зберігання та вивезення твердих побутових відходів. Парк автотранспортної техніки є фізично та морально застарілим, що призводить до значних витрат на його ремонт та обслуговування, паливно-мастильні матеріали. Також, вкрай гостро стоїть питання щодо оновлення контейнерного парку та облаштування контейнерних площадок, що дало б змогу оперативніше і з меншими затратами проводити вивіз ТПВ. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Побудовано - 9 майданчиків із малих архітектурних форм для роздільного та змішаного збору твердих побутових відходів; 2. Придбано – 36 євро контейнерів ємністю 1,1 м.куб. для ТПВ; 3. Придбано – 1 спецавтомобіль для збору та вивезення ТПВ; 4. Знижено на 15% базовий тариф за збір та вивезення ТПВ. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - проведення відбору підрядної організації, на конкурсних засадах, для виконання робіт з будівництва майданчиків із малих архітектурних форм для роздільного та змішаного збору твердих побутових відходів; - виконання будівельно-монтажних робіт - придбання сміттєзбиральної техніки та контейнерів для ТПВ - введення об’єкта в експлуатацію, передача новоствореної вартості на баланс спеціалізованого комунального підприємства. - розроблення та затвердження нових тарифів по збору/вивезенню ТПВ для всіх груп споживачів та їх затвердження. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 740,3 | 740,3 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет- 555,2 тис. грн. Місцевий бюджет – 111,0 тис. грн. Районний бюджет – 74,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тиврівська селищна рада – розроблення інвестиційної програми, співфінансування заходів проекту, КП Тиврівської селищної ради «Тиврівський ККП» - надання практичної допомоги у реалізації заходів проекту. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 1.1.9. Повна утилізація наявних на території області непридатних до використання отрутохімікатів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.13.Забезпечення реалізації заходів з безпечного утримання Джуринського отрутомогильника (консервація) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - мінімізації впливу небезпечного об'єкту на навколишнє середовище та здоров'я людей; - забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до заскладованих відходів; - попередження випадків несанкціонованого розміщення токсичних відходів на території отрутомогильника |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Підготовка та розміщення залишеної тари для подальшого зберігання. Забезпечення накриття розкритих бункерів. Встановлення огорожі та попереджувальних знаків; забезпечення охорони об'єкту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Консервація об'єкту для довготривалого зберігання непридатних пестицидів та тари |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Збір та упакування залишеної при частковому вивезенні тари, розміщення тари у звільнені бункери; - Накриття розкритих бункерів; - Обнесення огорожею; - Встановлення попереджувальних знаків; - Облаштування пункту охорони. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 330 | 130 | 460 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.2.5. Розроблення локальних схем екологічної мережі районного рівня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.14.Розробка місцевих схем екологічної мережі як складової Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Регульоване використання природних ресурсів. - Зменшення антропологічного навантаження на природні екосистеми. - Попередження негативних екологічних ефектів (забруднення довкілля, ерозія ґрунтів, паводки, обміління рік, погіршення умов життєдіяльності людей ) - Забезпечення стійкості ландшафтних систем. - Збереження біотичного різноманіття. - Збереження природних середовищ існування видів тваринного та рослинного світу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область та прилеглі до неї території суміжних областей (Хмільницької, Кіровоградської, Житомирської, Київської, Черкаської, Одеської, Чернівецької) та Республіки Молдова. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у досягненні та підтримуванні оптимального рівня екологічної безпеки в регіоні шляхом узгодження потреб виробничо-господарської діяльності та потреб збереження довкілля. Наявність місцевих схем екологічної мережі дозволить перейти до режиму інтегрального керування природними територіальними комплексами, на законодавчому рівні закріпити екологічний каркас територій. Що сприятиме невиснажливому використання природних ресурсів, збереженню природного середовища, біотичного та ландшафтного різноманіття та формуванню більш сприятливих умов для життєдіяльності людини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розроблено місцеві схеми екологічної мережі Могилів-Подільського, Погребищенського районів та м. Могилів-Подільський. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення інформаційної кампанії щодо розробки місцевих схем екологічної мережі. - Визначення виконавців робіт із числа науково-освітніх установ. - Складення технічного завдання. - Розробка місцевих схем екологічної мережі. - Затвердження місцевих схем екологічної мережі рішеннями місцевих рад. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 90 | 52 | 142 |
| Джерела фінансування: | ДФРР, Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування та неурядові громадські організації. |  |  |  |
| Коментарі: | Стратегічним результатом реалізації проекту є розробка місцевих схем екологічної мережі як складових Регіональної схеми екологічної мережі Вінницької області. |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 4.2.5. Розроблення локальних схем екологічної мережі районного рівня |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 4.15.Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об’єктах ПЗФ |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Відновлення головних порід корінних насаджень і повернення їх до складу теперішніх деревостанів. 2. Попередження негативних екологічних ефектів (втрата біорізноманіття) 3. Забезпечення стійкості ландшафтних систем. 4. Збереження біотичного різноманіття. 5. Збереження природних середовищ існування видів тваринного та рослинного світу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Теплик, смт Турбів, м. Жмеринка. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у досягненні та підтримуванні оптимального рівня екологічної безпеки в регіоні шляхом відновлення корінних природних комплексів на територіях природно-заповідного фонду. Що сприятиме збереженню природного середовища, біотичного та ландшафтного різноманіття та формуванню більш сприятливих умов для життєдіяльності людини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Відновлення грабово-ясеново-дубових насаджень та цінної рослинної флори на території Смілгородського парку, який був знищений в наслідок пожежі. - Відновлення хвойних та грабово-дубових насаджень на території Турбівського парку. - Відновлення грабово-дубових насаджень та цінної рослинної флори на території ландшафтних заказників "Корчівка" та "Джерельна діброва". |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Визначення користувачем виду та об’єму робіт - Визначення організації, у якої буде закуплений посадковий матеріал. - Отримання необхідних погоджувальних документів - Визначення виконавця робіт. - Проведення робіт. - Дотримання режиму територій, передбаченого відповідним Положенням |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 83 | 83 | 166 |
| Джерела фінансування: | #### ДФРР, Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування та неурядові громадські організації. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

3.5 Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика

| Пріоритет | Проекти |
| --- | --- |
| Пріоритет 5. Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика | 5.1. Реконструкція котельні з переведенням на альтернативні види палива СЗШ I-III ст. с. Дашківці Літинського району |
|  | 5.2. Будівництво котельні на альтернативних видах палива СЗШ I-III ст. с. Бруслинів Літинського району |
|  | 5.3. Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка, Чечельницького району |
|  | 5.4. Реконструкція котельні загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник |
|  | 5.5. Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, смт Ольгопіль, Чечельницького районі |
|  | 5.6. «Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ І-ІІІ ст. Чернівецького району Вінницької області» |
|  | 5.7. Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Мічуріна, 32 у м. Вінниця з встановленням котла на альтернативному виді палива |
|  | 5.8. Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м. Іллінці Іллінецького району Вінницької області |
|  | 5.9. Реконструкція Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. Бабчинці Чернівецького району, Вінницької області |
|  | 5.10. Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє |
|  | 5.11. Реконструкція Вендичанської СЗШ І – ІІІ ступенів, гімназії по вул. Леніна, 73 в смт Вендичани Могилів-Подільського району Вінницької області |
|  | 5.12. Тепло в школі - здорові діти (школа, с. Корделівка) |
|  | 5.13. Садок дитячий – теплий дім, в якому затишно усім |
|  | 5.14. Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Северинівської та Чернятинської сільських рад |
|  | 5.15. Крок до Європейської освіти |
|  | 5.16. Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с. Чернятка Бершадського р-ну, Вінницької обл. |
|  | 5.17. Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області. |
|  | 5.18. Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області |
|  | 5.19. Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №1 для додаткового встановлення котлів на твердому паливі в м. Калинівка, Вінницької області |
|  | 5.20. Реконструкція системи опалення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування в смт Крижопіль, з встановленням котлів на альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт |
|  | 5.21. Реконструкція дитячого ясла-садка «Ластівка» по вул. Леніна,1 в с. Карпівка Могилів-Подільського району, Вінницької області |
|  | 5.22. Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа I-III ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів |
|  | 5.23. Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на «ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району |
|  | 5.24. Реконструкція газової котельні ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Трембецького, 2 в м. Тульчин, Вінницької області |
|  | 5.25. Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області |
|  | 5.26. Використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії (компонент «навчання та інвестиції») |
|  | 5.27. Використання відходів сільського господарства як органічного добрива (компонент «навчання та залучення приватних інвестицій») |
|  | 5.28. Техніко-економічне обґрунтування виробництва енергії з відновлювальних джерел |
|  | 5.29. Найкраще біопаливо – рослинне сміття та гілля. |
|  | 5.30. Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству |
|  | 5.31. Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 15, с. Баланівка Бершадського району» |
|  | 5.32. Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в м. Хмільник |
|  | 5.33. Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І – ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району |
|  | 5.34. Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в смт Піщанка |
|  | 5.35. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди Тиврівського району |
|  | 5.36. Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ ступенів, с.Юрківка Тульчинського району |
|  | 5.37. Реконструкція Юхимівської СЗШ І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка Шаргородського району |
|  | 5.38. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського району |
|  | 5.39. Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОЛІЛ |
|  | 5.40. Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Київська, 288, м. Жмеринка |
|  | 5.41. Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району |
|  | 5.42. Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в м. Ямпіль |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.1. Реконструкція котельні з переведенням на альтернативні види палива СЗШ I-III ст. с. Дашківці Літиснького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Після реконструкції існуючого опалювального пункту замість використання при опалюванні СЗШ І-ІІІ ст. с. Дашківці природного газу будуть використовуватися відновлювальні джерела енергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Дашковецька сільська рада Літиснького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з тим, що за останній час значно зросла ціна на природний газ та виникла загроза взагалі газопостачання, було вирішено при опалені загальноосвітнього навчального закладу використовувати альтернативні види палива (дрова, щепа, брикети, пелети та ін.) |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація заходів з метою енергозбереження та зменшення споживання природного газу |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція існуючого опалювального пункту. Проектом передбачено: - Внутрішнє опорядження приміщень; - Влаштування опалювальних котлів та обладнання до них; - Влаштування димових труб висотою 8 м; - Підключення до водопроводу та каналізації; - Влаштування вентиляційної системи; - Влаштування зовнішніх інженерних мереж каналізації; - Влаштування електричного обладнання; - Влаштування вимощення |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1200,0 | 0 | 1900,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку – 1080,0 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 110,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Літинської райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.2. Будівництво котельні на альтернативних видах палива СЗШ I-III ст. с. Бруслинів Літиснького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Після побудови опалювального пункту будуть використовуватися віднову вальні джерела енергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Бруслинівська сільська рада (с. Бруслинів, с. Вербівка) Літинського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з тим, що пічне опалення функціонує 44 роки і як внаслідок тривалого експлуатації воно прийшло в повну непридатність. Цегла в грубках перегоріла, грубки віддають тепло лише частково, в класний кімнатах відчувається запах диму, що є неприпустимим з точки зору санітарних вимог |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов, дотримання теплового режиму та реалізація заходів з метою енергозбереження |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво опалювального пункту. Проектом передбачено: - Влаштування внутрішньої системи опалення (батареї, труби); - Влаштування опалювальних котлів та обладнання до них; - Влаштування димових труб висотою 8 м; - Підключення до водопроводу та каналізації; - Влаштування вентиляційної системи; - Влаштування зовнішніх інженерних мереж каналізації; - Влаштування електричного обладнання; - Влаштування вимощення; - Побудова зовнішньої тепломережі. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1900,0 | 0 | 1900,0 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку – 1710,0 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 190,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Літинської райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.3. «Розвиток школи через енергозбереження» (Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка, Чечельницького району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення; - забезпечення належного температурного режиму в приміщенні навчального корпусу, спортивної зали та їдальні; - освоєння досвіду застосування нових енергоефективних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вербська, Куренівська територіальні громади Чечельницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основний корпус «Вербської СЗОШ І-ІІІ ступенів» побудований у 1978 році, розрахований 930 учнів. Біля основного корпусу є спортивний зал та їдальня. Цегляні не утеплені стіни будівлі недостатньо ефективно утримують тепло. Частина вікон мають значну ступінь зношення внаслідок зовнішніх впливів (вітер, дощ) та потребують заміни на енергозберігаючі В результаті цього не дотримується температурний режим в класних кімнатах, лабораторіях, коридорах, їдальні, спортивному та актовому залах. Також пошкодження має покрівля школи, яка потребує заміни та утеплення. Учні, учителі та працівники навчального закладу часто хворіють. Працівники, працюючи в умовах порушеного температурного режиму, часто перебувають на лікарняному, що негативно впливає на навчально-виховний процес. Дана проблема була обрана громадою міста пріоритетною до вирішення на загальних зборах громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення. Значно покращиться стан енергозбереження в навчальному закладі, зменшиться кількість захворювань, пов’язаних з низькими температурами в навчальних приміщення під час організації навчально-виховного процесу. Зросте ефективність позакласної роботи, збільшиться кількість дітей, задіяних у гуртках та секціях, що зменшить проблеми неефективного використання вільного часу учнями в умовах, коли батьки перебувають на роботі і не можуть приділяти належну увагу своїм дітям. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна покрівлі даху з утепленням основного корпусу закладу, спортивного залу та їдальні |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4194,6 | 0 | 4194,6 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку – 3475,0 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 419,5 тис. грн. Інвестор – 300,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Чечельницька райдержадміністрація та районна рада - Вербська сільська рада - Інвестор - батьки та вчителі |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.4. Реконструкція котельні загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник |  |  |  |
| Цілі проекту: | - досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення; - забезпечення належного температурного режиму в приміщенні навчального корпусу, спортивної зали та їдальні; - освоєння досвіду застосування нових енергоефективних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чечельницька територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Навчальний заклад функціонує в приміщенні, яке введено в експлуатацію почергово, починаючи з 1938, 1968 та 1986 роки та розраховане на 660 учнівських місць. Загальна площа приміщення 5662 м². Опалення здійснюється через шкільну котельню на твердому паливі. Було здійснено заміну 1 котла у 2000 році, який відпрацював 2 терміни експлуатації та 1 котла у 2009 році. Фізичний знос обладнання призводить до частих ремонтів і зупинок котельні, негативно впливає на санітарні умови та якість забезпечення тепловою енергією. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Значно покращиться стан енергозбереження в навчальному закладі, зменшиться кількість захворювань, пов’язаних з низькими температурами в навчальних приміщення під час організації навчально-виховного процесу. Зросте ефективність позакласної роботи, збільшиться кількість дітей, задіяних у гуртках та секціях, що зменшить проблеми неефективного використання вільного часу учнями в умовах, коли батьки перебувають на роботі і не можуть приділяти належну увагу своїм дітям. Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна двох котлів на альтернативному (твердому) паливі в Чечельницькій СЗШ І-ІІІ ст. № 1 по вул. Свердлова, 1, смт Чечельник |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 910,1 | 0 | 910,1 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку – 810,1 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 100,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Чечельницька райдержадміністрація та районна рада - батьки та вчителі |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.5. Реконструкція котельні загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі, смт Ольгопіль, Чечельницького районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | - досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення; - забезпечення належного температурного режиму в приміщенні навчального корпусу, спортивної зали та їдальні; - освоєння досвіду застосування нових енергоефективних технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ольгопільська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення КЗ «Ольгопільська СЗШ І – ІІІ ст.» введене в експлуатацію у 1993 році. Із 2007 року по 2010 рік здійснювалась його реконструкція. Опалення здійснюється через шкільну котельню на твердому паливі. Котли експлуатуються 11 років при гарантійному терміні 6 років, тобто відпрацювали майже 2 терміни. Фізичний знос обладнання призводить до частих ремонтів і зупинок котельні, негативно впливає на санітарні умови та якість забезпечення тепловою енергією. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Досягнення економії бюджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв на обігрів приміщення. Значно покращиться стан енергозбереження в навчальному закладі, зменшиться кількість захворювань, пов’язаних з низькими температурами в навчальних приміщення під час організації навчально-виховного процесу. Зросте ефективність позакласної роботи, збільшиться кількість дітей, задіяних у гуртках та секціях, що зменшить проблеми неефективного використання вільного часу учнями в умовах, коли батьки перебувають на роботі і не можуть приділяти належну увагу своїм дітям. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна двох котлів на альтернативному (твердому) паливі в школі з встановленням двох котлів на альтернативному (твердому) паливі в смт Ольгопіль, Чечельницького району |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 893,1 | 0 | 893,1 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку – 743,1 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 100,0 тис. грн. Інвестор – 50,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Чечельницька райдержадміністрація та районна рада - батьки та вчителі - Ольгопільська сільська рада - Інвестор - батьки та вчителі |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.6. «Тепла школа – здорове покоління. Енергозберігаючі заходи в Сокільській СЗШ І-ІІІ ст. Чернівецького району Вінницької області». |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу та позакласної виховної роботи навчального закладу із застосуванням енергозберігаючих технологій в Сокільській СЗШ І-ІІІ ступенів, Чернівецького району, Вінницької Області. Завдання проекту: - забезпечити енергозбереження за рахунок заміни вікон та дверей школи на енергозберігаючі 25%; - забезпечити енергозбереження за рахунок демонтажу та замуровування із вставленням енергозберігаючих вікон в ділянках стін із стіклоблоків 15%; - винесення котельні із підвального приміщення школи з будівництвом приміщення для котельні; - заміна зношених труб водяного опалення школи та винесення їх на поверхню з колодязів теплотраси 25%; - зменшити рівень захворюваності серед учнів та працівників навчального закладу; - забезпечити перебування дітей та працівників школи в належних санітарно-гігієнічних умовах; - підвищити імідж державних органів управління, як таких що дбають про комфортні умови навчання і виховання, здоров’я підростаючого покоління як майбутнього Україні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | села Сокіл, Вазлуївка, Грабовці Чернівецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ###### Відсутність комфортних умов для навчання учнів у Сокільській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у зв’язку із зношеність вікон, стін із стіклоблоків, винесення котельні із підвального приміщення школи з будівництвом приміщення для котельні, частими розривами труб теплотраси. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні: - заміна 115-ти вікон на енергозберігаючі; - заміна 5 дверей на енергозберігаючі; - демонтаж ділянок стін із склоблоків та замуровування із вставленням енергозберігаючих вікон; - винесення котельні із підвального приміщення школи з будівництвом приміщення для котельні; - заміна труб теплотраси; - зменшення використання твердого палива та витрат районного бюджету на його придбання на 25%; - збільшення кількості дітей, задіяний у гуртковій роботі. Якісні: - забезпечення комфортного мікроклімату та температурного режиму у приміщенні школи; - зменшення простудних захворювань учнів та працівників навчального закладу; - збереження будівлі від зовнішнього природного руйнування; - зростання ефективності позакласної роботи; - забезпечення інтересів дітей у позакласному розвитку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - виготовлення і затвердження кошторисної документації; - вибір підрядної організації і укладання з нею договору-підряду; - проведення робіт підрядною організацією згідно договору; - реалізація плану заходів Проекту (згідно графіка); - проведення моніторингу виконання Проекту; - подання бухгалтерської звітності; - висвітлення результатів реалізації Проекту у районних ЗМІ |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2298 | 2510 | 4808 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 4312,3 тис. грн. Місцевий бюджет – 480,8 тис. грн. Організації-партнери - 14,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Чернівецької районної державної адміністрації, Сокільська сільська рада, Інвестори |  |  |  |
| Коментарі: | Проведені заходи з енергозбереження в даній школі: - заміна вікон в усіх класних кімнатах на енергозберігаючі; - заміна котлів опалення з НІІСТУ на КТО; - реконструкція системи опалення школи, замінені металеві труби опалювальної системи приміщення на пластикові. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.7. Технічне переоснащення котельні КП «Вінницяоблтеплоенерго» за адресою: вул. Мічуріна, 32 у м. Вінниця з встановленням котла на альтернативному виді палива |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проектом передбачається дооснащення котельні КП “Вінницяоблтеплоенерго” за адресою вул. Мічуріна, 32 в м. Вінниця котлом потужністю 830 кВт на альтернативному виді палива (дрова) |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечить зменшення споживання імпортованого природного газу та заміщення його поновлювальними джерелами енергії. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Заміщення природного газу — 147 тис. м3; термін окупності — 5,1 років |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Монтаж твердопаливного котла та допоміжного устаткування котельні. Під'єднаня існуючих інженерних мереж. Пусконалагоджувальні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1486,6 | 0 | 1486,6 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1337,9 тис. грн. Місцевий бюджет – 148,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник (розпорядник коштів): Комунальне підприємство «Вінницяоблтеплоенерго»; Підрядник: Міське комунальне підприємство “Аварійно-диспетчерська служба” Технічний нагляд: Вінницька обласна комунальна установа “Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства” |  |  |  |
| Коментарі: | Загальна кошторисна вартість проекту – 2249,086 тис. грн. Освоєно кошти в минулих періодах, всього – 762,5 тис. грн. Профінансовано виконання проектно-кошторисної документації та експертизи проекту – 150,5 тис. грн. Оплачено фактично виконаних робіт в 2015 році – 612,0 тис. грн. Залишкова кошторисна вартість – 1486,586 тис. грн. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.8. Реконструкція фасаду (утеплення стін та заміна віконних блоків на енергозберігаючі) Іллінецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія №2» в м.Іллінці Іллінецького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для організації навчального процесу та позакласної виховної роботи навчального закладу із застосуванням енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Іллінецька територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Іллінецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» станом на 01.01.2015 року навчається 684 учні (проектна потужність 550 учнів), в організації навчально-виховного процесу задіяні 124 працівники. Основний корпус НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 2» побудований у 1974 році. Цегляні не утеплені стіни будівлі недостатньо ефективно утримують тепло. Вісім вікон мають значну ступінь зношення внаслідок зовнішніх впливів (вітер, дощ) та потребують заміни на енергозберігаючі В результаті цього в приміщеннях закладу не дотримується температурний режим. Учні, учителі та працівники навчального закладу часто хворіють та перебувають на лікарняному, що негативно впливає на навчально-виховний процес. Навчальний заклад є центральним у місті, на його базі проводяться заходи районного та обласного рівня. Саме престижність та перспективність навчального закладу в місті зумовила складання даного проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні: - заміна 8-ми вікон на енергозберігаючі; - завершення утеплення стін основного навчального корпусу; - зменшення використання твердого палива та витрат районного бюджету на його придбання на 25%; - збільшення кількості дітей, задіяний у гуртковій роботі. Якісні: - забезпечення комфортного мікроклімату та температурного режиму у приміщенні школи; - зменшення простудних захворювань учнів та працівників навчального закладу; - збереження будівлі від зовнішнього природного руйнування; - зростання ефективності позакласної роботи; - забезпечення інтересів дітей у позакласному розвитку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - проведення енергозберігаючих заходів: демонтаж віконних коробок; - встановлення готових віконних блоків; утеплення фасадів мінеральними плитами; - анкетування гімназистів; - організація роботи додаткових шкільних гуртків; - моніторинг ходу реалізації проекту та його результатів громадськістю; - висвітлення ходу реалізації проекту в районних засобах масової інформації. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 564,26 | 0 | 564,26 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку Кошти місцевого бюджету Кошти партнера - громадської організації «Іллінці- наше місто» |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іллінецька районна державна адміністрація, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | За рахунок різних джерел фінансування, робота з енергозбереження системно ведеться в навчальному закладі з 2006 року. За цей період утеплено -1103 м2 зовнішніх стін основного корпусу (55% загальної площі, замінено 134 вікна ( 94,4 % від потреби). У грудні 2014 року в навчальному закладі здійснено перехід на альтернативні джерела теплозабезпечення (опалення дровами). |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.9. Реконструкція Бабчинецької СЗШ І-ІІІ ступенів, по вулиці Леніна, 36 в с. Бабчинці Чернівецького району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до потреб та запитів суспільства і регіональної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Освітній округ – села (Бабчинці, Нове Життя, Моївка, Букатинка, Вила-Ярузькі) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність комфортних умов для навчання учнів у Бабчинецькій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Раціональне використання енергії і природних енергетичних ресурсів, економія бюджетних коштів; підтримка розвитку економіки району. - Підвищення енергетичної ефективності будівлі школи. - Створення комфортних умов для навчання дітей та праці вчителів; зниження соціальної напруги. - Забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов перебування дітей у закладі, зменшення рівня захворюваності та покращення здоров’я дітей. - Системне забезпечення змістовного проведення дозвілля; зменшення антисоціальних кризових явищ (пияцтво, наркоманія) через залучення до гурткової роботи дітей з неблагополучних та малозабезпечених сімей. - Становлення школи як громадсько-активної установи села. - Поширення досвіду впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в інших закладах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - виготовлення і затвердження кошторисної документації; - вибір підрядної організації і укладання з нею договору-підряду; - проведення робіт підрядною організацією згідно договору; - реалізація плану заходів Проекту (згідно графіка); - проведення моніторингу виконання Проекту; - подання бухгалтерської звітності; - висвітлення результатів реалізації Проекту у районних ЗМІ |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2297,957 | 2510,061 | 4808,018 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 4 312 311,0 грн., Місцевий бюджет - 480 802,0 грн., організації-партнери – 14905,0 грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чернівецької районної державної адміністрації, Бабчинецька сільська рада, громадські організації. |  |  |  |
| Коментарі: | Просимо врахувати те, що певні кроки у напрямку енергозбереження в даній школі уже зроблені: - заміна вікон в усіх класних кімнатах на енергозберігаючі; -заміна дерев’яних дверей на металеві та металопластикові; - заміна котлів опалення з НІІСТУ на КТО; - реконструкція системи опалення шкільної їдальні. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.10. Енергозбереження сьогодні – впевнений крок у фінансове майбутнє |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району, Вінницької області. Основними завданнями є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2. Покращення санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності дітей. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Миронівка та с. Петрашівка Ямпільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема проекту полягає у неефективності використання паливних ресурсів без провадження енергозберігаючих технологій, при цьому у зимовий період не виконуються санітарно-гігієнічні норми у частині дотримання температурного режиму. |  |  |  |
| Очікувані результати: | У результаті зниження втрат тепла зменшаться й витрати на опалення школи, що на даний час є гострою проблею. Провівши реконструкцію приміщень школи, це дасть змогу зекономити бюджетні кошти. Реалізація даного проекту забезпечить також рівний доступ якісної освіти, створення сприятливих умов для розвитку та задоволення потреб особистості суспільства і держави, забезпечення можливості організації здорового дозвілля, популяризація здорового способу життя, покращення умов навчання та виховання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вікон, заміна підлоги спортивної зали та їдальні, заміна дверей, заміна стін кухні, заміна даху, водовідведення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3238,184 | 0 | 3238,184 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 2914,184 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 324,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ямпільська районна державна адміністрація, Петрашівська сільська рада Ямпільського району |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.11. Реконструкція Вендичанської СЗШ І – ІІІ ступенів, гімназії по вул. Леніна, 73 в смт Вендичани Могилів – Подільського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження енергозберігаючих технологій у Вендичанській СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії задля забезпечення належних умов функціонування навчального закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Вендичани Моилів-Подільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З 1997 року Вендичанської СЗШ І-ІІІ ступенівбула заморожена система опалення, в зв’язку з дефіцитом матеріалів замість батарей водяного опалення поставлені регістри, тепловіддача яких на 40% нижча, ніж у батарей (крім того, труби закоксувались солями). Виникла проблема неефективного енергокористування та проблеми із здоров’ям дітей, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу. Температурний режим не відповідає санітарним нормам (12-14° С). Неодноразово РАЙСЕС призупиняла діяльність школи в холодну пору року через порушення температурного режиму. В частини дітей розвинулась хвороба Рейно. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Замінено 72 віконних блоків на енергозберігаючі. 2. Замінено тамбур вхідних дверей та 5 бокових дверей. 3. Реконструйовано систему опалення, здійснено заміну 600 ребер чугунних батарей, та 2800 м труб. 4. Інформація у районних ЗМІ щодо початку та реалізації конкурсу (2 шт.). 5. Знижено рівень захворюваності школярів на ГРВІ у холодну пору року. 6. Створено комфортні умови для навчання, через дотримання належного температурного режиму. 7. Знижено плату за енергоносії в зимовий період на 20%. 8. Економія палива в розмірі 12 %. 9. Підвищено рівень температурного режиму на 25%. 10. Підвищено престиж навчального закладу як опорної школи Вендичанського освітнього округу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Адміністрування проекту – робота із ЗМІ, громадськістю, дирекцією Конкурсу; 2. Моніторинг комерційних пропозицій, підписання договорів купівлі-продажу та на виконання робіт. 3. Встановлення нових радіаторів, заміна частини труб, віконних блоків та дверей. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 680,3 | 0 | 680,3 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку, Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вендичанська селищна рада Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.12. Тепло в школі - здорові діти (школа, с. Корделівка Калинівського району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення збереження здоров’я дітей та повноцінного фізичного розвитку школярів у навчальному закладі сучасного зразка. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Корделівська територіальна громада Калинівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Дасть можливість підтримувати належний тепловий режим, зберегти здоров’я наших дітей та створити комфортні умови для повноцінного функціонування навчального закладу та проведення навчально-виховного процесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1.Створення комфортних умов для навчання і виховання школярів, проведення уроків, шкільних виховних заходів, спортивних змагань. 2.Запобігання застудним захворюванням серед учнів та членів педагогічного колективу шляхом дотримання теплового режиму у навчальних приміщеннях. 3.Підвищення статусу школи як повноцінного навчального закладу сучасного зразка. 4.Покращення естетичного вигляду навчального закладу. 5.Зміцнення будівельної конструкції приміщення школи. 6.Зростання довіри жителів села до органів місцевого самоврядування усіх рівнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створення ініціативної групи, об’єднання виконавців, співвиконавців та партнерів проекту, розподіл доручень та обов’язків. 2. Обрання підрядних організацій та укладення договорів з ними. 3. Залучення коштів для спільної реалізації проекту. 4. Закупівля необхідних будівельних матеріалів для заміни віконних блоків на енергозберігаючі, утеплення фасаду, підсилення будівельної конструкції школи. 5. Заміна вікон. 6. Утеплення фасаду школи. 7.Підсилення будівельної конструкції навчального закладу. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3916,1 | 0 | 3916,1 |
| Джерела фінансування: | ДФРР - 3524,5 тис. грн Місцевий бюджет - 391,6 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Калинівська районна державна адміністрація, Корделівська сільська рада Калинівського району |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.13. Садок дитячий – теплий дім, в якому затишно усім |  |  |  |
| Цілі проекту: | Після реконструкції існуючого опалювального пункту замість використання при опалюванні ДНЗ № 1 “Веселка” природного газу будуть використовуватися відновлювальні джерела енергії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Тульчин |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з тим, що за останній час значно зросла ціна на природний газ та виникла загроза припинення газопостачання, було вирішено при опаленні дошкільних навчальних закладів використовувати альтернативні (місцеві) відновлювальні види палива (дрова, щепа, брикети, пелети та ін.). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція існуючого опалювального пункту з переведенням на альтернативні види палива. Дасть можливість економити понад 30 тис м3 природного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція існуючого опалювального пункту. Проектом передбачено: - внутрішнє опорядження приміщень - влаштування вікон та дверей; - влаштування опалювальних котлів та обладнання до них; - влаштування димових труб висотою 8 м; - підключення до водопроводу та каналізації; - влаштування вентиляційної системи; - влаштування зовнішніх інженерних мереж каналізації; - влаштування електричного обладнання; - влаштування вимощення; - Влаштування водостічної системи. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 626,662 | 0 | 626,662 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 560,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 66,662 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тульчиська міська рада – реалізатор проекту. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.14. Біоенергетична кооперація сільських громад на прикладі Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення енергетичної незалежності та значне зменшення витрат на опалення в задіяних громадах шляхом створення біоенергетичного кооперативу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект поширюється на мешканців Северинівської та Чернятинської сільрад Жмеринського району Вінницької області, загалом – 4234 особи |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сьогодні Україна переживає складні часи енергетичної кризи. Основним джерелом опалення та ресурсом теплопостачання являється природній газ. За останні роки ціни на нього зростали і через залежність від даної сировини нашу країну постійно шантажували. На сьогодні газу українського виробництва у кращому випадку може вистачити тільки на потреби обслуговування ЖКГ. Залишається тривожною ситуація із забезпеченням палива районних центрів, сіл. Більшість шкіл, дитячих садочків, будівель сільських рад, ФАПів залишаються застарілими, такими на які потрібна велика кількість витрат тепла, щоб забезпечити нормальний мікроклімат в середині приміщення. І саме в цей момент необхідно задуматись, проаналізувати ситуацію, зробити план необхідних дій для підтримки місцевих громад, та негайно діяти. Разом з тим, ми бачимо як Європа успішно крокує в напрямку заміщення традиційних джерел енергії, на відновлювальні, доля яких повинна складати 20% до 2020 року. Також підписаний Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату, котрий стимулює скорочення викидів СО2 в атмосферу. В країнах Європи активно впроваджується політика переходу до відновлювальних джерел енергії, надзвичайно популярним, при цьому, є створення енергетичних кооперативів. Досвід успішно впровадження подібних кооперативів існує в Болгарії, Англії, Німеччині, Фінляндії, Данії та інших європейських країнах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - громади Северинівської та Чернятинської сільських рад об’єдналися у біоенергетичний кооператив; - насаджено 65 енергетичних плантацій – енергетичної верби та сильфію; - закуплено обладнання для біоенергетичного кооперативу; - встановлено 8 котелень для отоплення комунальних об’єктів твердим паливом; - об’єкти комунальної власності Северинівської та Чернятинської сільських рад загальною площею 12550 метрів квадратних переведено на опалення твердим паливом; - створено принаймні 12 нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення біоенергетичного кооперативу, до якого увійдуть 7 сіл Жмеринського району, які відносяться до Северинівської сільської ради (села Северинівка, Голубівка, Хатки, селище Матейкове) та Чернятинської сільської ради (села Чернятин, Токарівка, Слобода Чернятинська); - Проведення тендерних закупівель обладнання, техніки необхідної для створення 8-ми котелень, забезпечення функціонування біоенергетичного кооперативу; - Насадження необхідних об’ємів енергетичних плантацій на площі 65 га; - Встановлення та експлуатація котелень на твердому паливі; - Поступовий перехід усіх комунальних об’єктів Северинівської та Чернятинської сільських рад на тверде паливо. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4599,85 | 466,3 | 5066,15 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 3991,75 тис. грн. Місцевий бюджет – 954,4 тис. грн. Партнер проекту - 120 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Северинівська та Чернятинська сільська ради – організація та забезпечення роботи біоенергетичного кооперативу Громадська організація - партнер проекту, надання експертної та консультаційної підтримки проекту |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.15. Крок до Європейської освіти |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція будівлі корпусу № 2 НВК: ЗОШ І ступеня – гімназії Ямпільського району, втілення енергозберігзберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Ямпіль Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Навчально-виховний процес здійснюється в двох корпусах. Окрасою міста та навіть району є корпус № 2 навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І ступеня-гімназії. Споруді в 2013 році виповнилося 100 років від початку експлуатації. Будувалась споруда як приміщення для земської управи. Закінчилось будівництво у 1913 році В 1961 році було створено школу-інтернат, а в 1993 році на базі інтернату створено школу художньо-музичного профілю, що сьогодні носить статус: "Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа I ступеня-гімназія Ямпільського району". Останній ремонт проводився в 1980 р. Кімнати та студії заклад облаштовує своїми силами: міняються вікна, виконуються внутрішні роботи, в планах придбання музичного обладнання та облаштування художніх та мовних студій, але ззовні корпус потребує капітального ремонту. Виконати який власними силами не є можливим. Проект передбачає реконструкцію будівлі корпусу № 2 Навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І ступеня – гімназії в м. Ямполі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для виховання нової європейської генерації учнів, створення умов для формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Реконструкція фасаду корпусу № 2 - Заміна даху - Часткова заміна вікон на енергозберігаючі |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2282,586 | 0 | 2282,586 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 2049.586 тис. грн. співфінансування з місцевого бюджету в сумі 228,0 тис. грн. та організації-партнера в сумі 5,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ямпільська районна державна адміністрація, Ямпільська міська рада |  |  |  |
| Коментарі: | Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І ступеня-гімназія Ямпільського району є одним з найбільших закладів району зі сталою кількістю учнів - 408 та є закладом нового типу, де здійснюється профільне навчання учнів за трьома напрямками : художньо-естетичний, іноземна філологія та історико-філологічний профіль. У школі діє 14 гуртків та студій, з 2003року працюють волонтери з Корпусу Миру |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.16. Будівництво котельні на альтернативних видах палива Чернятської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Незалежності 7 в с. Чернятка Бершадського р-ну, Вінницької обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у загальноосвітній школі с. Чернятка шляхом встановлення модульної будівлі котельні та монтажу двох котлів опалення на твердому паливі. Завдання проекту: - Побудувати модульну котельню в Чернятській ЗОШ - Встановити два котли опалення на твердому паливі - Висвітлити результати реалізації проекту у ЗМІ |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Чернятська сільська рада Бершадського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Згідно з вимогами Закону України «Про енергозбереження» та виконання заходів стратегії економічного розвитку регіону – впровадження технологій енергозбереження та використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії, виникла необхідність переведення опалення школи з природного газу на тверде паливо (дрова). Для опалення школи дровами необхідно кошти в сумі 182,4 тис грн. Опалення дровами дозволить зекономити кошти на придбання енергоносіїв в сумі 151,3 тис.грн. Зменшення витрат на енергоносії дозволить використати вивільнені кошти на зміцнення матеріально технічної бази школи покрашення умов навчання для учнів та умов роботи для педагогічного та обслуговуючого персоналу школи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні наслідки реалізації проекту: - побудовано модульну котельню із встановленням 2-х котлів на альтернативних видах палива; - 100 учнів школи та 35 працівників отримають належні умови для перебування у Чернятській ЗОШ І-ІІІ ст.; - зменшиться захворюваність дітей завдяки підтриманню сталого температурного режиму. Якісні наслідки реалізації проекту: • стале функціонування навчального закладу згідно з санітарними нормами; • забезпечення відповідного теплового режиму для перебування учнів та працівників у приміщенні школи; • значну економію бюджетних коштів на використання енергоносіїв у школі - 151,3 тис. грн. в рік. У зв’язку з введенням вдію котельні на твердому паливі буде зменшено споживання природного газу на 39 тис.м.куб. за опалювальний сезон на суму 333,7 тис. грн. Після переведення опалення школи на тверде паливо вартість дров становитиме 182,4 тис.грн. Економія коштів на опалення за опалювальний сезон – 151,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - В ході виконання проекту передбачається реалізувати такі заходи: - Створення робочої групи з реалізації проекту. - Подання оголошення та проведення тендера з метою визначення переможця на виконання підрядних робіт. - Укладання договору підряду. - Здійснення моніторингу виконання проекту. - Проведення робіт по будівництву модульної котельні в Чернятській ЗОШ згідно проектно – кошторисної документації. - Підготовка та подання звітності по реалізації проекту. - Висвітлення в засобах масової інформації, на сайті Бершадської райдержадміністрації інформації про реалізацію проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1723,246 | 1723,246 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку (89,8%) - 1547,273 тис.грн., місцевий бюджет (10,2% )- 175,973 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.17. Реконструкція та переведення з газу на альтернативні види палива опалювального пункту школи І-ІІІ ступенів в с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Запровадити енергозберігаючі технології, чим значно зменшити витрати на опалення із забезпеченням належного температурного режиму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Станіславчик Жмеринського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту планується вирішення проблеми енергозбереження та використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії в закладах соціальної сфери тим самим підвищити якість надання освітніх послуг шляхом забезпечення належного температурного режиму зі створенням безпечних умов роботи навчального закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Запровадити альтернативу природному газу із забезпеченням належного теплового режиму в навчальному закладі (+18 С0); - Запровадити систему економічно-ефективного опалення навчального закладу, що сприятиме зменшенню на 25% плати за опалення; - Досягнути створення безпечних умов роботи шляхом заміни котельного обладнання з вичерпаним терміном експлуатації. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення ініціативної групи для реалізації проекту, яка по його закінченні буде проводити постійні моніторинги впровадження заходів енергозбереження у с. Станіславчик; - Проведення ремонтних робіт у Станіславчицькій загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (демонтаж існуючого котельного обладнання; проведення будівельних робіт по заміні та утепленню покрівлі, вікон, підлоги; прокладання трубопроводів опалення та вентиляції; встановлення електричних приладів; установлення нового котельного обладнання). - Проведення енергозберігаючих акцій. - Поширення досвіду енергозбереження серед мешканців села, району. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1137,662 | 1137,662 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 1023,896 тис. грн., місцевий бюджет –113,766 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Жмеринська районна рада, відділ освіти Жмеринської райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: | Станом на 01.01.2016 року за рахунок коштів районного бюджету виготовлена проектно-кошторисна документація . При наявності фінансування проект може бути завершено в 2017 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.18. Встановлення модульної котельні на твердому паливі в Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Іллінецьке Іллінецького району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для організації навчального процесу та позакласної виховної роботи навчального закладу завдяки обладнанню модульної котельні на альтернативних видах палива. Основними завданнями проекту є: - забезпечити економне використання енергоносіїв (тверде паливо: дрова, пелети) та витрат на їх придбання на 25%; - зменшити рівень захворюваності серед учнів та працівників навчального закладу; - підвищити імідж державних органів управління, як таких що дбають про комфортні умови навчання, виховання та здоров’я підростаючого покоління; - забезпечити потребу школярів в ефективній роботі позашкільних гуртків та секцій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Іллінецька та Тягунська територіальні громади Іллінецького району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Іллінецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів станом на 01.01.2015 року навчається 149 учнів (проектна потужність 306 учнів), в організації навчально-виховного процесу задіяні 30 працівників. Корпус Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів побудований у 1996 році. Опалення здійснюється за допомогою газового теплопункту. Працює три газових побутових котли марки АОГВ–96, які використовують велику кількість газу, але не забезпечують належний температурний режим в навчальних приміщеннях. Учні, учителі та працівники навчального закладу часто хворіють та перебувають на лікарняному, що негативно впливає на навчально-виховний процес. Навчальний заклад є Іллінецький освітнім округом. Саме престижність та перспективність навчального закладу зумовила складання даного проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні: - встановлена модульна котельня на твердому паливі; - зменшення витрат районного бюджету на придбання енергоносіїв на 25%; - збільшення кількості дітей, задіяний у гуртковій роботі. Якісні: - забезпечення комфортного мікроклімату та температурного режиму у приміщенні школи; - зменшення простудних захворювань учнів та працівників навчального закладу; - зростання ефективності позакласної роботи; - забезпечення інтересів дітей у позакласному розвитку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - встановлення модульної котельні на твердому паливі; - проведення анкетування школярів, для визначення напрямків роботи потенційних шкільних гуртків; - проведення жителями Іллінецької та Тягунської територіальних громад громадського моніторингу, з метою оцінки ходу реалізації та ефективності досягнутих результатів проекту; - висвітлення ходу реалізації проекту та його ефективності в районних засобах масової інформації: газеті «Трудова слава», радіо, на офіційних сайтах Іллінецької ЗОШ І-ІІІ ступенів та відділу освіти. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1287,696 | 1287,696 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 1158,00 тис.грн. (89,9%), кошти місцевого бюджету – 129,696 тис.грн. (10,1%). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Іллінецької райдержадміністрації: співфінансування, організаційні роботи, контроль та нагляд за веденням робіт; Іллінецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, організаційні роботи, нагляд за веденням робіт, висвітлення інформації. |  |  |  |
| Коментарі: | За рахунок різних джерел фінансування, робота з енергозбереження системно ведеться в навчальному закладі з 2006 року. За цей період встановлено 49 пластикових вікон(33% від потреби), встановлено вхідні пластикові двері та замінено 4 дерев’яних дверей. У липні 2015 року в навчальному закладі здійснено промивку водяної системи. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на встановлення модульної котельні на твердому паливі. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.19. Капітальний ремонт опалювальної системи ДНЗ №1 для додаткового встановлення котлів на твердому паливі в м. Калинівка, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Знизити захворюваність серед учасників навчально-виховного процесу. 2. Дотримуватись температурного режиму в дитсадку без додаткового навантаження на бюджет міста. 3. Знизати вартість опалення приміщення закладу. Завдання проекту: 1. Встановити котел на твердих видах палива, 2. Здійснити капітальний ремонт опалювальної системи закладу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Калинівська міська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вартість опалення приміщення ДНЗ №1 газом непомірно висока. Для досягнення бажаного рівня економії коштів на енергоносіях закладу необхідно оптимізувати систему опалення. Тому було прийнято рішення встановити твердопаливні котли та провести капітальний ремонт опалювальної системи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткотривалі кількісні наслідки реалізації проекту: 1. Встановлення 2 твердопаливних котла. 2. Проведення капітального ремонту системи опалення. 3. Підвищення температурного режиму повітря у приміщені навчального закладу до 22 градусів за Цельсієм , що відповідає Державним санітарним нормам та правилам «Влаштування, обладнання, утримання ДНЗ та організації життєдіяльності дітей» затв. Наказом МОЗ № 678 від 01.08.2013р. 4. Зниження використання електроенергії на 20%. 5. Зниження витрат на опалення закладу до 50 %. Очікувані соціальні та якісні результати: 1. В усьому приміщенні дитсадка, буде забезпечено температурний режим, що відповідає Державним санітарним нормам та правилам «Влаштування, обладнання, утримання ДНЗ та організації життєдіяльності дітей» затв. Наказом МОЗ № 678 від 01.08.2013р. 2. Знизиться захворюваність дошкільнят та персоналу через забезпечення температурного режиму. 3. Створення безпечних та комфортних умовах для вихованців та працівників ДНЗ №1 «Берізка» м Калинівка. 4. В майбутньому діти чи онуки будь-кого з мешканців об’єднаної громади зможуть стати вихованцями закладу та будуть забезпечені теплом. 5. Сприяння позитивному іміджу органу місцевого самоврядування та Держави в цілому. 6. Підвищиться рівень безпосередньої участі мешканців громади, громадських організацій та інших зацікавлених сторін у здійсненні місцевого самоврядування. 7. Підвищення здатності громади самостійно вирішувати власні проблеми. 8. Підніметься рівень ефективності роботи адміністрації ДНЗ через використання сучасних управлінських технологій. 9. Розвиток стійкого механізму співпраці влада-громадськість-бізнес. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | I. Підготовчий етап: 1. Створення робочої групи проекту. До складу робочої групи проекту ввійдуть представники організації - подавача та організацій - партнерів. У складі робочої групи діятиме два комітети: виконавчий комітет та спостережний комітет. Функції виконавчого комітету – реалізація проекту. До комітету ввійдуть представники ДНЗ №1 та Калинівської міської ради. Функції спостережного комітету - здійснення моніторингу, аналізу, оцінка етапів реалізації проекту. До нього ввійдуть представники батьківського комітету. 2. Проведення презентації проекту для членів територіальної громади. Буде проведено презентацію проекту на засіданні батьківського комітету, на загальних зборах батьків та працівників ДНЗ, інформування населення про старт проекту в регіональних ЗМІ . Педагогічний колектив ДНЗ №1 «Берізка» виготовить буклети, які будуть розповсюджені серед жителів громади, діти яких можуть стати вихованцями закладу 3. Проведення аналізу ринку, укладення договору із вибраною організацією-підрядником. Робоча група здійснить аналіз ринку та на основі зібраних пропозицій здійснить вибір найбільш економічно обґрунтованої та якісної пропозиції організацій підрядника. Із організацією-підрядником буде заключний договір. Організація-підрядник надасть послуги по встановленню котла на твердих видах палива, здійсненню ремонту опалювальної систему закладу II. Технічно-впроваджувальний етап: 4. Обстеження технічного стану будівлі, буде виконано організацією підрядником. 5. Придбання котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, загальною потужністю - 260кват ,вид палива – дрова, вугілля. 6. Доставка та монтаж твердопаливного котла. Роботи виконуватиме організація-підрядник, також будуть залучені технічні працівників ДНЗ №1. 7. Капітальний ремонт опалювальної системи (улаштування бетонних фундаментів, встановлення димоходу, прокладання тепломереж,придбання та монтаж установки для зм’якшування води) виконає організація-підрядник. III. Завершальний етап: 8. Проведення моніторингу реалізації проекту. Моніторинг здійснюватимуть члени робочої групи проекту за наступними критеріями: повнота виконання заходів, своєчасність виконання заходів. 9. Висвітлення результатів реалізації проекту серед громади та ЗМІ. Підведення підсумків проекту здійснюватиметься на загальних зборах працівників та батьків вихованців закладу. Результати проекту будуть презентовані для аудиторії представниками робочої групи проекту. 10. Формування фінальної звітності проекту. Звітність проекту буде сформована керівником проекту та керівником органу місцевого самоврядування на основі результатів моніторингу проекту робочою групою. Робоча група проекту зобов’язується надати у звітності достовірну та повну інформацію про реалізацію проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 495,5 | 495,5 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 396,4 тис. грн., Калинівська міська рада – 99,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Калинівська міська рада, дошкільний навчальний заклад ясла-садок №1 «Берізка» |  |  |  |
| Коментарі: | Дошкільний навчально-виховний заклад ясла-садок № 1 – великий та перспективний навчальний заклад . Досягнення та нагороди: За вагомий внесок в розвиток освіти і науки України колектив нагороджений у 2011 році Дипломом та кришталевою нагородою Міністерства освіти і науки молоді та спорту України і занесений до книги «Флагмани освіти і науки України». За останні роки педагогічний колектив брав активну участь в оглядах-конкурсах міського масштабу, став лауреатом конкурсу «Розвивальне середовище дошкільного закладу», проведеного журналом «Вихователь-методист дошкільного закладу» у 2011 році, нагороджений грамотою журналу «Дошкільне виховання» за перемогу у «Конкурсі освітніх технологій - 2010», також був призером конкурсу журнала «Пізнайко» - «Педагог-новатор 21 ст.» у 2010 році та переможцем Всеукраїнського конкурсу «Ляльковий театр своїми руками» у 2009 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.20. Реконструкція системи опалення Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування в смт Крижопіль, з встановленням котлів на альтернативному паливі загальною потужністю 1000 кВт |  |  |  |
| Цілі проекту: | Модернізація та безпека системи опалення лікувального закладу, що стане беззаперечною запорукою збереження здоровя хворих та забезпечення комфортного життєвого середовища медичного персоналу . |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Крижопільський район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Щорічно в стаціонарних відділеннях Крижопільської ОЛІЛ лікується близько 7 тисяч жителів Крижопільського району, а також ближніх населених пунктів інших районів. Виконується близько 2 тисячі оперативних втручань. Приймається 350-400 пологів. Лікарями поліклінічного відділення щорічно приймається близько 162 тисячі хворих. Крижопільська ОЛІЛ обладнана сучасною лікувально-діагностичною апаратурою, фізіотерапевтичною апаратурою. 26.06.2015 року медичний заклад в черговий раз підтвердив отриману вищу акредитаційну категорію МОЗ України. Приміщення котельні знаходиться в задовільному стані. Котельня опалюється котлами НІІСТУ – 5. Котли уже устарілі. Ефективний ремонт даних котлів здійснити неможливо із – за відсутності запасних частин . Це все впливає на неможливість гарантувати безпеку та виконання вимог СанПіНу щодо дотримання норм теплового режиму лікарні, що веде за собою загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу. Вугілля на сьогоднішній день дорого закупляється. Проектом запроектовано два котли «АНКОТ 500» загальною потужністю 1000 кВт зі встановленням газогенераторів для спалювання деревини, що приведе до зменшення витрат районного бюджету на оплату енергоносіїв, дотримання норм теплового режиму. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткотривалі наслідки реалізації проекту: зміцнення матеріально-технічної бази лікувального закладу. Перспективні наслідки реалізації проекту: створення повноцінних умов для якісної реалізації оздоровлення жителів району,заощадження коштів на опалення закладу, створення сприятливого мікроклімату, безпечного перебування людей в лікувальному закладі. - модернізація та безпечна система опалення згідно європейських стандартів енергозбереження; - надання якісних послуг з теплопостачання Крижопільській ОЛІЛ (досягнення санітарного рівня внутрішньої температури приміщення); - впровадження інноваційного підходу у використанні альтернативного палива котельні в бюджетному закладі селища; - зменшення витрат районного бюджету на оплату енергоносіїв. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту. Проведення аналізу ринку та вибір організації-підрядника. Демонтаж трьох існуючих твердопаливних котлів. Влаштування фундаменту під котли із монолітного бетону. Влаштування газоходів котлів. Введення котельні з встановленням котлів на альтернативному паливі в експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 858,528 | 858,528 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 768,528 тис. грн., співфінансування з місцевого та районного бюджетів в сумі 90 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління економічного розвитку Крижопільської районної державної адміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.21. Реконструкція дитячого ясла-садка «Ластівка» по вул. Леніна,1 в с. Карпівка Могилів-Подільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов надання дошкільних освітніх послуг у ДНЗ «Ластівка» шляхом створення ще однієї групи |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Карпівська сільська рада Могилів-Подільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Виникла нагальна потреба створення ще однієї групи у ДНЗ «Ластівка», що надасть можливість розділити групи за віком, а також створить додаткові місця для навчання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Замінено 12 вікон і 8 дверей; 2. Встановлено модульної котельні і димової труби; 3. Проведено монтаж підземної труби тепломережі 100 м²; 4. Проведено реконструкцію підлоги в ігрових кімнатах 86 м²; 5. Замінено систему опалення; Створено належні умови для надання якісних дошкільних освітніх послуг. 2. Вирішено проблему молодих сімей з дітьми по можливості влаштування в ДНЗ. 3. Поліпшено соціальне становище у територіальній громаді. 4. Налагоджено співпрацю між жителями громади та органами місцевої влади 6. Збільшено кількість ліжкомісць на 30 штук. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту; висвітлення інформації щодо початку реалізації проекту у місцевих ЗМІ в разі його перемоги; підписання договорів на виконання робіт та закупівлю матеріалів; проведення підготовчих робіт; проведення капітального ремонту у групі; проведення моніторингу виконання проекту; офіційне відкриття оновленого ДНЗ; підготовка та подача фінансової звітності |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 940,039 | 940,039 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку- 846,035 тис. грн. і бюджет Карпівської сільської ради- 94,004 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Карпівська сільська рада прийме участь у співфінансуванні та в реалізації даного проекту. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.22. Реконструкція котельні навчально-виховному комплексі «Середня загальноосвітня школа I-III ст. №1 – гімназія» смт Муровані-Курилівці із встановленням твердо-паливних котлів |  |  |  |
| Цілі проекту: | - створити законодавчо встановлені норми теплового забезпечення в школі-гімназії та забезпечити економію бюджетних коштів. - замінити три фізично зношені та енергозатратні опалювальні котли НІІСТУ-5 на сучасні енергоекономні котли; - створити безпечні умови для навчання та праці в школі-гімназії; - забезпечити економію бюджетних коштів та направити їх на підвищення якості освітніх послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Муровані-Курилівці, с. Дерешова, с. Петримани, с. Роздолівка, с. Дружба Мурованокуриловецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Діючі опалювальні котли НІІСТУ -5 встановлені в 1989 році. Останні роки постійно здійснюється їх капітальний та поточний ремонт. Подальша експлуатація котлів є технічно неможливою та небезпечною. Заміна на такі ж котли є недоцільною та нераціональною. Площа, що опалюється становить 11000 м.кв. Котли НІІСТУ – 5 мають ККД. Проектна потужність котлів становить 600 тон вугілля. Через постійну нестачу коштів, за останній опалювальний сезон використано 425 тон палива на суму 600 тис. грн. Навіть при таким великих фінансових затратах забезпечення належного температурного режиму в школі є неможливим. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення економії не менше 170 тон палива , що становить 300 тис. грн бюджетних коштів; - забезпечення законодавчо встановленого температурного режиму в навчальному закладі та створення безпечних умов навчання і виховання дітей; - покращення мікроклімату серед учасників навчально-виховного процесу; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - формування робочої групи проекту; - оголошення про тендерні процедури на закупівлю робіт; - відбір постачальників, підписання договорів; - проведення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт; - підготовка та подання звіту до фонду |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2765 | 2765 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку- 2488,4 тис. грн. Місцевий бюджет 276,6 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Мурованокуриловицької райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.23. Технічне переоснащення (реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на «ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані-Курилівці Мурованокуриловецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Технічне переоснащення ( реконструкція) котельні з заміною котла Е – 1/9 – Р на « ARS-500» для Мурованокуриловецької лікарні планового лікування в смт Муровані Курилівці Мурованокуриловецького району Вінницької області; |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Мурованокуриловецький район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Належний температурний режим |  |  |  |
| Очікувані результати: | - можливість застосування різних видів палива ( пелети, дров’яні брикети, дрова). - забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів під час лікування, що дасть змогу підвищити якість медичного обслуговування населення району; - покращення умов праці медичних працівників; - заощадження бюджетних коштів та використання їх на інші, не менш важливі потреби медицини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Технічне переоснащення (реконструкція) котельні Мурованокуриловецької лікарні планового лікування |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 457,8 | 457,8 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку- 412 тис. грн. Місцевий бюджет – 45,8 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Мурованокуриловицька райдержадміністрації, Мурованокуриловецька лікарня планового лікування |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.24. Реконструкція газової котельні ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів з встановленням котлів на альтернативному (твердому) паливі по вул. Трембецького, 2 в м. Тульчин, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Досягнення економії буджетних коштів зарахунок зменшення споживання енергоносіїв, забезпечення належного температурного режиму. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Тульчин |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з тим, що за останній час значно зросла ціна на природний газ вирішено при опаленні шкільних навчальних закладів використовувати альтернативні (місцеві) відновлювальні види палива (дрова, щепа, брикети, пелети та ін.). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція існуючої шкільної котельні з переведенням на альтернативні види палива дасть можливість економити понад 55 тис м3 природного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція існуючого опалювального пункту. Проектом передбачено: - внутрішнє опорядження приміщень - влаштування вікон та дверей; - влаштування опалювальних котлів та обладнання до них; - влаштування димових труб висотою 15 м; - підключення до водопроводу та каналізації; - влаштування вентиляційної системи; - влаштування зовнішніх інженерних мереж каналізації; - влаштування електричного обладнання; - влаштування вимощення; Влаштування водостічної системи. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3163,156 | 3163,156 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку- 2800,0 тис. грн. Районний бюджет – 363,156 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | відділ освіти Тульчинської районної державної адміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| Номер і назва завдання: | 2.4.1. Реалізація заходів підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.25. Реконструкція із запровадженням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії у дитячому садку «Ромашка» с. Красносілка Бершадського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов для виховання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у дитячому садку «Ромашка» села Красносілки із застосуванням енергоощадних заходів та відновлювальних джерел енергії за допомогою альтернативних технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Красносілка Бершадський району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Після нестабільності у роботі цукрозаводу, на утриманні якого знаходився дитсадок, з 2001 року, почалися перебої у забезпеченні його гарячою водою. Вдалася в знаки зношеність системи водяного опалення в результаті чого дитячий садок залишився без тепла. Не маючи альтернативи у опаленні приміщення, місцева влада вимушена була перевести ДНЗ «Ромашка» на сезонний режим роботи. Дошкільнята відвідували його лише у теплу пору року протягом 3-5 місяців. У 2011 році сільською радою було прийнято рішення про відновлення круглорічної роботи дошкільного закладу шляхом завершення його газифікації та проведення поточного ремонту у частині приміщення. В той же час, на сьогоднішній день установа потребує реконструкції приміщення: ремонту даху та заміни перекриття, утеплення фасаду, переведення котельні на альтернативні види палива та заміни системи опалення, заміни вхідних дверей та вікон на другому поверсі, встановлення сонячних колекторів та облаштування теплої підлоги в ігрових і спальній кімнатах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Кількісні наслідки реалізації проекту. Завдяки успішному впровадженню даного проекту буде досягнуто наступних результатів: - проведено реконструкцію приміщення дитячого садка, зокрема, здійснено ремонт даху та замінено 665м2 його перекриття, утеплено 473м2 фасаду приміщення, переведено котельню на альтернативні види палива та здійснено заміну 280 м.п. системи опалення із встановленням 53 стальних панельних радіаторів «Galactic», замінено 3 вхідних дверей та 27 вікон на другому поверсі, встановлено 3 сонячні колектори та облаштовано 187м2 теплої підлоги в ігрових та спальній кімнатах; - 45 вихованців дошкільного закладу, 12 працівників дитсадка отримають належні умови для перебування у ДНЗ «Ромашка»; - відкрито додаткову ясельну групу в якій 20 дітей с.Красносілка отримають можливість відвідувати дитсадок; - створено 4 додаткових робочих місця за рахунок відкриття ясельної групи. - Якісні наслідки реалізації проекту. В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних якісних показників спрямованих на: - стале функціонування дошкільного навчального закладу згідно з санітарними нормами; - забезпечення відповідного теплового режиму для перебування вихованців та працівників у приміщенні дитячого садка; - охоплення додаткової кількості дітей дошкільним вихованням; - забезпечення закладу гарячим водопостачанням за рахунок відновлювальних джерел енергії з економією електроенергії на нагрів води понад 70%; - значну економію бюджетних коштів на використання енергоносіїв у дитячому садку; - покращення зовнішнього та внутрішнього естетичного вигляду дошкільного навчального закладу; - залучення жителів громади до участі у громадських роботах в місцях, що мають загальну суспільну користь. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | В ході виконання проекту передбачається реалізувати такі заходи: 1. Створення робочої групи з реалізації проекту. 2. Проведення громадських слухань та батьківських зборів в дошкільному навчальному закладі «Ромашка» щодо з'ясування актуальності проблеми та реальних можливостей її реалізації. 3. Подання оголошення та проведення тендера з метою визначення переможця на виконання підрядних робіт. 4. Укладання договору підряду. 5. Здійснення моніторингу виконання проекту. 6. Проведення робіт по реконструкції приміщення ДНЗ «Ромашка» згідно проектно – кошторисної документації. 7. Підготовка та подання звітності по реалізації проекту. 8. Висвітлення в засобах масової інформації, на сайтах Бершадської районної ради та РДА здобутого в ході реалізації проекту досвіду впровадження енергозберігаючих заходів, використання відновлювальних джерел енергії у ДНЗ «Ромашка» с. Красносілка та ефективності гуртування і активізації громади при вирішенні місцевих проблем. 9. Проведення круглого столу за участю представників влади, підрядної організації, керівників сільських громад району, громадськості та ЗМІ і підведення підсумків реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2464,1 | 2464,1 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 1910,1тис. грн. Місцевий бюджет – 540,6 тис. грн. Кошти громадськості -13,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Красносільська сільська рада - учасник проекту, співфінансування проекту; Бершадська районна рада – співфінансування проекту; ГО «СВІТОЧ» - співфінансування проекту; КП «Комунальник» - благоустрій території, транспортні послуги. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.2. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії у сільському господарстві |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.26. Використання відходів сільського господарства для виробництва відновлювальної енергії (компонент «навчання та інвестиції») |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка інтенсивного розвитку сільського господарства Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські громади Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект має на меті визначення напрямків можливого використання сільськогосподарських відходів (наприклад, соломи, гною) для виробництва відновлювальної енергії. Обсяг матеріалів такого типу, що наразі є відходами виробництва, є стабільним, тому правильно налагоджена система їх використання може забезпечити стале виробництво енергії. Така система може бути корисною для місцевих громад, підприємств, сільськогосподарських виробників та сільського населення завдяки економії витрат на енергію. Проект передбачатиме проведення аналізу витрат і вигід та оцінки впливу на навколишнє середовище. Існує можливість відтворення результатів проекту та застосованої методології в інших районах. Впровадження цього проекту також передбачатиме інформування шляхом проведення навчання, підготовку інвестиційних програм і популяризацію серед можливих інвесторів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищено енергоефективність шляхом використання сільськогосподарських відходів як джерела для виробництва відновлювальної енергії. - Розроблено пілотну модель використання сільськогосподарських відходів у виробництві відновлювальної енергії. - Щонайменш одна державна установа (школа, медичний заклад або дитячий садок) застосувала використану модель. - Розроблено оцінку впливу з рекомендаціями та пропозиціями щодо використання сільськогосподарських відходів. - Розроблено та впроваджено навчальну програму. - Підвищено поінформованість місцевих громад, підприємств, сільськогосподарських виробників і населення у питаннях енергоефективності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення аналізу кількості та якості наявних відходів. - Проведення оцінки готовності державної установи (установ) брати участь в проекті. - Відбір сільської території для впровадження пілотного проекту. - Проведення аналізу існуючої системи та обладнання для опалення. - Порівняння традиційного та відновлювального рішень, оцінка витрат і вигід. - Розробка і застосування рішення на обраній території. - Проведення ситуаційного дослідження, розробка навчальної програми та інвестиційних пропозицій. - Проведення навчання для поширення рекомендацій у сільських громадах. - Поширення результатів проекту для залучення донорів і приватних інвесторів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 600,1875 | 370,1156 | 970,3031 |
| Джерела фінансування: | Донори, кошти державного, обласного та місцевих бюджетів |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Навчально-демонстраційний Центр енергоефективності сільських територій надаватиме відповідну експертну підтримку й ноу-хау для впровадження проекту. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.2. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії у сільському господарстві |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.27. Використання відходів сільського господарства як органічного добрива (компонент «навчання та залучення приватних інвестицій») |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підтримка інтенсивного розвитку сільського господарства Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область (27 районів) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день у ґрунтах Вінницької області вміст гумусу в 4-5 разів менший, ніж це було на початку 20-го століття. Сільське господарство сьогодні сильно залежить від хімічних технологій удобрювання. На додаток до зниження якості продуктів харчування таке становище впливає на їхню ціну та ціну іншої сільськогосподарської продукції й веде до штучної нерентабельності та сильної енергозалежності. Проект спрямований на збільшення виробництва органічних добрив з різних джерел, зокрема з біовідходів агропромислового комплексу, лісопереробки тощо. Він спрямований на підвищення поінформованості та розбудову спроможності сільськогосподарських виробників щодо використання біохімічних – органічних технологій та забезпечить створення економічних і екологічних вигід від використання природних добрив. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Розширено використання сільськогосподарських відходів як органічних добрив. - Організовано виробництво органічних добрив. - Розширено використання органічних добрив. - Підвищено якість ґрунтів і продуктивність ферм. - Знижено залежність від хімічних добрив. - Створено нові робочі місця у сільських районах. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка навчальних програм із можливостей та переваг використання органічних добрив, вироблених із сільськогосподарських відходів. - Підготовка навчальної програми з методологій та технологій виробництва органічних добрив із сільськогосподарських відходів на основі досвіду пілотних підприємств. - Проведення зазначених навчальних програм для сільськогосподарських виробників у всіх районах Вінницької області з демонстрацією практичних прикладів. - Підготовка та рекламування інвестиційних пропозицій серед потенційних інвесторів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3000, 3 | 880, 2 | 3880, 5 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, обласний та державний бюджети, приватні інвестори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації , Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.4. Технічне переоснащення виробництва на основі впровадження інноваційних проектів, ресурсозберігаючих, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.28. Техніко-економічне обґрунтування виробництва енергії з відновлювальних джерел |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збільшення рівня використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає розробку матриці зв’язків територій з наявними відновлювальними джерелами енергії та матриці зв’язків цих ресурсів із наявними та потенційними споживачами. У результаті будуть створені економічно ефективні моделі опалення на основі відновлювальних джерел і виробництва електроенергії з таких джерел із метою сприяння заміщенню традиційних джерел енергії. Дослідження включатиме вивчення наявних варіантів упровадження енергоефективних технологій та розробку моделей економічно ефективного використання цих технологій. Такий підхід уможливлює розгляд заходів енергозбереження як кінцевих економічно ефективних проектів із матеріально-технічним забезпеченням використання ресурсів та економічними ефектами. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Визначено потенціал і вироблено сталі та ефективні рішення щодо виробництва енергії з відновлювальних джерел. - Розроблено концепції та проекти виробництва енергії з відновлювальних джерел. - Підвищено поінформованість і покращено енергоефективність у регіоні. - Збільшено кількість суб’єктів області, які використовують альтернативні технології і рішення на основі відновлювальної енергії. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Збір інформації про наявність ресурсів, потрібних для виробництва, і складення карт районів із концентрацією відновлювальних джерел енергії. - Розробка каталогу постачальників/споживачів (потенційних) відновлювальної енергії. - Проведення аналізу інформації та підготовка рекомендацій. - Розробка економічно ефективних моделей заміщення традиційної енергії відновлювальною. - Розробка матриці (наявні ресурси – потенційні споживачі відновлювальної енергії) із зазначенням кількостей і проведення аналізу витрат і вигід для потенційних пілотних територій. - Просування відновлювальних джерел енергії як альтернативи традиційним викопним видам палива. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5000,3 | 2480,5 | 7480,8 |
| Джерела фінансування: | Міжнародні донори, обласний бюджет, місцеві (комерційні) партнери проекту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації , Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.7. Сприяння виробництва, переробки та споживання біопалива в області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.29. Найкраще біопаливо – рослинне сміття та гілля. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблем переробки відходів деревини (обрізані гілки, верхівки дерев, кущів, листя тощо) на щепу для отримання альтернативного палива, як перевагу високовартісним електроенергії та газу. Створення нових робочих місць шляхом впровадження ефективних інноваційних проектів, високотехнологічного обладнання, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальні громади Гайсинського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Актуальність обраної теми зумовлюється тим, що однією з найгостріших сезонних екологічних, соціальних, медичних проблем, притаманних як урбанізованим, так і сільським територіям є проблема масового, бездумного спалювання рослинних решток (листя, трави, гілок) після агротехнічних робіт і, в першу чергу, обрізки дерев та кущів. На території Гайсинського району вже більше десяти років розташоване офіційне сміттєзвалище, яке обслуговує населення не тільки жителів району. Протягом року комунальними службами та місцевими жителями на територію сміттєзвалища завозиться величезна кількість рослинних відходів у вигляді гіляк (лише поверхневий підрахунок рослинної сировини на території району складає понад 1 тис. тонн), яке періодично спалюється. Звичайно, продукт спалювання – зола – є добрим калійновмісним добривом, але сьогодні уже є значна кількість досліджень, які доводять негативний вплив спалювання гіляк на здоров’я людей і тварин та довкілля (повітря, грунт, мікроорганізми тощо). Крім того, останнім часом, в умовах зростання ціни на газ та електроенергію, особлива увага приділяється запровадженню альтернативних видів палива. Так, на противагу бездумному спалюванню гілок і втраті депонованої у ній енергії, може стати переробка (подрібнення) деревини після розчищення лісосмуг, ліній електропередач, присадибних ділянок на щепу різної фракції, які можна використовувати як біопаливо та в інших сферах життєдіяльності людини. Вирішення та виконання цього завдання вимагає відповідного технічного оснащення, яке є на сьогодні дороговартісним. Використання такого обладнання надасть можливість створити нові робочі місця, а використання щепи – полегшити працю і частково автоматизувати процеси опалення приміщень. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Покращення екологічного стану довкілля, зменшення шкідливих викидів (оксиду азоту, угарного газу, важких металів і низки канцерогенних сполук) в атмосферне повітря через зменшення кількості спалювання рослинних решток. 2. Надання допомоги комунальним та автодорожнім службам у розчищенні лісопосадок, санітарних зон міста, розчищення ліній електромереж та власникам присадибних ділянок у ліквідації значної кількості рослинних відходів. 3. Отримання альтернативного біопалива у вигляді щепи різної фракції для використання в піролізних котлах, теплових станціях, котельних установках, газогенераторах. 4. Надання послуг населенню з виробництва мульчі для облаштування паркових зон, присадибних ділянок, а також виготовлення компосту тощо. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - підготовка та облаштування бази для розміщення та утримування технічного обладнання; - визначення оптимального технічного забезпечення для впровадження проекту; - висвітлення актуальності піднятого питання через засоби масової інформації; - заключення договорів з комунальними підприємствами та приватним сектором на переробку сировини. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 100 | 400 | 0 | 500 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети (районний/міський), власні кошти |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Приватні інвестори |  |  |  |
| Коментарі: | Технічне обладнання необхідне для впровадження проекту: Щепоріз – дереводробильна машина відходів деревообробки та лісозаготівлі (рейки, гілки та верхівки дерев тощо). Подрібнення відходів деревини з максимальним діаметром 160 мм будь-якої довжини. Трактор – для покращення мобільності щепоріза. Термін окупності проекту 2 роки після запровадження. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.5.1 Запровадження екологічних методів ведення сільського господарства та виробництва екологічно чистого продовольства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.30. Розбудова спроможності та сприяння пілотному органічному землеробству |  |  |  |
| Цілі проекту: | Виробництво екологічно чистих продуктів харчування. Збереження трудових ресурсів області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | 27 районів Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На українському ринку спостерігається дефіцит органічної продукції, а споживачі готові платити більше за таку їжу. З іншого боку, існує потенціал для органічного виробництва і сільськогосподарські виробники можуть за допомогою такого виробництва створювати додану вартість. Цей проект одночасно вирішує проблему дефіциту органічних продуктів харчування, а органічне землеробство розглядається як засіб покращення сільськогосподарського виробництва та збільшення доходів сільського населення. Проте, органічне землеробство тільки розвивається і його ще треба пропагувати, щоб воно зайняло свою нішу на регіональному сільськогосподарському ринку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищено рівень знань зацікавлених фермерів та сільськогосподарських виробників у сфері органічного землеробства. - Зібрано інформацію про зацікавленість в органічній продукції та про потенціал її виробництва в регіоні. - Залучено донорів для спільного фінансування витрат на сертифікацію органічної продукції. - Розроблено каталог виробників органічної сільгосппродукції у регіоні, поширено відповідну інформацію. - Зареєстровано регіональну торгову марку виробників органічної продукції, проведено заходи з пропаганди органічної продукції регіону. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Підготовка і організація семінарів і тренінгів (з прикладами успішної діяльності) по веденню органічного землеробства для сільськогосподарських виробників і фермерів (за підтримки регіональних сільськогосподарських дорадчих служб і фахівців Асоціації учасників органічного виробництва «БІОЛан Україна»). - Збір інформації та створення бази даних виробників продуктів харчування Вінницької області, зацікавлених в органічному землеробстві. - Розробка схеми субсидіювання частини витрат на сертифікацію продукції, надання зацікавленим виробникам доступних можливостей сертифікації органічної продукції. - Збирання інформації та створення каталогу виробників органічної продукції. - Реєстрація регіональної торгової марки виробників органічної продукції. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4450 | 3770 | 8220 |
| Джерела фінансування: | Кошти міжнародних донорів, приватних підприємців та учасників проекту |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.31. Будівництво опалювального пункту в ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Перемоги, 15, с. Баланівка Бершадського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у загальноосвітній школі с. Баланівка |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Баланівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У навчальних закладах котельні не повинні бути розміщені у підвальних приміщеннях в зв’язку з потенційною небезпекою виникнення надзвичайної ситуації під час експлуатації. Встановлення модульної будівлі котельні та монтаж двох котлів опалення на твердому паливі забезпечать вирішення питання щодо додержання вимог техніки безпеки |  |  |  |
| Очікувані результати: | Cтале функціонування навчального закладу згідно з санітарними нормами, забезпечення відповідного теплового режиму для перебування учнів та працівників у приміщенні школи, зменшення захворюваності дітей завдяки підтриманню сталого температурного режиму, економія бюджетних коштів при використанні енергоносіїв у школі близько 15,2 тис. грн на рік |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення робіт по будівництву модульної котельні в Баланівській ЗОШ із встановленням 2-х котлів на альтернативних видах палива згідно проектно – кошторисної документації |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1354,7 | 1354,7 | 1354,7 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 1000,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 354,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Бершадської РДА, Баланівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.32. Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 79 в м. Хмільник |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення теплоефективності будівлі дошкільного навчального закладу та забезпечення її ефективної експлуатації шляхом проведення реконструкції зовнішніх огороджувальних конструкцій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Хмільник |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Низька енергоефективність будівлі садочка, тепловий опір стін складає 1.19 м2 °С /Вт при необхідному опорі 3.3 м2 °С /Вт, що призводить до перевитрат енергоносіїв, незадовільному стану внутрішніх поверхонь стін, що і спричиняє високий рівень простудних захворювань дітей і співробітників дитячого закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створенння умов в дошкільному закладі, які відповідають санітарно - гігієнічним і будівельним нормам України; досягнення значного соціального ефекту завдяки зменшенню рівня захворюваності дітей і персоналу садочку. Споживання енергоресурсів буде зменшено на 170 тис кВт*год. за опалювальний сезон |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення реконструкції огороджувальних конструкцій. Проведення енергетичного аудиту будинку ДНЗ і моніторингу виконання утеплення. Коригування проекту енергетичного паспорту будівлі садочку №7. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2572,8 | 0 | 2572,8 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 2100,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 472,8 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Хмільницька міська рада; Управління освіти Хмільницької міської ради |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.33. Реконструкція приміщення, даху та утеплення фасадів СЗШ І – ІІІ ступенів №2 по вул. Шкільна, 14 в с. Городківка Крижопільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень та створення безпеки життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу середньої загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №2 в с. Городківка, Крижопільського району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Городківка, села Дахталія, Мар¢янівка, Теклівка, Нетребівка, Висока Гребля, Андріяшівка, Джугастра, Леонівка, Савчине, Петрунівка Крижопільського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення не захищене від перепаду температур, місцями протікає покрівля даху, волога проникає у класні кімнати, утворюючи грибок, який шкодить здоров’ю школярів, працівників школи. Будівля школи побудована без урахування сучасних будівельних норм по теплоізоляції. Також у школі ще потребують заміни 16 вікон. Водостічна система відсутня, що призводить до затікання зовнішніх стін – необхідно її повне встановлення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Cтале функціонування навчального закладу згідно з санітарними нормами, забезпечення відповідного теплового режиму для перебування учнів та працівників у приміщенні школи, зменшення захворюваності дітей завдяки підтриманню сталого температурного режиму |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Для збереження приміщення навчального закладу потрібно: нагальна необхідність заміни покрівельного матеріалу даху школи, утеплення покрівлі горища, заміна покриття термоізоляції на інженерних мережах горища, встановлення блискавкозахисту, здійснення утеплення стін будівлі школи, завершення заміни вікон та дверей на енергозберігаючі. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (березня 2017) До (вересня 2018): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1604,4 | 2040,7 | 3645,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 2839,7 тис. грн. Місцевий бюджет – 805,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Крижопільська районна рада; відділ освіти Крижопільської райдержадміністрації; Городківська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.34. Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» по вул. Центральна 46, в смт Піщанка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у загальноосвітній школі смт Піщанка шляхом переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в Піщанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Піщанська селищна рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час приміщення котельні знаходиться у незадовільному стані. Для опалення школи використовуються два котли НІІСТУ-5 які експлуатуються більше 12 років, один з яких в незадовільному стані, що не дає можливості економити бюджетні кошти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Технічне переоснащення котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні дозволить вирішити питання створення комфортних умов перебування учнів та працівників Піщанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» у навчальних приміщеннях, а енергоефективні прилади дозволять зменшити енергозатрати. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення робіт по технічному переоснащеннію котельні з заміною котлів на сучасні енергоефективні в Піщанському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» згідно проектно – кошторисної документації. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04/17): До (10/17): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2274,1 | 0 | 2274,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) - 1800,0 тис. грн., місцевий бюджет - 180,0 тис. грн., інші джерела фінансування – 294,1 тис .грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Піщанської райдержадміністрації; Піщанська селищна рада; інвестори |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.35. Реконструкція системи теплопостачання ЗОШ І-ІІ ступенів, с. Сліди Тиврівського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комфортних умов, підтримання сталого температурного режиму для навчання дітей, роботи обслуговуючого персоналу та педагогічних працівників у школі с. Сліди |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Сліди |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У навчальних закладах котельні не повинні бути розміщені у підвальних приміщеннях в зв’язку з потенційною небезпекою виникнення надзвичайної ситуації під час експлуатації. Встановлення модульної будівлі котельні та монтаж двох котлів опалення на твердому паливі забезпечать вирішення питання щодо додержання вимог техніки безпеки |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація даного проекту забезпечить зменшення споживання енергетичних ресурсів на 15% (вугілля) та забезпечить безпечні умови експлуатації системи опалення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - виконання робіт з реконструкції системи теплопостачання (встановлення модульної котельні, монтаж нового твердопаливного котла, підключення до діючої системи теплопостачання) - виконання пуско-налагоджувальних робіт, перевірка роботи системи теплопостачання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 846,9 | 0 | 846,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) - 762,2 тис. грн. місцевий бюджет – 84,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Тиврівської РДА; сільська рада с.Сліди |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.36. Будівництво модульного опалювального пункту СЗШ І-ІІІ ступенів, с.Юрківка Тульчинського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Досягнення економії буджетних коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, забезпечення належного температурного режиму, дотримання пожежної безпеки |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Юрківка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В підвальному приміщенні школи досі знаходиться котельня, що не відповідає діючим нормативним вимогам та є є загрозою здоров’я і життя учасників навчально-виховного процесу. Саме дана проблема може спричинити в подальшому негативні наслідки для навчання дітей у школі або, навіть, до припинення навчального процесу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення безпечних умов навчально-виховного процесу; - забезпечення дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки; - економія бюджетних коштів; - збільшення кількості вихованців шкільного навчального закладу; - зменшення використання вугілля та дров для опалення приміщення школи; - ефективне використання коштів на реалізацію проекту |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | влаштування фундаменту та щебеневої засипки під фундамент; монтаж димовивідної труби; влаштування будівлі блочної котельні; оздоблювальні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 979,5 | 0 | 979,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 500,0 тис.грн місцевий бюджет – 479,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | відділ освіти Тульчинської райдержадміністрації; Юрківська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.37. Реконструкція Юхимівської СЗШ І-ІІІ ступенів, с. Юхимівка Шаргородського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення якісних освітніх послуг для дітей та комфортних умов роботи для педагогічного персоналу шляхом впровадження новітніх енерго та ресурсоощадних технологій для мінімізації тепловтрат будівлі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Юхимівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблемою навчального закладу є нагальна потреба – реконструкція аварійного даху та заміна старих дерев’яних вікон і дверей на нові, енергозберігаючі. Негативним фактором є високий рівень тепловтрат. Дані проблеми значно впливають на якість навчального процесу та стан здоров'я дітей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Забезпечення якісними та комфортними умовами в школі в межах територіальної громади; - зменшення видатків місцевого бюджету на енергоносії; - підвищення рівня енергозбереження в школі; - зменшення захворюваності дітей та педагогів; - підвищення температури навчальних приміщень |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельно-монтажних та техніко-монтажних робіт; демонтаж старих та встановленнях нових вікон та дверей; відновлення аварійних ділянок покрівлі та встановлення систем водовідведення |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1489,4 | 0 | 1489,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 800,0 тис. грн місцевий бюджет – 689,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Шаргородської райдержадміністрації; Юхимівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.38. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Клембівка Ямпільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження енергоефективних технологій; створення безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу; значне покращення санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності дітей; залучення громади села до співпраці у вирішенні проблемних питань школи |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Клембівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збереження енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень та створення безпеки життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів в с. Клембівка |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зменшення витрат на опалення через застосування енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення та покрівлі, облаштування системи водовідведення та відмощення, заміна вікон та дверей, утеплення, виведення котельні за межі приміщення та заміни котла. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (05/2017): До (12/2018): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 700,0 | 3101,4 | 3801,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 3421,3 тис. грн. місцевий бюджет - 380,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації; Клембівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.39. Реконструкція харчоблоку із застосуванням заходів з енергозбереження в КУ «Могилів-Подільська ОЛІЛ» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження енергоспоживання, покращення умов роботи працівників лікарні та підвищення якості надання лікувального харчування стаціонарним хворим. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Могилів-Подільський |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність впровадження нових технологій приготування їжі, покращення санітарно-гігієнічних умов праці співробітників харчоблоку та зменшення енергозатрат |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення споживання теплової енергії; - підвищення терміну експлуатації будівлі на 10 років; - економія бюджетних коштів на оплату енергоносіїв; - зменшення викидів парових газів при виробництві теплової енергії; - зниження рівня захворюваності працівників лікарні; - скорочення термінів лікування стаціонарних хворих; - відсутність внутрішньо лікарняних інфекцій (харчових отруєнь) в результаті покращення санітарно-гігієнічних умов приготування їжі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - проведення реконструкції харчоблоку із застосування заходів з енергозбереження - створення необхідних умов для організації надання лікувального харчування стаціонарним хворим за рахунок покращення санітарно-гігієнічних умов приготування їжі; - створення належних умов праці медичних працівників харчоблоку |  |  |  |
| Період здійснення: | З (07/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1486,3 | 0 | 1486,3 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 1000,0 тис. грн, місцевий бюджет – 486,3 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Могилів-Подільська міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.40. Реконструкція терапевтичного відділення КУ "Жмеринська ЦРЛ" із утепленням фасаду з використанням енергозберігаючих технологій по вул. Київська, 288, м. Жмеринка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення найбільш оптимальних та сприятливих умов для перебування пацієнтів в лікувальному закладі та роботи медичного персоналу, поліпшення рівня теплового комфорту, застосування нових енергозберігаючих технологій, економія паливних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Жмеринський район та м. Жмеринка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стіни 2-поверхового приміщення терапевтичного відділення мають недостатню товщину, що призводить до втрат тепла та нераціонального використання бюджетних коштів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створені комфортні умови для лікування населення; економія енергоносіїв та збереження тепла в приміщенні, як наслідок економія бюджетних коштів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Утепленням фасаду; - гідроізоляція та утеплення полістирольними плитами; - оздоблювальні роботи |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1401,4 | 0 | 1401,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 1000,0 тис. грн. місцевий бюджет – 401,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КУ «Жмеринська ЦРЛ»; Жмеринська районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.41. Реконструкція комунальної будівлі Вендичанського ДНЗ з метою впровадження енергозберігаючих технологій та створення на її базі амбулаторії по вул. 40 років Перемоги, 10 в смт. Вендичани, Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належних умов надання медичних послуг жителям Вендичанської селищної ради шляхом впровадження заходів енергозбереження |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вендичанська селищна рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день будівля пустувала, але керівництво селищної ради розпочало роботи з переоблаштування закладу. Оскільки будівля є досить старою, то ще гостро стоїть проблема з фінансування робіт по енергозбереженню, так як заклад потребує повної заміни даху, віконних систем, встановлення дверних блоків та утеплення фасаду. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Запровадження енергозберігаючих технологій в приміщенні Створення належних умов надання медичних послуг жителям Вендичанської селищної ради |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виконання робіт з впровадження енергозберігаючих технологій (заміна даху, заміна віконних систем, встановлення дверних блоків, утеплення фасаду). |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1027,3 |  | 1027,3 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджеть (ДФРР) -924,6 тис. грн. місцевий бюджет – 102,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вендичанська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.4.5. Впровадження енергозберігаючих технологій на комунальних підприємствах територіальних громад області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 5.42. Реконструкція головного корпусу Ямпільської ЦРЛ по вул. Пирогова, 1 в м. Ямпіль |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення найбільш оптимальних та сприятливих умов для перебування пацієнтів в лікувальному закладі та роботи медичного персоналу, поліпшення рівня теплового комфорту, застосування нових енергозберігаючих технологій, економія паливних ресурсів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ямпільський район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Через неутеплені стіни, старий і пошкоджений дах відбувається велика тепловтрата і в результаті неефективне використання бюджетних коштів, низький температурний режим в приміщенні, що є неприпустимим для медичного закладу. В результаті реалізації проекту в головному корпусі ЦРЛ буде замінено та утеплено покрівлю, утеплено фасад приміщення, встановлено водовідведення та облаштовано вимощення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створені комфортні умови для лікування населення; економія енергоносіїв та збереження тепла в приміщенні, як наслідок економія бюджетних коштів майже 30 відсотків |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - заміна та утеплення даху; - утеплення зовнішнього фасаду; - облаштування водовідведення; - облаштування вимощення |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 3939,9 | 0 | 3939,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) –3000,0 тис. грн. місцевий бюджет – 939,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ямпільська районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

3.6 Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг

| Пріоритет | Проекти |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритет 6. Розвиток місцевого самоврядування та покращення надання соціальних, культурних та туристичних послуг | 6.1. «Малята із «Яблуньки» та «Сонечка» бажають Європейського садочка» (Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області» |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, м. Жмеринка) |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Велика надія маленьких шпиківчан (реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна, смт Шпиків Тульчинського району) |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вул. Першотравнева в с. Степашки Гайсинського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області. |  |  | 6000,0 |  | 6000,0 |
|  | 6.9. Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.10. «Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району загальноосвітньої школи» |  |  |  |  |  |
|  | 6.11. Реконструкція дитячого садочка по вул. Леніна, 139, с. Цибулівка Тростянецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.12. Опорній школі – міцну матеріальну базу |  |  |  |  |  |
|  | 6.13. «Реконструкція з добудовою приміщень в ЗОШ І-ІІI ступенів по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області». |  |  |  |  |  |
|  | 6.14. «Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ст., с. Рибчинці, Хмільницького району, Вінницької області». |  |  |  |  |  |
|  | 6.15. У затишній оселі зростають здорові і щасливі діти |  |  |  |  |  |
|  | 6.16. У садочку, у «Дзвіночку» мріємо про майбутнє щасливе дитинство |  |  |  |  |  |
|  | 6.17. Нова школа-освічена нація (школа, с. Гопчиця Погребищенського району – будівництво) |  |  |  |  |  |
|  | 6.18. Школа-запорука розумної нації (школа, с. Гущинці по вул. Леніна, 85 Калинівського району – будівництво (ІІ черга) |  |  |  |  |  |
|  | 6.19. «Затишок для дитини-майбутнє для України (будівництво спального корпусу на 120 місць Кисляцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Гайсинського району)» |  |  |  |  |  |
|  | 6.20. «Школа-маленька Батьківщина для дітей (реконструкція загальноосвітньої школи № 2 по вул. Леніна, 77 м. Липовець)» |  |  |  |  |  |
|  | 6.21. Новий садочок – запорука розвитку територіальної громади (реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутиски Тиврівського району) |  |  |  |  |  |
|  | 6.22. Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №4 по вул. 60 років СРСР,19 в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.23. Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Маркса, 90 в смт Крижопіль, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.24. Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль – будівництво (II пусковий комплекс) |  |  |  |  |  |
|  | 6.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля», м. Вінниця – будівництво |  |  |  |  |  |
|  | 6.26. Реальний крок до створення єдиного освітнього простору на території Вінницького району (ЗОШ I-III ступенів, с. Писарівка, Вінницького району) |  |  |  |  |  |
|  | 6.27. Реконструкція корпусу №1 КУ «Погребищенська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. по вул. Б. Хмельницького, 102 , м. Погребище (І, ІІ- черга) |  |  |  |  |  |
|  | 6.28. Реконструкція дитячого садка № 1 «Сонечко», м. Липовець |  |  |  |  |  |
|  | 6.29. Реконструкція овочесховища з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 «Дзвіночок», м. Немирів |  |  |  |  |  |
|  | 6.30. Європейський стандарт – модернізація та безпека системи шкільного опалення, запорука здоров’я дітей (система опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 2 по вул. Горького, 14, с. Городківка Крижопільського району – реконструкція) |  |  |  |  |  |
|  | 6.31. Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.32. Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» (Проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.33. Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи-утеплення зовнішніх стін) в ДНЗ № 1 «Сонечко» по вулиці Хлібна 1, міста Іллінці, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.34. Реконструкція кроквяної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі сільського дошкільного навчального закладу с. Іванів Калинівського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.35. Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с. Дзюньків Погребищенського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.36. Реконструкція ДНЗ ясла-садок «Сонечко» з прибудовою приміщень для дитячих візків, переобладнанням входів та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою смт Теплик, Вінницька область |  |  |  |  |  |
|  | 6.37. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.38. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 59 с. Дзигівка Ямпільського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.39. Реконструкція будівлі ДНЗ по вул. Шевченка, 95 в с. В. Кісниця Ямпільського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.40. Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.41. Будівництво спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Іванів Калинівського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.42. Шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому у Могилів-Подільському районі |  |  |  |  |  |
|  | 6.43. Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому шкільним автобусом |  |  |  |  |  |
|  | 6.44. Завершення будівництва спортивної та актової зали Хоменківської СЗШ І-ІІІ ступенів у с. Хоменки Шаргородського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.45. Реконструкція спортивної зали районної дитячо-юнацької спортивної школи смт Томашпіль |  |  |  |  |  |
|  | 6.46. Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» по вул. Соборна, 8 м. Бар Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.47. Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107 |  |  |  |  |  |
|  | 6.48. Добудова спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород – інвестиції в здоровя дітей та молоді України. |  |  |  |  |  |
|  | 6.49. Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.50. Здоров’я молоді – здоров’я нації (Відновлення здоров’я студентської молоді, в подальшому - кваліфікованих фахівців народного господарства для виконання соціально-економічних програм держави) |  |  |  |  |  |
|  | 6.51. Кисневі генератори – безпека та надійність медичних закладів |  |  |  |  |  |
|  | 6.52. Придбання двох УЗД апаратів експертного классу з функцією еластографії та біопсійними насадками |  |  |  |  |  |
|  | 6.53. Реконструкція гінекологічного відділення обласного онкологічного клінічного диспансеру, м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.54. Реконструкція обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні з добудовою адміністративно-діагностичного корпусу по вул. Київській, 68, м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.55. Ремонт, реставрація даху пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» (літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 |  |  |  |  |  |
|  | 6.56. Діагностика та якісне лікування-основа для здоров’я українців (реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмільник) |  |  |  |  |  |
|  | 6.57. Благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниця – реконструкція |  |  |  |  |  |
|  | 6.58. Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці |  |  |  |  |  |
|  | 6.59. Придбання діагностичного обладнання – рентген апарату для структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ – філії Гніванська міська лікарня |  |  |  |  |  |
|  | 6.60. Здоров’я кожного – це здоров’я нації (обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша черга) |  |  |  |  |  |
|  | 6.61. Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініка, смт Теплик – будівництво) |  |  |  |  |  |
|  | 6.62. Нові шарогородчани-надія для краю (реконструкція пологового відділення центральної районної лікарні) |  |  |  |  |  |
|  | 6.63. Реконструкція з прибудовою частини радіологічного відділення Обласного онкологічного клінічного диспансеру м. Вінниця» |  |  |  |  |  |
|  | 6.64. Реконструкція господарського корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.65. Реконструкція будівлі корпусу № 1 «Адміністративний корпус» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, по вул. Пирогова, 46, м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.66. Реконструкція лабораторії (корпус № 4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |  |  |
|  | 6.67. Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |  |  |
|  | 6.68. Реконструкція гематологічного відділення (корпус № 14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |  |  |
|  | 6.69. Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |  |  |
|  | 6.70. Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |  |  |
|  | 6.71. Реконструкція з добудовою сільського ФАП по вул. Юності, 18, с. Немія Могилів-Подільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.72. Реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 2 Вінницького обласного спеціалізованого територіально медичного од’єднання «Фтизіатрія» |  |  |  |  |  |
|  | 6.73. Реконструкція, реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи по вул. Пирогова, 109 – частини пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс психіатричної лікарні» (охор. №20) |  |  |  |  |  |
|  | 6.74. Реконструкція приміщень швидкої медичної допомоги з влаштуванням критої автостоянки в м. Ямпіль, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.75. Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ БЦРЛ по вул. Р. Люксембург, 34 в м. Бар, Барського р-ну, Вінницької обл. |  |  |  |  |  |
|  | 6.76. Реконструкція приміщення дитячої поліклініки м. Жмеринка Вінницької області по вул. Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху. |  |  |  |  |  |
|  | 6.77. Реконструкція даху, фасадів та внутрішніх інженерних мереж адміністративної будівлі по вул. Леніна, 24А в с. Ворошилівка, Тиврівського району, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.78. Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.79. Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Качківка Ямпільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.80. Реконструкція будівлі Вінницького обласного художнього музею по вул. Соборній, 21 в м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.81. Реконструкція будівлі клубу-бібліотеки по вул. І. Богуна, 18 в с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.82. Заклад культури-осередок життя, розвитку та дозвілля громади (незавершена будівля під клуб на 200 місць з сільською радою, с. Приборівка Липовецького району – реконструкція) |  |  |  |  |  |
|  | 6.83. Реставрація з реконструкцією (пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.84. Реконструкція даху будинку культури по вулиці Шкільній 20Д в селі Вернигородок Козятинського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.85. Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.86. Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру, буд. 211, села Павлівка, Калинівського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.87. Модернізований заклад культури як необхідність та складова сучасного європейського південно-західного в’їзду на територію України (реконструкція районного будинку культури "Дружба" по вул. Київській 28/2 в м. Могилів-Подільському) |  |  |  |  |  |
|  | 6.88. Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.89. Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.90. Реконструкція будівлі сільської бібліотеки в с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.91. Створення районного центру сімейного розвитку та дозвілля |  |  |  |  |  |
|  | 6.92. Створення Центру національних культур у м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.93. Промоція традиційних продуктів Вінницької області за її межами |  |  |  |  |  |
|  | 6.94. Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп |  |  |  |  |  |
|  | 6.95. Створення туристичного шляху "Між Мурафою та Ровом" |  |  |  |  |  |
|  | 6.96. Самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних промислів і майстрів народно-ужиткового промислу |  |  |  |  |  |
|  | 6.97. Ідентифікація та координація туризму подій |  |  |  |  |  |
|  | 6.98. Впровадження стандартів туристичних послуг і розбудова спроможності туристичних провайдерів |  |  |  |  |  |
|  | 6.99. Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області працівниками центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді області |  |  |  |  |  |
|  | 6.100. Проведення Літньої школи для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу з метою підвищення їх виховного потенціалу з одночасним перебуванням дітей, які виховуються у ДБСТ |  |  |  |  |  |
|  | 6.101. Завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ІІ пусковий комплекс) |  |  |  |  |  |
|  | 6.102. Школа, с. Михайлівка Гайсинського району - будівництво |  |  |  |  |  |
|  | 6.103. До об'єднання громад з новим мостом (міст через р. Південний Буг, смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція) |  |  |  |  |  |
|  | 6.104. Районний Будинок культури, смт Оратів - будівництво |  |  |  |  |  |
|  | 6.105. Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина) |  |  |  |  |  |
|  | 6.106. Відновлення спортивно-оздоровчого закладу “Юність” (спортивно-оздоровчий заклад "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція) |  |  |  |  |  |
|  | 6.107. Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІ черга - від вул. В. Порика до вул. Келецької) |  |  |  |  |  |
|  | 6.108. Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) |  |  |  |  |  |
|  | 6.109. Реконструкція паркової зони та стадіону по вул. Головна село Яришів Могилів- Подільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.110. Будівництво міні-футбольного поля по вулиці Миру в с. Юрківці Могилів-Подільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.111. Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.112. Газифікація села Сапіжанка Шаргородського району з підключенням сіл Покутино та Калитинка |  |  |  |  |  |
|  | 6.113. Енергоефективне вуличне освітлення (м. Гнівань Тивірвського району) |  |  |  |  |  |
|  | 6.114. Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.115. Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.116. зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.117. Реконструкція вуличного освітлення в смт Брацлав Немирівського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.118. Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.119. Реконструкція елементів облаштування дороги (тротуари та пішоходна зона) по вул. Леніна в смт Вендичани Могилів-Подільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.120. Будівництво системи водопостачання села Сошанське Козятинського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.121. Будівництво водозабірних свердловин села Зозулинці, Козятинського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.122. Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.123. Будівництво свердловин та об’єктів водозабезпечення в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.124. Чиста вода - джерело життя (водопостачання, м. Хмільник - будівництво) |  |  |  |  |  |
|  | 6.125. Реконструкція каналізаційних мереж у центральній районній лікарні, м. Погребище |  |  |  |  |  |
|  | 6.126. Чиста вода – запорука європейського розвитку смт Крижопіль |  |  |  |  |  |
|  | 6.127. «Будівництво системи водопостачання с. Білопілля Козятиснького району» |  |  |  |  |  |
|  | 6.128. «Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти, м. Погребище – I – III пусковий комплекси» |  |  |  |  |  |
|  | 6.129. Реконструкція мережі водопроводу на смт Стрижавка Вінницького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.130. Реконструкція теплової мережі шляхом заміни зношених труб на сучасні труби з теплоізоляцією у Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування |  |  |  |  |  |
|  | 6.131. Будівництво каналізаційної станції по вул. Шевченко в м. Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж |  |  |  |  |  |
|  | 6.132. Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Внницької обл. |  |  |  |  |  |
|  | 6.133. Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.134. Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти в м. Погребище Вінницької області (I – III пусковий комплекс) |  |  |  |  |  |
|  | 6.135. Реконструкція системи водопостачання в районі водозабору, с. Северинівка Тростянецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.136. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Сковороди, Котляревського, Паркова, Героїв Майдану, Пушкіна, Ватутіна, Пирогова, провулку Комунального смт Оратів Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.137. Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.138. Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.139. Придбання 2 шкільних автобусів для Глибочанської СЗШ І-ІІІ ступенів та Ободівської і Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.140. Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району Вінницької області (коригування) |  |  |  |  |  |
|  | 6.141. Придбання обладнання для Літинської СЗШ І – ІІІ ст. №1 |  |  |  |  |  |
|  | 6.142. Енергозбереження (заміна вікон) та реконструкція фасаду будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 60 с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.143. Здорова громада – багата громада (реконструкцыя центрального парку, смт Томашпіль) |  |  |  |  |  |
|  | 6.144. Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське» |  |  |  |  |  |
|  | 6.145. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в м. Іллінці, Іллінецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.146. Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та Чернятин Жмеринського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.147. Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |  |  |
|  | 6.148. Безпечне місто (облаштування камерами відеоспостереження місць масового скупчення людей) |  |  |  |  |  |
|  | 6.149. Реконструкція адміністративно-побутового корпусу під центр дозвілля по вул. Миру, 147 в с.м.т. Турбів Липовецького району коригування ПКД першого поверху під центр надання адміністративних послуг) |  |  |  |  |  |
|  | 6.150. Створення центрів безкоштовної правової допомоги населенню |  |  |  |  |  |
|  | 6.151. Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків, Липовецького району Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров’я. |  |  |  |  |  |
|  | 6.152. Придбання автобуса для Студенянської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | 6.153. Газифікація села Бабчинці Чернівецького району (І черга) - будівництво |  |  |  |  |  |
|  | 6.154. Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці |  |  |  |  |  |
|  | 6.155. Реконструкція трамвайної колії і контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батозька) |  |  |  |  |  |
|  | 6.156. Модернізація (реконструкція) трамвая КТ4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги |  |  |  |  |  |
|  | 6.157. Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна, м. Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.158. Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по вул. Шолом Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський |  |  |  |  |  |
|  | 6.159. Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів Калинівського району |  |  |  |  |  |
|  | 6.160. Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів Липовецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.161. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове підростаюче покоління – здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище» |  |  |  |  |  |
|  | 6.162. Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району |  |  |  |  |  |
|  | 6.163. Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП «Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м.Вінниця |  |  |  |  |  |
|  | 6.164.Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні |  |  |  |  |  |
|  | 6.165. Добудова незавершеної будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Суворова, 1, с.Зведенівка Шаргородського району |  |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.1. «Малята із «Яблуньки» та «Сонечка» бажають Європейського садочка» (Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Стале та повноцінне функціонування Ольгопільського дитячого садочка, проведення реконструкції приміщення гуртожитку під дитячий садочок Європейського зразку, проведення ремонтних робіт, покращення надання освітніх послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ольгопільська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ольгопільські дитячі навчальні заклади (ДНЗ) «Яблунька» та «Сонечко», засновані у 1985 році. Розміщені у пристосованих приміщеннях, які знаходяться на різних вулицях. Оскільки приміщення пристосовані, тому вони не відповідає вимогам Сан ПіНу 3231-85, а саме: групові осередки не відповідають по набору приміщень – відсутні внутрішні вбиральні, площі пральні, гладильні та складу не відповідають вимогам. У ДНЗ пічне опалення, що не дає змоги підтримувати постійний температурний режим та є вогненебезпечним і призводить до значних фінансових затрат на придбання паливних матеріалів та обслуговування. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація заходів проекту по реконструкції будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області, надасть змогу дотримуватись вимогам санітарних вимог, забезпечити безперервну роботу ДНЗ протягом року, що дасть змогу батькам працевлаштовуватись. Енергозберігаючі заходи дозволять значно скоротити фінансові витрати на утримання двох дошкільних навчальних закладів. Зросте ефективність дощкільної роботи, збільшиться кількість дітей, зменшить проблеми неефективного використання вільного часу дітьми в умовах, коли батьки перебувають на роботі і не можуть приділяти належну увагу своїм дітям. Отримання кінцевого продукту – дошкільний навчальний заклад Європейського зразка. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району, Вінницької області, отримання кінцевого продукту – дошкільний навчальний заклад Європейського зразка. Впровадження заходів проекту дасть змогу відкрити додаткові групи в дитячому садочку, знімить питання черговості, сприятиме позитивному досвіду вирішення локальних проблем. Реалізація проекту матиме, як короткотривалі та перспективні наслідки. Молоді сім’ї не виїзджатимуть з села в пошуках кращих умов для навчання своїх дітей, сприятиме соціально-економічним зрушенням, демографічній стабільності на селі. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 14587,2 | 5372,7 | 19959,9 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 12964,0 тис. грн; Обласний бюджет – 2000,0 тис. грн; Місцевий бюджет – 1995,9 тис. грн; Інвестор – 3000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Вінницька обласна державна адміністрація - Чечельницька райдержадміністрація та районна рада - Ольгопільська сільська рада - Інвестор - Батьки, вчителі, вихователі |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.2. Новому поколінню-новий дитячий садок (реконструкція загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів під дитячий садок-яслі по вул. І. Франка, 136, м Жмеринка) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення сучасного дошкільного закладу загального типу, оснащеного по останньому слову техніки, що забезпечують оптимальні нормативні умови для дітей та персоналу для виконання педагогічної і навчально-виховної діяльності колективу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Жмеринка Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наразі у місті Жмеринка гостро стоїть питання забезпечення дітей дошкільного віку місцем у дитячих садках. В місті велика черга дітей на зарахування в дошкільні заклади. Існуючи ДНЗ не можуть задовольнити усіх бажаючих. В зв’язку із цим постало питання створення нового сучасного дошкільного закладу. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - створити сучасний дошкільно-навчальний заклад на 139 дітей, що відповідає сучасним вимогам і стандартам, - забезпечити оптимальні умови для розміщення дитячого осередку; - забезпечити можливість проводити навчально-виховний процес на належному рівні. - удосконалити освітню галузь міста, покращити умови навчання та виховання; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції існуючого приміщення під дитсад-яслі згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): березня 2016 До (місяць/рік): серпень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7150 | 6377,1 | 13527,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 12240,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 1287,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.3. Велика надія маленьких шпиківчан (реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна, смт Шпиків Тульчинського району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою даного проекту є проведення робіт з реконструкції існуючої будівлі поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт Шпиків Тульчинського району для забезпечення оптимальних умов для розміщення дитячого осередку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Шпиків Тульчинського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час в селищі Шпиків проживає близько 270 дітей віком до 6 років. Відвідує існуючий дошкільний навчальний заклад - 68 дітей. Діючий дошкільний навчальний заклад розрахований на 38 місць і не має можливості задовольнити заяви бажаючих батьків. Наразі у смт Шпиків в черзі на зарахування знаходиться 97 дітей |  |  |  |
| Очікувані результати: | Здійснення реконструкції будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна смт Шпиків, відкриття ясельної групи та збільшення ліцензійного обсягу дітей до 70 місць |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення під дитсадок згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7363,1 | 0 | 7363,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 6690,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 673,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.4. Нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення якісною дошкільною освітою дітей дошкільного віку, які проживають на території Жданівської сільської територіальної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Жданівська сільська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Діючий дошкільний заклад знаходиться у приміщенні, якому понад 160 років, що розташоване у промисловій зоні цукрового заводу |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для забезпечення якісною дошкільною освітою 80 дітей в Жданівській сільській територіальній громаді Хмільницького району, створення додатково 5 робочих місць у сільській місцевості, забезпечення екологічно чистих умов для перебування дітей в дитячому садочку; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Поширити інформацію про реалізацію проекту Провести торги з тендерних закупівель. Проведення будівництва дитячого садка згідно проектно-кошторисної документації Отримання декларації на завершення будівельних робіт Поширення інформації про загальні результати реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4000 | 3471,434 | 7471,434 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ДФРР - державний фонд регіонального розвитку. Жданівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.5. Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок на 40 дітей в с. Сосонка Вінницького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Добудова незавершеної будівлі під дитячий садок . Відкриття дошкільного навчального закладу на 40 осіб. Створення нових робочих місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | c. Сосонка Вінницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Соціальна напруга серед жителів територіальної громади в зв’язку з недостатньою кількістю дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершено будівництво дошкільного закладу, забезпечено дошкільною освітою 40 дітей с. Сосонка, створено 11 нових робочих місць. Знято соціальну напругу серед жителів територіальної громади |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Добудова незавершеної будівлі дитячого садка: мурування стін, улаштування покриття та покрівлі, встановлення вікон, дверей, електроосвітлення, опалення, вентиляція, внутрішнє оздоблення, зовнішнє оздоблення, встановлення опалювального пункту, електрообладнання, вертикальне планування, очисні споруди, технологічне обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, благоустрій |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4963,969 | 0 | 4963,969 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР)- 4 462 010 грн.; Місцевий бюджет : сільська рада -351 959 грн.; районна рада -150 000 грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінансування – Вінницька районна рада Реалізація – приватні інвестори |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.4 Збільшення кількості дошкільних навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.6. Завершення будівництва будівлі дошкільного дитячого закладу по вул. Першотравнева в с. Степашки Гайсинського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення повноцінного функціонування дошкільного навчального закладу універсального типу шляхом завершення будівництва нового приміщення, створення оптимальних умов для перебування та розвитку дітей дошкільного віку, надання належних освітніх послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Степаської сільської ради Гайсинського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Невідповідність санітарно-гігієнічним нормам будівлі дошкільного навчального закладу «Теремок» та наявність недобудованого нового приміщення (готовність 60%) для дитячого навального закладу на території Степаської сільської ради |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - завершити будівництво нового приміщення дошкільного навчального закладу універсального типу на 45 місць для двох ясельно-дошкільних груп, що відповідає діючим державним вимогам і стандартам; - забезпечити жителів громади освітніми послугами, гарантованими кожному сільському мешканцю статтею 53 Конституції України. - створити належні та безпечні умови перебування дітей та персоналу в приміщенні дитячого садка; - зменшити соціальну напругу серед населення громади; - поліпшити стан соціальної інфраструктури села. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва дошкільного навчального закладу згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2930,903 | 2930,903 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 2 637,803 тис. грн. Місцевий бюджет –293,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – сільська рада; районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.7. Формування оптимальної мережі навчальних закладів, округів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.7. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м. Вінниці – будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити дітей мікрорайону «Поділля» сучасним навчальним закладом та створити комфортні умови для максимального задоволення потреб дітей у якісних освітніх послугах шляхом будівництва школи І-ІІІ ступенів на 1200 учнівських місць. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В новому мікрорайоні «Поділля» в місті Вінниці заплановано побудувати житлові будинки площею понад 300 тис. кв. м. Станом на 01.01.2016 року введено в експлуатацію майже 295 тис. кв .м житла, що складає майже 98,3% від запланованого. Завершити забудову вказаного мікрорайону планується у 2018 році. Враховуючи значну чисельність населення мікрорайону «Поділля» (понад 1,9 тис. дітей шкільного та близько 1,4 тис. дітей дошкільного віку) та його прогнозне збільшення найближчим часом, виникла гостра потреба в забезпеченні мешканців об’єктами соціальної інфраструктури, в тому числі в будівництві загальноосвітньої школи. Крім того, на даний час із 39 загальноосвітніх навчальних закладів міста лише 26 працюють у одну зміну. 10 шкіл (в тому числі заклади, що розташовані поряд з новозбудованим у місті мікрорайоном «Поділля») працюють у дві зміни, що суперечить наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011р.№424, яким визначено норму про однозмінне навчання у всіх загальноосвітніх школах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількість дітей, які отримують освітні послуги (на добу) – 1200 учнів. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (конструктивні рішення щодо підвищення теплового захисту будинку, зниження теплових витрат, використання новітніх екологічних будівельних матеріалів, сучасного обладнання). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачається будівництво школи з трьох поверхів. Основні етапи будівництва: 1.виконання нульового циклу; 2. будівництво надземної частини будівлі; 3. Влаштування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж; 4. Благоустрій прилеглої території. Передбачено якісне внутрішнє опорядження з сучасних матеріалів та зовнішнє оздоблення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 30000,0 | 40757,117 | 70757,117 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР)- 27272,7 тис. грн. Місцевий бюджет - 2727,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: | Проект будівництва розроблено ТОВ «БМУ-3», яке буде основним виконавцем робіт |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.7. Формування оптимальної мережі навчальних закладів, округів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.8. Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Джулинка, Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Придбання 5 нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сільські ради Бершадського району - Джулинська, Лісниченська, Серединська, Флоринська та Шляхівська |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація даного проекту дасть можливість забезпечити у сільській місцевості безпечне регулярне безоплатне перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому. У перспективі придбані автобуси будуть закріплені за такими школами як Лісничанська (підвіз учнів та вчителів з с. Вовчок), Флоринська (підвіз учнів та вчителів по території села де відстань більше 3 км.), Серединська (підвіз учнів та вчителів з с. Березівка, с. Серебрія), Шляхівська (підвіз учнів з с. Тернівка), Джулинська (підвіз учнів з с. Чернятка). Вони перевозитимуть 231 учня та 27 педагогічних працівників. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Після реалізації проекту «Придбання шкільних автобусів для ЗОШ І-ІІІ грн. в с. Джулинка, Лісниче, Серединка, Флорино, Шляхова Бершадського району Вінницької області» буде забезпечено у сільській місцевості безпечне регулярне безоплатне перевезення 231 учня і 27 педагогічних працівників до місця навчання і додому. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | В рамках реалізації проекту в 2017 році планується: Придбати 5 нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому. Створити комп’ютерну базу даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району. Розробити модель надання в оренду транспортних засобів у вихідні дні для зміцнення матеріально-технічної бази та закупівлі паливно-мастильних матеріалів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР)- 5400,0 тис. грн. Місцевий бюджет - 600,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку – фінансування. Відділ освіти Бершадської райдержадміністрації – фінансування та реалізація. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.9. Реконструкція СЗОШ I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для проведення навчального процесу, досягненняпокращення якості надання освітніх послуг дитячому контингенту с. Сосонка Вінницького району |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сосонська сільська рада Вінницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект – незадовільні умови, в яких на сьогоднішній день проводиться навчальний процес у Сосонській школі. Навчання учнів проводилося в двох приміщеннях, одне з яких на даний час не використовується і знаходиться на реконструкції. В іншому приміщенні навчання організовано у дві зміни. Також, у зв’язку з відсутністю приміщення їдальні для учнів 1-4 класів організовано буфетну форму харчування |  |  |  |
| Очікувані результати: | - створення сучасного освітнього закладу на 260 учнівських місць в сільській місцевості; - забезпечення відповідності шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам; - покращення умов навчання та можливість проведення навчально-виховного процесу на належному рівні; - забезпечення рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення Сосонської школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 23184,8 | 0 | 23184,8 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 20950,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 2234,8 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, генпідрядник – ТОВ «Київцивілбуд» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.10. «Добудова спортивного залу до школи с. Павлівка Калинівського району загальноосвітньої школи» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Формування здорового способу життя дітей та молоді, відродити інтерес до спорту учнів школи і жителів територіальної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Павлівська сільська рада Калинівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одне з болючіших питань соціальної сфери – це, замала загальноосвітня школа для шкільної молоді та без спортивного залу. Це єдина школа в Калинівському районі, де школярі навчаються в дві зміни через брак вільних учбових класів. І додатково до всього, в школі відсутній спортивний зал, через що уроки фізкультури та спорту в холодну пору року стають не можливими і, не проводяться. Учні школи, які бажають відвідувати спортивні гуртки змушені їздити в районний центр, місто Калинівку, для занять в спортивних секціях. Так, 15 школярів середніх класів 2-3 рази щотижня відвідують футбольну секцію в м. Калинівка, один – секцію боксу, один – карате. Вже декілька раз починав свою роботу в Павлівській ЗОШ і закривався танцювальний гурток. Основна причина – відсутність відповідного приміщення. Тому сьогодні, коли вже відсутні можливості побудувати нову школу, постало питання повністю обладнати стару школу для забезпечення необхідного фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку не одного покоління маленьких павлівчан. І добудова спортивного залу – першочергове завдання на цьому шляху. Сільська молодь та школярі на відміну від їх ровесників з міста не мають змоги відвідувати різні спортивні гуртки в позашкільний час тому, що їх на селі на має. Єдиним місцем, де молодь села може займатися спортом в шкільний та позашкільний час, може стати шкільний спортивний зал. Наявність спортивного залу, а отже і різних спортивних гуртків та секцій, допоможе в боротьбі з дитячою безпритульністю та бездоглядністю, що особливо є актуальним для села. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті завершення проекту буде побудований спортивний зал біля Павлівської ЗОШ. Будуть створені умови для занять спортом молоддю та жителями села. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення тендеру серед підрядно-будівельних організацій, що будуть здійснювати будівництво спортивного залу; - Закупівля та завезення будівельних матеріалів; - Будівництво фундаменту; - Зведення стін; - Спорудження даху; - Внутрішні роботи. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3317 | 0 | 3317 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Калинівська районна рада – співфінансування, контроль; Павлівська сільська рада - співфінансування, контроль. |  |  |  |
| Коментарі: | Проектно – кошторисна документація виготовлена, експертиза пройдена. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.11. Реконструкція дитячого садочка по вул. Леніна, 139, с. Цибулівка Тростянецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних та безпечних умов перебування дітей та персоналу в приміщенні дитячого садка. Поліпшення соціальної інфраструктури с. Цибулівка, реалізації державної політики щодо завершення будівництва об’єктів з великим будівельним ступенем готовності та відродження соціальної інфраструктури села. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Цибулівська сільська рада Тростянецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Село Цибулівка не має власного дошкільного дитячого закладу, на сьогоднішній день в с. Цибулівка дитячий садок не функціонує, діти підвозяться у дитячий садок с. Бережанка. В селі збудовано двохповерхове приміщення для дитячого садка, яке будувалося господарським способом колишнім сільськогосподарським підприємством, проте в експлуатацію приміщення не було введено. Цибулівська сільська рада в 2009 році за рахунок коштів обласного бюджету (як переможець обласного конкурсу розвитку територіальних громад) провела роботи по водозабезпеченню та водовідведенню на об’єкті. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація інвестиційного проекту в с. Цибулівка створить належні умови для відвідування закладу біля 60 дітьми дошкільного віку та створить додаткових 15 робочих місць. Надасть можливість відновити діяльність дитячої дошкільної станови, цим самим жителі громади отримають послуги, гарантовані кожному сільському мешканцю статтею 53 Конституції України. - зменшення соціальної напруги; - створення належних та безпечних умов перебування дітей та персоналу в приміщенні дитячого садка; - поліпшить стан соціальної інфраструктури села |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення дитсадка згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4312,1 | 0 | 4312,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 3813,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 370,0 тис. грн. Інші учасники проекту – 71,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, Цибулівська сільська рада, Тростянецька районна рада, інші учасники з небюджетного сектору – приватні інвестори, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Проектно-кошторисна документація наявна, вартість проекту становить 4312,1 тис. грн. Об’єкт знаходиться в комунальній власності сільської ради та по завершенні реалізації буде утримуватись за рахунок коштів бюджету Цибулівської сільської ради. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.12. Опорній школі – міцну матеріальну базу |  |  |  |
| Цілі проекту: | Провести реконструкцію приміщення № 1 ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Уланів, що дасть можливість учням початкових класів навчатися поряд з основним приміщенням № 2 школи та користуватися послугами спортивних залів та їдальні. Виконання заходів зміцнить матеріально-технічну базу опорної школи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Уланівська, Петриківська, Липятинська сільські територіальні громади Хмільницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Уланів є найбільшою школою Хмільницького району та центром Уланівського шкільного округу. Приміщення № 1 школи вже більше 15 років є аварійне, а тому учні початкової школи навчаються в приміщенні ДНЗ с. Уланів яке знаходиться на відстані більше 700м від школи. Для створення комфортних умов учням та організації навчального процесу на високому рівні необхідно провести роботи з реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступенів, приміщення № 1 по вул. Леніна, 12 с. Уланів, Хмільницького району, Вінницької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту надасть змогу учням початкових класів користуватися послугами спортивних залів та їдальні. Убезпечить школярів від можливих дорожньо-транспортних пригод, які можуть статися під час щоденних переходів від приміщення ДНЗ с. Уланів, де зараз навчаються учні, до шкільної їдальні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення презентації проекту в місті Хмільнику та сільській територіальній громаді с. Уланів. Проведення робіт з реконструкції ЗОШ І-ІІІ ступенів, приміщення № 1 по вул. Леніна, 12 с. Уланів, Хмільницького району, Вінницької області. Урочисте відкриття реконструйованої загальноосвітньої школи I–III ст. с Уланів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 6911,5 | 0 | 6911,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | ДФРР - державний фонд регіонального розвитку. Хмільницька районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.13. «Реконструкція з добудовою приміщень в ЗОШ І-ІІI ступенів по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області». |  |  |  |
| Цілі проекту: | проведення реконструкції з добудовою приміщень ЗОШ та заміні дерев’яних віконних блоків. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Великомитницька сільська рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Шкільна їдальня ЗОШ знаходиться в пристосованому приміщення з обмеженою кількістю місць, це створює певні перепони для нормальної організації гарячого харчування учнів та дотримання санітарно – епідеміологічних норм. В приміщенні школи дерев’яні віконні блоки в результаті тривалої експлуатації прийшли в негодність і потребують заміни. |  |  |  |
| Очікувані результати: | реконструкція з добудовою приміщення та заміна вікон на енергозберігаючі надасть змогу створити належні умови для організації навчально – виховного процесу та гарячого харчування учнів . |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення презентації проекту в місті Хмільнику та сільській територіальній громаді с. Великий Митник. - Проведення робіт по реконструкції з добудовою приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Великий Митник, Хмільницького району, Вінницької області. - Урочисте відкриття реконструйованої загальноосвітньої школи I–IIІ ст. с. Великий Митник. |  |  |  |
| Період здійснення: | З 01.08.2016р. по 31.11.2016р. |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 982,2 | 0 | 982,2 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 882,2 тис. грн. Місцевий бюджет – 100,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку, Хмільницька районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.14. Реконструкція з добудовою ЗОШ І-ІІ ст., с. Рибчинці, Хмільницького району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | проведення реконструкції з добудовою ЗОШ І-ІІ ступенів с. Рибчинці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Рибчинецька сільська рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Більше 15 років на території Рибчинецької сільської громади відсутній дошкільний навчальний заклад. На обліку перебуває 58 дітей дошкільного віку, з них лише 9 відвідують ДНЗ с. Уланів який розташований на відстані 5 км від с. Рибчинці. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція з добудовою надасть змогу відкрити дошкільну групу при ЗОШ реорганізувавши її в НВК. Також в ході реконструкції будуть проведені роботи по облаштуванню внутрішньої вбиральні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення презентації проекту в місті Хмільнику та сільській територіальній громаді с. Рибчинці. Проведення робіт по реконструкції з добудовою ЗОШ 1-11 ступенів, с. Рибчинці, Хмільницького району, Вінницької області.. Урочисте відкриття реконструйованої загальноосвітньої школи I–IIст. с Рибчинці. |  |  |  |
| Період здійснення: | З 01.08.2016р. по 31.11.2016р. |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 609,5 | 0 | 609,5 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 548.5тис. грн. Місцевий бюджет – 61,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку, Хмільницька районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.15. У затишній оселі зростають здорові і щасливі діти |  |  |  |
| Цілі проекту: | Максимальне збереження тепла в приміщенні установи; зменшення рівня захворюваності, покращення здоровя та відвідування дітей; заощадження бюджетних коштів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Коли у ДНЗ протікає дах, деякі віконні та дверні рами знаходяться в аварійному стані, це призводить до багатьох незручностей, У зв’язку з чим росте захворюваність дітей та працівників дитсадка. Дошкільний навчальний заклад «Ромашка» с. В. Кісниця, який сьогодні відвідує 75 дітей, введений в експлуатацію в 1970 році і протягом більше як 40 років експлуатації не проводився ремонт. В 2013 році спонсорами було проведено ремонт групових кімнат та часткова заміна вікон. Однак, ці заходи становлять лише 30% від запланованих по покращенню енергозберігаючих властивостях ДНЗ. Для продовження етапу енергозбереження необхідно: - провести реконструкцію даху приміщення; - провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі; - провести утеплення стін, демонтаж котельні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | вирішиться проблема енергозберігаючих заходів в приміщенні дитсадка; зменшаться витрати по бюджету на енергоносії за рахунок використання новітніх технологій енергозбереження; пошириться позитивний досвід з налагодження енергоефективної системи опалення з використанням новітніх технологій, зменшиться рівень захворюваності, покращиться здоровя та відвідування дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вибір підрядної організації; реконструкція даху, заміна вікон, дверей, утеплення стін, демонтаж котельні. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): березня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3492,949 | 0 | 3492,949 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 3143,649 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 349,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування), В.Кісницька сільська рада (співфінансування), підрядна організація (виконання робіт) |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.16. У садочку, у «Дзвіночку» мріємо про майбутнє щасливе дитинство |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми відсутності комфортних умов перебування дошкільників в дошкільному навчальному закладі. Завдання проекту спрямовані на: 1. Збереження будівлі. 2. Енергозбереження. 3. Здоров’я дітей. 4. Комфортні умови праці. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Довжок Ямпільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Довжоцький дошкільний навчальний заклад є установою, що знаходиться у комунальній власності , в якій виховується 45 дітей дошкільного віку. Приміщення побудоване в 1974 році, капітальний ремонт не проводився. На сьогоднішній день установа потребує повної реконструкції заміни покрівлі приміщення, утеплення фасаду. Крім того, потребує реконструкції система водовідведення дощової води, яка постійно підмиває фундамент дитячого садка. Проект передбачає реконструкцію будівлі ДНЗ с. Довжок Ямпільського району. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Уникнення руйнування приміщення, покращення матеріально-технічної бази закладу. Економія бюджетних коштів на опалення в зимовий період. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна покрівлі приміщення, утеплення фасаду, влаштування відмостки, встановлення дощових відводів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): з червня 2016 До (місяць/рік): вересня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1022,534 | 0 | 1022,534 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку та співфінансування з місцевого бюджету |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування), Довжоцька сільська рада (співфінансування), підрядна організація (виконання робіт) |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.17. Нова школа-освічена нація (школа, с. Гопчиця Погребищенського району – будівництво) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх послуг дитячому контингенту с. Гопчиця |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Гопчицька сільська рада Погребищенського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність будівництва нового приміщення Гопчицької СЗШ І-ІІІ ступенів обумовлено тим, що приміщення існуючої школи споруджено у І половині ХХ століття. В школі відсутні спортивна та актова зали, туалети надвірні |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасного освітнього закладу на 240 учнівських місць |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення шкільної їдальні згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): серпень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7000 | 8290,5 | 15290,5 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 13900,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 1390,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.18. Школа-запорука розумної нації (школа, с. Гущинці по вул. Леніна, 85 Калинівського району – будівництво (ІІ черга) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення в освітньому закладі належних умов для проведення навчального процесу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Гущинецька сільська рада Калинівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | І черга будівництва загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів с. Гущинці була здана в 2000 році з недобудовою. Їдальню, спортзал та 3 навчальних класи були добудовані у 2008 році. Залишається недобудованим праве крило загальноосвітнього навчального закладу (6 навчальних кімнат на І поверсі та майстерні). Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів с. Гущинці являється опорним закладом освітнього округу № 7 у районі. Тому вкрай потребує ІІ черги будівництва. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дасть можливість: - введення в експлуатацію ІІ черги школи на 300 учнів; - покращити умови навчання; - проводити навчально-виховний процес на належному рівні. - поглибити трудову підготовку учнів старших класів; - здійснення роботи технічних гуртків; - проводити факультативні заняття з трудового навчання; - організації продуктивної праці учнів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу із завершення будівельно-монтажних робіт по школі згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3336 | 0 | 3336 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 3030,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 306,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.19. «Затишок для дитини-майбутнє для України (будівництво спального корпусу на 120 місць Кисляцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату Гайсинського району)» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для проживання дітей-інвалідів Кисляцької школи-інтернату |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Інтернат обласного підпорядкування, в якому проживають учні з вадами слуху з усієї Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект реалізується з метою створення належних умов для проживання учнів школи-інтернату. На сьогодні учні школи проживають в пристосованих приміщеннях, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, по 10-15 чоловік в одній спальні. Всі учні школи є інвалідами дитинства і потребують відповідних їх статусу житлово-побутових умов. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в дію спального корпусу на 120 місць. Створення належних умов для перебування та проживання дітей-інвалідів Кисляцької школи-інтернату |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва спального корпусу згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): лютого 2016 До (місяць/рік): грудень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 6215,9 | 0 | 6215,9 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 5650,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 569,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.20. «Школа-маленька Батьківщина для дітей (реконструкція загальноосвітньої школи № 2 по вул. Леніна, 77 м. Липовець)» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою створення належних санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі, в якому на даний час навчається 392 учні. Проведення робіт з реконструкції існуючої будівлі загальноосвітньої школи № 2 в м. Липовець з прибудовою санвузлів та забезпеченням їх необхідними інженерними комунікаціями. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Липовець Липовецького району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогодні в школі, в якій навчається 523 учні та працює до 60 осіб вчителів та персоналу, відсутні внутрішні вбиральні. Учні школи користуються надвірним туалетом, що призводить до виникнення значних незручностей у проведенні навчального процесу, особливо в зимовий період. Також необхідно усунути аварійність деяких несучих конструкції школи для безпечного перебування дітей в навчальному закладі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - забезпечити відповідність шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам; - покращити якість навчального процесу та умов навчання; - проводити навчально-виховний процес на належному рівні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): серпень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1613,9 | 0 | 1613,9 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 1465,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 148,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.21. Новий садочок – запорука розвитку територіальної громади (реконструкція Сутисківського ДНЗ «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутиски Тиврівського району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення робіт з реконструкції існуючого приміщення для потреб дошкільного навчального закладу, забезпечення оптимальних умов для розміщення дитячого осередку. Задовільнити потреби населення в охопленні дітей дошкільного віку дошкільною освітою. Створити належні умови для навчання та виховання та повноцінного розвитку дітей дошкільного віку. Охопити всіх дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою в населеному пункті. Ввести в експлуатацію приміщення ДНЗ «Пролісок» смт Сутиски. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Сутиськівська селищна рада смт Сутиски Тиврівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В смт Сутисках існує ряд проблем, на вирішення яких спрямований даний проект: - дефіцит загальної площі приміщення в існуючому дитсадку; - складні санітарно-гігієнічні умови в основному та орендованому приміщенні; - складні санітарно-гігієнічні умови для організації харчування дітей; - перевантаження груп; - відсутність спортивного та музичного залів, спальних кімнат, дефіцит площі зовнішнього спортивно-розвивального простору; - черга дітей в ДНЗ; недостатність коштів у місцевому бюджеті для самостійної реалізації проекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - створити сучасний дошкільного навчальний заклад на 320 місць, що відповідає діючим вимогам і стандартам; - задовільнити потреби населення в охопленні дітей дошкільною освітою; - ліквідувати чергу дітей в ДНЗ; - створити належні умови для організації навчально-виховного процесу, реалізації Базового державного компоненту дошкільної освіти, діючих програм повноцінного розвитку дітей дошкільного віку; - створити належні умови для забезпечення фізичного розвитку та рухової активності дітей; - створити всі умови для організації повноцінного харчування дітей відповідно до санітарних правил та вимог; - створити зовнішнє і внутрішнє предметно-ігрове, розвивальне середовище для дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення дитсадка згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7700,0 | 5478,7 | 13178,7 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 11980,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 1198,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.22. Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №4 по вул. 60 років СРСР, 19 в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Cтворення сприятливих умов для виховання нової європейської генерації дітей. Завдання проекту втілення енергозберігзберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Городківка Крижопільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Навчально-виховний процес здійснюється у Городківському ДНЗ (ясла-садок) № 4 .Покрівля даху складається із бітуму та рубероїду, який за час експлуатації пошкодився , що спричинило протікання приміщень ДНЗ, а це групові кімнати, коридорні, та службові приміщення. В 2002 році було частково замінено на шиферну (2 блоки і актова зала, які найбільше протікали).А решта покрівлі за цей період продовжує руйнуватись. Це все впливає на погіршення умов перебування дітей та працівників закладу і аварійності приміщень, які дуже сильно протікають та валяться, що веде за собою загрозу життю та здоров’ю дошкільнят та працівників. Дошкільний навчальний заклад потребує негайної реконструкції даху приміщень для збереження самої будівлі від подальшої руйнації та функціонування дошкільного закладу. Для збереження приміщення закладу потрібно замінити покрівлю даху що покращить умови перебування та виховання дітей в садочку Проект передбачає втілення енргозберігзберігаючих технологій |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для виховання нової європейської генерації дітей, формування ефективної мережі дошкільних закладів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1.Провести батьківські збори та презентацію проекту; 2.Створити робочу групу проекту; 3.Здійснити будівельно-монтажні роботи передбаченні проектом. 4.Розбірка існуючого покриття; 5.Встановлення шатрового даху 6.Встановлення водостічної системи ; 7. Огородження покрівлі 8.Складання акту виконаних робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): квітня 2016 До (місяць/рік): вересня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1310,83 | 0 | 1310,83 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 1179,83 тис. грн.. співфінансування з місцевого бюджету в сумі 131 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування),Городківська сільська рада(спів фінансування). |  |  |  |
| Коментарі: | Колектив ДНЗ № 4 має гарні результати в роботі, плідно працює займає призові місця з різних напрямків дошкільної освіти, як в Крижопільському районі так і в Вінницькій області, має гарне розвивальне середовище та прекрасні умови для перебування дітей. Цей проект та виділені кошти збережуть, як приміщення так і роботу дошкільного закладу в цілому. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.23. Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. К.Маркса, 90 в смт Крижопіль, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для виховання нової європейської генерації учнів, створення умов для формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів Завдання проекту: втілення енергозберігаючих технологій у школі, заміна покрівлі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Крижопіль Крижопільського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Навчально-виховний процес здійснюється у СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль,яка функціонує у трьох навчальних корпусах з 1959, 1963, 1974 років, приміщення їдальні з 1983 року. Приміщення збудовані за типовим проектом на 900 місць, відповідають санітарним нормам утримання дітей шкільного віку з наявністю спортивної та актової зали, класних кімнат та службових приміщень. В азбестоцементних листах відбулися структурні зміни матеріалу, з розкришуванням, а також тріщинами в хвилях, що стало причиною затікання води під час атмосферних опадів. Дана покрівля також має цілий ряд дефектів, які є причиною протікання. Підлога у корпусі А1 (їдальня) уражена грибком, спостерігається хиткість, прогини та тріщини. Технічний стан підлоги непридатний для нормальної експлуатації й підлягає заміні. Для збереження приміщень закладу потрібно замінити покрівлю дахів, підлогу приміщення СЗШ, що покращить умови навчання, виховання та харчування учнів. Проект передбачає ;втілення енргозберігзберігаючих технологій,заміна покрівлі |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення умов для виховання нової європейської генерації учнів, створення умов для формування ефективної мережі навчальних закладів, розвиток системи шкільних округів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Здійснити будівельно-монтажні роботи передбачені проектом; 2. Замінити покрівельний матеріал покрівлі корпусів А, А2, А1; 3. Замінити покриття термоізоляції на інженерних мережах горища; 4. Демонтувати дерев’яну підлогу і замінити на інший тип. 5. Складання акту виконаних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2016 До (місяць/рік): листопад 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2410,522 | 0 | 2410,522 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку у сумі 2169,522 тис. грн. співфінансування з місцевого бюджету в сумі 241 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування) Місцевий бюджет Відділ освіти районної державної адміністрації (співфінансування), |  |  |  |
| Коментарі: | Навчально-виховний комплекс: СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль загальноосвітня школа є одним з найбільших закладів району зі сталою кількістю учнів – 711. Колектив СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 смт Крижопіль має високі результати в роботі. Щорічно учні школи займають призові місця у районних та обласних олімпіадах, конкурсах різних напрямків, як на районному, обласному та республіканському рівнях. Колектив має гарні результати у спорті, художній самодіяльності. В майбутньому в цій школі навчатимуться діти територіального округу з центром в смт Крижопіль. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.24. Якісна освіта – шлях до розвитку суспільства (школа, смт Томашпіль будівництво (II пусковий комплекс) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення навчального процесу, забезпечення проведення навчання з автомобільної медичної справи та допризовної підготовки юнаків. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Томашпіль |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В січні 2012 року введено І пусковий комплекс: приміщення школи на 1296 учнівських місць та котельня. Залишились роботи по ІІ пусковому комплексу: гараж-майстерня для трудового навчання, підвальна частина приміщення школи з розміщенням учбового тиру та технічних приміщень, частина благоустрою та інші роботи. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дасть можливість: - поглибити трудову та військову підготовку учнів старших класів; - здійснення роботи технічних гуртків; - проводити факультативні заняття з трудового навчання; - організації продуктивної праці учнів. - покращити умови навчання; - проводити навчально-виховний процес на належному рівні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва ІІ пускового комплексу школи в смт Томашпіль згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): жовтень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3304,2 | 0 | 3304,2 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 3000,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 304,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: | Будівництво школи на 1296 уч. місць в смт Томашпіль розпочато в 1991 році. До складу проекту входять: будівля школи на 1296 учнів, гараж на 3 автомобіля, трансформаторна підстанція, газова котельня, вбиральня, зовнішні інженерні мережі. В січні 2012 року введено І пусковий комплекс: приміщення школи на 1296 учнівських місць та котельня. Залишились роботи по ІІ пусковому комплексу: гараж-майстерня для трудового навчання, підвальна частина приміщення школи з розміщенням учбового тиру та технічних приміщень, частина благоустрою та інші роботи. На сьогоднішній день школу відвідують 726 учнів з смт Томашпіль, а також здійснюється підвіз учнів з сіл: Пеньківка, Олександрівка, Яришівка, Липівка, Ракова та Горишківка. Підвіз учнів до школи та в зворотньому напрямку проводиться 4 - ма шкільними автобусами які були придбані завдяки реалізації державної цільової програми «Шкільний автобус. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.25. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому кварталі № 8 району «Поділля», м. Вінниця – будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити дітей мікрорайону «Поділля» сучасним навчальним закладом та створити комфортні умови для максимального задоволення потреб дітей у якісних освітніх послугах шляхом будівництва школи І-ІІІ ступенів на 1200 учнівських місць. Завдання проекту: будівництво школи на 1200 учнівських місць із застосуванням енергозберігаючих технологій. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В новому мікрорайоні «Поділля» в місті Вінниці заплановано побудувати житлові будинки площею понад 300 тис. кв. м Станом на 01.01.2015 року введено в експлуатацію 269,2 тис. кв.м житла, що складає майже 90% від запланованого. Завершити забудову вказаного мікрорайону планується у 2018 році. Враховуючи значну чисельність населення мікрорайону «Поділля» (1839 дітей шкільного та близько 1356 дітей дошкільного віку) та його прогнозне збільшення найближчим часом, виникла гостра потреба в забезпеченні мешканців об’єктами соціальної інфраструктури, в тому числі в будівництві загальноосвітньої школи. Крім того, на даний час із 36 загальноосвітніх навчальних закладів міста, які відвідує 32976 учнів, лише 26 працюють у одну зміну (з проміжною зміною з 11-30). 10 шкіл (в тому числі заклади, що розташовані поряд з новозбудованим у місті мікрорайоном «Поділля») працюють у дві зміни, що суперечить наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 р. № 424, яким визначено норму про однозмінне навчання у всіх загальноосвітніх школах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількість дітей, які отримують освітні послуги (на добу) – 1200 учнів. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (конструктивні рішення щодо підвищення теплового захисту будинку, зниження теплових витрат, використання новітніх екологічних будівельних матеріалів, сучасного обладнання). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачається будівництво школи з трьох поверхів. Основні етапи будівництва: 1.виконання нульового циклу; 2. будівництво надземної частини будівлі; 3. Влаштування внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж; 4. Благоустрій прилеглої території. Передбачено якісне внутрішнє опорядження з сучасних матеріалів та зовнішнє оздоблення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 30000 | 40757,1 | 70757,1 |
| Джерела фінансування: | Прогнозні джерела фінансування на 2016 рік: державний фонд регіонального розвитку - 27272,727 тис. грн.; міський бюджет - 2727,273 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: | Проект будівництва розроблено ТОВ «БМУ-3», яке буде основним виконавцем робіт |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.26. Реальний крок до створення єдиного освітнього простору на території Вінницького району (ЗОШ I-III ступенів, с. Писарівка Вінницького району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних сучасних умов для організації якісного навчально – виховного процесу для усіх дітей шкільного віку на території освітнього округу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Писарівка Вінницького району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проектом передбачено завершення будівництва двоповерхової прибудови школи, а саме облаштування 8 навчальних кабінетів, спортивної зали, медичного кабінету, читальної зали, обідньої зали, приміщень кухні та внутрішніх туалетів, заміна вікон, зовнішнє утеплення стін, внутрішнє і зовнішнє оздоблення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення будівництва дасть можливість забезпечити навчанням 300 дітей сіл Писарівка, Щітки та Сокиринці. - удосконалення освітньої галузі регіону, покращення умов навчання та виховання; - створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і держави. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Інформування громадськості села про участь у проекті. - Обговорення плану дій по реалізації проекту на сході села, сесії сільської ради, батьківських зборах та зборах трудового колективу. - Підготовка території для реалізації проекту. - Спорудження інженерних мереж. - Виконання внутрішніх робіт. - Благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3224,4 | 5173,6 | 8398 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 7396 тис. грн. Місцевий бюджет (районний та сільський) – 840,6 тис. грн. Приватні підприємства – 104,4 тис. грн. Батьківські внески – 57 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Фінансування: Вінницька районна рада, Писарівська сільська рада; Партнерство: батьківський комітет Писарівської ЗОШ, СТОВ «Айва», приватні підприємці, жителі села. |  |  |  |
| Коментарі: | Можливість залучення додаткових коштів під час участі у інших грантових проектах Вінницької області та України. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.27. Реконструкція корпусу № 1 КУ «Погребищенська ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. по вул. Б. Хмельницького, 102 , м. Погребище (ІІ- черга) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Економія паливних ресурсів. - Створення умов для сталого та ефективного навчання учнів. - Забезпечення здоров»я дітей. - Зовнішній естетичний вигляд школи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Погребище, с. Круподеринці, с. Педоси, с. Малинки, с. Білашки. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Навчальний корпус № 1 школи був побудований в 60-х роках ХХ ст. У ньому розташовані класні кімнати учнів 5-11 класи, 15 навчальних кабінетів, спортивний та актовий зали, шкільна бібліотека. З часу введення у експлуатацію, понад 40 років, в корпусі проводився лише косметичний ремонт. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - збільшення енергоефективності будівлі до 40%; - суттєве покращення мікроклімату корпусу № 1, тепловий режим становитиме 18-20 С; - зменшення споживання енергоресурсів до 35%; - зменшення навантаження на бюджет відділу освіти Погребищенської РДА на суму 100 000 гривень щорічно; - впевненість батьків в тому, що їхня дитина перебуває в безпечних, комфортних умовах; - залучення до навчання дітей із сіл району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - термомодернізація фасадів; - заміна вікон та вхідних дверей на сучасні; - реконструкція підлоги І поверху; - внутрішні опоряджувальні роботи:влаштування підвісних стель, заміна освітлювальних приладів, заміна існуючих дерев'яних елементів заповнення внутрішніх дверних прорізів на алюмінієві з ущільненням в притворах, заміна підлогових настилів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червень 2016 До (місяць/рік): серпень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7142,4 | 0 | 7142,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 6470,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 672,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | районна рада, міська рада, прилеглі селищні ради. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.28. Реконструкція дитячого садка № 1 «Сонечко», м. Липовець |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення у закладі дошкільної освіти комфортних та безпечних умов для перебування в ньому дітей та проходження нормального навчального процесу. Крім цього реалізація проекту направлена на збільшення можливостей дитсадка щодо прийому дітей (на 30 чол.) та проведення термомодернізації приміщення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Липовець Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Необхідність проведення реконструкції дитячого садочка № 1 «Сонечко» викликана тим фактором, що це приміщення є досить старим. Внаслідок фізичного зношення на сьогодні немає можливості використати усі наявні потужності цього закладу та забезпечити гарні умови для перебування дошкільнят. Крім того подальше зволікання з проведенням реконструкції приміщення може призвести до переходу у аварійний стан більшої його частини. Іншим важливим аспектом даного проекту є його орієнтація на енергозберігаючі технології, які направлені на економію енергоресурсів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створено безпечні та комфортні умови для перебування дошкільнят у дитсадку. Збільшено на 30 осіб можливості щодо прийому дітей в дитсадок. Забезпечено передумови для економії бюджетних коштів за рахунок утеплення приміщення дитсадка. Зменшено викиди неочищених стоків у навколишнє природне середовище. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - виконання робіт з реконструкції дитсадка № 1 «Сонечко» в м. Липовець в межах визначеного фінансування та укладених договорів; - проведення інформаційного супроводу проекту протягом усього періоду його виконання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): вересень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3000 | 1902,604 | 4902,604 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного фонду регіонального розвитку та міського бюджету м. Липовець. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Безпосереднє виконання заходів проекту буде покладене на адмінперсонал дитсадка № 1 «Сонечко» в м. Липовець. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.29. Реконструкція овочесховища з прибудовою харчоблоку ДНЗ № 3 «Дзвіночок», м. Немирів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Головною ціллю проекту є забезпечення гідних та належних для навчання та перебування дітей у дошкільному закладі, відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та технічних вимог. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Немирів Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | ДНЗ № 3 "Дзвіночок" розпочав свою роботу в 1965 році. За 50 років існування будівля харчоблоку почала руйнуватися: вентиляційна система вийшла з ладу ще 30 років назад, мийний цех перестав функціонувати більше 20 років назад, віконні рами перегнили, облицювальна плитка відлітає, стеля час від часу падає в різних місцях. |  |  |  |
| Очікувані результати: | здобуття якісної дошкільної освіти - охорона здоров'я і життя дітей дошкільного закладу; - створення належних умов праці для працівників харчоблоку; - економія бюджетних коштів; - покращення авторитету та ролі влади серед населення; - збереження робочих місць; дати можливість жителям міста відчути покращення рівня життя та реально побачити турботу про дітей, а відтак зміцнити віру в свою громаду |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реалізація даного проекту дасть змогу на здобуття якісної дошкільної освіти маленьким мешканцям міста, збереження робочих місць та покращення умов праці робітників харчоблоку. Жителі міста матимуть змогу відчути покращення рівня життя та реально побачити турботу про дітей, а відтак зміцнити віру в свою громаду. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 872,413 | 0 | 872,413 |
| Джерела фінансування: | Загальна вартість проекту складає 872,413 тис. грн., з них фінансування за рахунок державного бюджету – 764,629 тис. грн. та за рахунок органів місцевого самоврядування –107,784 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | районна рада, міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.30. Європейський стандарт – модернізація та безпека системи шкільного опалення, запорука здоров’я дітей (система опалення СЗШ І-ІІІ ст. № 2 по вул. Горького, 14, с. Городківка Крижопільського району – реконструкція) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Модернізація та безпека системи шкільного опалення, що стане беззаперечною запорукою збереження здоров’я дітей та забезпечення комфортного життєвого середовища для всіх учасників навчально – виховного процесу, розвиток системи територіального шкільного округу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Городківка Крижопільського району Вінницької області, а в майбутньому на Городківське територіальне об’єднання з центром у с. Городківці |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Старе приміщення СЗШ І – ІІІ ступенів №2 с. Городківка збудовано в 1934 році. Добудову нового корпусу проведено в 1971 році. Приміщення школи розраховано на 480 місць. Капітальний ремонт приміщення школи здійснено в період з 2012 року по 2015 рік, що відповідає санітарно-технічним нормам загальноосвітньої школи з наявність 22 класних кімнат, спортивного залу, роздягалки для дівчаток та хлопчиків, їдальні, майстерні, медичного кабінету, внутрішніх вбиралень, комп’ютерного класу, музейної кімнати «Берегиня», шкільного музею, музею Миру, класу хореографії, та центру художньо-естетичного виховання «Барви», службових приміщень. Небезпечне розміщення старої котельні в підвальному приміщенні спортивної зали та неякісна застаріла система опалення СЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківка, призводить до надмірних витрат бюджету на оплату неефективного теплоносія. Це все впливає на неможливість гарантувати безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та виконання вимог СанПіНу щодо дотримання норм теплового режиму школи, що веде за собою загрозу життю та здоров’ю учнів та працівників. Школа потребує негайного винесення старої котельні з підвального приміщення спортзалу та реконструкція системи опалення СЗШ І-ІІІ ст. №2 с. Городківка з встановленням блочно-модульної котельні потужністю 450 кВт. Згідно Перспективного плану об’єднання територіальних громад Городківська сільська рада буде центром територіальної громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткотривалі наслідки реалізації проекту: зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Перспективні наслідки реалізації проекту: створення умов для якісного навчання учнів школи, розширення рамок позаурочної роботи в школі, збільшення мережі гуртків, створення умов для вивчення європейських мов широким колом молоді. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення робочої групи проекту. Проведення інформаційно-презентаційної кампанії серед учнів, батьків та вчителів. Проведення аналізу ринку та вибір організації-підрядника. Влаштування плитного фундаменту та монтаж блочно-модульної котельні. Будівництво навісу (складу палива) та влаштування димової труби. Влаштування зовнішніх мереж тепло- та водопостачання. Влаштування майданчика для під’їзду та розвантаження автомобілів. Влаштування блискавкозахисту та електроживлення котельні. Пусконалагоджувальні роботи. Оформлення погоджувальної документації та введення блочно-модульної котельні в експлуатацію. Введення блочно-модульної котельні в експлуатацію |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 996,4 | 0 | 996,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 620,1 тис. грн., співфінансування з місцевого та районного бюджетів – 376,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку (фінансування), відділ освіти Крижопільської районної державної адміністрації (відповідальний за реалізацію проекту), місцевий та районний бюджет |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.31. Реконструкція частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей-інвалідів за адресою смт Стрижавка, вул. Новосільська, 39, Вінницької області. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Виконання реконструкції частини приміщення існуючої будівлі дитячого будинку - інтернату під оздоровчий комплекс для дітей – інвалідів в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області. В лікувальному комплексі з басейном для дітей – інвалідів будуть займатися не лише вихованці нашого закладу, а й діти – інваліди з усієї області. Заняття з вихованцями буде проводити Вінницький регіональний центр «Інваспорт». Основними завданнями є: 1. Впровадження енергоефективних технологій 2. Реабілітаційно – оздоровчі, навчально – тренувальні та спортивно – масові заходи з дітьми – інвалідами. 3.Створення умов для відновлення функцій організму, досягнення оптимального фізичного стану підопічних. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Стрижавка, Вінницької області та Вінницька область в цілому. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема проекту полягає у: • здійсненні реабілітаційних заходів з метою усунення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення оптимального фізичного стану підопічних; • енергозбереженні; |  |  |  |
| Очікувані результати: | • збільшення кількості охоплених реабілітаційними заходами дітей – інвалідів за рахунок підключення дітей – інвалідів з усієї області; • створення комфортних та безпечних умов для життя і здоров’я всіх учасників реабілітаційного процесу; • забезпечення рівного доступу до тренувань усіх дітей – інвалідів; • створення сприятливих умов для розвитку та задоволення потреб особистості суспільства і держави; • покращення умов проживання та виховання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення та вентеляції, облаштування системи водопостачання та водовідведення , архітектурно – будівельні рішення, електротехнічні рішення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2505,266 | 2505,266 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 2254,739 тис. грн., співфінансування з обласного бюджету у сумі 250,527 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку (фінансування), обласний бюджет та підрядна організація (виконання робіт) |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.32. Впровадження енергозберігаючих технологій в ДНЗ №1 «Журавлик» (Проведення утеплення фасаду будівлі, капітальний ремонт) в смт Дашів Іллінецького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Для підвищення енергоефективності та зменшення використання енергоресурсів, провести зовнішнє утеплення стін будівлі ДНЗ, що сприятиме покращенню фізичного та духовного розвитку вихованців ДНЗ «Журавлик». |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Дашів Дашівської об’єднаної територіальної громади Іллінецького району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В смт Дашів постійно проживають близько 250 дітей дошкільного віку, майже 450 школярів. Також в громаді багато молоді, які створюють сім’ї та народжують дітей. Комунальний заклад «Дашівський дошкільний навчальний заклад № 1 „Журавлик” загального розвитку» Іллінецького району Вінницької області знаходиться на території Дашівської територіальної громади і працює з 1982 року. Розрахований на 120 місць. Кількість груп 6, з них 1 ясельні та 4 дошкільні,та 1 клас 6-ти річок.Кількість вихованців – 135 дітей. Кількість працівників – 30 чоловік, з них педагогічний персонал налічує 12 чоловік та обслуговуючий – 18 чоловік. Дашівський дошкільний навчальний заклад № 1 „Журавлик” будувався за типовим «радянським» проектом. В зимовий період зменшується відвідування дітьми закладу через захворюваність. Однією з причин таких хвороб є неможливість забезпечення нормального температурного режиму в холодний період, так як опалення такої площі закладу вимагає великих фінансових затрат на енергоносії. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект є: забезпечити відповідного температурного режиму в навчальному закладі, який відповідає необхідним санітарно-гігієнічним вимогам, та підвищити енергоефективність приміщення дитсадка шляхом термомодернізації, тобто утепленням фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit» |  |  |  |
| Очікувані результати: | • проведено утеплення стін приміщення ДНЗ «Журавлик», цим самим створено відповідні умови для підтримки відповідного температурного режиму в холодну пору року; • збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад в зимову пору року; • зниження рівня простудних захворювань в осінньо-зимовий період; • підвищення енергоефективності приміщення закладу на 40%; • досягнення економії об’ємів споживання дров для опалення приміщення до 40% на рік; • створені відповідні умови для всебічного та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створити робочу групу з реалізації проекту. 2. Провести організаційну та технічну підготовку проекту 3. Забезпечити вибір найбільш якісної та економічно обґрунтованої комерційної пропозиції. 4. Придбати необхідні будівельно-монтажні матеріали. 5. Провести будівельні роботи заплановані проектом. 6. Організувати прибирання території та підготовки ДНЗ до навчального року. 7. Провести презентацію проекту для членів територіальної громади. Поширити інформацію про результати проекту в громаді. 8. Провести моніторинг виконання проекту. 9. Забезпечити своєчасне та повне надання звітності проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1120,615 | 1120,615 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку-1007,615 тис.грн (90%), місцевий бюджет – 113 тис.грн. (10%) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку, місцевий бюджет |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.33. Капітальний ремонт (енергозберігаючі заходи-утеплення зовнішніх стін) в ДНЗ № 1 «Сонечко» по вулиці Хлібна 1, міста Іллінці, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | В зв’язку з підвищенням енергоефективності та зменшенням використання енергоресурсів провести зовнішнє утеплення стін будівлі ДНЗ, що сприятиме покращенню фізичного та духовного розвитку вихованців ДНЗ «Сонечко». |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | містo Іллінці Іллінецької об’єднаної територіальної громади Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В м. Іллінці постійно проживають близько 800 дітей дошкільного віку. Також в громаді багато молоді, які створюють сім’ї та народжують дітей. Комунальний заклад «Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 1 „Сонечко” загального розвитку» Іллінецького району Вінницької області знаходиться на території Іллінецької територіальної громади і працює з 1969 року. Розрахований на 150 місць. Кількість груп 8, з них 2 ясельні та 6 дошкільні. Кількість вихованців – 172 дитини. Кількість працівників – 38 чоловік, з них педагогічний персонал налічує 15 чоловік та обслуговуючий – 22 чоловіки. Іллінецький дошкільний навчальний заклад № 1 „Сонечко” загального розвитку» будувався за типовим «радянським» проектом. В зимовий період зменшується відвідування дітьми закладу через захворюваність. Однією з причин таких хвороб є неможливість забезпечення нормального температурного режиму в холодний період, так як опалення такої площі закладу вимагає великих фінансових затрат на енергоносії. Дошкільний заклад має зручне розташування в центрі міста і попит на його освітні послуги особливо високий в батьків, зайнятих в різних сферах виробництва та послуг. Основна проблема, на вирішення якої спрямований проект є: шляхом термомодернізації, тобто утепленням фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit», забезпечити відповідний температурний режим в навчальному закладі, який відповідає необхідним санітарно-гігієнічним вимогам, та підвищити енергоефективність приміщення дитсадка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - проведено утеплення стін приміщення ДНЗ «Сонечко», цим самим створено відповідні умови для підтримки відповідного температурного режиму в холодну пору року. - збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад в зимову пору року. - збільшення кількості працюючих батьків. - зниження рівня простудних захворювань в осінньо-зимовий період - підвищення енергоефективності приміщення закладу на 40%; - досягнення економії об’ємів споживання газу для опалення приміщення до 40% в рік; - створені відповідні умови для всебічного та гармонійного розвитку дітей дошкільного віку |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Придбати необхідні будівельно-монтажні матеріали. - Утеплити фасади мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerezit» - Організувати прибирання території та підготовки ДНЗ до навчального року. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 288,445 | 288,445 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 259 тис. грн. (90 %), місцевий бюджет 29,445 тис. грн. (10,2%) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іллінецька міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.34. Реконструкція кроквяної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі сільського дошкільного навчального закладу с. Іванів Калинівського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція кроквяної системи та заміна покрівлі даху, утеплення фасаду будівлі, що в свою чергу призведе до економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, мінімізує теплові втрати і дозволить, забезпечити стабільний температурний режим згідно з санітарними нормами. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Іванівська територіальна громада Калинівського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В рамках проекту передбачається проведення комплексу заходів по реконструкції кроквяної системи даху будівлі, заміні покрівельного матеріалу, утеплення фасаду, заміну дверей на енергозберігаючі. Проведення капітального ремонту дозволить не тільки зменшити використання енергоресурсів і зекономити фінансові витрати, але й забезпечить комфортні умови для на навчання та виховання малюків, сприятиме росту довіри до місцевих органів влади, підвищить їх рівень і статус. |  |  |  |
| Очікувані результати: | • проведено заходи щодо реконструкції кроквяної системи даху, заміна покрівлі, утеплення фасаду будівлі; • створено належні умови для навчання та виховання дошкільників; • впроваджено енергозберігаючі технології та дотримання належного температурного режиму. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | • Виготовлення проектно-кошторисної документації. • Створення наглядової ради. • Проведення відбору підрядника для виконання ремонтно-будівельних робіт. • Проведення ремонтно-будівельних робіт підрядником із залученням громади. • Приймання робіт та оформлення необхідних документів. • Інформування населення через районний часопис «Прапор перемоги» про хід реалізації проекту. • Підготовка звітної документації. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1001,4 | 1001,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 910 тис. грн. Місцевий бюджет – 91,4 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Орган місцевого самоврядування – співфінансування, реалізація; Дошкільний навчальний заклад – партнерство, моніторинг; Батьківський комітет - партнерство, моніторинг. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.35. Реконструкція будівлі школи (заміна віконних прорізів) в с. Дзюньків Погребищенського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | створення комфортних умов для організації навчально-виховного процесу та розвитку дітей шляхом застосування енергозберігаючих технологій, а саме: заміна вікон в навчальних приміщеннях на сучасні енергозберігаючі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Дзюньків Погребищенського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна вікон в навчальних приміщеннях на сучасні енергозберігаючі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення енергоефективності будівлі до 40%. Суттєве покращення мікроклімату корпусу №1, тепловий режим становитиме 18-20 С. Зменшення споживання енергоресурсів до 30%. Зменшення навантаження на бюджет відділу освіти Погребищенської РДА на суму 30 000 гривень щорічно. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Демонтаж віконних коробок. Заповнення віконних прорізів готовими блоками. Придбання вікон, піни монтажної,дюбелів та їх встановлення. Придбання та встановлення пластикових підвіконних дошок. Придбання та встановлення зливів віконних. Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками. Придбання та встановлення метало пластикових дверей. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1216,7 | 1216,7 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку, сільський бюджет, кошти спонсорів. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Погребищенська райдержадміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.36. Реконструкція ДНЗ ясла-садок «Сонечко» з прибудовою приміщень для дитячих візків, переобладнанням входів та впровадженням заходів з енергоефективності за адресою смт Теплик, Вінницька область |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення якості надання освітніх послуг, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов як для перебування дітей, так і належного робочого місця для персоналу ДНЗ. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Теплицька селищна рада Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основні проблеми, для вирішення яких реалізується даний Проект: - відсутність місця для візків в корпусі №1; центральні входи в корпусі №2 не зручні, відбувається затікання води та снігу; - приміщення, які сьогодні експлуатуються, не відповідають санітарно-гігієнічним умовам (зношеність дерев’яних вікон в корпусі №1, протікання покрівлі в корпусі №2) - відпадання фасадної плитки спричиняє руйнуванню стін не утепленні перекриття (між горищем та другим поверхом). |  |  |  |
| Очікувані результати: | - добудова 2-х приміщень для дитячих візків, переобладнання 2-ха центральних входів - забезпечення належних умов виховання та навчання 217 дітей дошкільного віку та нормальних умов праці 45 працівникам садочку - збереження будівлі ДНЗ, забезпечення температурного режиму в приміщеннях та економії тепла до 30% - покращення естетичного вигляду будівель ДНЗ та функціонування соціальної інфраструктури селища в цілому. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Основним заходом проекту є виконання будівельно-монтажних робіт: в корпусі №1: - переобладнання 2 центральних входів - заміна 45 дерев’яних вікон на металопластикові – 156,2 м2; - утеплення перекриття (між горищем та другим поверхом) – 122,4 м3; - утеплення фасадів мінеральними плитами – 696 м2, декоративна штукатурка та фарбування; - заміна горищних вікон на металопластикові з глухими сандвіч-вставками – 1,28 м2 в корпусі №2: - прибудова 2-х приміщень для дитячих візків - утеплення фасадів мінеральними плитами – 410 м2, декоративна штукатурка та фарбування; - заміна віконних зливів – 82 м; - заміни азбестоцементної покрівлі на покрівлю з профнастилу – 450 м2; - утеплення перекриття (між горищем та другим поверхом) – 60,5 м3; - заміна горищних вікон на металопластикові з глухими сандвіч-вставками – 1,28 м2; влаштування водостоків – 500 м |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1990,305 | 1990,305 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 1809,0 тис.грн. (90%) Місцевий бюджет – 181,305 тис.грн. (10%). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Теплицька селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.37. Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереженні енергоресурсів шляхом реконструкції приміщень та створення безпеки життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області. Основними завданнями є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2.Створення безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу 3. Покращення санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності дітей. 4. Залучення громади села до співпраці у вирішенні проблемних питань школи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Клембівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема проекту полягає загрозі життю та здоров’ю учасників навчально-виховного процесу (котельня знаходиться у підвальному приміщенні школи), у неефективності використання паливних ресурсів без провадження енергозберігаючих технологій, при цьому у зимовий період не виконуються санітарно-гігієнічні норми щодо дотримання температурного режиму. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - збільшення кількості учнів за рахунок підвезення з навколишніх сіл, - створення комфортних та безпечних умов для життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, - енергозбереження, - економія бюджетних коштів, - забезпечення рівного доступу якісної освіти, - створення сприятливих умов для розвитку та задоволення потреб особистості суспільства і держави, - створення робочих місць (з розрахунку на 530 учнів ще добавляться до теперішніх ставок 14 ставок педпрацівників та 5 ставок обслуговуючого персоналу), - забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві, - перетворення будівлі школи на естетичну окрасу села, - формування в учнів естетичних смаків, підвищення високого рівня культури, - покращення умов навчання та виховання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення, та покрівлі, облаштування системи водовідведення та відмощення, заміна вікон та дверей, утеплення, виведення котельні за межі приміщення та заміни котла. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 5568,823 | 5568,823 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 5011,941 тис. грн. Місцевий бюджет – 556,882 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Клембівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.38. Реконструкція будівлі ЗОШ I-III ступенів по вул. Леніна, 59 с. Дзигівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереженні енергоресурсів шляхом реконструкції приміщення та створення безпеки життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів с. Дзигівки, Ямпільського району, Вінницької області. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Дзигівка Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема проекту – це збереження енергоресурсів |  |  |  |
| Очікувані результати: | - збільшення кількості учнів за рахунок підвезення з навколишніх сіл, - створення комфортних та безпечних умов для життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, - енергозбереження, - економія бюджетних коштів, - забезпечення рівного доступу якісної освіти, - створення сприятливих умов для розвитку та задоволення потреб особистості суспільства і держави, - забезпечення економічних і соціальних гарантій професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження їхнього високого соціального статусу в суспільстві, - перетворення будівлі школи на естетичну окрасу села, - формування в учнів естетичних смаків, підвищення високого рівня культури, - покращення умов навчання та виховання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вікон та дверей, облаштування внутрішніх відкосів вікон та дверей, утеплення зовнішніх стін приміщення школи, реставрація отмостки навколо приміщення школи, ремонт східців і площадки перед вхідними дверима, ремонт східців аварійних виходів, облаштування накриття над вхідними східцями, установка коньків на даху споруди, проведення водовідведення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2177,879 | 2177,879 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 1960,091 тис. грн. Місцевий бюджет – 217,788 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Дзигівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.39. Реконструкція будівлі ДНЗ по вул. Шевченка, 95 в с. В. Кісниця Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми відсутності комфортних умов перебування дошкільників в дошкільному навчальному закладі. Для продовження етапу енергозбереження необхідно: - провести реконструкцію даху приміщення; - провести заміну вікон та дверей на енергозберігаючі; - провести утеплення стін, відлити відмостку; - провести демонтаж котельні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. В. Кісниця Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає у вирішенні проблеми відсутності комфортних умов перебування дошкільників в дошкільному навчальному закладі. Це призводить до багатьох незручностей, коли протікає дах та руйнується гарний капітальний ремонт груп, деякі віконні та дверні рами знаходяться в аварійному стані. У зв’язку з чим росте захворюваність дітей та працівників дитсадка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирішиться проблема енергозберігаючих заходів в приміщенні дитсадка; зменшаться витрати по бюджету на енергоносії за рахунок використання новітніх технологій енергозбереження; пошириться позитивний досвід з налагодження енергоефективної системи опалення з використанням новітніх технологій, зменшиться рівень захворюваності, покращиться здоров’я та відвідування дітей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виготовлення кошторисної документації - Проведення конкурсних торгів та підписання угоди з підрядною організацією - Проведення робіт з підрядною організацією - Проведення моніторингу виконання програми. - Подання бухгалтерської звітності. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3768,797 | 3768,797 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 3391,918 тис. грн. Місцевий бюджет – 376,879 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Великокісницька сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назва проекту: | 6.40. Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області. |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Ільківської сільської ради (с. Ільківка, с. Горбанівка, с. Рівець) |  |  |  |
| - Стислий опис проекту: | Функціонуюча Ільківська ЗОШ І – ІІ ступенів, є одним з найдавніших споруд серед навчальних закладів району. Згідно із документами, заклад був збудований в 1933 році, - і даний навчальний заклад є єдиним, який надає освітні послуги для жителів трьох ближніх сіл, соціальна напруга серед жителів територіальної громади |  |  |  |
| - Очікувані результати: | - завершення будівництва шкільного закладу з використання новітніх технологій; - забезпечення шкільною освітою дітей с. Ільківка, с.Горбанівка, с.Рівець; - створення нових робочих місць; - зняття соціальної напруги серед жителів територіальної громади |  |  |  |
| - Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з добудови незавершеної будівлі школи: мурування стін та перегородок, улаштування покриття та покрівлі, встановлення вікон, дверей, електроосвітлення, опалення, вентиляція, внутрішнє оздоблення, зовнішнє оздоблення, встановлення опалювального пункту, електрообладнання, вертикальне планування, очисні споруди, технологічне обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, благоустрій |  |  |  |
| - Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 11808,598 | 7872,399 | 19680,997 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 19680,997 тис. грн. Місцевий бюджет: сільська рада - 1093,388 тис. грн; районна рада - 1093,388 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вінницька районна рада, Ільківська сільська рада: контроль за виконанням заходів по реалізації проекту; співфінансування проекту «Завершення будівництва ЗОШ І-ІІ ст. в с. Ільківка по вул. Зарічна, Вінницького району, Вінницької області». |  |  |  |
| Коментарі: | Замовник – Відділ освіти Вінницької райдержадміністрації |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.41. Будівництво спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Іванів Калинівського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво спортивного комплексу ангарного типу з осередками для різних видів спорту на території Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Розробка та впровадження Перспективної програми розвитку фізичної культури та спорту в громаді. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Іванівська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення комплексу заходів з будівництва спортивного комплексу ангарного типу на території Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення належних умов для навчання та виховання дітей, розробка та впровадження Перспективної програми розвитку фізичної культури та спорту в громаді. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведено комплекс заходів з будівництва спорткомплексу ангарного типу, монтаж опалення та вентиляції, облаштування підлоги спортивним покриттям, благоустрій території. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 9028,77 | 2204,239 | 2246,602 | 13479,611 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 12150,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 1329,611 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Калинівська райдержадміістрація, Калинівська районна рада, Іванівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | - 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.42. Шкільний автобус як запорука організації регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому у Могилів-Подільському районі |  |  |  |
| Цілі проекту: | 1. Придбання 5 нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому; 2. Створення комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів, дітей та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Могилів-Подільський район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В зв’язку з застарілим парком шкільних автобусів( всього-11 автобусів, з яких-5 застарілих, які потребують оновлення, що експлуатуються понад 8 років), відсутністю належних коштів на ремонт доріг щороку збільшуються витрати на ремонт та технічне обслуговування даних автобусів. Тому існує реальна загроза зриву регулярних довезень дітей і таким чином - незабезпечення учнів можливістю повноцінного отримання якісної освіти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення перевезення до місць навчання роботи і додому учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості; Придбання транспорту для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання 5 нових шкільних автобусів,придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому; Створення комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місць навчання, роботи і додому |  |  |  |
| Період здійснення: | з травня 2017 року – до грудня 2017 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 4865,0 | 0 | 4865,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 4378,5тис. грн. Місцевий бюджет 486,5- тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Могилів- Подільська райдержадміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назва проекту: | 6.43. Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчання і додому шкільним автобусом |  |  |  |  |
| - Цілі проекту: | - придбання 5 нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому; - створення комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району |  |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Населені пункти Мурованокуриловецького району |  |  |  |  |
| - Стислий опис проекту: | Шкільні автобуси вичерпали свій термін експлуатації, тому часто потребують ремонту. Замовляти частини та агрегати для якісного ремонту дороговартісно |  |  |  |  |
| - Очікувані результати: | - забезпечення перевезення до місць навчання та роботи 178 учнів та 30 педагогів; - поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів; створення комп’ютерної бази руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району |  |  |  |  |
| - Ключові заходи проекту: | Сформувати робочу групу проекту із числа представників профільних управлінь, громадськості; провести тендерні закупівлі шкільних автобусів та передати шкільні автобуси на баланс відділу освіти Мурованокуриловецької районної державної адміністрації; обговорити та створити комп’ютерну базу даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району, залучивши до проекту вчителів інформатики та приватних осіб |  |  |  |  |
| - Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. |  | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  |  | 0 | 6000,0 |  | 6000,0 |
| Джерела фінансування: |  | Державний бюджет – 5400 тис. грн.; Місцевий бюджет 600 тис. грн., |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: |  | Мурованокуриловецька райдержадміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.18. Проведення у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти регулярних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.44. Завершення будівництва спортивної та актової зали Хоменківської СЗШ І-ІІІ ступенів у с. Хоменки Шаргородського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво спортивної та актової зали, обладнання внутрішніх туалетів та душових кабінок |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Хоменківської сільської ради – села Хоменки та Чапаєве |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність сучасних спортивної та актової зали, уроки фізкультури, захисту Вітчизни, різноманітні позаурочні виховні заходи проводитимуться у тісному коридорі чи класній кімнаті |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення умов навчання та виховання сільських школярів; залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення можливості організації здорового дозвілля. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення будівництва спортивної та актової зал. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): жовтня |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 5110,0 | 3000,0 | 1459,929 | 9569,929 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет: 8612,936 тис. грн. районний бюджет: 861,294 тис. грн. сільський бюджет: 95,699 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Відділ освіти Шаргородської районної державної адміністрації, Хоменківська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.45. Реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» по вул. Соборна ,8 м. Бар Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення повноцінної спортивної бази для заняття спортом протягом всього року, забезпечити проведення змагань районного, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів на базі школи, підготувати спортсменів для участі району у всерівневих змаганнях, стимулювати молодих людей до здорового способу життя. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Барський район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Універсальний спортивний майданчик з синтетичним покриттям належить до дитячо-юнацької спортивної школи «Колос». Населення м. Бар складає близько 20000 чол. Станом на сьогоднішній день школа надає послуги для 620 дітей. Попередньо майданчик використовувався як спортивна площадка для занять міні-футболом. Територія не була облаштована трибунами, доріжками, зовнішнє освітлення – відсутнє, покриття майданчика – відсутнє. Станом на сьогоднішній день майданчик є об’єктом незавершеного будівництва, де влаштовано бетонну основу та зведено огородження, виконано робіт на суму 483,370 грн. Завданням проекту є завершення реконструкції універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - залучення не менше 13-13,5% дітей шкільного віку до занять у спортивних секціях дитячо-юнацької спортивної школи, популяризація здорового способу життя; -капітальний ремонт будівлі спортивної школи - забезпечення можливості організації здорового дозвілля; - створення сприятливих умов для розвитку людського і соціального капіталу, орієнтованого на задоволення потреб особистості, суспільства і держави; - можливість проведення спортивних змагань , турнірів включно з республіканським рівнем |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом здійснення поступової модернізації її матеріально-технічної бази , облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): жовтня |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3113,2 | 0 | 3113,2 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 2500,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 613,2 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Барська районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.46. Реконструкція незавершеного будівництва «Районного спортивного комплексу» в м. Козятин по вул. Довженка, 107 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення повноцінної спортивної бази для заняття спортом протягом всього року, забезпечити проведення змагань районного, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів на базі школи, підготувати спортсменів для участі району у всерівневих змаганнях, стимулювати молодих людей до здорового способу життя. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область, Козятинський район та місто Козятин |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Спортивний комплекс потенційно може стати однією з найкращих в Вінницькій області – будівля на два поверхи, загальна площа 915,6 м2, розмір спортивної зали 36х18 м, адміністративні приміщення: кабінети, роздягальні, душові, котельня. Будівля спортивного комплексу має 70% готовності. Виконані раніше роботи ціною великих затрат бюджету будуть загублені і невиправдані. На даний момент і по цей час об’єкт є довгобудом. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створити повноцінну спортивну базу. Забезпечити проведення змагань районного, обласного, Всеукраїнського та міжнародного рівнів протягом усього року. На базі школи підготувати спортсменів для участі району у всерівневих змаганнях. Стимулювати молодих людей до здорового способу життя. Завершити реконструкцію спортивного комплексу яка триває з 2008 року. Очікується збільшення відвідувачів спортивної школи на 25,0 %. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Інформаційно - роз’яснювальна та пропагандистська робота здорового способу життя серед дітей шкільного віку та їх батьків. Сприяння покращенню роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом здійснення поступової модернізації її матеріально-технічної бази: виконання внутрішніх опоряджувальних робіт, проведення сантехнічних та електромонтажних робіт, облаштування підлоги, будівництво опалювального пункту, придбання необхідного обладнання та інвентарю. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5170 | 0 | 5170 |
| Джерела фінансування: | Держаний бюджет – 4653,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 517,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку Місцевий бюджет Козятинська РДЮСШ «Колос» |  |  |  |
| Коментарі: | Станом на 01.01.2015 року за рахунок коштів районного бюджету здійснено: - Перекриття даху металочерепицею, - Замінено вікна на металопластикові, - Утеплено фасад приміщення зовні, - Виготовлена та передана на експертизу проектно – кошторисна документація на залишок робіт. При наявності фінансування проект може бути завершено в 2016 році. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.47. Добудова спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород – інвестиції в здоров’я дітей та молоді України |  |  |  |
| Цілі проекту: | Завершення будівництва даного об’єкту дозволить покращити рівень та якість освіти дітей, розвивати їх спортивні можливості, забезпечить зменшення дитячої злочинності, шляхом участі дітей у різноманітних спортивних секціях, покращить навчально-патріотичне виховання дітей, дозволить проводити внутріррайонні та обласні змагання серед різних вікових категорій, в першу чергу серед школярів та учнів спортсменів ДЮСШ та забезпечить збільшення кількості зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць у спортивно- оздоровчому комплексі. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Шаргородський район, м. Шаргород |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Добудова незавершеного будівництва спортивно-оздоровчого комплексу в м. Шаргород дозволить організувати поліпшення навчально-виховного процесу серед дітей шкільного віку шляхом залучення до спортивно-масової роботи не тільки дітей, що проживають у м. Шаргород, але й учнівської молоді з усього району. Наявні в селах спортивні майданчики та спортзали здебільшого не відповідають вимогам сьогодення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення будівництва даного об’єкту дозволить покращити рівень та якість освіти дітей, розвивати їх спортивні можливості, забезпечить зменшення дитячої злочинності, шляхом участі дітей у різноманітних спортивних секціях, покращить навчально-патріотичне виховання дітей, дозволить проводити внутрірайонні та обласні змагання серед різних вікових категорій, в першу чергу серед школярів та учнів спортсменів ДЮСШ та забезпечить збільшення кількості зайнятості населення за рахунок створення нових робочих місць у спортивно-оздоровчому комплексі. Спортивно-оздоровчий комплекс дозволить круглорічно проводити спортивно-оздоровче виховання дітей. Забезпечення зростання здорової нації не може вимірюватися будь якими кількісними та вартісними показниками Утримання об’єктів передбачається в першу чергу за рахунок коштів районного бюджету, що не виключає можливості паралельного проведення спортивних секцій на комерційній основі, що може зменшити навантаження на місцеві бюджети. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення будівництва об’єкту Підготовка закладу до прийому відвідувачів Організація роботи широкого спектру секцій та гуртків Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та агітаційних заходів |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5503 | 3702,1 | 9205,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 8 205,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 1 000,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку – фінансування проекту, районна державна адміністрація – спів фінансування проекту |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.19. Покращення роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом здійснення поступової модернізації їх матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.48. Реконструкція існуючих приміщень спортивного залу по вулиці Леніна, 30 корпус №3 в с. Станіславчик Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення умов роботи сільського спортивного залу шляхом реконструкції існуючих приміщень спортивного залу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Станіславчицька територіальна громада (с.Статіславчик та с.Травневе) та мешканці Жмеринського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | З роками приміщення спортивного залу приходить в непридатність: протікає дах, вода стікає по стінах і від цього сиплеться штукатурка. Двері та вікна також через зношеність зовсім не зберігають тепло. Для більшого залучення молоді до здорового способу життя та до занять спортом потрібен спортивний зал. Через неспроможність займатись у залі в селі, молодь їздить до міста Жмеринка. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищити рівень безпеки та комфортності для працівників закладу та учасників спортивних гуртків. ​ Відпрацювати механізми співфінансування жителями села вирішення спільних проблем і покращити самоорганізацію у виконанні суспільно-корисних проектів. ​Покращити привабливість громади для відвідування туристами, що зміцнить місцевий спортивний та туристичний бізнес. ​Поширити досвід залучення додаткових позабюджетних коштів серед інших територіальних громад району на прикладі Станіславчицької сільської ради. Після реалізації проекту, подальше фінансування діяльності спортивного залу буде проводитись із місцевого бюджету. Практичне впровадження в життя заходів проекту створить умови для розвитку самоврядування на території нашої громади, підведе громаду до змін форматів взаємовідносин органів місцевого самоврядування з громадською організацією, отримання досвіду впровадження в життя суспільно – корисних проектів розвитку, відповідно до прийнятої стратегії соціально – економічного розвитку громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Організаційні заходи для учасників проекту, створення робочої групи та розподіл обов’язків; проведення реконструкції будівлі; провести збори – сходи громади; висвітлення результатів проекту в місцевих ЗМІ; підготувати та подати звітну документацію по проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 974,039 | 974,039 |
| Джерела фінансування: | Кошти державного бюджету – 800,0 тис. грн. Кошти місцевого бюджету – 80,0 тис. грн. Кошти жителів громади – 94,039 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Станіславчицька сільська рада: розроблення ПКД та впровадження проекту. Громадська організація «Мій Станіславчик» надає фінансову та організаційну підтримку у реалізації проекту та здійснює громадський контроль за виконанням цих робіт. Фізкультурно-спортивне об’єднання «Старт» бере на себе зобов’язання надавати практичну та організаційну допомогу та сприяння у проведенні робіт, провести оцінювання реалізації проекту з послідуючою презентацією серед жителів громади. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.8 Формування відповідального ставлення молоді до свого здоров’я, у т.ч. шляхом протидії незаконному продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, здійснення інформаційно-просвітницької роботи (розповсюдження друкованої продукції: плакатів, буклетів, книг, проведення консультацій тощо) та інших заходів, направлених на формування здорового способу життя. 5.2.9 Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.49. Здоров’я молоді – здоров’я нації (Відновлення здоров’я студентської молоді, в подальшому - кваліфікованих фахівців народного господарства для виконання соціально-економічних програм держави) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - Розширення матеріальної бази та модернізація студентських санаторіїв-профілакторіїв ВНЗ. - Активна пропаганда та популяризація здорового способу життя студентської молоді. - Інформаційно-просвітницька робота в умовах санаторію-профілакторію з метою формування відповідального ставлення молоді до свого здоров’я . - Врахування в покращенні матеріально-технічної бази (придбання спеціального медичного та реабілітаційного обладнання) обсягів розширення обслуговування студентів з особливими потребами. - Активна диспансеризація студентської молоді. - Проведення медико–психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам їх сімей в санаторіях-профілакторіях ВНЗ. - Сприяння впровадженню та виконанню на рівні студентських санаторіїв-профілакторіїв Дорожньої карти надання медичної допомоги, реабілітації, санаторно-курортного та відновному лікуванню учасників антитерористичної операції, в тому числі демобілізованих та членів їх сімей; |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область та інші області України, де працюватимуть молоді фахівці. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мета проекту полягає в зміцненні здоров’я студентської молоді без відриву від навчання: повнота та безперервність оздоровчого процесу, попередження хронічних захворювань та зниження на цій основі загальної захворюваності, що призведе до підвищення працездатності, зниження втрат робочого часу. Формування навичок здорового способу життя. Санаторії-профілакторії ВНЗ є повноцінною оздоровчою базою для проведення комплексу реабілітаційних заходів учасникам АТО, в тому числі демобілізованим та членам їх сімей. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Високий рівень здоров’я студентської молоді, в подальшому - кваліфікованих фахівців народного господарства. - Інтегроване повернення до мирного життя учасників АТО. - Наукове обгрунтування та подальше залучення вчених щодо розвитку програми "Здоров’я молоді – здоров’я нації". |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Презентація концепції програми "Здоров’я молоді – здоров’я нації". - Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів з іншими лікувальними закладами. - Визначення матеріально-технічної бази та залучення інноваційних технологій щодо розширення європейських медичних стандартів. - Інформаційно-просвітницька робота. - Проведення медико–психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, в тому числі демобілізованим та членам їх сімей в санаторіях-профілакторіях ВНЗ. - Проведення науково-практичних конференцій з покращення лікувально-профілактичної, медико-психологічної роботи та застосування світових досягнень медицини в роботі санаторіїв-профілакторріїв ВНЗ. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1500 | 3500 | 4000 | 9000 |
| Джерела фінансування: | Державний, обласний бюджет, місцеві бюджети, бізнес, публічно-приватне партнерство, міжнародний донор, тощо. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Студентський санаторій-профілакторій "Педагог", ВДПУ ім. М. Коцюбинського; студентський санаторій-профілакторій "Супутник",ВНТУ, студентський санаторій-профілакторій "Медик", ВНМУ ім. М. Пирогова |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.50. Кисневі генератори – безпека та надійність медичних закладів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити технологічні потреби екстреної та невідкладної допомоги в безперебійному та безпечну джерелі медичного кисню шляхом оснащення цих закладів кисневими генераторами |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає повну або часткову відмову від використання медичного кисню в балонах за рахунок використання генерованого кисню у медичних закладів екстреної та невідкладної допомоги. Виконання проекту буде економічно вигідним(орієнтовна окупність – не більше 3 -4 років). Запропонований шлях вирішення дозволить забезпечити лікарні безперебійним та безпечним джерелом медичного кисню, в т.ч. в особливий період або в умовах виникнення надзвичайних ситуацій з великою кількістю постраждалих. |  |  |  |
| Очікувані результати: | 1. Безперебійне та безпечне забезпечення технологічних потреб лікарень в медичному кисні; 2. Підвищення рівня медичного обслуговування населення; 3. Зниження ймовірності нещасних випадків при використанні вибухонебезпечних речовин. 4. Досягнення 100% економії коштів на придбання медичного кисню через 4 роки експлуатації обладнання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Проведення презентаційної кампанії проекту. - Підготовка та проведення конкурсного відбору 10 громад для впровадження пілотних проектів. - Проведення закупівель та встановлення 10 кисневих генераторів для лікарень відібраних громад. - Презентація проекту на зборах місцевих громад. - Здійснення мультиплікаційного ефекту проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2015 До (місяць/рік): липня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 1000 | 2000 | 600 | 3600 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.51. Придбання двох УЗД апаратів експертного классу з функцією еластографії та біопсійними насадками |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження проекту дозволить підняти на вищий рівень якісні та кількісні показники надання послуг пацієнтам. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В Вінницькому обласному клінічному онкологічному диспансері (ВОКОД) недостатня кількість апаратури для забезпечення адекватного лікування онкохворих Вінницької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Нове обладнання дасть можливість надавати більш якісне обстеження хворих на сучасному рівні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення ВОКОД необхідною медичною апаратурою |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2015 До (місяць/рік): липня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7250,0 | 0 | 7250,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 6525,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 725,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер (ВОКОД) |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.52. Реконструкція гінекологічного відділення обласного онкологічного клінічного диспансеру, м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція гінекологічного відділення. Проект реалізується з метою поліпшення якості надання медичних послуг. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Кількість пацієнтів з 1980 по 2015 рік збільшилась вдвічі (в середньому з 700 до 1500 пацієнтів). Таким чином, відділення несе подвійне додаткове навантаження. Однак, кількість приміщень та матеріально-технічна база для обслуговування такої кількості пацієнтів не змінилась. За цей період у відділенні не проводився капітальний та поточний ремонт. На сьогоднішній день стан та вигляд відділення набув як морального, так і фізичного зношення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Реконструкція гінекологічного відділення. - Забезпечення хірургічним лікуванням онкохворих Вінницької області. - Покращення умов праці медичних працівників. Заощадження бюджетних коштів та використати їх на інші, не менш важливі, потреби медицини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом передбачено реконструкцію гінекологічного відділення, що дасть можливість забезпечити оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги, вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2015 До (місяць/рік): липня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 6670 | 0 | 6670 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 6000,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 670,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер (ВОКОД) |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.53. Реконструкція обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні з добудовою адміністративно-діагностичного корпусу по вул. Київській, 68, м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Добудова окремого корпусу з метою винесення всіх адміністративних та господарчих приміщень, лабораторій тощо в окремий корпус. Перепланування звільнених приміщень під палати для хворих. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Кількість наявних палат у стаціонарі не дає можливості забезпечення нормативів по санітарних нормах, відсутні приміщення для розміщення господарського персоналу, відсутні приміщення для клініко-діагностичної лабораторії та адмінприміщення |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення умов перебування хворих у стаціонарі дитячої інфекційної лікарні, покращення якості стаціонарної допомоги дятям, хворим на інфекційну патологію |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Добудова приміщення, перепланування існуючих палат |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2015 До (місяць/рік): липня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5000 | 5000 | 10000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 9000 тис. грн. Місцевий бюджет – 1000 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги, а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.54. Ремонт, реставрація даху пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу» (літ. «Л» № 958/2) – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» «Флігель палацу»; Енергозбереження за рахунок реставрації даху денного стаціонару; Забезпечення санітарних норм для перебування персоналу та пацієнтів ендокринологічного центру |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | реставрація і збереження культурної, історичної пам’ятки архітектури та містобудування національного значення «Садиба у П’ятничанах» ; збереження функціонування денного стаціонару на 20 ліжкомісць для пацієнтів з ендокринною патологією |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проектом передбачається проведення реконструкції та реставрації даху над частиною будівлі із заміною конструктивних елементів. Враховуючи, що будівля побудована ще у 1770-х роках – вона має велике історичне значення не лише для Вінницької області, але й в масштабі України. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - демонтаж елементів існуючого даху над частиною будівлі, внаслідок їх непридатності до експлуатації, та заміна новими конструктивними елементами; - виконання цегляної кладки на цементно-піщаному розчині під маурлат в двохоповерховій частині будівлі; - влаштування огорожі на частині даху, яка реконструюється; - влаштування даху над частиною будівлі після влаштування монолітного з/бетонного поясу по стіні недобудованої частини будівлі |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2015 До (місяць/рік): липня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1099,6 | 0 | 1099,6 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 993,5 тис. грн. Місцевий бюджет – 106,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр - Інвестор |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.55. Діагностика та якісне лікування-основа для здоров’я українців (реконструкція з розширенням 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8, м. Хмільник) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення на рівні сучасних вимог проведення комплексного лікування для збереження та функціонального відновлення здоров’я пацієнтів лікарні шляхом надання медичних послуг лікувального, діагностичного, профілактичного та реабілітаційного характеру із використанням природних лікувальних ресурсів (мінеральних радонових вод, лікувальних грязей), природних лікувальних факторів, а також фізіо-, фіто-, фармакотерапії, лікувальної фізкультури, масажу, дієтотерапії та ін. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Обласною лікарнею надаються лікувально-оздоровчі послуги пацієнтам з усієї Вінницької області. Протягом останніх трьох років в лікарні пройшли реабілітацію 11,1 тис. чол. Переважна більшість пацієнтів - це працівники сільського господарства, промисловості, а також інваліди та інші малозахищені верстви населення. Майже 40% хворих – це жителі сільської місцевості. На даний час суттєво збільшилась кількість пацієнтів, що користуються послугами лікарні, в зв’язку з чим гостро постало питання розширення діючого відділення та проведення робіт з опорядження та реконструкції існуючого приміщення відділення. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розширення надання медичних послуг лікувального, діагностичного, профілактичного та реабілітаційного характеру із використанням природних лікувальних ресурсів. Охоплення щорічно лікуванням 4,0-4,2 тис. чол. з ефективністю лікування 97%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції з добудовою лікувально-діагностичного відділення згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): лютого 2016 До (місяць/рік): грудень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 6469,7 | 0 | 6469,7 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 5880,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 589,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.56. Благоустрій території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Пирогова по вул. Пирогова, 46 в м. Вінниця – реконструкція |  |  |  |
| Цілі проекту: | Удосконалення архітектурного вигляду комплексу лікарні, покращення умов перебування пацієнтів під час амбулаторного та стаціонарного лікування в медичному закладі. Завдання - здійснення реконструкції благоустрою, вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, огородження території лікарні, створення зон відпочинку |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. Сьогодні Вінницька обласна клінічна лікарня їм. М.І. Пирогова є зосередженням надання висококваліфікованої багатопрофільної медичної допомоги дорослому населенню на третинному рівні. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім..М.І.Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, а також здійснити благоустрій території лікарні, яка складає 7,7 га. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - вдосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури, створення 3390 м2 проїздів для безперешкодного під'їзду службового медичного транспорту; - улаштування тротуарів – 907 м2; - озеленення території – 3,1 га; - заміна освітлення території лікарні, створення зон відпочинку; улаштування дитячих майданчиків (159 м2) - покращення умов перебування пацієнтів під час амбулаторного та стаціонарного лікування в медичному закладі |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу робіт з реконструкції благоустрою згідно із розробленою ПКД |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 10809,4 | 10809,4 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 9825,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 984,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, генпідрядник – за результатами тендеру |  |  |  |
| Коментарі: | В зв’язку з соціальною спрямованістю об’єкта та обмеженістю коштів місцевого бюджету для реалізації цього вартісного проекту альтернативних способів фінансування, окрім коштів державного бюджету, немає. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.57. Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження рівня захворюваності та смертності, забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг лікування онкоурологічних хворих, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення якості надання спеціалізованої онкоурологічної допомоги, відділення потребує реконструкції, яка не проводилась останніх двадцять років, та встановлення сучасного обладнання |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки людського життя, зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату територіальної громади, зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я району та впровадження сучасних технологій лікування онкохворих,що сприятиме покращенню медичного обслуговування населення області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція урологічного відділення: проведення перепланування та переоснащення відділення |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 8042,28 | 8042,28 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 7238,05 тис. грн. Місцевий бюджет – 804,23 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.58. Реконструкція урологічного відділення ВОКОД по Хмельницькому шосе, 84 в м. Вінниці |  |  |  |
| Цілі проекту: | Зниження рівня захворюваності та смертності, забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг лікування онкоурологічних хворих, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення якості надання спеціалізованої онкоурологічної допомоги, відділення потребує реконструкції, яка не проводилась останніх двадцять років, та встановлення сучасного обладнання |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасних умов праці медичного персоналу, підвищення безпеки людського життя, зниження соціальної напруги, покращення морально-психологічного клімату територіальної громади, зміцнення матеріально-технічного стану закладів охорони здоров’я району та впровадження сучасних технологій лікування онкохворих,що сприятиме покращенню медичного обслуговування населення області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція урологічного відділення: проведення перепланування та переоснащення відділення |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 8042,28 | 8042,28 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 7238,05 тис. грн. Місцевий бюджет – 804,23 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації, Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.9. Покращення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів області, в тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги; а також забезпечення придбання спеціального медичного, реабілітаційного та діагностичного обладнання для амбулаторного та стаціонарного обслуговування людей з особливими потребами в лікувально-профілактичних закладах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.59. Придбання діагностичного обладнання – рентген апарату для структурного підрозділу Тиврівської ЦРЛ – філії Гніванська міська лікарня |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості медичних послуг 19 тисяч мешканців м.Гнівань та 6-ти сіл, яких обслуговує Гніванська міська лікарня, шляхом запровадження якісної медичної послуги – рентгенологічної діагностики. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Гнівань та 6-ть сіл: Грижинці, Селище, Урожайне, Лани, Студиниця, Яришівка Тиврівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У Гніванській міській лікарні діагностика проводиться лише морально та фізично застарілим зношеним медичним обладнанням: флюорограф 1977 року випуску, рентгенапарат 1984 року випуску, дентальний ренгенапарат 1954 року випуску, мікроскопи у лабораторії 1970, 1972 років випуску. Інше діагностичне обладнання у лікарні взагалі відсутнє: не має фіброгастроскопу, апарату ультразвукової діагностики, не кажучи про вузькоспеціалізоване сучасне медичне обладнання. Існуючий рентген апарат лікарні «Ренген-30», 1984 року випуску, втратив свою діагностичну якість, що призводить до складнощів у встановленні достовірних діагнозів. Фізичний знос апаратури являється однією із причин променевих навантажень на пацієнтів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Досягнення своєчасного та достовірного діагностування хвороб. Збільшення тривалість життя громадян. Забезпечення оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу. Підвищення якість та кількість медичних послуг у лікарні. Зменшення дозу опромінення пацієнтів на 80%. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення організації закупівлі на конкурсних засадах діагностичного обладнання – рентген апарату. Придбання діагностичного обладнання - рентген апарату. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 4205,0 | 0 | 4205,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 3784,5 тис. грн. Місцевий бюджет – 420,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тиврівська РДА, Тиврівська районна лікарня, Гніванська міська рада |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.15. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.60. Здоров’я кожного – це здоров’я нації (обласна лікарня ім. Пирогова, м. Вінниця – будівництво хірургічного корпусу (перша черга) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації та реорганізації галузі охорони здоров’я; забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим хірургічного профілю |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основними проблемами, для вирішення яких реалізується проект, є відсутність умов для перебування післяопераційних хворих в спеціальних приміщеннях (післяопераційних палат), незадовільні санітарні норми для перебування хворих в палатах (до 3 квадратних метрів на одного хворого при нормі 7-7,5 кв.м), багатокорпусність та відсутність оперативної можливості в наданні спеціалізованої реанімаційної допомоги післяопераційним хворим через віддаленість єдиного відділення анестезіології-реанімації та інтенсивної терапії, стовідсоткова зношуваність будівель, в яких на сьогодні знаходиться більшість хірургічних відділень обласної лікарні ім. Пирогова, неможливість створення в них умов для розгорнення підрозділів за новітніми технологіями |  |  |  |
| Очікувані результати: | - створення сучасного медичного закладу на 240 ліжок; - створення умов для розгорнення підрозділів за новітніми технологіями, перш за все кардіологічної хірургії, рентген-судинної хірургії, єдиної малоінвазивної хірургії; - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - можливість надання висококваліфікованої медичної допомоги хворим хірургічного профілю з усієї області; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з будівництва сучасного хірургічного корпусу на 240 ліжок обласної клінічної лікарні ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): грудень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 24987 | 58134,4 | 83121,4 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 75565,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 7556,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, генпідрядник – ТОВ «Вінницябуд» |  |  |  |
| Коментарі: | В зв’язку з соціальною спрямованістю об’єкта та обмеженістю коштів місцевого бюджету для реалізації цього високовартісного проекту альтернативних способів фінансування, окрім коштів державного бюджету, немає. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.15. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.61. Сучасна лікарня-здорова нація (поліклініка, смт Теплик – будівництво) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою поліпшення якості надання медичних послуг. Завдання - завершення будівництва поліклініки в смт Теплик |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Теплицький район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сьогодні мешканцям району медичну допомогу надає Теплицька районна поліклініка, відкрита у 1965 році площею 310 м2 Загальна потужність установи становить 126 відвідувань у зміну, фактична - 700 відвідувань у зміну, що в 5,6 разів більше нормативної. Приміщення, яке сьогодні експлуатується, не відповідає ряду санітарно-гігієнічних умов, зокрема, знаходилася біля дороги з активним транспортним рухом, через брак площі структурні підрозділи знаходяться в розрізнених приміщеннях на значній відстані від поліклініки (до одного кілометра), вимушено ведеться суміщений прийом спеціалістів (терапевти, травматологи, суміщена перев’язочна хірургічного та травматологічного кабінетів, долікарський та жіночий оглядовий кабінети), відсутні лабораторія, кабінети лікарів: онколога, ендокринолога, кардіолога. Причому в коридорах приміщення в одній черзі усі – дорослі, діти, немовлята, інфекційні хворі, що не відповідає жодним медико-санітарним нормам, сприяє перехресному поширенню хвороб (інфекційних зокрема). Коридори та хол не дають можливості для пересування людей з обмеженими можливостями. Все це створює значні труднощі в забезпеченні доступності та якості медичної допомоги населенню району, потребує нагального збільшення потужності амбулаторно-профілатичного закладу. Тому, в зв’язку з невідповідністю приміщень поліклініки потребам організації медичної допомоги, для Теплицького району пріоритетним є завершення будівництва нової поліклініки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Новозбудована триповерхова поліклініка здатна прийняти понад 700 пацієнтів на добу. На першому поверсі планується розмістити АЗПСМ, другий та третій поверхи будуть використовуватись КУ «Теплицька ЛПЛ» Результати: - Завершення будівництва поліклінічного відділення в смт Теплик, - Розташування закладу за однією адресою, - Вирішення питання щодо наближення надання медичної допомоги до пересічної людини, - Зменшення часу на обстеження пацієнтів та підвищення якості обслуговування населення району, - Покращення умов праці медичних працівників, обслуговуючого персоналу, - Заощадження бюджетних коштів та використати їх на інші, не менш важливі, потреби медицини– придбання медичного обладнання, медичної апаратури, м’якого та твердого інвентарю відповідно до табеля оснащення, проведення ремонтних робіт стаціонарних відділень. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва поліклініки згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2016 До (місяць/рік): грудень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 10000 | 13028,7 | 23028,7 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 20500,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 2528,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.15. Приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.62. Нові шарогородчани-надія для краю (реконструкція пологового відділення центральної районної лікарні) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості та доступності послуг з надання спеціалізованої висококваліфікованої медичної допомоги населенню в умовах модернізації та реорганізації галузі охорони здоров’я; забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної допомоги дасть можливість покращити якість та доступність висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим, а саме знизити малюкову, перинатальну смертність, захворюваність новонароджених підвищити відсоток нормальних пологів, партнерських пологів, зменшення інфекційних ускладнень у новонароджених і породіль, а також надалі впроваджувати нові перинатальні технології |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Шаргородсьий район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуюча будівля збудована в 1974 році та розташована на території Шаргородської районної лікарні. За час експлуатації частина конструкцій та інженерного обладнання прийшли в незадовільний стан та потребують реконструкції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення сучасного пологового відділення на18 ліжко/місць, поліпшення якості надання медичних послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу робіт з реконструкції приміщення пологового відділення Шаргородської ЦРЛ згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): квітень 2016 До (місяць/рік): грудень 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4055,0 | 0 | 4055,0 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 3690,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 365,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.63. Реконструкція з прибудовою частини радіологічного відділення Обласного онкологічного клінічного диспансеру м. Вінниця» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження проекту дозволить підняти на вищий рівень якісні та кількісні показники надання послуг пацієнтам. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В ВОКОД недостатня кількість апаратури для забезпечення адекватного лікування онкохворих Вінницької області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Нове обладнання дасть можливість надавати більш якісне променеве лікування на сучасному рівні. Крім того воно не несе радіологічної небезпеки при його експлуатації та використанні. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Завершення реконструкції радіологічного відділення для встановлення медичного обладнання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3000 | 0 | 3000 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 2700,0 тис. грн.; Місцевий бюджет – 300,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, ВОКОД |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.64. Реконструкція господарського корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення реконструкції господарського корпусу з метою вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні їх на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час приміщення господарського корпусу знаходиться в незадовільному стані, не відповідає діючим санітарно-технічним вимогам та потребує проведення робіт з реконструкції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів - підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції господарського корпусу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5353,8 | 0 | 5353,8 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 4860,0 тис.грн., Місцевий бюджет – 493,8 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.65. Реконструкція будівлі корпусу № 1 «Адміністративний корпус» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, по вул. Пирогова, 46, м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей, реконструкції пральні та підвального приміщення корпусу № 1 «Адміністративний корпус» ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2847,1 | 0 | 2847,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 2580,0 тис. грн., місцевий бюджет – 267,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.66. Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні зовнішніх дверей приміщення лабораторії (корпусу № 4) ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1879,2 | 0 | 1879,2 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 1700,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 179,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.67. Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей приміщення лікувального корпусу (№ 8) ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2499,4 | 0 | 2499,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 2270,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 229,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.68. Реконструкція гематологічного відділення (корпус № 14) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей гематологічного відділення (корпус № 14) ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5141,4 | 0 | 5141,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 4670,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 471,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.69. Реконструкція будівлі корпусу № 15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей корпус № 15 ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 7888,4 | 0 | 7888,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 7170,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 718,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.70. Реконструкція лікувального корпусу (корпус № 17) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, здійснення енергозберігаючих заходів, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова функціонує вже майже 100 років. В 1917 році вона відкрила свої двері перед хворими як лікарня, котра мала лікувати як міських, так і земських хворих. Перші корпуси лікарні побудовані ще на початку минулого сторіччя, інші були добудовані після Вітчизняної війни та в 70-х роках минулого сторіччя. Всього комплекс лікарні налічує більше 20 корпусів і приміщень, в яких нині функціонують 20 спеціалізованих відділень стаціонару, консультативна поліклініка та 11 параклінічних відділень. У відділеннях стаціонару розгорнуто 746 ліжок, щорічно лікується понад 20000 хворих. З метою реалізації заходів з підготовки до відзначення 100-річчя Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова заплановано здійснити масштабну реконструкцію усіх корпусів і приміщень лікарні, які включають переважно заходи з реконструкції покрівель та фасадів будівель з метою приведення їх до сучасних архітектурно-будівельних та теплотехнічних вимог, забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу |  |  |  |
| Очікувані результати: | - забезпечення оптимальних умов лікувально-діагностичного процесу; - вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів та підвищення рівня комфорту при перебуванні на стаціонарному лікуванні |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції з утепленням покрівлі і фасаду, заміні вікон та дверей лікувального корпусу № 17 ВОКЛ ім. Пирогова в м. Вінниця згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5662,7 | 0 | 5662,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 5145,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 517,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.71. Реконструкція з добудовою сільського ФАП по вул. Юності, 18, с. Немія Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращання матеріально-технічної бази Немійського ФАПу, в перспективі створення на його базі сільської амбулаторії сімейної медицини; покращення якості надання медичної допомоги матерям та дітям; профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання здорового способу життя серед різних верств населення; забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будівлі ФАПу; забезпечення професійними працівниками сільського ФАПу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Немійська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В даний час Немійськиф ФП ,який обслуговує територію Немійської сільської ради розташований в пристосованому приміщенні,загальною площею біля 30 кв,і яке складається з двох невеликих кабінетів та веранди. Під час виїзного прийому лікарями .наші жителі змешені перебувати в черзі по декілька годин на вулиці.Найбільше ця проблема відчувається в осінньо-зимовий період.Також критично не вистачає кабінетів при здійсненні прийому жителів села,коли одного потрібно обстежити,іншому ввести лікарський засіб і т. д. |  |  |  |
| Очікувані результати: | покращення матеріально-технічного стану приміщення сільського ФАПу в селі Немія; покращення якості надання медичної допомоги населенню села Немія; забезпечення доступу населення села Немія до отримання якісних медичних послуг; забезпечення ліками пільгових категорій населення; підвищення стандартів якості життя на селі; поширення досвіду проекту серед сільських голів району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | -проведення заходів по інформуванню громади і залучення додаткових коштів; -виконання будівельно - монтажних робіт; -закупівля обладнання в тому числі медичного ; -проведення тематичного заходу „Здоров’я нації”; -проведення семінару для сільських голів для обміну досвідом. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3078,2 | 0 | 3078,2 |
| Джерела фінансування: | Бюджет Немійської територіальної громади -615,64 тис. грн Державний фонд регіонального розвитку 2462,56 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Немійська сільська рада прийме участь у співфінансуванні та в реалізації даного проекту |  |  |  |
| Коментарі: | Після реалізації проекту на базі сільського ФАПу можна буде створити амбулаторію сімейної медицини,в якій буде працювати декілька лікарів, і в якій буде палата денного стаціонару. В перспективі сільська рада зможе придбати легковий автомобіль і місцеві лікарі зможуть надавати первинну медичну допомогу жителям села на дому ,що значно зменшить навантаження на лікарів міської швидкої допомоги |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.72. Реконструкція приміщень відділення легеневого туберкульозу для дорослих № 2 Вінницького обласного спеціалізованого територіально медичного од’єднання «Фтизіатрія» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращення епідеміологічної ситуації, зменшення кількості хворих на туберкульоз, в т.ч. на мультирезистентні форми, зниження рівня захворюваності, поширеності та смертності від нього, забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики і лікування туберкульозу |  |  |  |
| Очікувані результати: | Зниження поширеності мультирезистентного туберкульозу в області, зниження рівня смертності від нього, зниження ризиків внутрішньолікарняного туберкульозу та професійної захворюваності на туберкульоз, поліпшення умов для хворих та персоналу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Протидія захворюваності на мультирезистентний туберкульоз |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3954,9 | 0 | 3954,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет 6091,0 тис. грн. Місцевий бюджет 676,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.73. Реконструкція, реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи по вул. Пирогова, 109 – частини пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс психіатричної лікарні» (охор. №20) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення населення якісним медичним обслуговуванням |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вирішеня експертних питань судово-слідчих органів Вінницької, Хмільницької, Одеської, Львівської, Чернігівської областей. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення міжобласної судово-психіатричної експертизи |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція, реставрація міжобласного центру судово-психіатричної експертизи |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Збільшення площ палат, надійна ізоляція затриманих, відокремлений авто шлюз від входу для персоналу |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3967,315 | 3967,315 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет 3570,584 тис. грн. Місцевий бюджет 396,731 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.74. Реконструкція приміщень швидкої медичної допомоги з влаштуванням критої автостоянки в м. Ямпіль, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов праці та покращення стандартів медичного обслуговування населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ямпільський район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Передане приміщення знаходиться в аварійному стані, тому потребує реконструкції. Гаражів для автомобілів взагалі немає, що призводить до шкідливого впливу зовнішніх факторів на технічний стан автомобілів, особливо в осінньо-зимовий період. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація даного проекту дасть можливість впровадити в дію енергозберігаючі технології, покращити температурний режим,зекономити бюджетні кошти. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція приміщень швидкої медичної допомоги з влаштуванням критої автостоянки |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 612,778 | 612,778 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 551,5 тис. грн. Обласний бюджет - 61,278 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.75. Реконструкція будівлі інфекційного відділення КУ БЦРЛ по вул. Р. Люксембург, 34 в м. Бар, Барського р-ну, Вінницької обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція будівлі інфекційного відділення Барської ЦРЛ: заміна влаштування шатрового даху, утеплення і оздоблення фасадів, заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, заміна внутрішніх мереж тепло, водо, електропостачання, внутрішні оздоблювальні роботи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Барський район та прилеглі до нього райони Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | За період експлуатації (з 1974 року) елементи будівлі характеризуються наступним: технічний стан будівлі непридатний для нормального використання, вікна і двері потребують нагальної заміни, внутрішні мережі непридатні до нормальної експлуатації, зовнішнє упорядження непридатне до експлуатації. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Приведення до сучасних стандартів надання медичних послуг, приведення у відповідність до норм санітарних вимог та експлуатації. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна шатрової покрівлі, вікон, дверей, утеплення та оздоблення фасадів, заміна тепло, водопостачання та каналізації, внутрішнє оздоблення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2405,786 | 1777,5 | 4183,286 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 3758,486 тис. грн. Обласний бюджет - 424,8 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Барська районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів (з врахуванням доступності для людей з інвалідністю згідно ДБН В.2.2-17:2006. Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.76. Реконструкція приміщення дитячої поліклініки м. Жмеринка Вінницької області по вул. Центральна 20 в амбулаторію загальної практики сімейної медицини з надбудовою мансардного поверху |  |  |  |
| Цілі проекту: | Територіальне наближення та покращення умов надання медичної допомоги жителям центру м. Жмеринка і близьких до центру мікрорайонів. Забезпечення тимчасовим службовим житлом медичних працівників Центру ПМСД. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Жмеринка Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Жмеринська амбулаторія ЗПСМ розміщена на околиці міста, що створило певні незручності для звернення за медичною допомогою населення деяких частин міста та мікрорайонів. Також існуюча амбулаторія має обмежений перелік виробничих площ, що погіршує умови надання якісної медичної допомоги та дотримання санітарно-епідеміологічного режиму закладу. Даний проект допоможе вирішити ці проблеми, а також створити нові робочі місця і забезпечити тимчасовим житлом молодих спеціалістів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Медична допомога для жителів центру міста та наближених мікрорайонів стала доступнішою та більш якісною. - Створено нові робочі місця та забезпечено тимчасовим житлом молодих спеціалістів, які цього потребували. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Розробка проектно-кошторисної документації. - Демонтаж та монтаж міжповерхового перекриття. - Демонтаж старої та монтаж нової покрівлі даху. - Внутрішні роботи. - Ремонт фасаду та зовнішні роботи з застосуванням енерго та тепло зберігаючих технологій. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 3648,9 | 3648,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 3200,0 тис. грн.. Місцевий бюджет – 448,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | КУ «Жмеринський РМЦ ПМСД» - Безпосереднє керівництво реалізацією проекту, контроль за розробкою проектної та технічної документації, виконанням робіт та придбанням необхідних матеріалів. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.77. Реконструкція даху, фасадів та внутрішніх інженерних мереж адміністративної будівлі по вул. Леніна, 24А в с. Ворошилівка, Тиврівського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості надання медичних послуг населенню територальної громади Ворошилівської сільської ради та ближніх населених пунктів шляхом облаштування згідно норм нового приміщення місцевої амбулаторії. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Ворошилівка, с.Борсків та с.Маянів Тиврівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сьогодні медичне обслуговування населення трьох сіл чисельністю 1600 чоловік здійснює єдиний Фельшерсько-акушерський пункт с.Ворошилівка загальною площею 20кв.м. Обмежена площа приміщення створює обмеження у кількості роботи персоналу та відповідно у кількості та якості надання медичних послуг, наприклад, відсутність денного стаціонару, сімейного лікаря, лабораторії, аптеки. Такі факти створюють передумови для відмови населення в отриманні медичних послуг в даному закладі охорони здоров’я. Для вирішення вищеперерахованих проблем необхідно перенести місцеву амбулаторію до нової адміністративної будівлі площею 287,46кв.м. за адресою с.Ворошилівка вул..Леніна, 24А., яке передано на балансове утримання сільській раді. Але приміщення потребує проведення реконструкції даху, фасадів, інженерних мереж. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створення трьох робочих місць; - відкриття денного стаціонару терапевтичного відділення на 5 ліжок; - відкриття аптечного кіоска; - приведення приміщення адміністративної будівлі у відповідність до санітарних та будівельних норм; - забезпечення умов праці та прийому пацієнтів медперсоналом; - зниження рівня захворюваності серед населення шляхом раннього діагностування хвороби |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Вибір підрядника; проведення будівельно-монтажних робіт адміністративної будівлі для амбулаторії. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1048,8 | 0 | 1048,8 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет –943,9 тис. грн.; місцевий бюджет –104,9 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ворошилівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.78. Реконструкція приміщення лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Котовського, 20 в с. Ободівка, Тростянецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення комплексу будівельно-монтажних робіт із реконструкції амбулаторії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Тростянецький район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Перший поверх будівлі, в якому знаходиться лікарська амбулаторія побудовано у 1907 році, другий добудували у 1952 році і по нинішній час реконструкції не проводилось, а тому існує гостра необхідність у його проведенні |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення якості надання медичних послуг населенню району, а саме: покращення умов обстеження, лікування пацієнтів та умов праці медичних працівників. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу демонтажних та будівельно-монтажних робіт із реконструкції лікарської амбулаторії (дах, заміна вікон та дверей, комунікації) |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1520,4 | 0 | 1520,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1339,4 тис. грн. Районний бюджет – 181 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада, КУ «Тростянецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги». |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.2.16. Покращення якості надання медичних послуг населенню області шляхом будівництва (реконструкції), оснащення обладнанням медичних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.79. Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Качківка Ямпільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція старої будівлі, монтаж зовнішнього господарчо-питного водопроводу, монтаж зовнішньої побутової каналізації. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Качківка, Ямпільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення амбулаторії оснащено пічним опаленням, електропостачанням і телефонним зв'язком. В наявності новий санітарний автомобіль УАЗ. Скрутне становище амбулаторії, внаслідок відсутності водопроводу та водовідведення ускладнює роботу медичного персоналу, унеможливлює надання повноцінної медичної допомоги населенню громади і створює соціальну напругу серед жителів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Приведення приміщення амбулаторії до належного стану, покращення умов праці, приведення температурного режиму в осіннє-зимовий період відповідно до нормативних документів, що дасть можливість надавати якісну медичну допомогу незахищеним верствам населення особливо дітям та пенсіонерам. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Монтаж системи зовнішнього господарчо-питного водопроводу та побутової каналізпції |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1047,514 | 0 | 1047,514 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 942,763 тис. грн. Районний бюджет – 104,751 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Качківкська сільська рада Ямпільського району |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.1. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.80. Реконструкція будівлі Вінницького обласного художнього музею по вул. Соборній, 21 в м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект здійснюється з метою приведення будівлі обласного художнього музею у стан, придатний для сучасного використання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля Вінницького обласного художнього музею розташована на території архітектурного комплексу ХVІІ століття «Мури». На даний час зовнішні стіни, дерев’яні сходи, конструкції горища та покрівля знаходяться в незадовільному стані і потребують реконструкції для безпечної експлуатації будівлі |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - привести будівлю обласного музею у безпечний стан, придатний до використання - забезпечити нормальні умови для збереження художніх цінностей - створити умови для розвитку культурного простору Вінниччини; - покращити організацію дозвілля мешканців області; - збільшити привабливість музею для туристів та екскурсантів, що відвідують Вінницю. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельних робіт з реконструкції та заміни пошкоджених конструктивів приміщення обласного художнього музею згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2569,7 | 0 | 2569,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 2330,0 тис. грн., Місцевий бюджет – 239,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.81. Реконструкція будівлі клубу-бібліотеки по вул. І. Богуна,18 в с. Томашпіль Хмільницького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | проведення реконструкції клубу-бібліотеки с. Томашпіль, що дасть змогу зміцнити соціальну інфраструктуру села, покращити надання культурних послуг населенню |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Порицької територіальної громади |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення належної, безпечної повноцінної роботи клубу-бібліотеки с. Томашпіль |  |  |  |
| Очікувані результати: |  |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Презентація проекту; залучення громади до реалізації проекту; отримання дозволу па початок будівельних робіт у Вінницькій обласній інспекції архітектурного будівництва; проведення реконструкції клубу-бібліотеки; отримання декларації на завершення будівельних робіт; поширення інформації про результати реалізації проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | Січень – червень 2016 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1280,4 | 0 | 1280,4 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку Місцевий бюджет Приватні інвестиції |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний фонд регіонального розвитку Порицька сільська рада Приватний інвестор |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.82. Заклад культури-осередок життя, розвитку та дозвілля громади (незавершена будівля під клуб на 200 місць з сільською радою, с. Приборівка Липовецького району – реконструкція) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою задоволення потреб сільського населення у сфері надання культурних та інших публічних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Приборівська сільська рада Липовецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність клубу на території Приборівської сільської ради |  |  |  |
| Очікувані результати: | Введення в дію сучасного культурно-просвітницького закладу |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення під клуб на 200 місць згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): лютого 2016 До (місяць/рік): листопад 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2855,2 | 0 | 2855,2 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 2595,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 260,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.83. Реставрація з реконструкцією (пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання) Вінницького обласного українського академічного музично-драматичного театру ім. Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект здійснюється з метою пристосування, приведення у стан, придатний для сучасного використання будівлі обласного муздрамтеатру |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівлю музично-драматичного театру ім. М. К. Садовського було збудовано у 1910 році, вона є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення - охоронний № 1. До останнього часу основні несучі конструкції будівлі, інтер’єри театру, меблі (крім стільців у ложах) експлуатувалися з поточними ремонтами і вибірковими замінами близько 60 років, а інженерні системи та обладнання –30-50 років. На сьогодні в незадовільному стані знаходяться конструкції покрівлі виробного цеху, ділянки горищного перекриття над залом для глядачів та малою сценою.; санітарно-технічне обладнання (системи опалення, вентиляції, холодного і гарячого водопостачання, каналізації). В 2009 році замінено опалення. Окрім цього з часу післявоєнної відбудови реконструкція чи капітальний ремонт інженерних систем жодного разу не проводились, обладнання морально застаріло і не відповідає сучасним вимогам, усі системи потребують повної заміни. Також частково виконані роботи з улаштування елктроопалення від електрокотельні, які необхідно завершити у 2016 році |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить: - привести у стан придатний для сучасного використання пам’ятку архітектури місцевого значення - Вінницький обласний музично-драматичний театр; - впровадити енергозберігаючі ощадні технології шляхом заміни системи опалення; - створити умови для розвитку культурного простору Вінниччини; - покращити організацію дозвілля мешканців області; - збільшити привабливість театру для туристів та екскурсантів, що відвідують Вінницю. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт з реконструкції приміщення театру згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2016 До (місяць/рік): грудня 2018 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 5000 | 22500 | 23967,6 | 51467,6 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 39000,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 12467,6 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.84. Реконструкція даху будинку культури по вулиці Шкільній 20Д в селі Вернигородок Козятинського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Збереження Будинку культури від повної руйнації. Проведення роботи по реконструкції даху приміщення, проведення презентаційного заходу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Козятинський район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Дах приміщення будинку культури знаходиться в аварійному стані, що підтверджено експертним висновком |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція даху приміщення з застосуванням сучасних технологій, запровадження сучасних технологій в реконструкції даху приміщення та збереження бюджетних коштів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення ПКД, проведення процедури закупівель, укладення угоди з підрядником та виконання робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1149,322 | 0 | 1149,322 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 992,933 тис. грн. Місцевий бюджет – 119,0 тис. грн. Інші джерела – 37,389 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Козятинська районна рада, СТОВ «Вернигородоцьке» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | - 5.4.3. Збереження та розвиток базової мережі закладів культури області. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.85. Реконструкція бувшого приміщення банку «Україна» під інформаційно-бібліотечний центр по вул. Леніна, 12 в м. Липовець, Липовецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов проживання жителям м. Липовець та майбутньої об’єднаної територіальної шляхом надання їм якісних інформаційних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Липовець та майбутня об’єднана територіальна громада. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Центральна районна бібліотека розташована в будівлі районного будинку культури, а дитяча – у будівлі відділення Пенсійного фонду. При цьому потреба у таких послугах є досить великою. Загальна кількість абонентів в обох бібліотеках складає 3817 чол., середня кількість відвідувань в місяць становить – 2800 раз. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищення якості надання інформаційних послуг. - Збільшення кількості (на 500 чол.) користувачів інформаційних послуг та кількості відвідувань (на 400 раз в місяць) - Збільшення кількості інформаційних послуг. - Організація роботи інформаційно-туристичного центру. - Поліпшення благоустрою м. Липовець. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Виконання робіт з реконструкції приміщення банку під інформаційно-бібліотечний центр в м. Липовець. - Встановлення наявного технічного інвентаря та обладнання. - Підготовка та організація роботи персоналу. Проведення інформаційного супроводу проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1433,7 | 0 | 1433,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1290,3тис. грн. Обласний бюджет –143,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Липовецька райдержадміністрація та Липовецька центральна районна бібліотека. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.86. Реконструкція з утепленням будівлі будинку культури по вул. Миру, буд. 211, села Павлівка, Калинівського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення умов праці працівників будинку культури, створення комфортних умов для навчання та проведення дозвілля дітей, молоді та іншого населення села Павлівка |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальна громада села Павлівка Калинівського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Місцева влада та батьки постійно шукають можливості створити в селі дітям умови для всебічного розвитку та дозвілля в позашкільний час. З районного центру розвитку в село навіть вже зараз готові їздити викладачі для проведення різних занять і гуртків (розвиваючих, іноземних мов, тощо). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія бюджетних коштів на опалення приміщення, які в подальшому будуть направлені на розвиток культури села |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення ПКД, проведення процедури закупівель, укладення угоди з підрядником та виконання робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1421,0 | 0 | 1421,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1278,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 143,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Калинівська районна рада, Павлівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.87. Модернізований заклад культури як необхідність та складова сучасного європейського південно-західного в’їзду на територію України (реконструкція районного будинку культури "Дружба" по вул. Київській 28/2 в м. Могилів-Подільському) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція частини приміщення будинку культури, що дозволить налагодити опалення з застосуванням економних в фінансовому плані енергоощадних технологій, а також змінити не модернізований роками вхід до актової зали з правої сторони, який є першою пристанню для артистів з усіх куточків України, Молдови, Румунії, Польщі та міст-побратимів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Могилів-Подільська прикордонна територія, територія району і міста |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стара зношена поржавіла конструкція віконних рам не забезпечує зберігання тепла в приміщенні, створює дискомфорт для учасників гуртків, студій, об’єднань. Пошкоджена застаріла фасадна сторона приміщення, не відповідає вимогам сьогодення, не приваблює відвідувачів, може нести загрозу життю людей. Потребують реконструкції дверні пройоми в зал і на сцену, конструкція яких застаріла і зношена. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить створити новий архітектурний інтегрований заклад культури в прикордонному місті, який представлятиме імідж України як європейської держави з самобутньою історією, культурою. А також заклад зможе частіше запрошувати з творчими програмами колективи і отримати додаткові позабюджетні кошти для подальшого розвитку закладу; покращаться умови для відпочинку жителів громади. Також це дасть економію коштів у витратах на опалення. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу реконструкційних робіт згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 724,930 | 0 | 724,930 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 641,575 Місцевий бюджет – 83,355 |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сектор культури і туризму Могилів-Подільської райдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.88. Реконструкція сільського будинку культури в с. Вербка, Чечельницького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Заміна покрівлі даху з утепленням основного корпусу закладу, спортивного залу та їдальні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вербська, Куренівська територіальні громади |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У 1989 році було почато будівництво. У 1993 році будівництво завершене на 95 %. У 2008 році будинок культури передано на баланс Вербської сільської ради. Село Вербка являється одним із сіл Чечельницького району де немає будинку культури. Даний будинок культури має бути реконструйований, дієздатний і працювати на культурний та творчий розвиток жителів села. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення доступу жителів сіл до галузі культури шляхом покращення матеріально-технічного стану об’єктів культурного обслуговування |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна покрівлі даху з утепленням основного корпусу закладу, спортивного залу та їдальні |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 7662,2 | 0 | 7662,2 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 6441,6 тис. грн Місцевий бюджет – 820,6 тис. грн. Інші– 400,0 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Чечельницька райдержадміністрація, районна рада та Вербська сільська рада, СТОВ АФ «Вербка» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування (з врахуванням доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.89. Реконструкція сільського будинку культури в с. Росоша Липовецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | підвищення якості надання культосвітніх послуг на території Росошанської територіальної громади шляхом покращення матеріально – технічної бази закладу |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Росошанської територіальної громади, та в перспективі на населення сусудніх сіл, що виявили бажання створити об’єднану територіальну громаду |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Здійснення реконструкції культурного закладу та створення комфортних умов для працівників та учасників культурно – масових заходів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення умов соціального об’єкту громади Підвищення рівня та якості надання культурноосвітніх послуг |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна віконних та дверних блоків Утеплення зовнішніх стін. Заміна покрівлі будівлі Заміна водостічних ринв і труб Виконання благоустрою території |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2057,742 | 0 | 2057,742 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 1889,0 тис. грн. Мсцевий бюджет – 68,742, тис. грн Районний бюджет – 100,0 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Росошанська сільська рада Липовецька районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.8. Підвищення рівня якості надання послуг у культурно – мистецькій сфері, у тому числі за рахунок будівництва (реконструкції), реставрації об’єктів культурного спрямування |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.90. Реконструкція будівлі сільської бібліотеки в с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення кращих умов роботи бібліотеки, що дасть змогу об’єднати мешканців села за інтересами , зацікавить їх, забезпечуючи цим підвищення їх рівня самоосвіти, культури, морального та духовного розвитку. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальна громада с. Карпівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає реконструкцію будівлі бібліотеки, яка знаходиться в аварійному стані, потребує повної заміни покриття даху, вікон , дверей, стелі, підлоги оздоблення стін. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Результатом реалізації проекту стане забезпечення належних умов роботи бібліотеки з відвідувачами у масових заходах, гуртках, зберігання книжкового фонду. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна даху, стелі, вікон, дверей, підлоги, оздоблення стін. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 622,5 |  | 622,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 560,3 тис. грн. Обласний бюджет – 62,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Карпівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.10. Впровадження заходів щодо розвитку інституту сім‘ї. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.91. Створення районного центру сімейного розвитку та дозвілля |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту полягає в необхідності створення закладу, який дасть можливість дітям, сім’ям та молоді всебічно гармонійно розвиватись та з користю проводити своє дозвілля. Завдання проекту: - розвиток природних здібностей дитини, психологічної стійкості, соціальної адаптації; - зміцнення та відродження сім’ї у рамках українських народних традицій; - організація родинного та дитячого дозвілля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Ямпільський район Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У центрі планується: робота груп раннього розвитку дитини з використанням сучасних психолого-педагогічних методів; залучення сімей до участі у навчальних проектах, які стосуються виховання дитини у суспільстві; створення школи відповідального батьківства; профілактика здорового способу життя; національно-патріотичне виховання дітей, сім’ї та молоді; відвідування членами сім’ї клубів та гуртків за інтересами; проведення тематичних майстер-класів; організація та проведення дитячих та родинних свят; ігрова зона; дитяча перукарня; дитяче кафе. Проект планується реалізувати на базі частини приміщення Ямпільської районної кіновідеомережі, що потребує реконструкції. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення центру забезпечить розвиток природних здібностей дитини, психологічної стійкості, соціальної адаптації, можливості природного розкриття її таланту. Стане фундаментом для профілактичної роботи з батьками, основним закладом сімейного розвитку та дозвілля. У кінцевому підсумку забезпечується розвиток підприємницької діяльності, збільшення надходжень до бюджету та створення 10 нових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція системи опалення приміщення, туалетної кімнати, часткова заміна вікон і дверей, ремонт гурткових кімнат та зали для проведення районних родинних свят. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): липня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2018 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 2500 | 2200 | 2100 | 6800 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 6120,0 тис. грн. та співфінансування з місцевого бюджету в сумі 680,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Ямпільська районна державна адміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.4.12. Проведення заходів спрямованих на відтворення культур національних меншин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.92. Створення Центру національних культур у м. Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | - створення умов для збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин та гармонізація міжетнічних відносин в області; - підтримка діяльності національно-культурних товариств, збереження історичної спадщини національних спільнот, мови, культури, традицій, фольклору |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця та райони Вінницької області, де активно діють національно-культурні товариства |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Створений Центр національних культур надасть можливість національно-культурним товариствам м Вінниця та Вінницької області забезпечити відповідні умови для виконання ними статутних, культурно-мистецьких, мовно-освітніх завдань. Підтримка розвитку національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних меншин сприятимуть гармонізації міжетнічних відносин, стануть запорукою недопущення проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації на території Вінницької області |  |  |  |
| Очікувані результати: | - задоволення національно-культурних потреб представників національних меншин та підтримка діяльності національно-культурних товариств; - розвиток зв’язків з історичною Батьківщиною; - збереження історичної спадщини національних спільнот, мови, культури, традицій, фольклору |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення відповідних умов для проведення днів національних культур, фестивалів, концертів тощо, які популяризуватимуть багатонаціональну культуру регіону. - oрганізація наукової-дослідницької діяльності в етнонаціональній сфері; - отримання наукових розробок з метою збереження матеріальних та духовних памʼяток культур національних меншин. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 65 | 70 | 75 | 210 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Місцевий бюджет, національно-культурні товариства, бізнес, міжнародний донор. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.4. Організація щорічних тренінгів, семінарів з розвитку туризму, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних туристичних виставках та ярмарках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.93. Промоція традиційних продуктів Вінницької області за її межами |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристично-рекреаційної сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Традиційні страви та звички споживання їжі повільно зникають із сімейних кухонь і ресторанів, особливо у містах. Молоде населення не має достатніх можливостей для того, щоб вивчати старі рецепти й не знає інгредієнтів, необхідних для приготування традиційних страв. Щоб зберегти ці традиції та звички, особливо щодо їжі, яку готують на особливих святах і торжествах, цей проект передбачає організацію тренінгів (курсів традиційної кулінарії), підготовку кулінарних книг і організацію ярмарків та інших заходів для представлення традиційних видів їжі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Знання і навички щодо приготування традиційних страв збережено й передано населенню області та інших регіонів. - Регіональну туристичну пропозицію розширено низкою традиційних страв. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Організація конкурсу з приготування традиційних страв. - Відбір найкращих рецептів. - Організація тренінгів із приготування відібраних страв у 5 містах області. - Створення каталогу традиційних страв та інших продуктів Вінницької області. - Залучення підтримки з боку місцевих компаній харчової промисловості, донорів і обласного бюджету для підготовки та друку кулінарних книг та інших промоційних матеріалів. - Підготовка промоційних матеріалів і організація заходів для рекламування традиційної кухні та інших продуктів Вінницької області. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 400,2 | 3200,6 | 5100 | 8700,8 |
| Джерела фінансування: | Кошти обласного бюджету, міжнародних донорів тощо |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | До особливостей Вінниччини слід віднести гостинність людей, чудові краєвиди, організований відпочинок, здорове харчування, традиції та багато іншого, що доповнює цей проект. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.1. Розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної сфер тощо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.94. Створення туристичних продуктів для окремих цільових груп |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристично-рекреаційної сфери області Залучення інвестицій в економіку області Сприяння само зайнятості населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існує попит на окремі види туризму (релігійний – православний, іудейський, католицький, спортивний – наприклад, окремі ділянки Південного Бугу, історичний та культурний туризм. Потрібна добре організована мережа для реклами та розвитку цих тематичних туристичних маршрутів і задоволення існуючого туристичного попиту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращено туристичну пропозицію області. - Розроблено нові туристичні маршрути й поширено інформацію про них. - Збільшено кількість туристичних поїздок та доходу від туристичної діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Оцінка потреб і попиту на різні туристичні продукти. - Визначення туристичних об’єктів, які можуть бути розвинені як тематичні туристичні маршрути. - Аналіз і оцінка туристичної інфраструктури на цих маршрутах (житло, ресторани, пункти відпочинку, пам’ятки тощо). - Розбудова відібраних туристичних маршрутів – маркування і облаштування засобами первинної необхідності (аптечками, мийками тощо). - Розробка і видання путівників та інших промоційних матеріалів. - Включення надавачів послуг цих тематичних туристичних маршрутів у туристичну пропозицію області (кластер). |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 150,469 | 200,625 | 350,1094 |
| Джерела фінансування: | Обласний та районні бюджети, міжнародні донори, приватні інвестори, існуючі туристичні оператори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.1. Розроблення та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної сфер тощо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.95. Створення туристичного шляху "Між Мурафою та Ровом" |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту полягає у втіленні туристичного потенціалу с. Северинівка та с. Чернятин у якнайкращий спосіб із залученням як розважальних, так і оздоровчих складових. Крім того, проект передбачає використання наявної системи інфраструктури, природних і історичних об’єктів. Завдяки проведеним заходам, передбаченим проектом, метою є також покращення стану та вигляду громад-учасниць проекту. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | цільові групи включають в себе як місцевих жителів с. Северинівка та с. Чернятин, так і мешканців усієї Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуючими потребами та проблемами сіл у галузі туризму залишається відсутність зацікавлення відвідувачів у наявних культурно-розважальних елементах. В зв’язку із чим, нагальною потребою є розвиток туристичної складової для забезпечення, серед інших, додаткових статей доходу громади. Крім того, залучення трудових ресурсів із цих громад є також пріоритетом проекту |  |  |  |
| Очікувані результати: | Очікувані результати на підставі проведеного проекту охоплюють наступні досягнення: 1. Пішохідний маршрут: розрахований на 2 дні (57 км) з ночівлею в Северинівці чи в гуртожитку Чернятинського технікуму), а також на 1 день (18 км) із маршрутом Чернятин-Северинівка-Межирів-Северинівка). Як наслідок розроблено маркування, вказівники, карти; облаштувано біваки та бесідки; 2. Велосипедний маршрут: розроблено маршрут Чернятин-Голубівка-Северинівка-Межирів-Тартак-Браїлів-Жмеринка із відповідним облаштуванням траси, маркуванням, вказівниками, картами; встановлено велосипедні парковки; передбачено для бажаючих ночівлю в Северинівці (в санаторії чи приватному готелі) чи в гуртожитку Чернятинського технікуму. Крім того буде облаштувано кемпінговий майданчик із належними умовами 3. Водний маршрут: розвинено технічну базу для прогулянок під парусом (а також на катамаранах чи байдарках), веслування в межах Чернятина та Северинівки. Розроблено: маркування, вказівники, інформаційні стенди, карти; облаштувано бівуаки, бесідки; забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм; встановлено причеп для перевезення катамаранів та байдарок 4. Кемпінг майданчик: облаштовано дерев’яні помости; закуплено та встановлено намети; встановлено колективне бівуачне спорядження; забезпечено виконання санітарно-гігієнічних норм; доріжки між наметами та інфраструктурою 5. Маршрути для Nording walking: розроблено маршрути трас; зроблено відповідну розмітку; закуплено трекінгові палки; закуплено шагоміри та тренажери для встановлення в припарковій зоні; 6. Відремонтовано музеї на території громад с. Северинівка та с. Чернятин 7. Створено мотузковий парк із тролеєм 8. Відновлено каретний двір |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Для того, аби виконати усі поставлені завдання проекту, слід розділити план дій на блоки згідно із тематичним спрямуванням проекту. Таким чином, виділено декілька основних блоків: опрацювання проектних частин, спрямованих на облаштування мережі маршрутів – пішохідних, велосипедних, водних. Наступна частина – це облаштування кемпінг майданчику. Далі - Nording walking із тренажерами у припарковій зоні. Третій блок відноситься до мотузкового парку з тролеєм. Далі – відновлення каретного двору в палаці Орловських-Соколовських в с. Северинівка. І останнє – ремонт локальних музеїв. Отже, шість основних напрямків будуть відрізнятися за обсягом виконаних робіт, їх видом та тривалістю, однак, теж будуть дещо схожими, особливо що стосується облаштування мережі трас та маршрутів. Спершу створюватиметься пішохідний маршрут – будуть розроблені інформаційні стенди, вказівники, карти, забезпечено санітарно-гігієнічні умови; зроблено помости для наметів та встановлено бесідки. Наступний крок стосуватиметься будівництва бівуаків; розпочнуться роботи над водним маршрутом: розроблення маршрутів, вказівників, інформаційних стендів, карт. Також в цей самий час слід побудувати помости для наметів, встановити бесідки, купити катамарани, байдарки, парус і необхідні засоби для посилення безпеки під час занять цим видом спорту; купити причеп для перевезення байдарок. Наступним буде розроблено веломаршрут: велодоріжки, складено карти маршрутів, закуплено велосипеди, шоломи, встановлено парковки для велосипедів. Далі – створення маршруту Nording walking, купівля трекінгових палиць, вимірювачів кроків, купівля тренажерів, тобто створення спортивного комплексу в припарковій зоні. Далі слід зайнятися ретельним будівництвом велодоріжок. Побудова кемпінгу охоплюватиме наступні заходи: встановлення дерев’яних помостів, купівля наметів, кариматів, спальників тощо; оснащення санітарно-гігієнічних вимог; забезпечення доріжок між інфраструктурою. Наступним кроком буде облаштування мотузкового парку. Виконання поточних ремонтних робіт в музеях, відновлення каретного двору належать до наступного кроку реалізації проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2016 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2212,7 | 930 | 3142,7 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку –2804,1тис. грн. Місцевий бюджет – 238,6 тис. грн. Внесок партнерів проекту – 100 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Северинівська та Чернятинська сільські ради, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.7. Розвиток зеленого туризму (проведення тренінгів, навчальних семінарів для власників садиб зеленого туризму) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.96. Самозайнятість сільського населення через підтримку розвитку народних промислів і майстрів народно-ужиткового промислу |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристично-рекреаційної сфери Збереження трудових ресурсів області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Вінницька область має давні традиції народно-ужиткового мистецтва, які широко визнані у світі (як, наприклад, бубнівська кераміка, могилів-подільська витинанка, клембівська вишивка тощо). Підтримка ширшого застосування знань і умінь існуючих та залучення нових майстрів допоможе популяризувати народні ремесла й поширити знання і навички виготовлення предметів народно-ужиткового мистецтва серед молоді. Проект включає створення приватних підприємств і ремісничих кооперативів. Важливо також залучити донорів для фінансування (наприклад, через схеми мікрокредитування) та (або) одержати підтримку від Вінницького обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі як додаткове джерело фінансування місцевих народних промислів. Наступна мета – створення доступного ринку реалізації виробів ужиткового мистецтва, зокрема включення майстрів і центрів ремесел до мережі туристичних продуктів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Організовано тематичні кооперативи виробників ужитково-прикладного мистецтва – центри ремесел. - Розроблено та поширено каталог з об’єктами народних промислів. - Збережено традиції та забезпечено промоцію народно-ужиткового промислу. - Регіональну туристичну пропозицію розширено за рахунок виробів центрів ремесел. - Збільшено потенціал самозайнятості сільського населення Вінницької області. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення карти наявних виробників ужиткового мистецтва у межах області. - Підготовка посібників із основних навичок виробництва ужитково-ремісничих виробів. - Навчання потенційних майстрів. - Розробка веб-сторінки для промоції та покращення реалізації виробів майстрів. - Створення тематичних кооперативів виробників ужитково-прикладного мистецтва – центрів ремесел. - Підготовка та розповсюдження каталогу кооперативів майстрів – центрів ремесел. - Налагодження зв’язків із надавачами туристичних послуг. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 200 | 3200 | 2300 | 5700 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, донори |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Впровадження проекту покращить можливості щодо зайнятості сільського населення та підтримає створення якісних туристичних продуктів на основі місцевих традицій та вмінь. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.11. Здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико-архітектурної спадщини: збереження, поповнення та дослідження музейних колекцій, проведення охоронних археологічних досліджень у зонах видобутку корисних копалин, природних та техногенних катастроф, заохочення комерційного використання пам’яток історико-архітектурної спадщини |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.97. Ідентифікація та координація туризму подій |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристично-рекреаційної сфери області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Багато традиційних і сучасних культурних, фольклорних, народно-промислових, сільських, спортивних та інших подій на Вінниччині, що є потенційно цікавими для цілого ряду гостей з усієї України, а також для міжнародних туристів, не забезпечено належною рекламою й не включено у туристичну пропозицію області. Шляхом покращення координації ці події могли б не тільки стати більш відвідуваними, а й також збагатити загальну туристичну пропозицію Вінниччини. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Ряд цікавих подій, організованих на Вінничині, включено у туристичну пропозицію області. - Збагачено туристичну пропозицію області. - Збільшено кількість туристичних поїздок та дохід від туристичної діяльності. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Збір інформації та розробка переліку цікавих подій, що проводяться в області (фестивалів, ярмарків, днів громад тощо). - Відбір подій, які можна було б включити в туристичну пропозицію, та підготовка точного розкладу. - Розробка навчальної програми та проведення тренінгів для зацікавлених організаторів подій. - Створення електронної бази даних подій. - Розробка буклету подій з календарем, описами та іншою доречною інформацією. - Передача буклету подій Хмільницькому туристично-інформаційному центру та іншим туристичним організаціям і агенціям. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1200 | 2000 | 3200 |
| Джерела фінансування: | Обласний та районні бюджети, донори, приватні компанії, організатори подій |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Крім розширення туристичної бази, цей проект може створити великі можливості для промоції Вінницької області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.5.14. Підготовка спеціалістів у галузі туризму, в тому числі фахових екскурсоводів (зі знанням специфіки надання туристичних послуг людям на візках, людям з порушенням слуху, людям з порушенням зору) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.98. Впровадження стандартів туристичних послуг і розбудова спроможності туристичних провайдерів |  |  |  |
| Цілі проекту: | Розвиток туристично-рекреаційної сфери області Залучення інвестицій в економіку області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Якість послуг у сфері туризму (і громадського харчування) у багатьох випадках залишається на рівні радянських стандартів, що можна проілюструвати висловом «я правий – бо у мене замовляють». Високоякісні послуги у плані володіння іноземними мовами, якості продукції, дотримання базових стандартів гігієни та безпеки тощо пропонуються рідко. Потрібна розробка місцевих стандартів для видібраних видів туристичних об’єктів (наприклад, агросадиб, міні-готелів, закладів громадського харчування, об’єктів історико-краєзнавчої спадщини, рекреаційних зон), щоб Вінниця могла заслужити титул «Територія гостинності». Необхідно розробити та підготувати нормативний документ, що містив би положення та процедури сертифікації різних сфер туризму за стандартом «Територія гостинності». |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підвищено якість туристичних послуг, надаваних на Вінниччині. - Підвищено конкурентоспроможність туристичної галузі області порівняно з іншими регіонами України. - Розширено потужності туристичних операторів. - Розроблено звіт стандартів туристичної діяльності у Вінницькій області. - Складено рейтинг надавачів туристичних послуг за визначеними категоріями. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Збір інформації про найкращу практику вдосконалення стандартів якості у сфері туризму. - Створення робочої групи з представників туристичних бюро і обласної адміністрації для оцінки якості туристичних послуг в області. - Розробка оціночної сітки для різних видів туристичних послуг. - Розробка навчальних матеріалів і проведення тренінгів для надавачів туристичних послуг. - Відбір учасників і організація виїзних сертифікаційних зустрічей. - Формування групи аудиторів і проведення оцінки туристичних послуг згідно з розробленою оціночною сіткою. - Складення рейтингу туристичних послуг та їхніх надавачів. - Видача сертифікатів і встановлення візуальних знаків «Територія гостинності». - Відбір установи (установ), яка відповідатиме за початкову та повторну сертифікацію. - Створення електронного реєстру та путівника «Територія гостинності» з промоцією місцевих надавачів послуг, які забезпечили досягнення потрібних стандартів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 20 | 1200 | 1200 | 2420 |
| Джерела фінансування: | Місцеві бюджети, міжнародні донори, надавачі туристичних послуг (плата за сертифікацію) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент регіонального економічного розвитку облдержадміністрації, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Підвищення якості послуг стимулюватиме конкурентоспроможність регіону на українському ринку та сприятиме покращенню іміджу туризму в області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.7.7. Проведення навчальних семінарів, тренінгів для працівників соціальної сфери з метою впровадження якісних форм роботи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.99. Надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області працівниками центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення професійної компетентності працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді області; соціальна підтримка різних категорій осіб області , які опинилися у складних життєвих обставинах, інформаційно-просвітницька робота серед населення області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реалізація проекту забезпечить виконання заходів обласних програм проведення яких покладено на Вінницький обласний ЦСССДМ та які фінансуються з обласного бюджету, а також виконання функцій та завдань центру, визначених розпорядженням голови Вінницької облдержадміністрації від 25 жовтня 2013 року № 460, які потребують відповідного фінсування. Зокрема, Вінницький обласний ЦСССДМ здійснює методичне та інформаційне забезпечення діяльності районних, міських, селищних та сільських ЦСССДМ, яких у Вінницькій області функціонує 36 (27 районних, 6 міських, 1 селищний, 2 сільських), яке передбачає підготовку та підвищення кваліфікації їх працівників шляхом проведення щомісячно семінарів, тренінгів, інших видів навчань. Крім цього, Вінницький обласний ЦСССДМ проводить 1 раз на 2 місяці підготовку та навчання кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, щороку підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів. Центром здійснюються згідно з Планом роботи виїзди Мобільного консультаційного пункту до районів та міст області в рамках якого проводяться в територіальних громадах області виїзні «Батьківські школи» для батьків, які виховують дітей з функціональними обмеженнями; тренінги щодо формування сімейного бюджету для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; групи зустрічей прийомних батьків та батьків-вихователів; відвідування сімей кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли відповідне навчання; відбувається надання адресних соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; проводиться профілактично-просвітницька робота щодо формування здорового способу життя серед дітей та молоді у дитячих оздоровчих закладах, а також робота з особами, які перебувають у обласному соціальному гуртожитку та обласному соціальному центрів матері та дитини. Центром щороку проводиться обласний фестиваль творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе» та святкова зустріч студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Вінницької області з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують іменну стипендію облдержадміністрації та обласної Ради. Центром здійснюється розробка макетів та виготовлення соціально-рекламної продукції різної тематичної спрямованості для її подальшого розміщення та розповсюдження центрами області під час проведення заходів на території області. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Підготовка та підвищення професійного рівня 410 працівників центрів та закладів соціального обслуговування за різними напрямками здійснення соціальної роботи з різними категоріями населення; - Навчання 220 кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники , підвищено кваліфікацію 400 прийомних батьків, батьків-вихователів; - Проведення заходів 4 обласних програм, реалізацію виконання яких покладено на Вінницький обласний ЦСССДМ та які фінансуються з обласного бюджету; - Виготовлення 20 видів соціально-рекламної продукції за різною тематичною спрямованістю. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Організація та проведення щомісячних семінарів та тренінгів для працівників мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування; 5-денних щоквартальних навчань за різними професійними програмами підвищення кваліфікації; 8-денних тренінгів для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники (1 раз на 2 місяці), 5-денних навчань для прийомних батьків, батьків-вихователів (щорічно до 200 осіб). 2. Виїзди обласного Мобільного консультаційного пункту до районів та міст області. 3. Організація та проведення обласного фестивалю творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе», святкової зустрічі студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Вінницької області з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують іменну стипендію облдержадміністрації та обласної Ради. 4. Виготовлення різних видів соціально-рекламної продукції |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 210 | 320 | 380 | 910 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Вінницький обласний ЦСССДМ створений Вінницькою обласною державною адміністрацією та належить до сфери її управління. Центр є неприбутковою установою, яка послуги надає на безоплатній основі. Видатки на проведення заходів фінансуються з обласного бюджету. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.7.9. Проведення навчань для прийомних батьків та батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.100. Проведення Літньої школи для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу з метою підвищення їх виховного потенціалу з одночасним перебуванням дітей, які виховуються у ДБСТ |  |  |  |
| Цілі проекту: | Посилення виховного потенціалу батьків-вихователів, підвищення рівня їх компетентності, що сприятиме встановленню позитивних взаємостосунків батьків з дітьми, повноцінному розвиткові дітей та самореалізації батьків |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відповідно до Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564, батьки-вихователі один раз на два роки проходять навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. Відповідне навчання проводиться Вінницьким обласним ЦСССДМ. Літня Школа організовується на базі дитячого оздоровчого закладу з метою проведення підвищення кваліфікації батьків з одночасним перебуванням дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та ДБСТ. Програма проведення Літньої школи побудована на основі співробітництва батьків і спеціалістів, та передбачає використання широкого спектру різних форм, методів та технік активного навчання дорослих з метою якісного засвоєння інформації та відпрацювання необхідних навичок, невідкладного використання на практиці отриманих знань та вмінь, готовності батьків отримувати допомогу і підтримку у вирішенні проблем, пов’язаних із вихованням дітей-вихованців. Після проходження навчання батьки-вихователі поглиблять знання про: засади захисту прав дітей у сім’ї, прийоми підвищення самооцінки, формування особистості дитини, практичні прийоми налагодження сімейних взаємостосунків, соціально-психологічні фактори становлення особистості дитини та особливості її розвитку, методи сімейного виховання та відновлення стосунків дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з рідними, шляхи формування життєвої компетентності дитини та підготовки її до самостійного життя. Батьки удосконалять уміння: ефективно спілкуватися з дитиною, аналізувати причини поведінки дитини, власні емоції, почуття, поведінкові прояви тощо, використовувати різноманітні форми та методи організації та проведення змістовного сімейного дозвілля, запобігати девіантній поведінці дитини та особистісному «вигоранню». У свою чергу, для дітей підліткового віку проводитиметься низка тренінгів з питань особистісного росту, запобігання конфліктів, профілактики шкідливих звичок. Для дітей дошкільного та молодшого віку - ігротеки та заняття у творчих майстернях. Батьки разом з дітьми також братимуть участь у групових заходах, змаганнях, конкурсах. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - підвищення кваліфікації 102 батьків-вихователів; - змістовний відпочинок та оздоровлення 355 дітей, які виховуються у ДБСТ |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Літня школа розрахована на 5-денне навчання батьків. Увесь навчальний матеріал представлено 5 модулями, які мають самостійне значення і завершену структуру, розрахований на 40 навчальних годин. Протягом всього навчання відбуватиметься організація змістовного дозвілля дітей. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 230 | 250 | 480 |
| Джерела фінансування: | обласний бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Вінницький обласний ЦСССДМ створений Вінницькою обласною державною адміністрацією та належить до сфери її управління. Центр є неприбутковою установою, яка послуги надає на безоплатній основі. Видатки на проведення заходів фінансуються з обласного бюджету. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.101. Завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів в смт Стрижавка, Вінницького району, Вінницької області (ІІ пусковий комплекс) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою проекту є створення належних умов для рівного доступу до якісної освіти учнів, які проживають у сільській місцевості. Завданнями проекту є: - завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів; - встановлення енергозберігаючих вікон та утеплення фасаду - Забезпечення опалення, електропостачання та водопостачання приміщень. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Стрижавка, с. Дорожне, с. Славне, с. Медвідка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | – завершення недобудованих об’єктів соціально – культурного призначення; – охоплення всіх дітей шкільного віку відповідною загальною середньою освітою; – створення умов для рівного доступу до якісної освіти, насамперед учням, які проживають у сільській місцевості. Будівництво школи розпочато в 1991 році, в 2008 році зданий в експлуатацію тільки І пусковий комплекс потужністю 280 учнів. В зазначеній частині будівлі розміщені їдальня з харчоблоком, спортивна зала, актова зала, 14 навчальних класів. Станом на сьогодні в навчальному закладі навчається 332 учні, що не відповідає санітарним нормам. В навчальному закладі відсутня кабінетна система навчання, що не відповідає сучасним нормам надання освітніх послуг. Частина будівлі ІІ пускового комплексу частково законсервована, але на її утримання та охорону щорічно витрачаються значні кошти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створенно належні умови для забезпечення рівного доступу до якісної освіти 600 дітей. Розширити сферу обслуговування школою учнів за рахунок сусідніх сіл де відсутні СЗШ І-ІІІ ступенів. Покращено навчально-матеріальну базу навчального закладу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - завершення добудови приміщень школи І-ІІІ ступенів; - встановлення енергозберігаючих вікон та утеплення фасаду; - забезпечення опалення, електропостачання та водопостачання приміщень; - забезпечення навчальних приміщень обладнанням та меблями. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2015 До (місяць/рік): грудня 2015 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 16440,9 | 0 | 16440,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вінницька райдержадміністрація, Вінницька районна рада, Стрижавська селищна рада Вінницького району, |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.102. Школа, с. Михайлівка Гайсинського району - будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проект реалізується з метою створення належних умов для проведення навчального процесу. Буде досягнуто покращення якості надання освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням сіл Михайлівської сільської ради. В подальшому школа буде опорною. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Михайлівська сільська рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проект – це невідповідність пристосованих існуючих приміщень Михайлівської школи діючим санітарно-гігієнічним вимогам, два з яких побудовані декілька десятків років тому і відновленню не підлягають. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реалізація проекту дозволить створити сучасний освітній заклад на 144 учнівських місця в сільській місцевості; забезпечити відповідність шкільного приміщення діючим санітарно-гігієнічним вимогам; покращити умови навчання; проводити навчально-виховний процес на належному рівні; забезпечити рівний доступ до якісної освіти у сільській місцевості. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснення комплексу будівельно-монтажних робіт із завершення будівництва Михайлівської школи згідно із розробленою проектно-кошторисною документацією |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2015 До (місяць/рік): грудня 2015 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 6775,5 | 0 | 6775,5 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 6000,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 775,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Замовник та виконавець – Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.103. До об'єднання громад з новим мостом (міст через р. Південний Буг, смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Відновлення мосту через річку Південний Буг для робітничого поселення по вул. Нагірна та Зарічна в смт Сутиски. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Сутиски Тиврівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Жителі селища, які проживають на правому березі річки Південний Буг по вулицях Нагірна та Зарічна мають гостру проблему. Так як міст (переправа) через річку на сьогоднішній день знаходиться в аварійному стані (проїзд через нього взагалі не можливий, як такий), тільки можна перейти через нього. Коли навесні піднімається вода під час весняних паводків міст (переправа) затоплюється водою, і жителі селища вимушені йти в обхід щоб дістатися до лікарні, школи, магазину, дитсадка, роботи чи інших закладів долаючи більше 10 кілометрів зранку і ввечері, що є досить незручно, особливо для дітей та пенсіонерів, тому реконструкція мосту через річку Південний Буг в смт Сутиски є досить актуальним. На вулиці Зарічна та Нагірна є як багатоквартирні двоповерхові будинки так, і приватні будинки, магазин, Гідроелектростанція, СО «Вінницяенергоналадка», лазня і т. ін. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення рівня життєзабезпечення населення через надання жителям територіальної громади якісних послуг по сполученню лівого та правого берега селища із залученням до вирішення складових проблеми усіх членів громади та запровадження технічних і технологічних інноваційних інструментів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Аналіз ринку та комерційних пропозицій та вибір підрядника для виконання робіт. Виконання робіт по реконструкції мосту через р. Південний Буг в смт Сутиски Тиврівського району Вінницької області. Висвітлення ходу реалізацій проекту в ЗМІ |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2081,7 | 0 | 2081,7 |
| Джерела фінансування: | ДФРР - 1873,543 тис. грн. Місцевий бюджет – 208,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тиврівська райдержадміністрація, Тиврівська районна рада, Сутисківська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.104. Районний Будинок культури, смт Оратів - будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для творчого розвитку особистості, залучення населення і особливо молоді до культури, мистецтва, духовності. Завданням проекту є побудувати у райцентрі сучасний заклад культури. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Оратівської селищної ради, Оратівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Одним із актуальних питань для соціального та культурного розвитку району є будівництво районного Будинку культури. Органи державної виконавчої влади, в особі Оратівської райдержадміністрації та місцевого самоврядування, в особі Оратівської районної та селищної рад упродовж 15 років неодноразово піднімали питання щодо будівництва районного Будинку культури перед облдержадміністрацією, Міністерством культури, Народними депутатами. Однак позитивного вирішення це питання не мало. Натомість, незважаючи на відсутність в районі приміщення районного Будинку культури культурне життя жителів району є насиченим. Районний Будинок культури координує роботу сільських клубних установ, надає практичну та методичну допомогу працівникам культури району. Щороку працівниками районного Будинку культури проводиться більше 200 масових заходів. Для своєї роботи працівниками районного Будинку культури використовують різні дозвіллєві об’єкти – власну пристосовану залу, актові зали музичної школи, районної державної адміністрації, райспоживспілки і т. д. Це обумовлено тим, що в районному центрі – смт Оратів немає приміщення районного Будинку культури. Районною державною адміністрацією проведена підготовча робота. Зокрема, розроблена проектно-кошторисна документація, проведено її експертизу, підготовлено площадку під будівництво. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткотривалими наслідками реалізації зазначеного проекту є будівництво нового закладу культури в смт Оратів. Після реалізації цього проекту районний Будинок культури стане центром культурного життя району. Усі творчі колективи, аматорські гуртки матимуть необхідні умови для занять та перемістяться із пристосованих приміщень. Районний Будинок культури стане методичним центром для усіх працівників культури району, тут можна буде проводити навчання, семінари, показові виступи. Перспективними наслідками проекту є поширення та популяризація української культури, творчий розвиток людини, залучення населення до здорового способу життя. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1)Провести тендер на визначення підрядної організації на будівництво РБК; 2)Розпочати будівництво у 2016 році; 3)Завершити будівництво у 2017 році; 4)Здати об’єкт у експлуатацію. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3875 | 3664,5 | 7539,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 6839,5 тис. грн. Місцевий бюджет – 750 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Оратівська райдержадміністрація, Оратівська районна рада, Оратівська селищна рада, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Реалізація проекту сприятиме зростанню авторитету влади, як на рівні держави так і місцевому. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.105. Створення комунальної системи забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій (на прикладі громад Северинівки та Чернятина) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Формування системи забезпечення розвитку інфраструктури Северинівської та Чернятинської сільських рад шляхом надання послуг діючим комунальним підприємством. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект поширюється на мешканців Северинівської та Чернятинської сільрад Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Основою формування добровільного об’єднання територіальних громад безумовно є якісна інфраструктура, зокрема, наявність якісних доріг, водопровідної мережі, освітлення тощо. На сьогодні між Северинівською та Чернятинською сільськими радами Жмеринського району підписано угоду про співробітництво та ведуться переговори про добровільне об’єднання територіальних громад, разом з тим, залишається ряд невирішених проблем, що можуть стати перешкодою на шляху до повноцінного об’єднання, зокрема: вирішення питань по благоустрою сіл (реконструкція зовнішнього освітлення сіл, ремонт місцевих доріг, утилізація сміття, будівництво очисних споруд), впровадження енергозберігаючих технологій (утеплення фасадів будинків, заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення дахів будівель і т.д.). В Северинівці протягом 12 останніх років успішно працює комунальне підприємство «Северинівське», в штаті якого на постійній основі працює 2 людини. На балансі комунального підприємства на сьогодні знаходиться трактор «МТЗ-82», трактор-бульдозер, автомобіль ЗІЛ, щеподробильна машина, діє пилорама. Створення нового спільного комунального підприємства на базі КП «Северинівське» дасть змогу використати наявні потужності та значно покращити якість інфраструктуру та систему комунального обслуговування населення та установ соціальної сфери в задіяних громадах, що стане основою майбутнього співробітництва та об’єднання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Короткострокові результати: - на базі комунального підприємства «Северинівське» створено нове спільне комунальне підприємство, основною метою якого є обслуговування інфраструктури задіяних громад, наданню побутових послуг населенню; - виготовлено проектно-кошторисну документацію, отримано необхідні дозволи; - закуплено техніку, необхідну для функціонування комунального підприємства; - підготовлено технічну базу для ремонтів інфраструктури та дорожнього покриття; - протягом періоду реалізації проекту прокладено 26 км доріг з твердим покриттям; - протягом періоду реалізації проекту здійснено поточний ремонт 30 км доріг; - створено систему з обслуговування водопровідної мережі загальною протяжністю 48 км; - налагоджено систему ремонту та обслуговування вуличного освітлення загальною протяжністю 22 км; - налагоджено систему обслуговування установ соціальної сфери та надання побутових послуг населенню задіяних громад; - створено 9 нових робочих місця. Довгострокові результати: - створено дієву систему обслуговування інфраструктури задіяних громад; - налагоджено якісну інфраструктуру сіл Северинівської та Чернятинської сільських рад як передумову добровільного об’єднання громад; - підписано угоду про добровільне об’єднання громад Северинівської та Чернятинської сільських рад; - підвищено якість життя населення задіяних громад; створено умови для розвитку приватного підприємництва, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості задіяних громад |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - робота комунального підприємства по ремонту та експлуатації доріг на базі КП «Северинівське», отримання необхідних дозволів; - проведення тендерних закупівель необхідного обладнання; - налагодження процесу обслуговування водопровідної мережі громад; - налагодження процесу обслуговування та ремонту вуличного освітлення; - організація процесу обслуговування установ соціальної сфери та надання побутових послуг населенню; - проведення ремонтних робіт з метою відновлення дорожного покриття; здійснення будівництва доріг з твердим покриттям в межах Северинівської та Чернятинської сільських рад. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2016 До (місяць/рік): травня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 10349 | 4799 | 15148 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 5650 тис. грн Місцевий бюджет – 2600 тис. грн Внесок партнерів проекту – 6898 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Северинівська та Чернятинська сільські ради Жмеренського району, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.106. Відновлення спортивно-оздоровчого закладу “Юність” (спортивно-оздоровчий заклад "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка – реконструкція) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Пропагування здорового способу життя та популяризація спорту. Завданням проекту є: проведення реконструкції оздоровчо-спортивного закладу “Юність” з впровадженням сучасного ресурсо- та енергозберігаючого обладнання. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Жмеринка та села Леляки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Сідаво, Шаргород |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля спортивно-оздоровчого закладу експлуатувалась довготривалий період без капітального ремонту, почалося протікання покрівлі, в результаті почалась корозія металевих основ. Вийшла з ладу система дезинфекції води, вода фільтрувалась хлорними засобами, що за сучасними вимогами не допустимо, і відновленню не підлягає. Система циркуляції та переливу води басейну давно відпрацювала свої терміни і вважається не ефективною. В зимовий період після 3 – 5 хвилин роботи системи вентиляції в приміщені ставало холодно і систему вимикали. Як наслідок відсутності ефективної вентиляції, в приміщені чаші басейну, де вода досягала температури близько 27 градусів, утворювалась пара, яка спричиняла руйнацію будівлі. Головним чином, повністю порушилась гідроізоляція стін та стелі і за висновками Вінницької обласної асоціації спеціалістів з охорони праці ТОВ “АС ПО-ЛТД” експлуатувати басейн в такому стані стало небезпечно. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті впровадження проекту буде відновлений басейн, тренувальні та тренажерні зали, душеві та роздягальні. Надання якісних послуг отримає 40,5 тис. населення, завдяки відновленню оздоровчого закладу буде оздоровлено 5500 чоловік, щороку будуть отримувати перші навики плавання 1500 дітей, завдяки плаванню якісно покращать підготовку 380 юнаків, які будуть проходити службу у Збройних Силах України. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу “Юність” |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4241,1 | 6582,0 | 10823,1 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 7815,8 тис.грн., Місцевий бюджет – 3007,3 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | виконавчий комітет Жмеринської міської ради здійснює контроль за виконанням проекту; управління житлово-комунального господарства Жмеринської міської ради контроль та моніторинг виконання проекту; міське комунальне підприємство “Енергоресурс” здійснює виконання заходів передбачених проектом. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.107. Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІ черга - від вул. В. Порика до вул. Келецької) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Удосконалення архітектурного вигляду існуючого проспекту Космонавтів шляхом реконструкції, надання йому більш сучасного та комфортного вигляду, виконання центральної частини бульвару в дитячо-молодіжно-розважальному характері протягом 10 місяців 2016 року |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проспект Космонавтів знаходиться у найбільшому житловому мікрорайоні міста - «Вишенька» і є центральним проспектом мікрорайону. Більшість будинків фронту забудови проспекту – це 5-9-ти поверхові житлові будинки, а також об’єкти громадського призначення з надання різноманітних послуг, в тому числі «Прозорий офіс». Існуюча житлова забудова в даному мікрорайоні та новий житловий масив, що розбудовується, в перспективі налічуватиме біля 60 тис. жителів. Композицію проспекту Космонавтів органічно доповнює бульвар – просторово-планувальна структура протяжністю 1500 метрів, видовжений з півночі на південь, обмежений з двох сторін транспортними смугами. Дорожнє покриття та тротуари знаходяться в незадовільному стані. Благоустрій зеленої зони проспекту Космонавтів (бульвару) морально застарів та не відповідає сучасним вимогам, потребує реконструкції. Мешканці мікрорайону не мають комфортних умов для відпочинку. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Декоративне мощення пішохідної зони - 0,937 км, будівництво дитячого майданчика. Освітлення декоративними ліхтарями – 227 шт., озеленення - 15341 м², 80 лавок для сидіння, 77 урн для сміття. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (використання новітніх екологічних будівельних матеріалів). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція та благоустрій бульвару проспекту Космонавтів, удосконалення його зовнішнього вигляду. Планується замінити існуючі морально застарілі лавки та урни на декоративні сучасні, доповнити їх декоративними сучасними ліхтарями, будівництво дитячого майданчика в центральній частині проспекту та наповнення його малими архітектурними формами. Існуюче асфальтове покриття пропонується демонтувати та замінити на сучасне декоративне мощення з клінкерної бруківки, влаштувати тимчасові стоянки для автомобілів та зони відпочинку для молоді камерного характеру. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 26 169,7 | 0 | 26 169,7 |
| Джерела фінансування: | Залишок на 01.01.2016 року - 26 169,7 тис. грн. Прогнозні джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку - 21 500,0 тис. грн.; міський бюджет - 4 669,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.108. Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ черга - від вул. Келецької до вул. А.Первозванного) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснення реконструкції проспекту Космонавтів, заміна існуючих морально застарілих лавок та урн на декоративні сучасні, доповнення їх декоративними сучасними ліхтарями, демонтаж та заміна існуючого асфальтового покриття на сучасне декоративне мощення з клінкерної бруківки. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проспект Космонавтів знаходиться у найбільшому житловому мікрорайоні міста - «Вишенька», який в перспективі налічуватиме біля 60 тис. жителів, і є центральним проспектом мікрорайону. Більшість будинків фронту забудови проспекту – це 5-9-ти поверхові житлові будинки, а також об’єкти громадського призначення з надання різноманітних послуг. Проспект доповнюється бульваром – просторово-планувальною структурою протяжністю 1500 метрів, обмеженою з двох сторін транспортними смугами. Дорожнє покриття та тротуари знаходяться в незадовільному стані. Мешканці мікрорайону не мають комфортних умов для відпочинку. Протягом 2015-2016 років виконано І та ІІ черги реконструкції проспекту (від Хмельницького шосе (просторової площі з літаком) до вул. В.Келецької). Необхідно завершити комплексну реконструкцію проспекту. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Декоративне мощення пішохідної зони - 0,650 км. Освітлення декоративними ліхтарями – 230 шт., озеленення - 15600 м², 82 лавки для сидіння, 79 урн для сміття. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (використання новітніх екологічних будівельних матеріалів). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція та благоустрій бульвару проспекту Космонавтів, удосконалення його зовнішнього вигляду передбачає: - заміну існуючих морально застарілих лавок та урн на декоративні сучасні, - оснащення декоративними сучасними ліхтарями. - демонтаж та заміна існуючого асфальтового покриття на сучасне декоративне мощення з клінкерної бруківки. - озеленення проспекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 24470,0 | 24470,0 |
| Джерела фінансування: | Очікуваний залишок на 01.01.2017 року - 24470,000 тис. грн. Прогнозні джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку - 22 245,5 тис. грн.; міський бюджет - 2 224,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.109. Реконструкція паркової зони та стадіону по вул. Головна село Яришів Могилів- Подільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | благоустрій сільського стадіону для забезпечення спортивно-культурного дозвілля мешканцям Яришівської територіальної громади |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Яришівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Яришівська сільська рада налічує 585 дітей. Дозвілля дітлахів у сільській території має досить великі обмеження. У сільській раді діють комплекси, що задовільняють дозвілля лише дітей шкільного віку (бібліотека, будинок культури). Але без належного дозвілля залишаються діти дошкільного віку – 265 осіб. У їх використанні є лише сільський стадіон, який зовсім не придатний до його повноцінного використання, хоча його територія досить велика 0,75 га. Частина його відведена під футбольне та волейбольне поле, а інша частина залишається пустирем. Тому, виходячи із цієї ситуації, на Засіданні сесії 40 було прийнято рішення про створення зони для ігор дітей дошкільного віку та облагородження сільського стадіону. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення належних умов для спортивного дозвілля дітей Яришівської територіальної громади. 3. Впорядковання футбольне поле розміром 60x90м. Впорядковання волейбольне поле Встановлення спортивного майданчику з тренажерами Впорядковання паркової зона |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення підготовчих робіт до облаштування спортивного поля. Встановлення огорожі металевої (270 м) навколо стадіону і сільського парку. Встановлення дитячого майданчика. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1017,150 | 0 | 1017,150 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет -837,150 тис. грн. Місцевий бюджет – 96,200 тис. грн. Інші джерела - 83,800тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Яришівська сільська рада; СТОВ « Агрокряж» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.110. Будівництво міні-футбольного поля по вулиці Миру в с. Юрківці Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Побудова міні-футбольного поля, що включає планування майданчику під міні-футбольне поле, влаштування основи та штучного трав`яного газону, влаштування металевої огорожі, влаштування місць для сидіння |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Юрківці, Могилів-Подільський району, Вінницької області. Сусідні села. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність спортивного залу у сільській школі, відсутність спортивних майданчиків у селі взагалі, призвела до скорочення кількості молоді, яка займається фізичною культурою і спортом обмеження фінансування, яке в свою чергу спричинило занепад матеріально-технічної бази суттєво вплинуло на рівень інтелектуального, культурного, фізичного розвитку людей села, зниження спортивного рівня підготовки учнів школи, молоді села і привело до безкультурної поведінки, пияцтва, підвищення рівня злочинності, безпритульності, відсутності поваги до самих себе та до середовища, що нас оточує, а те населення яке прагне займатися спортом не має належних умов. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя; Створення можливісті для дорослих жителів села також жителів сусідніх сіл займатися спортом; Зниження рівня захворюваності населення на 30%; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення будівельних робіт по облаштуванню міні-футбольного поля |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1069,745 | 0 | 1069,745 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 962,771 тис. грн. Місцевий бюджет - 106,975 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Юрковецька сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Назва проекту: | 6.111. Реконструкція сільського стадіону та парку відпочинку с. Карпівка Могилів-Подільського району Вінницької області |  |  |  |
| - Цілі проекту: | Створення належних умов для активного відпочинку жителів села та покращення інфраструктури сільської території. |  |  |  |
| - Територія, на яку проект матиме вплив: | Територіальна громада с. Карпівка |  |  |  |
| - Стислий опис проекту: | Проект передбачає розмістити огорожу, створити дитячий майданчик, спортивний майданчик, трибуну глядачів |  |  |  |
| - Очікувані результати: | Сучасний парк має стати початком відродження культурно-спортивної інфраструктури, надасть імпульс популяризації в селі |  |  |  |
| - Ключові заходи проекту: | Встановлення огорожі, створення дитячого майданчика, спортивного майданчика, трибуни для глядачів. |  |  |  |
| - Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 557,4 | 0 | 557,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 501,7 тис. грн. Обласний бюджет – 55,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Карпівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.2. Розвиток інфраструктури послуг на селі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.112. Газифікація села Сапіжанка Шаргородського району з підключенням сіл Покутино та Калитинка |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво підвідного газопроводу до с. Сапіжанка протяжністю 6,5 км. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія 3-х сіл Шаргородського району: с. Сапіжанка, с. Покутино, с.Калитинка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | У 2012-2013 роках коштом громади здійснено будівництво газорозподільчої мережі по селу, підвідний газопровід - відсутній |  |  |  |
| Очікувані результати: | Можливість зекономити значні кошти (30%) в порівнянні з використанням зрідженого балонного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво підвідного газопроводу. Проведення пусконалагоджувальних робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 4390,825 | 4390,824 | 8781,649 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 7025,319 тис. грн. Сільський бюджет - 878,165 тис. грн. Інш – 878,165 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сапіжанська сільська рада Спілка по газифікації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.113. Енергоефективне вуличне освітлення (м. Гнівань Тиврівського району) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення рівня безпеки, збереження життя та здоров’я громадян шляхом створення якісних систем освітлення м. Гнівань. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Недостатнє освітлення вулиць або взагалі відсутність їх освітлення у нічну пору доби є однією з причин високого рівня злочинності та дорожньо-транспортних пригод. Нераціональне використання енергоресурсів. Поодинокі, хаотично розміщені ліхтарі із звичайними неефективними лампами розжарювання потужністю 100 Вт встановлені ще за радянських часів. Міська рада споживає електроенергію безобліково. Електромережа вуличного освітлення не під’єднана до лічильників обліку електроенергії. Відсутня система центрального ввімкнення мережі зовнішнього освітлення. Громадянам доводиться самостійно вмикати освітлення через вмикачі на стовпах, що становить небезпеку враження електричним струмом. Часто світильники не вмикаються взагалі. Використовуються світильники різних конструкцій, що призводить до технічних труднощів їх ремонту та заміни. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати: Забезпечено якісне освітлення мікрорайону. Світовий потік зросте у 12,6 рази (розрахунок у додатку № 3). Зменшено обсяги споживання електроенергії на рік на 9145 кВт, або 49 % (Розрахунок у додатку № 2). Зекономлено бюджетних коштів на оплату електроенергії на рік 15106 тис. грн (Додаток № 2), або 59 % та витрати на ремонт ел.мережі в сумі 21,4 тис. грн. Якісні результати: Зменшено кількість правопорушень та крадіжок, дорожньо-транспортних пригод. Підвищено безпеку для громадян в плані використання безпечних елементів ел.мережі. Створено комфортні умови для проживання громадян. Покращено психологічний клімат у місті. Зменшено відтік громадян, особливо молоді, з міста. Розвиток підприємництва. Інновації: Планується використання світлодіодних ламп потужністю 20 Вт, енергоефективність яких в порівнянні з стандартними лампами розжарювання складає 85 %, вони довговічні (до 100000 годин, 11 років безперервного світіння, у порівнянні з лампою розжарювання – в 88 разів довше), екологічно чисті. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1.Створення органу управління проектом. 2. Поширення інформації про початок впровадження проекту. 3. Визначення підрядника робіт 4. Проведення робіт по встановленню вуличного освітлення по 17 вулицях протяжністю 8710м із встановленням 133 ліхтарів з світлодіодними лампами 20Вт. 5.Висвітлення інформації про результати виконання проекту. 6. Моніторинг та оцінка проекту 7. Інформування Адміністратора Конкурсу про хід та результати проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): травня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 726,3 | 0 | 726,3 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 643,7тис. грн (88,6 %), Гніванська міська рада – 72,6 тис. грн. (10,0 %), Партнер – 10,0 тис.грн. (1,4 %). |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тиврівська райдержадміінстрація, Тиврівська районна рада, Гніваньська міська рада, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Реконструйовані ел.мережі вуличного освітлення утримуватимуться за рахунок коштів міського бюджету |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.114. Реконструкція мережі вуличного освітлення с. Іванівка Вінницького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення безпеки жителів села Іванівка, досягнення комфортних та якісних умов проживання та безпечного руху транспорту у вечірній та нічний час доби шляхом встановлення мережі вуличного освітлення центральних вулиць села Іванівка при допомозі енергозберігаючих технологій |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Іванівка Вінницького району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Село має ряд невирішених питань, основні з них – освітлення вулиць, ремонт доріг, благоустрій кладовища, ремонт та встановлення парканів , заміна вікон у школі, капітальний ремонт Будинку Культури, створення при ЗОШ І-ІІ ст. дошкільного дитячого закладу , облаштування спортивного майданчика для молоді . Відсутність центрального освітлення вулиць є надзвичайно гострою проблемою, що призводить до травмування людей та підвищенню рівня аварійності на перехрестях, особливо в зимовий час, а також до підвищення рівня злочинності. В селі Іванівка по центральних вулицях знаходяться такі важливі будівлі, як Іванівська ЗОШ І-ІІ ступенів, сільська рада, будинок культури, фельдшерський пункт, поштове відділення, три торгівельних заклади, пристосоване приміщення релігійної громади, п’ять автобусних зупинок. По центральних вулицях села Іванівка проходить рейсове маршрутне таксі «Вінниця – Іванівка». |  |  |  |
| Очікувані результати: | Виконання проекту дозволить закласти суттєву економію бюджетних коштів через використання при освітленні економних енергозберігаючих ламп (ДНАТ, лампи дугові натрієві трубчасті). А збільшення привабливості села для появи нових мешканців стане одночасно поштовхом і для економічного розвитку , більше людей потребуватимуть більше послуг, а отже - з’являться нові можливості для прибуткового підприємництва. Цільовою групою проекту є всі мешканці села Іванівка, а опосередковано – інші члени Іванівської сільської ради. В тому числі : школярів - 61 чол, працівників сільської ради - 6, працівники школи – 30 чол, Будинку Культури - 3 чол, пошта – 3 чол, фельдшерський пункт – 2 чол, приватні підприємці (торгівельні точки ) 5 чол, а також майже до 70 чоловік , які щодня їздять на роботу за межі населеного пункту і повертаються додому у вечірній час, крім того звичайні пересічні пасажири. В нічний час освітлення вулиць сприятиме зменшенню травмування на дорогах, у школі зможуть проводитись позаурочні гуртки в післяобідній час, з’явиться можливість створення спортивних та розвиваючих гуртків, дозволить мешканцям почуватися безпечно та комфортно. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Залучення коштів із бюджету Іванівської сільської ради та організацій партнерів, а також очікуваного фінансування проекту ; - Організація виконання комплексу робіт по встановленню мережі вуличного освітлення , а саме - залучення до роботи підрядних організацій ; - Здійснення контролю за впровадженням проекту , в тому числі за якістю виконання роботи та дотриманням умов договору підрядником; - Здійснення контролю за цільовими витратами коштів, залучених на впровадження проекту; Залучення громади до підтримки у якісному стані результатів впровадженого проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 828,364 | 828,364 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 691,084 тис. грн. Місцевий бюджет - 90,0 тис. грн. Організації-партнери - 47,28 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іванівська сільська рада, ФГ «Хлібодар – АП», ТОВ «Агробуг» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | - 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.115. Реконструкція зовнішнього освітлення по вул. Тарапати, вул. Л. Українки, вул. Крупської, вул. Береговій в с. Стара Прилука Липовецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення більш комфортних умов проживання жителям с. Стара Прилука шляхом усунення негативних соціально-економічних наслідків, пов’язаних з частковою відсутністю зовнішнього освітлення в населеному пункті |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Стара Прилука Липовецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність зовнішнього освітлення є однією з найбільших проблем територіальної громади. Освітлення населеного пункту в темну пору доби відіграє важливу роль у створенні якісних умов проживання його мешканцям. У с. Стара Прилука наразі зовнішнє освітлення збудовано частково. Вирішення означеної проблеми потрібно розпочати через відновлення шляхом реконструкції лінії зовнішнього освітлення по вул. Тарапати (одна з центральних вулиць). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення протяжності ліній зовнішнього освітлення на 4,8 км. Збільшення кількості ліхтарів на 62 од. Зменшення соціальної напруги щодо безпечного пересування вулицями села. Зменшення ризиків виникнення травматизму серед пішоходів та виникнення ДТП. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція лінії зовнішнього освітлення по вул. Тарапати |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 638,531 | 0 | 638,531 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 574,678 тис. грн. Місцевий бюджет – 63,853 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Староприлуцька сільська рада, КП «Прилуцьке» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.116. Реконструкція зовнішньої мережі освітлення вулиць с. Мельниківці Немирівського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підключення зовнішнього освітлення доріг та вулиць села, покращення доступу жителів околиць до центру села, попередження травматизму серед жителів громади, зменшення витрат пов’язаних з внутрішніми перевезеннями, відпрацювання механізму співфінансування орендарів земельних паїв у вирішенні спільних проблем і покращання самоорганізації жителів у виконанні суспільно корисних робіт, забезпечення благоустрою села. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Мельниківська сільська рада Немирівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сучасному етапі розвитку територіальної громади гостро постала необхідність у встановленні системи вуличного освітлення, проте кошти на реалізацію цього проекту у місцевому та районному бюджеті відсутні. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Вирішення питання освітлення сільських вулиць шляхом встановлення сучасних енергозберігаючих світильників; зменшення аварійності та травматизм серед жителів громади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Укладення договору на закупівлю матеріалів та на виконання робіт з Консорціум «Група компаній «Енергобуд»; проведення робіт по монтуванню світильників, лічильників та іншого технологічного обладнання. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік) До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 511,924 | 0 | 511,924 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 435,124 тис. грн.; місцевий бюджет – 51,2 тис. грн., інші – 25,6 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Сільська рада; ФГ "Роксана К" |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.117. Реконструкція вуличного освітлення в смт Брацлав Немирівського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реалізація проекту зробить життя мешканців територіальної громади більш комфортним та безпечним, підвищить рівень привабливості для життя та інвестиційної привабливості смт. Брацлав, зменшить витрати на утримання вуличного освітлення та витрати за спожиту електроенергію внаслідок впровадження енергозберігаючого обладнання |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт. Брацлав Немирівського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час в селищі освітлені лише кілька центральних вулиць, що не відповідає потребам мешканців. Зважаючи на поганий стан доріг, відсутність освітлення становить пряму небезпеку для здоров’я громадян, підвищуючи можливість травмування в темну пору доби. Також відсутність освітлення створює умови для підвищення криміногенної ситуації та знижує рівень безпеки мешканців |  |  |  |
| Очікувані результати: | Буде проведено реконструкцію вуличного освітлення в селищі, охоплюючи максимальну кількість вулиць населеного пункту, буде покращено стан благоустрою населеного пункту, підвищено безпеку та комфорт проживання мешканців |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання та монтаж електроосвітлювального обладнання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2 560,008 | 0 | 2 560,008 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 2 304,007 тис. грн. Місцевий бюджет – 256, 001 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Брацлавська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.118. Будівництво зовнішнього освітлення по вул. Миру, вул. Петра Крючкова, вул. Набережна, вул. Молодіжна, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки вул. В. Клецька, вул. Б. Хмельницького, вул. Польова та Шевченка в с. Костянтинівка Липовецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення безпечних умов для перебування місцевих мешканців с. Костянтинівка на вулиці у темну пору доби Створення безпечних умов для перебування місцевих мешканців с. Костянтинівка на вулиці у темну пору доби |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Костянтинівська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день у селі немає жодної освітленої вулиці. Такий фактор створює некомфортні умови для мешканців, гостів села та створює проблеми: небезпека травматизму, високий ризик виникнення ДТП, підвищений рівень злочинності у вечірній і нічний час. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Облаштування 8,8 км. вуличного освітлення, зниження споживання електроенергії - в 10 разів за рік та зменшення кількість випадків травматизму та ДТП у вечірній та нічний час. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Виготовлення ПКД, проведення процедури закупівель, укладення угоди з підрядником та виконання робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1169,1 | 0 | 1169,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1052,2 тис. грн. Місцевий бюджет - 116,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Липовецька районна рада, Костянтинівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.4. Створення нової та вдосконалення існуючої системи освітлення, вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей (в тому числі людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.119. Реконструкція елементів облаштування дороги (тротуари та пішоходна зона) по вул. Леніна в смт Вендичани Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Проведення реконструкції центральної площі селища. Проведення реконструкції центральної дороги селища Проведення реконструкції тротуарів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вендичанська селищна рада Могилів-Подільського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Величезним недоліком смт Вендичани є його центральна площа, що була побудована ще за радянських часів і на сьогоднішній день майже повністю зруйнована. Площа з’єднана із центральною дорогою Під впливом часу дорога та тротуари вздовж неї теж зазнали руйнації. що призводить до підвищення ризиків нещасних випадків на проїжджій частині, що знаходиться біля школи. Тому досить нагальним є реконструкція центральної площі, заміна асфальтного покриття та встановлення бордюрів на дорозі та тротуарах по вул. Леніна. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення комфортних та безпечних умов проживання для мешканців смт. Вендичани шляхом реконструкції центральної площі та дороги селища. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення реконструкції центральної площі селища – 1 056 м². Проведення реконструкції центральної дороги селища - 256 м². Проведення реконструкції тротуарів вздовж центральної дороги та площі селища – 1 208,80 м². |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1504,095 | 0 | 1504,095 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1353,685 тис. грн. Місцевий бюджет - 150,41 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вендичанська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.120. Будівництво системи водопостачання села Сошанське Козятинського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення мешканців села Сошанське доступом до якісної питної води; побудова централізованої системи водопостачання села Сошанське |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | територія села Сошанське |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Жителі села Сошанське вкрай стурбовані виниклою проблемою. Рівень води з кожним роком падає, пересихають криниці, велика кількість жителів повторно викопують криниці і через деякий час і в цих криницях вода зникає. Діти у школі споживають неякісну воду. Тому необхідно забезпечити мешканців села Сошанське якісною питною водою шляхом будівництва артезіанських скважин більше 100 метрів та будівництво водопровідної системи по селу з економною насосною станцією |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати проекту: - Збудовано 1 артезіанську скважину глибиною більше 100 м, - Збудовано 12 км вуличного водопроводу та підключено до нього 145 дворів 505 мешканців; - Встановлено 145 лічильників для контролю обсягів використання води; - Створено та налагоджено роботу комунального підприємства Зозулинецької сільської ради; - Збудовано 1 частотну насосну станцію потужністю 3 кВт; - Забезпечено 505 мешканців якісною питною водою; - Створено 5 нових робочих місць; Якісні результати проекту: - Будуть створені комфортні умови проживання місцевих мешканців; - Забезпечено місцевих мешканців доступом до якісної питної води; - Досягнуто економії витрат мешканців на забезпечення себе питною водою. - Попереджено вплив несприятливого стану навколишнього середовища на стан здоров’я мешканців. Проект є інноваційним для Зозулинецької територіальної громади тому, що централізована система водопостачання питної води буде збудована вперше за її історію. При будівництві водогону планується використатити якісні харчові полімерні матеріали. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Головні заходи проекту: створення робочої групи проекту; проведення презентації проекту для цільових груп; проведення регулярного організаціно-технічний супровід проекту (технічний нагляд, авторський нагляд, експертиза проекту); проведення тендеру для вибору організації-підрядника згідно законодавства України; проведення будівельно-монтажних робіт (буріння експлуатаційної свердловини, будівництво та облаштування насосної станції, будівництво 12 км зовнішніх мереж водопостачання); створення комунального підприємства та введення в експлуатацію системи водопостачання; встановлення інформаціної таблички проекту; висвітлення інформації про результати проекту у місцевих ЗМІ; здійснення моніторингу виконання проекту; формування поточної та фінальної звітності проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): вересень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 981,3 | 0 | 981,3 |
| Джерела фінансування: | ДФРР –731,3 тис. грн. ; з місцевого бюджету - 100,0 тис. грн.; кошти населення - 150,0 тис. грн; |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Козятинська районна рада, Громадські організації Зозулинецька сільська рада, місцеве населення |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.121. Будівництво водозабірних свердловин села Зозулинці Козятинського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення мешканців села Зозулинці доступом до якісної питної води; побудова централізованої системи водопостачання села Зозулинці |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | територія села Зозулинці |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Жителі села Зозулинці вкрай стурбовані виниклою проблемою. Рівень води з кожним роком падає, пересихають криниці, велика кількість жителів повторно викопують криниці і через деякий час і в цих криницях вода зникає. Діти у школі споживають неякісну воду. Тому необхідно забезпечити мешканців села Зозулинці якісною питною водою шляхом будівництва артезіанських 2 скважин більше 100 метрів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати проекту: - Збудовано 2 артезіанські скважини глибиною більше 100 м, - Збудовано 12 км вуличного водопроводу та підключено до нього 145 дворів 499 мешканців; - Встановлено 145 лічильників для контролю обсягів використання води; - Створено та налагоджено роботу комунального підприємства Зозулинецької сільської ради; - Збудовано 2 частотні насосні станції потужністю 6 кВт; - Забезпечено 499 мешканців якісною питною водою; - Створено 5 нових робочих місць; Якісні результати проекту: - Будуть створені комфортні умови проживання місцевих мешканців; - Забезпечено місцевих мешканців доступом до якісної питної води; - Досягнуто економії витрат мешканців на забезпечення себе питною водою. - Попереджено вплив несприятливого стану навколишнього середовища на стан здоров’я мешканців. Проект є інноваційним для Зозулинецької територіальної громади тому, що централізована система водопостачання питної води буде збудована вперше за її історію. При будівництві водогону планується використатити якісні харчові полімерні матеріали. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Головні заходи проекту: створення робочої групи проекту; проведення презентації проекту для цільових груп; проведення регулярного організаціно-технічний супровід проекту (технічний нагляд, авторський нагляд, експертиза проекту); проведення тендеру для вибору організації-підрядника згідно законодавства України; проведення будівельно-монтажних робіт (буріння експлуатаційної свердловини, будівництво та облаштування насосної станції, будівництво 12 км зовнішніх мереж водопостачання); створення комунального підприємства та введення в експлуатацію системи водопостачання; встановлення інформаціної таблички проекту; висвітлення інформації про результати проекту у місцевих ЗМІ; здійснення моніторингу виконання проекту; формування поточної та фінальної звітності проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1252,7 | 1252,7 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 1127,4 тис. грн. Місцевого бюджету – 125,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Козятинська районна рада, Громадські організації Зозулинецька сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.122. Будівництво мереж водопостачання с. Флорино Бершадського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми з водопостачанням питної води для жителів територіальної громади села шляхом побудови водопроводу. Покращення екологічного стану. Зменшення рівня захворюваності населення с. Флорино та жителів прилеглих територіальних громад. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Флорино Бершадського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Оскільки наше село приміське, то воно має ряд негативних переваг: міське звалище на території; застарілі очисні споруди підприємств, що працюють в межах села. Всі ці чинники негативно впливають на якість питної води, якою користується населення територіальної громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | При побудові водогону вирішиться проблема з водопостачанням питної води для жителів територіальної громади села. Покращення екологічного стану. Зменшення рівня захворюваності населення с. Флорино та жителів прилеглих територіальних громад. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектно-вишукувальні роботи Будівельні роботи , водогін Будівництво технічних споруд Будівництво технічних споруд Інші роботи та витрати |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): вересень 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 262,062 | 388,803 | 650,865 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 317,068 тис. грн. (90 %) Місцевий бюджет – 35,230 тис. грн. (10 %) |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Бершадська районна державна адміністрація, Бершадська районна рада, Флоринська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: | У Флоринської сільської ради на даний час є можливість для здійснення часткових заходів по реалізації проекту , є проектно - кошторисна документація по будівництву водогону на території с. Флорино Бершадського району, Вінницької області. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.123. Будівництво свердловин та об’єктів водозабезпечення в с. Городківка, Крижопільського району, Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення потреб в питній воді жителів села Городківка. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Городківка Крижопільського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечити мешканців села Городківка якісною питною водою; Знизити рівень захворюваності місцевих мешканців, спричинених побутовими отруєннями через неякісну воду; Вдосконалити систему водопостачання Городківка; Досягти зменшення тарифів на водопостачання для населення завдяки економії енерго- та трудоресурсів; Підвищити активність громади довкола вирішення проблем. |  |  |  |
| Очікувані результати: | зменшення тарифів на водопостачання для населення, економії енерго- та трудоресурсів; |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. Створення робочої групи проекту. 2. Проведення інформаційно-презентаційної кампанії серед мешканців с. Городківка. 3. Проведення аналізу ринку та вибір організації-підрядника. 4. Проведення будівельно-монтажних робіт: - капітальний ремонт водозабірних свердловин; - будівництво водозабірних свердловин; - виконання будівельних робіт щодо створення санітарно-охоронних зон; - виконання робіт з встановлення лічильників на виході із свердловин; - введення водогінної системи в експлуатацію. 5. Встановлення інформаційної таблиці про проект. 6. Проведення урочистого відкриття нової водопровідної системи с. Городківка для мешканців села. 7. Висвітлення інформації про результати проекту у локальних ЗМІ. 8. Формування звітності проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): вересня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2165,7 | 0 | 2165,7 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 1840,9 тис. грн. співфінансування з місцевого бюджету в сумі 216,5 тис. грн., населення-108,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Крижопільська районна державна адміністрація, Крижопільська районна рада, Городківська сільська рада, населення. |  |  |  |
| Коментарі: | Знизити рівень захворюваності місцевих мешканців, спричинених побутовими отруєннями через неякісну воду; Створити комфортні умови для мешканців села Городківки; Забезпечити мешканців села Городківка якісною питною водою; |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.124. Чиста вода - джерело життя (водопостачання, м. Хмільник - будівництво) |  |  |  |
| Цілі проекту: | - покращити якість та збільшити обсяги надання послуг із водопостачання; - зменшити кількість аварій на водогонах; - зменшити затрати електроенергії на подачу води, що вплине на зменшення тарифів; - стабілізувати соціально-економічний розвиток міста, заощадження коштів населення міста та підприємства. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Хмільник |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Покращиться якість та збільшаться обсяги надання послуг із водопостачання, зменшиться кількість аварій на водогонах, зменшаться затрати електроенергії на подачу води, що вплине на зменшення тарифів, стабілізується соціально – економічний розвиток міста, заощадження коштів населення міста та підприємства. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зниження тарифів для населення міста та бюджетних організацій; - покращення якості послуг водопостачання; - ліквідація аварій на водогоні; - економія води – зменшення втрат води; - покращення морально – психологічного стану мешканців міста; - стабілізація сталого соціально – економічного розвитку міста; - заощадження матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів; - зниження соціальної напруги |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Поінформувати громадськість міста Хмільника про початок реалізації проекту, його мету та завдання. - Оголошення тендерної процедури. - Земляні роботи. - Придбання матеріалів. - Укладання трубопроводів. - Дезинфекція мереж водогону. - Встановлення запірної арматури. - Облаштування залізобетонних колодязів. - Підключення до осель від центральної труби. Благоустрій території після завершення робіт |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4550,5 | 0 | 4550,5 |
| Джерела фінансування: | Державні кошти – 3850,504 тис. грн. Місцеві кошти – 700,0 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Хмільницька міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.125. Реконструкція каналізаційних мереж у центральній районній лікарні, м. Погребище |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення епідеміологічного ситуації в м. Погребище, забезпечення санітарного стану території медичного містечка та навколишньої території,які перебувають в єдиному повітряному і водному просторі та зазнають впливу скидних забруднених стічних вод, шляхом їх очищення та доведення до стану продуктів споживання технічної води та органно-мінерального добрива |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька обл. м. Погребище та населені пункти Київської та Черкаської областей |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Заміна зовнішніх трубопроводів, облаштування проміжних колодязів, монтаж системи біоочистки стічних вод |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструкція системи, господарсько-побутової каналізації та очисних споруд дає змогу очищувати стічні води до 96%, що не забруднює р.Рось і не порушує екологічний баланс Вінницької, Київської, Черкаської областей. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Облаштування технологічних проходів та колодязів Монтаж трубопроводів та системи біоочистки Пуско-наладка |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): жовтня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1965,5 | 0 | 1965,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1780,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 185,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Погребищенська районна рада; Погребищенська міська рада; Прилеглі сільські ради району |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.126. Чиста вода – запорука європейського розвитку |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення потреб в питній воді жителів селища Крижопіль. Поетапне будівництво та проведення робіт по реконструкції водопровідної системи. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | 8900 мешканців селища та 1100 мешканців сіл в т.ч. 1727 вихованців закладів освіти; Селище Крижопіль Вінницької області, а в майбутньому стане центром територіального округу де відповідно і збільшиться кількість дітей, які будуть навчатися в школах Крижополя. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечити мешканців селища якісною питною водою; Знизити рівень захворюваності місцевих мешканців, спричинених побутовими отруєннями через неякісну воду; Вдосконалити систему водопостачання селища ; Досягти зменшення економії енерго- та трудоресурсів; Підвищити активність громади довкола вирішення проблем. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшення економії енерго- та трудоресурсів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1.Створення робочої групи проекту. 2.Проведення інформаційно-презентаційної кампанії серед мешканців селища по вул. Радянській 3.Проведення аналізу ринку та вибір організації-підрядника. 4.Проведення будівельно-монтажних робіт: -здійснити монтаж з/б , з/б перекриттів; -здійснити гідроізоляцію бітумом зовнішніх стін колодязів; -улаштувати люки; -прокласти новий трубопровід; -провести монтаж водопровідної арматури та фасонних частин; - введення водогінної системи в експлуатацію. 5.Встановлення інформаційної таблиці про проект. 6.Проведення урочистого відкриття нової водопровідної системи для мешканців селища по вул. Радянській 7.Висвітлення інформації про результати проекту у локальних ЗМІ. 8.Формування звітності проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | Травня 2016 року - до вересня2016 року |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 665,151 | 0 | 665,151 |
| Джерела фінансування: | Державний Фонд регіонального розвитку у сумі 566 тис. грн.. співфінансування з місцевого бюджету в сумі 99,151 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Державний Фонд регіонального розвитку (фінансування), Крижопільська селищна рада (спів фінансування). |  |  |  |
| Коментарі: | Знизити рівень захворюваності місцевих мешканців, спричинених побутовими отруєннями через неякісну воду; Створити комфортні умови для мешканців селища ; Забезпечити мешканців селища Крижопіль та прилеглих сіл якісною питною водою; |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.127. «Будівництво системи водопостачання с. Білопілля Козятинського району» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Мета проекту: забезпечити мешканців с. Білопілля доступом до якісної питної води шляхом будівництва системи водопостачання. Завдання проекту: - Забезпечити мешканців с. Білопілля доступом до якісної питної води. - Побудувати централізовану систему водопостачання с. Білопілля. - Створити комунальний заклад с. Білопілля з 6-ма новими робочими місцями, який буде обслуговувати водопровідну систему та надавити інші потенціні послуги. - Запобігти негативного впливу на стан здоров’я мешканців через забруднення НС захорониннями отрутохімікатів. - Підвищити соціально-економічний розвиток територіальної громади. - Створити сприятливі та привабливі умови для проживання у с. Білопілля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Білопілля та с. Селеще. А також с. Вернигородок, с. Верболози Велике, с. Пузирки, с. Держанівка, с. Панасівка, с. Карперовка. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Найактуальнішою проблемою Білопільської територіалної громади є відсутність доступу мешканців до якісної питної води. Наразі на території села функціонує водопровідна система протяжністю 4 км, яка постачає тільки технічну воду частині села із скважини, що знаходиться на території СВК «Білопільський». Тому усі мешканці змушені забезпечувати себе питною водою самотійно у різний спосіб. Одним із таких способів є будівництво власної криниці та насосної станції. Але таке дороговартісне рішення не можуть дозволити собі більшість мешканців. Додатково з 2012 року використання таких індивідуальних систем стає все більше неможливим через засухи у літній період року, що призводять до опорожнення криниць. Додатковою проблемою залишається той факт, що поруч із артезіанською скважиною та водонапірною вежаю, що забезпечують водою діючий водопровід, знаходяться незаконні захоронення близько 16 тон отрутохімікатів з 1980-х років. Розслідування таких дій розпочалися нещодавно, але факт залишається тим, що ці шкідливі речовини забрюднювали грунт та підземні води протягом близько 30 років. Для вирішення вищеперерахованих проблем необхідно забезпечити мешканців якісною питною водою шляхом будівнцтва нової водопровідної ситеми з артезіанською скважиною глибиною 100 м та економною насосною станцією. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Кількісні результати проекту: - Збудовано 1 артезіанську скважену глибиною 100 м, 1 насосну станцію потужністю 3кВт, 1 водонапірну вежу; - Збудовано 8 км вуличного водопроводу та підключено до нього 236 дворів 628 мешканців; - Встановлено 236 лічильників для контролю обсягів використання води; - Створено та налогоджено роботу комунального підприємства Білопільської сільської ради; - Ствоено 6 нових робочих місць; - Зменшено обсяг використання водних ресурсів на 1 двір на 7 м3 у місяць; - Досягнуто економії споживання електроенергії на 55%. Якісні результати проекту: - Створено комфортні умови проживання місцевих мешканців; - Забезпечено місцевих мешканців доступом до якісної питної води; - Досягнуто економії витрат мешканців на забезпечення себе питною водою. - Попереджено вплив несприятливого стану навколишнього середовища на стан здоров’я мешканців. Проект є інноваційним для Білопільської територіальної громади тому, що централізована система водопостачання питної води буде збудована вперше її за історію. При будівництві водогону планується використатити якісні харчові полімерні матеріали, встановити нову насосну станцію з однофазним електродвигуном збільшеної продуктивності. Такий методи будуть використовуєтися вперше на території Козятинського району. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Головні заходи проекту: створення робочої групи проекту; проведення презентації проекту для цільових груп; проведення регулярного організаціно-технічний супровід проекту (технічний нагляд, авторський нагляд, експертиза проекту); проведення тендеру для вибору організації-підрядника згідно законодавства України; проведення будівельно-монтажних робіт (буріння експлуатаційної свердловини, будівництво водонапірної вежі, будівництво та облаштування насосної станції, будівництво 8км зовнішніх мереж водопостачання); створення комунального підприємства та введення в експлуатацію системи водопостачання; встановлення інформаціної таблички проекту; висвітлення інформації про результати проекту у місцевих ЗМІ; здійснення моніторингу виконання проекту; формування поточної та фінальної звітності проекту. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1356 | 0 | 1356 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, Місцевий бюджет. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Козятинська районна рада, Білопільська та Селещна сількі ради, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.128. «Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти, м. Погребище – I – III пусковий комплекси» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Підвищення якості питної води, заміна водоочисних споруд, що застаріли, на новітні системи водоочисних споруд |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Погребище Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівництво водопровідної мережі міста проводилось з 1954 по 1957роки. Нині біля 34.5 км цієї мережі, тобто майже 70% потребують заміни. В звязку з тим, що водонапірна башта, об’ємом 350 м3, яка була збудована в житловому масиві знаходилась в аварійному стані |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Покращення якості чистох води - Обмеження забруднення річки “Рось” - Покращення надання населенню міста послуг водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво та реконструкція водопостачальних мереж по місту Будівництво водозабірної свердловини Будівництво насосної станції |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червень 2016 До (місяць/рік): жовтня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 4750 | 0 | 4750 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 4 275 000 грн. Місцевий бюджет – 475 000 грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Погребищенська міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.129. Реконструкція мережі водопроводу на смт Стрижавка Вінницького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Усунення витоків питної води з мереж водопостачання; Покращення надійності водопостачання споживачів смт Стрижавка; Зменшення споживання електроенергїї; Зменшення споживання реагентів; Покращення гідравлічних показників роботи мережі; Забезпечення потреб у питній воді мешканців населеного пункту, які збільшуються. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Стрижавка Вінницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | При реалізації проекту буде забезпечено покращення соціального становища понад 8,9 тис. населення смт Стрижавка, підвищення рівня його забезпеченості комунальними послугами, поліпшення житлових умов та якості життя, забезпечення пожежної безпеки. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Проект передбачає комплексне вирішення низки питань, таких як зниження витоків води питної якості, підвищення надійності водопостачання мешканців селища, зниження споживання електроенергії та реагентів, усунення передумов виникнення вторинного забруднення води. Буде завершено реконструкцію мереж водопостачання протяжністю 3,7 км Після реалізації проекту всі виробничі витрати повністю покриваються за рахунок сплати споживачами за водопостачання згідно з економічно - обґрунтованими тарифами у відповідності до законодавства. Економічний ефект, після реалізації проекту: - зменшення витоків води в системі – 98,7 тис.м3/рік - економія електроенергії 150,0 тис. кВт.год/рік - зменшення витрат хлору та коагулянту – 3,8 тон/рік/ Розрахункова річна економія – 411,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проектом пропонується провести заміну трубопроводу на ПЕ Ø315 мм протяжністю 3,7 км для забезпечення якісного та надійного водопостачання селища. Проектом враховані вже наявне, порівняно з часом прокладання сталевого водогону, та перспективне збільшення кількості споживачів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): травня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 5683,2 | 0 | 5683,2 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 5 166,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 517,2 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Вінницька районна державна адміністрація, Вінницька районна рада, Стрижавська селищна рада Віннницького району |  |  |  |
| Коментарі: | На даний час не всі споживачі смт Стрижавка підключені до централізованого водопостачання, через зношеність мереж та неможливість підтримувати параметри тиску в системі. Реалізація проекту надасть можливість збільшити обсяги централізованого постачання питної води, шляхом підключення додаткових мешканців до послуг з централізованого водопостачання та покращити якість послуги, що надається. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.130. Реконструкція теплової мережі шляхом заміни зношених труб на сучасні труби з теплоізоляцією у Мурованокуриловецькій лікарні планового лікування |  |  |  |
| Цілі проекту: | - завершення реконструкції теплової мережі Мурованокуриловецької ЛПЛ; - забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів під час лікування, що дасть змогу підвищити якість медичного обслуговування населення району; - покращення умов праці медичних працівників; - заощадження бюджетних коштів та використання їх на інші, не менш важливі потреби медицини. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Мурованокуриловецький район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Медичне обслуговування населення району здійснюється лікувально – профілактичними закладами району РМ ЦПМСД, ЛПЛ, ПШМД, відділення Барського міжрайонного управління лабораторних досліджень у Мурованокуриловецькому районі. Основні приміщення цих лікувальних закладів знаходяться в одному приміщенні, яке належить Мурованокуриловецькій ЛПЛ. Приміщення побудоване в 1975 році, в тому ж році прокладена теплова мережа, капітальний ремонт якої не проводився з моменту введення її в експлуатацію. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Завершення реконструкції теплової мережі Мурованокуриловецької ЛПЛ: - забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів під час лікування, що дасть змогу підвищити якість медичного обслуговування населення району; - покращення умов праці медичних працівників; - заощадження бюджетних коштів та використання їх на інші, не менш важливі потреби медицини. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1) розроблення ґрунту у відвал; 2) демонтаж трубопроводів опалення; 3) безканальне прокладання подавальних і зворотніх трубопроводів опалення в ізоляції; 4) врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання ; 5) покривання трубопроводів опалення; 6) висвітлення результатів реалізації проекту у ЗМІ; 7) проведення моніторингу виконання проекту; подання бухгалтерської звітності; |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 636,9 | 0 | 636,9 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 574,5 тис.грн., Місцевий бюджет – 57,9 тис.грн. інші – 4,5 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації; Мурованокуриловецька лікарня планового лікування. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.131. Будівництво каналізаційної станції по вул. Шевченко в м. Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення екологічної та санітарно-епідеміологічної ситуації в місті. Завданням проекту є будівництво насосної станції каналізації з підключенням до інженерних мереж. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Жмеринка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Централізована система водовідведення в приватному секторі мікрорайону “Корчівка” у м.Жмеринка відсутня. Господарсько-побутові стоки відводяться у вигрібні ями з подальшим їх вивезенням на існуючі поля фільтрації за межами населеного пункту. Вигрібні ями знаходяться в зношеному стані, що веде до просочування неочищених стічних вод у навколишнє природне середовище. Щоб забезпечити надійний захист від проникнення стічних вод в навколишнє середовище зокрема в грунтові води необхідно постійно проводити спеціальні ремонтні роботи. Дотримання задовільного технічного стану вигрібних ям тягне за собою значні експлуатаційні витрати. В свою чергу використання полів фільтрації є морально застарілим та екологічно небезпечним методом, що веде до забруднення навколишнього природного середовища. Вивезення рідких нечистот на існуючі поля фільтрації також потребує значних економічних витрат. В свою чергу санітарно-епідеміологічна та екологічна ситуація об’єкту потребує очистки та знезараження господарсько-побутових стоків. |  |  |  |
| Очікувані результати: | В результаті впровадження проекту буде збудовано каналізаційно-насосну станцію; підключено 5736 мешканців до централізованого водовідведення; підвищено рівень екологічної безпеки в мікрорегіоні; покращено санітарний стан території Жмеринської громади; покращено рівень комфортності проживання населення м.Жмеринка та прилеглих сіл. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво каналізаційної станції по вул.Шевченко в м.Жмеринка з підключенням обладнання до інженерних мереж. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 2754,995 | 2754,995 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 2476,552 тис.грн. Місцевий бюджет – 278,443 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Виконавчий комітет Жмеринської міської ради здійснює контроль за виконанням проекту. Управління житлово-комунального господарства контроль та моніторинг виконання проекту. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.132. Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику Внницької обл. |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращиться якість та збільшаться обсяги надання послуг із водопостачання, ліквідація аварій на напірному колекторі, зменшаться затрати електроенергії на подачу води, що вплине на зменшення тарифів, стабілізується соціально – економічний розвиток міста, заощадження коштів населення міста та підприємства, покращиться екологічний стан в місті курорті державного значення. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Хмільник |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | При виникненні аварійних ситуацій на існуючому напірному колекторі діаметром 300 мм побутові стічні води без очистки попадають в р. П.Буг, що призводить до екологічного забруднення річки і прилеглого району міста. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зниження енерговитрат; - покращення якості послуг водопостачання; - ліквідація аварій на напірному колекторі; - покращиться екологічний стан в місті курорті державного значення - покращення морально – психологічного стану мешканців міста; - стабілізація сталого соціально – економічного розвитку міста; - заощадження матеріальних, енергетичних та фінансових ресурсів; - зниження соціальної напруги |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1.Поширити інформацію про мету та завдання проекту шляхом проведення презентації проекту із залученням представників органів влади, ЗМІ та громадськості. 2. Оголошення тендерної процедури. 3. Земляні роботи. 4. Закупівля необхідних матеріалів. 5.Будівництво другої лінії напірного коллектора (згідно ПКД) 6. Провести завершальну пресс-конференцію з висвітленням результатів реалізації проекту |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 9963,221 | 9963,221 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 8966,898 тис. грн. Місцевий бюджет – 996,323 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Хмільницька міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.133. Будівництво мереж водопостачання по вул. Молодіжна, Терешкової, Піонерська, Суворова, Сковороди та частини вул. Незалежності з підключенням до артезіанської свердловини №2 в с. Лука-Мелешківська, Вінницького району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення соціального становища та умов проживання сільського населення, забезпечення безперебійного постачання жителям села Лука-мелешківська Вінницького району чистої питної води з використанням новітніх технологій енерго та ресурсозбереження. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія Лука-Мелешківська сільської ради Вінницького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | - відсутність якісної питної води; - неспроможність зайнятись рентабельним господарством з причин відсутності потрібної кількості води; - низький рівень санітарно-гігіенічної культури населення; - прямопропорційно зниженню якості питної води підвищився ризик захворюваності населення; - неможливість використання сучасної побутової техніки для вивільнення вільного часу жінки; |  |  |  |
| Очікувані результати: | проведено будівництво нової водопровідної системи села Лука-Мелешківська; проведено 5 405 тис. метрів водопровідних труб; проведено урочисте відкриття нової водопровідної системи села Лука-Мелешківська; досягнуто економії енергоносіїв на 30 % перспективні наслідки реалізації проекту: |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | В рамках реалізації проекту передбачається здійснити такі заходи: На початку проекту буде проінформовано мешканців села щодо графіка виконання робіт по проведенню будівництва водопроводу. Будуть проведені громадські слухання, різні варіанти проведення монтажно-ремонтних робіт. Створено ініціативну групу по проведенню моніторингу якості робіт та дотримання графіка роботи підрядником. Проведення заходів по виконанню земляних робіт, укладання труб. Проведення підсумків реалізації проекту, звіт Виконавця перед депутатами сільської ради щодо використання коштів та будівництва водопроводу. Обговорення досвіду реалізації проекту на сході села, виконкомі сільської ради, з депутатами сільської ради та інших зібраннях, з метою використання позитивного досвіду . |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 877,105 | 877,105 |
| Джерела фінансування: | Держбюджет (ДФРР) – 771,852 тис. грн. Місцевий бюджет – 105,253 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Лука-Мелешківська сільська |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.134. Реконструкція мережі водогону із встановленням водонапірної башти в м. Погребище Вінницької області (I – III пусковий комплекс) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Вирішення проблеми водопостачання міста Погребище |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Погребище |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Недостатнє забезпечення населення міста питною водою |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення населення питною водою на 60% значне поліпшення якості води |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Прокладання водопровідних мереж, протяжністю1,67км,; встановлення оглядових колодязів у кількості 12 шт., будівництво 2 свердловин; |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 4073,1 | 0 | 4073,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 3665,8 тис. грн.; місцевий бюджет –407,3 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Погребищенська міська рада; КП «Погребищекомунсервіс» |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.135. Реконструкція системи водопостачання в районі водозабору, с. Северинівка Тростянецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструювати 220 м водопровідних мереж, оголовки трьох підземних свердловин |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Тростянець, с. Летківка і с. Северинівка Тростянецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Стале питне централізоване водопостачання жителів громад селища Тростянець та сіл Летківка і Северинівка |  |  |  |
| Очікувані результати: | Приведення до належного технічного та експлуатаційного стану єдиного джерела централізованого водопостачання смтТростянець шляхом його реконструкції |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Повна реконструкція водопровідних мереж водозабору, реконструкція оголовків підземних свердловин, запірної арматури , встановлення засобів обліку, силових та комутаційних електричних ліній |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1455,864 | 0 | 1455,864 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 1305,864 тис. грн. Селищний бюджет - 150,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тростянецька селищна рада |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.8. Будівництво, реконструкція, модернізація та капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення, теплозабезпечення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.136. Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Сковороди, Котляревського, Паркова, Героїв Майдану, Пушкіна, Ватутіна, Пирогова, провулку Комунального смт Оратів Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | - налагодження безперебійного водопостачання населення, підприємств, організацій та установ; - постачання споживачам якісної питної води. - модернізація системи водопостачання шляхом її реконструкції: заміна застарілого обладнання, виробів та конструкцій на сучасне |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Оратів. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуюча система водопостачання в селищі міського типу Оратів була збудована у 60-80-х роках минулого століття. За час експлуатації вона зносилася. Трапляються часті прориви, аварії, що призводить до тривалих перебоїв із водопостачання. В центральній частині селища немає громадських і дуже мало приватних криниць набрати води для жителів особистих домоволодінь і особливо для мешканців багатоповерхових будинків є цілковитою проблемою. На ремонти, витрачаються чималі кошти. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - доступ споживачів до якісної питної води; - зменшення або зведення нанівець проривів та водогоні, зменшення втрат води; - покращення надання послуг; - можливість розширення мережі водогону; - зменшення матеріальних, фінансових ресурсів, тарифів на водопостачання. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Поінформувати громадськість селища Оратів про мету та завдання проекту, про початок його реалізації; 2. Проведення тендеру на виконання робіт. 3. Розроблення грунту, розбирання асфальтобетонного покриття. 4. Придбання матеріалів. 5. Розбирання трубопроводів з чавунних труб. 6. Укладання трубопроводів із поліетиленових труб. 7. Установка патрубків, колін, перехідників, вентилів, кранів і т. д. 8. Облаштування залізобетонних колодязів. 9. Підключення до осель від центральної труби. 10. Благоустрій території після завершення робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 580,5 | 0 | 580,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 520,0 тис. грн.; місцевий бюджет – 60,5 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Оратівська селищна рада |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.137. Шкільний автобус – складова забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти у Немирівському районі Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Придбання 4-ох нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому; створення комп’ютерної бази даних руху автобусів із підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району; розробка моделі використання транспортних засобів у канікулярний час для організації екскурсій, проведення олімпіад та ЗНО, участі в змаганнях, конкурсах, виставках. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | 22-а населені пункти Немирівського району: місто Немирів та села: Дубовець, Чаульське, Никифорівці, Лука, Медвежа, Гостинне, Кудлаї, Байраківка, Глинянець, Дубмаслівка, Козаківка, Супрунівка, Язвинки, Гунька, Семенки, Салинці, Слобідка, Н.Кропивна, Райгород, Зяньківці, Анциполівка. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Протягом 2015-2016 року підвіз учнів і вчителів до загальноосвітніх навчальних закладів та в зворотному напрямку здійснюється з 80-и населених пунктів до 26 шкіл, підвозяться 727 учнів та 112 учителів; 405 учнів та 23-є вчителів підвозяться 10-ма шкільними автобусами; 249 учнів та 40 вчителів підвозяться орендованим транспортом; 73 учні та 49 учителів - рейсовим транспортом, що пояснює необхідність придбання 8-ми транспортних одиниць для забезпечення надання якісних освітніх послуг. Але першочерговим завданням є заміна чотирьох маршрутів підвозу орендованим транспортом, які є економічно-затратними, на шкільний. По чотирьох маршрутах сума затрат на навчальний рік орендованим транспортом складає 970 340,40 грн., а за наявності шкільних автобусів сума затрат складала б 543 725,80 грн. Економія складатиме 44% (426 614,60 грн.) бюджетних коштів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення перевезення до місць навчання та роботи 166-ти учнів та 22-ох педагогів; придбання 4-ох автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів; створення комп’ютерної бази даних руху автобусів із підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району; розробка та апробація моделі використання транспортних засобів у позаурочний та канікулярний час для організації екскурсій, проведення олімпіад та ЗНО, участі в змаганнях, конкурсах, виставках. Економія 426 614,60 грн. бюджетних коштів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання 4-ох нових шкільних автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому; створення комп’ютерної бази даних руху автобусів із підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району; розробка моделі використання транспортних засобів у позаурочний та канікулярний час для організації екскурсій, проведення олімпіад та ЗНО, участі в змаганнях, конкурсах, виставках. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 7200,0 | 0 | 7200,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 6480,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 720,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Немирівська райдержадміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.138. Реконструкція приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Миронівка Ямпільського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Впровадження енергоефективних технологій, а саме: встановлення металопластикових вікон, що є першим етапом до енергозбереження та перший захід для повної санації будівлі. Саме заміна вікон та заміна даху дозволить найбільшим чином підвищити енергоефективність будівлі школи та сприятиме раціональному використанню та економії паливно-енергетичних ресурсів, дозволить заощадити бюджетні кошти. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Петрашівська територіальна громада (с.Петрашівка, с. Миронівка, хутір Хмельовщина) |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проблема проекту полягає у відсутності можливостей виконання державних санітарних норм та правил у шкільному закладі через відсутність виконання санітарно-гігієнічних норм, а саме дотримання температурного режиму. |  |  |  |
| Очікувані результати: | забезпечення в належних функціональних умовах навчання та виховання учнів школи; зниження рівня захворюваності; зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів, що дозволить економити бюджетні кошти. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вікон; Заміна дверей; Заміна підлоги (спортзал); Заміна підлоги (кухня); Заміна стін (кухня); Заміна даху; Водовідведення. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 3210,334 | 0 | 3210,334 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 2889,301 тис. грн. місцевий бюджет - 321,033 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Петрашівська сільська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.139. Придбання 2 шкільних автобусів для Глибочанської СЗШ І-ІІІ ступенів та Ободівської і Новоободівської СЗШ І-ІІІ ступенів Тростянецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Здійснити закупівлю 2 автобусів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Тростянецький район |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Перевізники постійно піднімають тарифи на довіз до загальноосвітніх навчальних закладів, також автопарк шкільних автобусів потребує оновлення, заміни застарілої техніки, яка списана або потребує списання. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення належним підвозом 176 учнів; відмова від 1 одиниці найманого транспорту |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Здійснити закупівлю 2 автобусів, розробити модель надання в оренду транспортних засобів у вихідні дні |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2800,0 | 0 | 2800,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 2520,0 тис. грн. місцевий бюджет - 280 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Тростянецька районна державна адміністрація, Тростянецька районна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.140. Реконструкція дитячого садка с. Марксово Немирівського району Вінницької області (коригування) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення гідних та належних умов для навчання і перебування дітей в дошкільному закладі, відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та технічних вимог. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Марксівська сільська рада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Закінчення реконструкції та відновлення роботи дитячого садка в с. Марксово |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлення роботи дитячого садка, в результаті чого, всі діти дошкільного віку отримають доступ до якісного дошкільного виховання; наповнення місцевої школи учнями; створення додаткових робочих місць; створення можливості батькам працювати на користь сім'ї та держави; подальший розквіт та розбудова села |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Придбання необхідних матеріалів, виробів та конструкцій; виконання незавершених будівельних робіт та повна реконструкція дитячого садка |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1272, 443 | 0 | 1272, 443 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1145,199 тис. грн. Місцевий бюджет – 127,244 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Марксівська сільська рада |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.141. Придбання обладнання для Літинської СЗШ І – ІІІ ст. №1 |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення дітей шкільного віку Літинської СЗШ І – ІІІ ст. №1 та сусідніх сіл належними умовами |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Літин |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Не достатня кількість обладнання в кабінетах та ТЗН, сучасної апаратури для проведення різноманітних виховних заходів |  |  |  |
| Очікувані результати: | Збільшення кількості учнів Літинської СЗШ І-ІІІ ст. №1 на 25 чоловік.Організація праці вчителів та учнів на науковій основі, покращення результативності участі учнів у Всеукраїнських етапах олімпіад з різних предметів, у конкурсах «Левеня» та «Кенгуру», у захисті робіт МАН та ЗНО. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Визначення необхідного обладнання для кабінетів; Моніторинг виробників та вартості продукції; Придбання необхідного обладнання для навчальних кабінетів; Встановлення придбаного обладнання; Опрацювання методичного забезпечення вчителями. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1483,8 | 0 | 1483,8 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1335,4 тис. грн. Обласний бюджет –148,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Літинська селищна рада та Літинська райдержадміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 5.1.8. Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.142. Енергозбереження (заміна вікон) та реконструкція фасаду будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Шевченка, 60 с. Дмитрашківка Піщанського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до потреб та запитів суспільства і регіональної громади |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | село Дмитрашківка Піщанського району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Приміщення введено в експлуатацію в 1968 році, внаслідок фізичного зношення, дерев’яні конструктивні елементи віконних блоків та центральний вхід у школу набули передаварійного стану та не виконують в повному обсязі основних своїх функцій в частині забезпечення теплоізоляції огороджувальних ними приміщень та безпечної їх експлуатації. В класних кімнатах, де не проведена заміна вікон, показники мікроклімату на 15% гірші, аніж в кімнатах де вже встановлені сучасні металопластикові вікна. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - зменшиться кількість ГРВІ захворювань серед учнів; - зменшиться ризик травматизму серед учнів та працівників школи; - підвищиться температурний режим у приміщенні школи; - батьки менше будуть брати лікарняних листів; - роботодавець зменшить оплату лікарняних листів; - зменшиться навантаження на Фонд соціального страхування; - жителям села буде приємним той факт, що школа набула естетичного зовнішнього вигляду |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Заміна вікон на енергозберігаючі та реконструкція фасаду будівлі школи |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 260,0 | 0 | 260,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 234,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 26,0 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | - Піщанська районна державна адміністрація та районна рада - Дмитрашківська сільська рада |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.9. Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій населених пунктів області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.143. Здорова громада – багата громада (реконструкція центрального парку, смт Томашпіль) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення рекреаційних умов селища, залучення молоді до занять спорту шляхом створення комфортних та доступних умов і як наслідок – зменшення рівня захворюваності дітей, пов’язане із малорухливим стилем життя. Додаткова мета – покращення туристичної привабливості селища як центру територіальної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт Томашпіль та наближені населені пункти |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Центральний парк Томашполя належить громаді селища і розташований у центральній його частині. Парк із часів його створення не відновлювався і тому знаходиться у незадовільному стані, що викликає обурення населення. В зв’язку із цим жителями селища було зібрано підписи з ініціативою громади щодо необхідності оновлення парку. У травні 2015 року до селищної ради звернувся спортивний актив селища із проханням створити сучасні умови для занять спортом та фізичними навантаженнями. Дослідивши стан здоров’я дітей селища, необхідність у створенні нових спортивних об’єктів підтвердилась. Задля забезпечення зручного місця розташування таких об’єктів, було прийняте рішення про об’єднання паркової і спортивної зон. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - покращення зони відпочинку мешканців та гостей селища - популяризація здорового способу життя; - додаткове залучення шкільної молоді до занять спором на відкритому повітрі. Утворення хоча б 1 нової молодіжної спортивної команди - збільшення можливостей томашпільчан у реалізації своїх потреб у заняттях оздоровчою фізичною культурою і спортом - покращення здоров’я молоді та інших мешканців селища |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - благоустрій та озеленення території парку (ландшафтне оформлення, заміна лавок, смітників; демонтаж існуючих алей та заміна на сучасне мощення) із забезпеченням доступу до відпочинку особам з обмеженими фізичними можливостями - влаштування освітлення - влаштування тренажерного майданчика - влаштування майданчика для ігрових видів спорту - інші роботи |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): квітень 2016 До (місяць/рік): жовтня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 2136 | 0 | 2136 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, Місцевий бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Томашпільська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.9. Забезпечення належного санітарного стану та благоустрою територій населених пунктів області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.144. Технічне оснащення Печерської та Сокілецької громад на базі комунального підприємства «Печерське» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення сільських громад Печерської і Сокілецької сільських рад трактором з багатофункціональним навісним обладнанням для вирішення проблем обробки землі, вивозу твердих побутових відходів, вирізання чагарників з подальшою переробкою на щепу з наступним опаленням нею комунальних закладів, прибирання снігу, роботи по ремонту водогону, надання послуг сільському населенню |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Печерська і Сокілецька сільські ради |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Спроможність самостійно вирішувати питання , які виникають в поточному житті громад як то збирання і вивезення твердих побутових відходів, чистка доріг від снігу, поєднання розчистки чагарників з заготівлею палива для опалення комунальних закладів, а також можливість додаткового заробітку комунальним підприємством в результаті надання послуг комунальним підприємством |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Об лаштоване місце для трактора та навісного обладнання - Комунальне підприємство «Печерське» має в своєму розпорядженні трактор та навісне обладнання, яке використовується на потреби громад Печерської та Сокілецької сільських рад (обробка землі, вивіз сміття, прогортання сільських доріг від снігу, вирізання чагарників з подальшою переробкою на щепу, повний цикл вирощування картоплі) - Заготовлену подрібнювачем щепу використаємо для опалення комунальних закладів - Створено мінімум одне робоче місце Створено платформу для майбутніх проектів, пов’язаних з використанням придбаної техніки |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Облаштування місця для трактора і навісного обладнання; закупівля трактора; закупівля навісного обладнання; найм працівників для обслуговування трактора та навісного обладнання |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 1010,531 | 1010,531 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 895,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 110,0 тис. грн. Інші джерела – 5,531 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Печерська і Сокілецька сільські ради , комунальне підприємство «Печерське», громадська організація «Печерська ініціатива» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.11. Будівництво, реконструкція, ремонт та експлуатаційне утримання доріг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.145. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Івана Франка в м. Іллінці, Іллінецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Метою проекту є розвиток автомобільних доріг місцевого значення, що сприятиме розвитку автомобільних доріг загального користування та поліпшення соціального стану і рівня життя населення. Проект має завдання укласти асфальтобетонне покриття та установити тротуар по вулиці І.Франка в місті Іллінці з метою підвищення експлуатаційної характеристики дороги та безпеки дорожнього руху. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Іллінці |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Наявний стан покриття не відповідає технічним вимогам і безпеці дорожнього руху, а потребує ремонту. На сьогодні проїзна частина автомобільної дороги дуже пошкоджена ямковістю, а відсутність асфальтобетонового покриття забруднює середовище під час опадів. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Відновлення покриття на 0,5 км дороги, встановлено тротуар, технічний стан ділянки та стан безпеки дорожнього руху задовільний |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Капітальний ремонт проїзної частини ПКО+00-ПК5+28 розрахунковою шириною 5,5м.п.; розширення\з’їзди 45м2 Встановлення тротуару (528Х 1,5) |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1433,9 | 0 | 1433,9 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 1297,0 тис. грн. Місцевий бюджет – 136,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іллінецька міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.146. Добровільна пожежна дружина: сучасний формат пожежної охорони. Створення добровільної пожежної дружини на підставі угоди про співробітництво громад с. Северинівка та Чернятин Жмеринського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення добровільної пожежної дружини (далі - ДПД) узгоджене громадами с. Северинівка та с. Чернятин в рамках угоди про співробітництво. Вона буде створена на базі комунального підприємства «Северинівське». Враховуючи те, що найближче відділення державної пожежної служби знаходиться в районному центрі, формування ДПД є найбільш раціональним та мобільним забезпеченням пожежної охорони громад. Основні завдання з реалізації мети проекту: формування ДПД та матеріально-технічної бази для її повноцінного функціонування; проведення навчальної підготовки добровільних пожежних; інформаційна кампанія, спрямована на популяризацію ідеї ДПД серед населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект поширюється на мешканців Северинівської та Чернятинської сільрад Жмеринського району Вінницької області, загалом – 4234 особи. Цільові групи проекту: мешканці сіл; установи соціальної сфери Северинівської та Чернятинської сільських; сільські ради Северинівки та Чернятина, які отримують додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів; |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На сьогоднішній день найближче управління державної пожежної служби по відношенню до с. Северинівка та с. Чернятин знаходиться в Жмеринці. Таким чином, оперативність реагування на екстрені виклики є вкрай низькою, оскільки відстань від управління до вказаних населених пунктів щонайменше 16 км Безумовно, бюджети сільських рад не розраховані на утримання повноцінних бригад пожежної служби, проте наявність пожежної охорони є вкрай необхідною. Це дозволить швидко реагувати на виклики, а отже, мінімізувати загрози та наслідки пожеж. В багатьох європейських країнах для сільських громад використовуються так звані добровільні пожежні дружини (далі – ДПД), що не обтяжують Місцевий бюджет, і в той же час значно підвищують рівень пожежної безпеки. В Україні на законодавчому рівні також закріплене відповідне положення. Так, згідно із Законом України «Про пожежну безпеку», оплата працi членiв ДПД за час їх участi в лiквiдацiї пожежi або наслiдкiв аварiї, проведення пожежно-профiлактичних заходiв, а також навчальної пiдготовки та чергувань провадиться з розрахунку середньомiсячного заробiтку за мiсцем роботи. Членам ДПД може надаватися додаткова вiдпустка iз збереженням заробiтної плати до 10 робочих днiв на рiк, а також грошовi премiї |  |  |  |
| Очікувані результати: | З-поміж короткострокових результатів можна зазначити створення матеріально-технічної бази для ДПД (закупівля пожежної автоцистерни, спецодягу), підбір кадрів та формування апарату ДПД. Громади с. Северинівка та с. Чернятин отримають власну пожежну службу, чого раніше не було. Це дасть змогу більш оперативно реагувати на виклики та знизити масштаби та матеріальні втрати внаслідок пожеж. ДПД пройде спеціальний курс підготовки. Довготривалі результати – підвищення рівня пожежної безпеки громад Северинівки та Чернятина (оцінка буде проведена на підставі кількості погашених об’єктів, швидкості реагування на виклики та громадського опитування). В подальшому можливе розширення кількості добровільних пожежних та аплікація досвіду громади Северинівки та Чернятина на інші села. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | З метою реалізації завдань проекту будуть проведені наступні заходи: Забезпечення правового та адміністративного супроводу створення ДПД у кількості 13 осіб (10 пожежних, водій, диспетчер, механік) на базі комунального підприємства «Северинівське» (відповідне рішення Северинівської сільської ради), визначення керівного складу ДПД; Придбання пожежної автоцистерни АЦ-8-60 (6317)-281 на тендерній основі. Технічні характеристики додаються до заявки Придбання спецодягу та додаткового спецустаткування; Проведення інформаційної кампанії з метою залучення працівників комунальної сфери до ДПД (громадські слухання, соціальні мережі, публікація оголошення у газеті «Северинівські вісті»). Формування апарату ДПД на позаштатних засадах (добровільні пожежні, диспетчери, водій, механік); Навчальний практикум для добровільних пожежних; Проведення демонстраційного тренування; Початок діяльності ДПД. Порядок створення та організація діяльності добровільної пожежної дружини здійснюватиметься згідно із відповідною інструкцією, затвердженою Кабінетом Міністрів України від 25.02.2009 N 136 ( 136-2009-п ). Передбачаються проведення громадських слухань з питань діяльності ДПД та залучення добровільних пожежних. Результативність діяльності ДПД можна буде оцінити щонайменше через півроку від початку її існування за рахунок зведених статистичних даних та опитування громадської думки (кількість викликів, швидкість прибуття на місце пожежі, оперативність дій пожежних тощо). |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): серпня 2016 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 1650 | 0 | 1650 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 1210 тис. грн Місцевий бюджет – 184,2 тис. грн Внесок партнерів проекту – 255,8 |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації, Северинівська та Чернятинська сільські ради Жмеринського району, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.147. Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |
| Цілі проекту: | Внаслідок впровадження проекту будуть досягнуті наступні цілі: - створено інформаційно-консультативний центр для підприємців та фермерів в районі на основі договору про співробітництво (в подальшому – об’єднання) територіальних громад, - стимулювання процесів зростання виробництва; - запровадження нових технологій з поліпшеними техніко-економічними показниками, зменшеною енерго - і ресурсоємністю виробництва, - організація вирішення проблем зайнятості населення спільними зусиллями соціальних партнерів і їх ефективної співпраці; - сприяння створенню робочих місць та укомплектування їх кваліфікованою робочою силою; - розвиток кластерних відносин; - впровадження у виробництво прогресивних технологій, що забезпечують комплексну переробку сировини та збільшення виходу готової продукції з одиниці сировини. - розвиток інфраструктури послуг на селі; - розвиток сільськогосподарської переробки та інфраструктури ринку продукції АПК для задоволення потреб населення області; - всебічне сприяння розвитку конкуренції на ринках збуту сільськогосподарської продукції; - наближення мережі заготівлі сільськогосподарської продукції безпосередньо до товаровиробників; - навчання молодих громадян, які виявили бажання створити фермерські господарства; - підтримка розвитку фермерства та малого підприємництва в сільській місцевості; - сприяння розвитку оптово-роздрібних сільськогосподарських ринків на кооперативних засадах; - сприяння розвитку сільських обслуговуючих кооперативів (в подальшому - СОК), як засобу захисту правових та економічних інтересів особистих селянських господарств. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Проект поширюється на мешканців Северинівської та Чернятинської сільських рад Жмеринського району Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Розвиток ефективної ринкової інфраструктури для малих та середніх виробників в Україні залишається ключовим питанням підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, яке ведеться особистими селянськими та фермерськими господарствами. В України продовжує залишатись не вирішеною проблема формування прозорих та економічно ефективних каналів збуту сільськогосподарської продукції, в першу чергу плодоовочевої та м’ясомолочної, значна частина якої (картоплі – до 97%, овочів – близько 85 %, молока – до 80 %, м'яса ВРХ – понад 75 %, м'яса свиней – близько 60 %, ягід – до 67%) виробляється фізичними особами (власниками особистих селянських господарств - ОСГ) Вони не є суб’єктами підприємницької діяльності та відповідно, не є рівноцінними учасниками аграрного ринку. Як результат, продовжують посилюватись тенденції зростання неофіційного (фактично – тіньового) ринку у секторі селянських господарств, який в останні роки за експертними оцінками, по овочах перевищує 80 %, м’ясу - 60 %, молоку - 40 %. З іншого боку, розвиток сучасних інтеграційних процесів ставить нові вимоги щодо якості і безпечності сільськогосподарської продукції, які малі та середні виробники самостійно не в змозі забезпечити та відповідно, без об’єднання (в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи) не в змозі вийти на організовані ринки. В результаті впровадження проекту буде створено 1. навчально-практичний центр переробки молочної, мясної продукції а також ягід, 2. Локальний кооперативний ринок збуту вирощеної та переробленої с/г продукції. Окрім того, будуть розроблені та запроваджені механізми консультаційно-дорадчого супроводу діяльності з виробництва/вирощування тваринницької та рослинницької продукції на базі: 1) особистих селянських господарств, 2) малих сімейних ферм, 3) фермерських господарств включаючи технологічний та господарсько-бухгалтерський супровід). Як кінцевий результат будуть створені: - щонайменше 17 нових робочих місць, підприємства локальної переробки м'ясо-молочної і ягідної продукції на кооперативних засадах з отриманням доданої вартості безпосередньо виробникам с/г продукції, і таким чином - передумови розвитку зайнятості і самозайнятості в сільській місцевості, в тому числі фермерських і сімейних фермерських господарств із забезпеченим консультаційним супроводом. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Створено три ланцюги доданої вартості с/г продукції (м'ясо, молоко, ягоди) на кооперативних засадах. - Створено локальний кооперативний ринок із вільним доступом с/г виробників і споживачів області. - Створено щонайменше 17 робочих місць. - Збільшено прибутковість виробників с/г продукції громад завдяки локальній переробці і консультаційному супроводу щонайменше на 15%. - Створено навчальний кооперативний центр переробки продукції із поширенням набутого досвіду серед інших громад України, в тому числі які об’єднуються і співпрацюють у відповідності до договорів про співпрацю. - Навчено щонайменше 200 фермерів та власників особистих селянських господарств кращим практикам с/г виробництва і економічного супроводу діяльності, включаючи застосування енергоефективних технологій. - Навчено та передано досвід щонайменше 100 представникам територіальних громад з питань розвитку сільськогосподарської кооперації та моделей взаємодії об |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Створення навчально-практичного центру переробки молочної продукції на кооперативних засадах - Створення навчально-практичного центру переробки м’ясної продукції на кооперативних засадах - Створення навчально-практичного центру переробки ягідної продукції на кооперативних засадах - Створення локального кооперативного ринку збуту вирощеної та переробленої с/г продукції. - Розробка та впровадження механізмів консультаційно-дорадчого супроводу діяльності з виробництва/вирощування тваринницької та рослинницької продукції для малих та середніх с/г виробників |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): червня 2015 До (місяць/рік): грудня 2016 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 4833 | 1308 | 0 | 6141 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет: 71% Публічно-приватне партнерство , Северинівська сільська рада,: 29%. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Северинівська та Чорнятинська сільські ради, громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.3. створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку територіальних громад; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.148. Безпечне місто (облаштування камерами відеоспостереження місць масового скупчення людей) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Виявлення, профілактика та попередження хуліганських дій та правопорушень в місті. Збереження об’єктів благоустрою та громадського майна. Підвищення відчуття відповідальності в громадян. Зменшення рівня злочинності. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Місто Іллінці Вінницької області |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Сьогоднішній стан громадського порядку в місті вкрай не задовільний. Міською владою велика увага приділяється благоустрою міста: ремонтуються дороги, сквери, встановлюються лавочки, урни для збору сміття, дитячі майданчики, фонарі вуличного освітлення. Однак, в результаті протиправних дій невстановлених осіб систематично об’єктам благоустрою причиняється шкода. Зокрема, постійно в темну пору доби в місті здійснюються правопорушення, хуліганські дії, порушення правил дорожнього руху (б’ються скляні пляшки, перевертаються мусорні баки, урни, викрадаються відра з урн та самі урни, розмальовуються дороги та будинки, ламаються лавки, дерева здійснюється порушення громадського спокою і т.д.). У зв'язку з тим, що злочини скоєні, в основному без свідків, питання відшкодування шкоди залишається невирішеним. Безвідповідальність та неможливість встановлення винних осіб викликає невдоволення жителів міста. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Змонтовано камери відеоспостереження по місцям найбільшого скупчення людей Підключено відеонагляд в районний відділ міліції Підключено пряму трансляцію з камер на сайт міста Встановлено все необхідне обладнання для запису з камер спостереження |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Визначення місць масового скупчення людей Облаштування камер відео нагляду та вуличного освітлення ( по необхідності) Висвітлення результатів проекту в ЗМІ |  |  |  |
| Період здійснення: | з (06 / 2017рік) - до (10 / 2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | - | - | 850,0 | 850,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет, обласний бюджет, міський бюджет |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іллінецька міська рада, Державний фонд регіонального розвитку |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.4. Забезпечення доступності та якості публічних послуг в тому числі з використанням системи електронного урядування, враховуючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.149. Реконструкція адміністративно-побутового корпусу під центр дозвілля по вул. Миру, 147 в смт Турбів Липовецького району коригування ПКД першого поверху під центр надання адміністративних послуг) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення доступності та якості публічних послуг в тому числі з використанням системи електронного урядування, враховуючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | смт.Турбів та навколишні села Липовецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проведення децентралізації владних повноважень в рамках відповідної реформи передбачає створення в об’єднаних територіальних громадах потужних центрів з надання публічних послуг. Однією з умов їх створення є наявність відповідного приміщення та обладнання. В смт.Турбів наразі подібного приміщення немає. Вирішити означену проблему можна шляхом проведення реконструкції будівлі колишнього адміністративно-побутового корпусу машзаводу, яка передана у комунальну власність Турбівській селищній раді, під центр дозвілля та центр надання адміністративних послуг. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення доступності та підвищення якості публічних послуг для жителів об’єднаної територіальної громади, збільшення кількості відвідувань центру надання адміністративних послуг до 10000 в рік, збільшення кількості закладів культури в смт Турбів до 5 одиниць, збільшення на 7 одиниць кількості дитячих гуртків. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | виконання робіт з реконструкції придбання та встановлення технічного інвентарю і обладнання; |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 16782,891 | 2435,785 | 19218,676 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет – 17296,808 тис. грн. Місцевий бюджет – 1921,868 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Турбівська селищна рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.3.2. Залучення інститутів громадянського суспільства до виконання спільних проектів (програм, заходів) з органами місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.150. Створення центрів безкоштовної правової допомоги населенню |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечити потреби жителів області, в першу чергу – соціально незахищених категорій в доступній та якісній правовій допомозі . |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Проект передбачає підтримку вже існуючих та створення нових центрів безоплатної правової допомоги, що діятимуть у співпраці з органами місцевого самоврядування. Діяльність за проектом буде направлена в першу чергу на підтримку та захист прав і свобод найбільш вразливих верств населення (діти, жінки з дітьми, непрацездатні особи, учасники АТО, тимчасово переміщені особи) та здійснюватиметься шляхом допомоги в отриманні інформації, консультування з юридичних питань, допомога в створенні документів юридичного характеру. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення отримання публічної інформації. Захист прав громадян в спілкуванні з органами влади. Забезпечення прав громадян у випадку міжособистостних конфліктів та спорів. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - Визначення методології відбору громад, які братимуть участь у впровадженні проекту. - Надання необхідної інформації та оцінка готовності громад (шляхом анкетування). - Відбір 15 громад, які братимуть участь у впровадженні проекту. - Презентація концепції на зборах місцевих громад. - Оцінка потреб і можливостей для спільних заходів. - Розробка планів заходів на три роки, створення груп з реалізації визначених заходів. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): січня 2016 До (місяць/рік): грудня 2017 |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 450 | 900 | 600 | 1950 |
| Джерела фінансування: | Обласний бюджет, місцеві бюджети, публічно-приватне партнерство, міжнародний донор , НГО. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Громадські організації |  |  |  |
| Коментарі: | Проект базуватиметься на існуючому досвіді вирішення проблеми. |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.1. Стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.151. Створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків, Липовецького району Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров’я |  |  |  |
| Цілі проекту: | створення цілісної системи реалізації власних повноважень об’єднаних територіальних громад села Росоша та села Очитків Вінницької області через функціонування Центру надання адміністративних послуг, служби охорони громадського порядку, пожежно-рятувальної служби та закладів охорони здоров’я. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Територія об’єднаної громади площею 6799,8 га, чотири населені пункти: с. Росоша, селище Станція Липовець, с. Очитків, с. Люлинці. |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Ключовий аспект реалізації цього проекту полягає у досягнення повної взаємодії органу місцевого самоврядування – об’єднаної громади із усіма сегментами базової соціальної та комунальної інфраструктури і іншими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |  |
| Очікувані результати: | Внаслідок реалізації цього проекту буде створена інноваційна базова система діяльності органу місцевого самоврядування та вибудувані шляхи його взаємодії із сегментами базової соціальної та житлово-комунальної інфраструктури, створено систему публічної звітності та поглибленого аналізу результативних показників. За умови повної реалізації проекту, в результаті буде отриманий продукт, до цього часу не відомий жодній гілці влади. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Створення Центру із обслуговування громади. Забезпечення матеріально-технічної складової Центру із обслуговування громади, та інших підприємств і установ. Застосування електронного урядування, ведення електронного документообігу, побудова системи надання адміністративних послуг on-line через спеціальне програмне забезпечення автоматизованої підтримки. Забезпечення електронною комунікацією структурних підрозділів Центру. Створення системи публічної звітності про хід реалізації перспективного плану розвитку, доступу до інформації про джерела надходжень та напрямків використання внутрішніх та зовнішніх ресурсів. Створення нової моделі попереднього аналізу результативних показників, управлінських рішень і як результат – упередження нецільових та непродуктивних втрат в усіх сферах діяльності. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 3974,1 | 0 | 3974,1 |
| Джерела фінансування: | ДФРР – 3577,0 тис. грн. Росошанська сільська рада – 297,1 тис. грн. Партнери проекту – 100,0 тис. грн |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Росошанська сільська рада – як центральна ланка об’єднаної громади, що відповідальна за реалізацію цього проекту. Липовецька районна рада – як партнер проекту, який вносить дольову участь у реалізацію проекту. |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.1 Стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.152. Придбання автобуса для Студенянської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення комунального підприємства з обслуговування населення, придбання автобуса для об’єднаної громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Студенянська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної територіальної громади. Для відкриття маршрутів потрібно придбання автобуса. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Забезпечення регулярного транспортного сполучення жителів 9-ти населених пунктів з адмінцентром села Студена. Отримання різноманітних адміністративних, соціальних та інших послуг, надання яких зосереджено в адміністративному центрі. Створення додаткових робочих місць. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами об’єднаної територіальної громади. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1429,7 | 0 | 1429,7 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 1286,7 тис. грн.; місцевий бюджет –143,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Студенянська об’єднана територіальна громада |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.2.1 Стимулювання співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад, зокрема шляхом об’єднання їх ресурсів, розроблення планів розвитку і реалізації спільних проектів; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.153. Газифікація села Бабчинці Чернівецького району (І черга) - будівництво |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво підвідного газопроводу до с. Бабчинці протяжністю 8,55 км. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с. Бабчинці Чернівецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | у 2011-2012 роках коштом громади було здійснено будівництво газорозподільчої мережі по селу протяжністю 39580 м, загальною вартістю понад 3000,0 тис. гривень, з того часу питання газифікації періодично піднімалось органами місцевої влади, однак, вартість його будівництва для місцевих сільського та районного бюджету надто висока. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Економія значних коштів (30%) в порівнянні з використанням зрідженого балонного газу. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво підвідного газопроводу. Проведення пусконалагоджувальних робіт. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік) |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2881,712 | 2881,712 | 5763,424 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет - 5014,178 тис. грн. Сільський бюджет -576,343 тис. грн. Інші – 172,903 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Бабчинецька сільська рада, ГО «Відродження» |  |  |  |
| Коментарі |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.3. Покращення транспортної доступності в межах регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.154. Реконструкція мостової споруди через річку Південний Буг по вул. Чорновола в м. Вінниці |  |  |  |
| Цілі проекту: | забезпечити безперешкодний зв’язок між правобережною та лівобережною частинами міста, створити комфортні умови для пересування пасажирів та водіїв легкового та вантажного автотранспорту шляхом реконструкції мостової споруди по вул. Чорновола протягом 24 місяців розрахунковою вартістю 90 000,0 тис. грн.. Завдання проекту: реконструкція мостової споруди з підсиленням та заміною конструктивних елементів. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця, Вінницька область, прилеглі до м. Вінниці області України |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Мостова споруда по вул. Чорновола у м. Вінниці є великим залізобетонним автомобільним мостом - засобом з’єднання правобережної та лівобережної частин міста, важливим логістичним елементом. Через незадовільний стан дорожнього покриття мосту по вул. Чорновола рух транспорту уповільнюється, а пасажири перебувають в потенційній небезпеці. Дорожній одяг та з/б конструкції не відповідають нормативним вимогам щодо безпеки руху електро- та автотранспорту (наявність суцільних тріщин та ям на покритті проїзної частини, наскрізне руйнування бетону тротуарних плит, відшарування захисного шару бетону з оголенням та корозією робочої арматури моста до 30%, корозійні пошкодження з/б конструкцій до 50%, незадовільний стан бордюрів та тротуарів, вихід з ладу деформаційних швів та ін.). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструйований міст. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (використання новітніх екологічних будівельних матеріалів, сучасного обладнання). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Підготовчі роботи, підсилення та заміна робочої арматури моста, відновлення захисного бетонного шару, заміна бордюрів, відновлення дорожнього одягу моста |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 45000,0 | 45000,0 | 90000,0 |
| Джерела фінансування: | Прогнозні джерела фінансування на 2017 рік: державний фонд регіонального розвитку - 40909,0 тис.грн.; міський бюджет - 4091,0 тис.грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.3. Покращення транспортної доступності в межах регіону |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.155. Реконструкція трамвайної колії і контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батозька) |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція трамвайної колії, контактної мережі по вул. Кірова (вул. Батозька), автомобільної дороги та тротуарів від вул. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Трамвайна колія по вул. Кірова (вул. Батозька) є початком усіх трамвайних маршрутів від «Залізничного вокзалу» в напрямку міста. Враховуючи великий пасажиропотік по залізничній станції «Вінниця» існує нагальна потреба у забезпеченні безперешкодного та безпечного руху міського електро-, автотранспорту та пішоходів до залізничного вокзалу та в зворотному напрямку. Проте, трамвайні колії, контактні мережі та дорожній одяг проїзної частини вулиці через незадовільний стан не відповідають нормативним вимогам безпеки руху (наявність бокового і горизонтального зносу колій до 80%, їх просідання та перекосу, виникнення тріщин в конструкції опор, суцільна сітка тріщин та ям на покритті проїзної частини, незадовільний стан бордюрів та тротуарів). Проектом передбачається реконструкція трамвайної колії та контактної мережі, дренаж трамвайної колії, реконструкція автомобільної дороги та тротуарів від вул. Коцюбинського до вул. Академіка Янгеля. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Нові трамвайні колії – 1,1 км, нове асфальтобетонне покриття – 3,3 тис. м2. Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (використання новітніх екологічних будівельних матеріалів). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція трамвайної колії; Реконструкція контактної мережі; Зовнішні мережі водопостачання, водовідведення та дренажу; Улаштування дорожнього покриття; Благоустрій та озеленення території. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 35670,315 | 35670,315 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку - 32 427,5 тис. грн. Міський бюджет - 3 242,815 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.14. оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями); |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.156. Модернізація (реконструкція) трамвая КТ4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги |  |  |  |
| Цілі проекту: | -вдосконалення транспортної системи міста шляхом модернізації (реконструкції) трамвайних вагонів: збільшення кількості місць у вагоні (до 260 чоловік); відкидний трап і низький рівень підлоги для людей з функціональними обмеженнями та людей із дітьми та дитячими візочками; нова інформаційна система; система кондиціювання повітря кабіни водія. - модернізація (реконструкція) трамвайних вагонів КТ-4 з встановленням середньої вставки з низьким рівнем підлоги. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Існуючі трамвайні вагони в м. Вінниця морально та технічно застаріли, енергоємні, не відповідають сучасним вимогам, не передбачені для мало мобільних груп населення. З метою забезпечення комфортного пересування вінничан та гостей міста екологічно чистим і найбільш безпечним та потужним видом транспорту, вдосконалення транспортної системи міста розроблено конструкторсько-технологічну документацію для модернізації (реконструкції) трамвая типу КТ-4UA. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Пасажировмісткість модернізованого трамвая КТ-4 (в рік) зросте на 246,5 тис. пасажирів, економія витрат електроенергії до 40% (зменшення з 34 кВт/год до 25 кВт/год). Проект передбачає відносну інновацію на рівні міста (заходи, спрямовані на запобігання та зниження рівня шуму і вібрації, економічне споживання електроенергії, підвищення безпеки руху). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | -заміна системи керування з роестатно-контакторної на транзисторну; -встановлення секції з низьким рівнем підлоги; -зміна екстер'єру та інтер'єру трамвая; -встановлення нової інформаційної системи та Wi-Fi; |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 0 | 18000,0 | 36000,0 |
| Джерела фінансування: | Державний фонд регіонального розвитку – 16363,6 тис. грн.; Міський бюджет – 1636,4 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт (Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія») |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 2.2.14. Оновлення рухомого складу та об'єктів транспортної інфраструктури (з врахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.157. «Реконструкція трамвайної колії на Площі Гагаріна, м. Вінниця» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Реконструкція асфальтобетонного покриття, заміна трамвайної колії та розвідних стрілок, встановлення додаткових водовідвідних решіток, заглиблення існуючих та підключення їх до міського колектору |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Вінниця |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Трамвайні колії та дорожній одяг на площі Гагаріна не відповідають нормативним вимогам щодо безпеки руху електро- та автотранспорту (наявність суцільних тріщин та ям на покритті проїзної частини, незадовільний стан бордюрів та тротуарів, не працює дренаж вздовж трамвайної колії, тому значна частина трамвайної колії має просадку та підтоплюється грунтовими та поверхневим водами. Разом з тим, площа Гагаріна є однією з центральних площ, яка з’єднує всі мікрорайони міста. Щоденний пасажиропотік через площу Гагаріна орієнтовно становить від 13 до 15 тис. осіб. Через незадовільний стан трамвайних колій та дорожнього покриття рух транспорту уповільнюється, а пасажири перебувають в потенційній небезпеці. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Реконструйоване дорожнє полотно площі Гагаріна площею 7,4 тис. м 2, нові трамвайної колії та розвідні стрілки довжиною 950 м. Забезпечення надійного та безпечного руху для пасажирів електро- та авто транспорту, (близько 14 тис. осіб на день). |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Збільшення кількості водовідвідних решіток, заглиблення існуючих та підключення їх до міського колектору; заміна трамвайної колії та розвідних стрілок довжиною 950 м; реконструкція асфальтобетонного покриття площею 7,4 тис. м 2. |  |  |  |
| Період здійснення: | З (місяць/рік): До (місяць/рік): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2015 | 2016 | 2017 | Разом |
|  | 0 | 34 500,0 | 0 | 34 500,0 |
| Джерела фінансування: | Залишок на 01.01.2016 року - 34 500,0 тис. грн. Прогнозні джерела фінансування: державний фонд регіонального розвитку - 26 000,0 тис. грн.; міський бюджет - 8 500,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради – замовник, органи державної влади, виконавчі органи міської ради, підрядні організації – виконавці робіт |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.158. Реконструкція частини приміщення будівлі літ. Б гімназії по вул. Шолом Алейхема, 1 для розміщення спортивно-оздоровчого комплексу у м. Могилів-Подільський |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення інфраструктури міста Могилева-Подільського шляхом створення спортивно-оздоровчого комплексу. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м.Могилів-Подільський |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | В центрі міста Могилева-Подільського є земельна ділянка, на якій знаходиться споруда, що в минулому була виробничим комбінатом. Після ретельного обстеження та проведення необхідних досліджень міською радою було прийнято рішення на основі цієї споруди збудувати плавальний басейн. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - збільшення існуючих спортивних закладів із сучасними, комфортними та безпечними умовами, якісними послугами; - швидке запровадження та популяризація спортивного життя в районі; - впровадження нового обладнання та технологій у спортивно-оздоровчому комплексі. |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - виконання будівельних та оздоблювальних робіт; - здача об’єкта в експлуатацію; |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 2972,4 | 0 | 2972,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 1500,0 тис. грн.; місцевий бюджет – 1412,4 тис. грн.; інші партнери – 60,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Міська рада; Управління освіти міської ради |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.159. Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів Калинівського району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Будівництво спортивного комплексу з осередками для різних видів спорту на території Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Розробка та впровадження Перспективної програми розвитку фізичної культури та спорту в громаді |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Іванівська територіальна громада |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Відсутність відповідної спортивної інфраструктури на території Іванівської громади. |  |  |  |
| Очікувані результати: | - Будівництво спорткомплексу дозволить не тільки зменшити кількість захворюваності серед підростаючого покоління, але й забезпечить комфортні умови для на навчання та виховання дітей, заняття спортом усіх верст населення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Проведення комплексу заходів з будівництва спортивного комплексу ангарного типу на території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, монтаж опалення та вентиляції, облаштування підлоги спортивним покриттям |  |  |  |
| Період здійснення: | З (03/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 3330,1 | 0 | 3330,1 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 2000,0 тис. грн. місцевий бюджет – 500,0 тис. грн. інші джерела фінансування – 830,1 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Іванівська територіальна громада; Калинівська районна державна адміністрація; інвестори |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.160. Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а в смт. Турбів Липовецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Поліпшення умов проживання жителям майбутньої Турбівської об’єднаної територіальної громади шляхом створення їм якісної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Смт. Турбів та навколишні села Липовецького району |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Функціонування смт Турбів, як центра майбутньої об’єднаної територіальної громади потребує і наявності в ньому відповідної спортивної інфраструктури, адже саме заняття фізичною культурою та спортом є головною передумовою для формування фізично здорового населення. Вирішити це можна шляхом створення багатоцільового спортивного центру на базі колишньої житлової будівлі. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Створення якісно нових умов для занять фізичною культурою та спортом, а отже, для формування здорового населення; облаштовання спортивними та ігровими майданчиками території школи і дитсадка розташованих поряд; поліпшення благоустрою в смт. Турбів |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | 1. реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04/2017): До (12/2018): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1500,0 | 4047,4 | 5547,4 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) - 4592,7 тис. грн. місцевий бюджет - 954,7 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Турбівська селищна рада та Турбівський ККП |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.161. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Шевченка в м. Погребище в рамках реалізації проекту «Здорове підростаюче покоління – здорова нація. Розвиток спортивної інфраструктури в м. Погребище» |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення умов для систематичних занять фізичною культурою і спортом жителів; заохочення до здорового способу життя; проведення тренувань спортивних команд, внаслідок будівництва спортивного майданчика з штучним покриттям. |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | м. Погребище та навколишні населені пункти |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади шляхом створення повноцінних умов для занять фізичною культурою та спортом на території міста Погребище (будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям). |  |  |  |
| Очікувані результати: | Покращення роботи дитячо-юнацької спортивної школи шляхом здійснення поступової модернізації її матеріально-технічної бази, облаштування її необхідним обладнанням та інвентарем |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Влаштування універсального покриття; тротуарів, доріжки, огорожі; зовнішнього освітлення; роботи по благоустрою та озелененню прилеглої території |  |  |  |
| Період здійснення: | З (05/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 1180,3 | 0 | 1180,3 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет(ДФРР) – 1000,0 тис. грн. місцевий бюджет – 180,3 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Погребищенська міська рада |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1 Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.162. Реконструкція будинку культури в с.Летківка Тростянецького району |  |  |  |
| Цілі проекту: | Забезпечення належних умов для розвитку культури, естетичного виховання громадян, задоволення потреб найбільш вразливих соціальних груп, створення безпечних, комфортних умов для розвитку творчості та збереження культурної спадщини . |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | с.Летківка та с.Северинівка |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Будівля сільського будинку культури с.Летківка гостро потребує реконструкції , оскільки однією із проблем є протікання даху в багатьох місцях, що призводить до неминучої подальшої руйнації приміщення. Приміщення має суттєві втрати тепла та низьку енергоефективність через фізичне та моральне зношення фактично всіх віконних блоків та більшості комунікацій. |  |  |  |
| Очікувані результати: | Підвищення якості надання культурно – просвітницьких послуг населенню громади, розвиток творчості та збереження духовності, відродження традицій, створення комфортних умов для праці та відпочинку |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | - проведення підготовчої роботи; - здійснення комплексу демонтажних та будівельно-монтажних робіт із реконструкції будинку культури с.Летківка |  |  |  |
| Період здійснення: | З (04/2017): До (12/2019): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2017 | 2018 | 2019 | Разом |
|  | 563,9 | 3000,0 | 3257,6 | 6821,5 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 6057,6 тис. грн. Місцевий бюджет – 763,9 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Летківська сільська рада Тростянецька районна державна адміністрація |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.163. Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в ВП «Подільському зоологічному парку» ВОКСЛП «Віноблагроліс» по вул. Зулинського, 9, м.Вінниця |  |  |  |
| Цілі проекту: | Створення належних умов для утримання та демонстрації ведмедів з наближенням до міжнародної практики |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | На даний час гостро стоїть проблема утримання диких червонокнижних тварин, зокрема ведмедів. Сьогодні у Подільському зоопарку утримується 2 пари ведмедів в традиційних металевих клітках, накритих дашками, відсутній барліг для зимової сплячки. Ці умови навіть теоретично не відповідають світовим стандартам утримання тварин у неволі, сучасним формам діяльності кращих зоопарків. Для вирішення цієї проблеми планується побудувати ведмежий комплекс з оптимальними площами функціональних зон. Це дасть можливість забезпечити повноцінний відпочинок людей і домогтися відтворення тієї фауни, якої поменшало в природі Вінниччини |  |  |  |
| Очікувані результати: | - спорудження нового комплексу вольєрів для ведмедів площею 4064,0 м2; - створення належних умов для утримання та демонстрації ведмедів; - збереження та відтворення тваринного світу; - просвітницьке значення |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Будівництво капітальних споруд згідно із проектно-кошторисною документацією : - закритих вольєрів постійного перебування тварин, розрахованих на чотирьох ведмедів; - двох відкритих експозиційних вольєрів з басейнами; - оглядової алеї для відвідувачів |  |  |  |
| Період здійснення: | З (02/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 4500,0 | 0 | 4500,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 4090,0 тис. грн., місцевий бюджет – 410,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації, ВП «Подільський зоопарк» |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |

| - Номер і назва завдання: | 6.1.1. Будівництво нових об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, реконструкція і капітальний ремонт існуючих |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва проекту: | 6.164.Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні |  |  |  |
| Цілі проекту: | Покращення якості медичної допомоги дітям , що потребують надання екстреної медичної допомоги |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив: | Вінницька область |  |  |  |
| Стислий опис проекту: | Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії для дітей старшого віку |  |  |  |
| Очікувані результати: | Розмежування маршрутів пацієнтів та медичного персоналу за напрямками надання медичної допомоги; покращення контролю за станом пацієнтів; зменшення термінів надання медичної допомоги за рахунок підвищення її якості |  |  |  |
| Ключові заходи проекту: | Реконструкція відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні згідно з розробленою ПКД |  |  |  |
| Період здійснення: | З (01/2017): До (12/2017): |  |  |  |
| Приблизна вартість проекту, тис. грн. | 2016 | 2017 | 2018 | Разом |
|  | 0 | 6460,0 |  | 6460,0 |
| Джерела фінансування: | Державний бюджет (ДФРР) – 5810,0 тис. грн. місцевий бюджет – 650,0 тис. грн. |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проекту: | Департамент будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня |  |  |  |
| Коментарі: |  |  |  |  |