# ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”,  підвищення лісистості  і  озеленення населених пунктів області  та використання об’єктів тваринного світу у  культурно-освітніх та виховних цілях на 2024 - 2028 роки

| ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА |
| --- |
| Обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2024-2028 роки |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми: | Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
| 3. | Розробник Програми | Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Віноблагроліс" |
| 4. | Співрозробник Програми | Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство "Віноблагроліс" Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації |
| 6. | Учасники Програми | ВОКСЛП "Віноблагроліс" , дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| 7. | Термін реалізації Програми | 5 років (2024-2028 роки) |
| 7.1 | Етапи реалізації Програми ( для довгострокових програм) |  |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізаціі Програми, всього: | 496653,2 тис.грн. |
| 9.1 | в тому числі бюджетних коштів | 61900,0 тис.грн. |
|  | - з них коштів обласного бюджету | 61900,0 тис.грн. |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | власні кошти (434753,2 тис.грн.) |

2. Характеристика стану агролісів, ерозійних процесів грунтів, об’єктів тваринного світу та визначення проблем,  на розв’язання яких спрямована Програма

Програма  розроблена  на виконання  Лісового кодексу України, Указу Президента від 7.06.2021 року№228/2021 «Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», Закону  України «Про  внесення змін до деяких  законодавчих актів України щодо збереження лісів» з метою  збільшення  лісистості області. У постійному користуванні Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс”, що належить до сфери управління Департамент агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації перебуває 108 тис.га та майже 13 тис.га яруго-балкових земель, переданих під заліснення та заліснених в період з 2001 по 2028 роки.

По категоріях захищеності лісовий фонд поділений на:

• ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення  - 3,5%,

• рекреаційно-оздоровчі ліси – 2,5%,

• експлуатаційні ліси – 8,2%,

• захисні ліси – 85,8%.

За віковими  групами насадження поділені на:

• молодняки – 29,8 тис.га (27%);

• середньовікові  - 48,5 тис.га (45%);

• пристигаючі – 9,3 тис.га (9%);

• стиглі та перестійні – 20,3 тис.га (19%).

Загальний запас деревостанів становить 18,9  млн.м³.

Кількісний склад деревостанів налічує 58 різноманітних деревних та чагарникових видів, які за переважаючими породами об’єднані в такі групи:

• хвойні насадження – 15,9 тис.га (16%);

• твердолистяні – 71,2 тис.га (74%);

• м’яколистяні -  9,36 тис.га (10%).

Породний склад лісового фонду представлений такими деревними породами:

• грабом звичайним - 19,18 тис.га (16%),

• ясеном – 2,89 тис.га, (2%);

• дубом – 22,65 тис.га, (19%);

• акація – 36,63 тис.га, (31%);

• шпилькові – 14,85 тис.га, (13%);

• інші – 11,8 тис.га, (19%);

Ліси природоохоронного,наукового,історико-культурного призначення представленні природозаповідними  об`єктами загальнодержавного значення  в кількості 5 штук  загальною площею 945,3га та природозаповідними об’єктами місцевого значення в кількості 15 штук загальною площею 1347,2га.

Грунт - найбільше багатство, яким володіє людство. Зменшення його родючості являється найважливішою проблемою в усьому світі.На превеликий жаль, в області нараховується третина орних земель, які зазнають ерозії. За даними науковців з орних ґрунтів області ми щорічно втрачаємо  10,5 т фосфору, 24,6 т азоту, 150 т калію та 1 тонну гумусу з кожного гектара. На еродованих землях 50-70% вологи губиться марно, вона стікає до ярів, балок та річок. Водно-фізичні та інші властивості ґрунту відновлюються лише через 30-40 років. Тому ліс, як своєрідний елемент географічного ландшафту є  одним із найважливіших факторів, що впливають на родючість ґрунтів. Особливої уваги при  цьому  заслуговує категорія захисних лісів, до яких відносяться яруго-балкові насадження та полезахисні лісові смуги, що в значній мірі захищають грунти від водної та  вітрової ерозій, інших видів деградації , сприяють підвищенню урожайності сільськогосподарських культур: зернових на 3-5ц/га, цукрових буряків та кукурудзи - на 15-20%, овочевих культур – на 40-50%.

Оптимальний рівень лісистості для Вінницької області становить 15%. На сьогоднішній день, на жаль, цей показник складає лише 13,8%, що у два рази менше, ніж у більшості країн Європи і в п’ять раз, ніж у Японії. Лісистість окремих районів нашої області просто вражає: Козятинський – 4,2%, Ямпільський – 4,6%, Липовецький – 4,6%, Теплицький – 5,4%. Для її  підняття до оптимального рівня  необхідно створити в області біля 30 тис.га нових лісів на малопродуктивних та деградованих землях області.

З цією метою Програмою передбачається забезпечення поступового збільшення площі лісів, їх ресурсного потенціалу, що сприятиме підтриманню екологічної рівноваги  та захисту сільськогосподарських земель від негативного впливу ерозійних процесів.

Об’єкти тваринного світу Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс” представлені:

-  мисливськими угіддями, наданими в користування до 2038  року загальною площею  83,0  тис.га,

- відокремленим підрозділом "Подільський зоопарк" ВОКСЛП "Віноблагроліс".

Мисливські угіддя Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс” поділені на 11 єгерських обходів, розміщених на території 14 адміністративних районів області загальною площею 83,0 тис.га і за категоріями по використанню поділені на:

•лісові угіддя – 18,2 тис.га, 21,9%,

•польові угіддя – 62,4 тис.га, 75,2%,

водно-болотні угіддя – 2,4 тис.га, 2,9%,

По видах мисливських тварин фонд представлений:

- копитними видами: кабаном, козулею,

- пернатими птахами: качка, лисуха, куріпка, фазан,

-  хижими звірами та птахами: лисом, бродячими собаками та сірими воронами.

На жаль, через велику кількість малих за площею контурів лісових мисливських угідь кількість мисливських видів тварин невелика і потребує значних зусиль по розведенню і розселенню в природні умови та охороні від браконьєрства.

Відокремлений підрозділ ВОКСЛП "Подільський зоопарк" як культурно-освітній та естетичний об’єкт тваринного світу створений у статусі зоологічного парку місцевого значення рішенням №183 7 сесії Вінницької обласної Ради 5 скликання від 29.12.2006р.

Площа зоологічного парку складає 8,3 га. Колекція звірів і птахів налічує 284 особин, які представлені:

ссавцями - 138особин,

птахами - 132 особин,

приматами - 14 особин.

До Червоної книги України занесені:

• зубр,

• ведмідь,

• білоголовий сип,

• пелікан рожевий,

• орел степовий,

• орлан-білохвіст,

• журавель сірий.

Площа вольєрів, де утримуються копитні відповідає нормам, визначеним ст.29 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" №3447-VI від 21.02.2006р., наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України "Про затвердження порядку утримання та розведення  диких тварин, які перебувають у неволі або в напіввільних умовах" №429 від 30.09.2010р.  Проте естетичний вигляд вольєрів не у всіх випадках відповідає сучасності.

Через відсутність умов утримання в колекції зоопарку відсутній ряд хижих котячих звірів, ряд теплолюбивих звірів та холоднокровних.

З метою збільшення поголів’я мисливських видів тварин в мисливських угіддях та з метою покращення просвітницьких якостей зоопарку Програмою передбачається організація вольєрного господарства в мисливських угіддях та покращення умов утримання тварин в зоологічному парку.

3. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації державної та регіональної політики у сферах лісового та мисливського господарствах шляхом виконання комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем, які виникають у зазначених сферах, а також проведення просвітницько-виховної роботи відокремленого підрозділу «Подільський зоопарк» ВОКСЛП «Віноблагроліс».

Програма відповідає цілі 5 «Регіон безпекового середовища» Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року.

Програма визначає основні напрями та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового і мисливського господарства області, включає систему заходів, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, покращення естетичних, виховних та культурно-освітницьких   цілей об’єктів тваринного світу.

Основними  напрямами  Програми є:

- подальше збільшення показників лісистості на території області до оптимального рівня;

- раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових насаджень;

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження їх біологічного різноманіття;

- створення належних умов для раціонального  використання мисливських угідь та тваринного світу;

- утримання комунального майна в належному стані;

- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних антропогенних факторів, зміни клімату;

- розширення робіт із захисного лісорозведення;

- посилення контролю за охороною, захистом лісів, мисливських угідь та тваринного світу;

- удосконалення нормативно-правової бази в галузі лісового і мисливського господарства та її узгодження з міжнародними принципами сталого розвитку та управління лісами;

- забезпечення завершення суцільної інвентаризації лісів з виготовленням правовстановлюючої документації на користування земельними ділянками державного лісового фонду, їх лісовпорядкування і розроблення відповідних проектів організації та розвитку лісового господарства;

- впровадження у лісогосподарське виробництво наукових досягнень, проведення робіт з моніторингу лісів, розширення застосування науково обґрунтованих методів раціонального використання природних ресурсів лісу, завершення комп’ютеризації галузі;

- відновлення суцільних зрубів;

- визначення заходів, спрямованих на підвищення продуктивності існуючих лісів, їх охорону від знищення, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу;

- створення нових лісових насаджень на непридатних для сільського господарства землях за умов виділення земель для цих цілей.

- забезпечення належних умов відпочинку та дозвілля для населення області шляхом створення рекреаційних зон;

- формування національної екологічної мережі, резервування та подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на біорізноманіття;

- організація вольєрного господарства для розведення мисливських видів звірів;

- покращення естетичних якостей існуючих та будівництво нових сучасних вольєрів в Подільському зоологічному парку;

- поповнення колекцій звірів та птахів "Подільського зоопарку" новими видами;

-зміцнення матеріально-технічної бази ВОКСЛП "Віноблагроліс" та його дочірніх підприємстве

-покращення екологічного стану насаджень

4. Обґрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

До основних шляхів виконання Програми належать:

- Збільшення лісистості області до оптимального рівня шляхом створення нових лісових насаджень на землях, непридатних для ведення сільського господарства за умов виділення земель для цих цілей.

- Раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових насаджень, збереження їх біологічного різноманіття шляхом введення в їх склад цінних біологічно-стійких , продуктивних порід.

- Вдосконалення лісонасіннєвої та лісорозсадницької бази шляхом створення лісонасіневих плантацій та розширення площ лісових розсадників.

- Винесення в натурі існуючих меж об’єктів природно-заповідного фонду і екологічних коридорів, як елементів екологічної мережі, врахування у веденні лісового і мисливського господарства обмежень, пов’язаних із збільшенням біологічного і ландшафтного біорізноманіття цих об’єктів.

- Нарощування природоохоронного потенціалу лісових насаджень шляхом створення нових об’єктів природно-заповідного фонду.

- Створення ефективної системи охорони і захисту лісів від пожеж, шкідників і хвороб лісу та інших лісопорушень.

- Організація вольєрного розведення деяких тварин і птахів з метою збереження, відтворення і раціонального використання об’єктів тваринного світу, розселення автохтонних мисливських та акліматизації нових для фауни України видів тварин.

- Використання об’єктів тваринного світу "Подільського зоопарку" в наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних цілях та забезпечення збереження генетичного фонду мисливських, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою знищення видів тварин і птахів, шляхом створення належних умов їх утримання та придбання нових колекцій.

- Постійне підвищення професійного рівня працівників лісового господарства шляхом направлення їх на навчання  у галузеві ВУЗи.

- Забезпечення безперервного лісовпорядкування та системи моніторингу лісів.

- Виготовлення правовстановлюючих документів на землі, непридатні для сільськогосподарського використання та винесення меж в натурі на землі, передані в постійне користування ВОКСЛП "Віноблагроліс".

- Поточний та капітальні ремонти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад області в особі Вінницької обласної Ради.

- Здійснення заходів по зміцненню матеріально-технічної бази ВОКСЛП "Віноблагроліс" та його дочірніх підприємств.

До основних заходів виконання програми належать:

Лісонасіннєва і розсадницька справа

- нарощення обсягів заготівлі лісового насіння до 25000 кг щорічно;

- вдосконалення існуючих лісових розсадників та тепличного господарства шляхом створення системи контрольованого середовища;

- забезпечення лісових розсадників необхідною відповідною технікою та інвентарем;

- розширення асортименту та збільшення обсягів вирощування посадкового матеріалу промислової, плодової та декоративної груп до 1,0 млн. шт. щорічно;

- створення власної централізованої переробної бази для заготівлі насіння шпилькових порід.

Лісокультурне виробництво

- 100% заліснення суцільних зрубів у лісовому фонді;

- збільшення обсягів нових лісових насаджень на землях виведених із сільськогосподарського виробництва до 50 га щорічно;

- відновлення робіт по контурно-меліоративній системі землеробства;

- введення в склад лісових насаджень при їх створенні високопродуктивних, швидкорослих та інтродукованих порід;

- розширення практики створення відповідних умов для відновлення лісів природнім шляхом з метою збереження біорізноманіття та збільшення площ біологічно  стійких лісових насаджень.

Рубки формування і оздоровлення лісів

Збалансоване та якісне проведення рубок формування і оздоровлення лісів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій, а також інші заходи, формування і оздоровлення лісів (догляд за підростом, за підліском, за узліссям, за формою стовбура та крони дерев, прокладання  квартальних просік і створення протипожежних розривів), дотримання захисних зон лінійних об’єктів,транспортування,перероблення та утилізація відходів деревини від усіх видів рубок.

Рекреаційна діяльність

- створення нових рекреаційних зон в лісових насадженнях,  які межують з автошляхами,

- благоустрій криниць і джерел, розміщених в лісовому фонді шляхом їх розчищення, огородження, облаштування місць для вживання води та встановлення лавок для сидіння..

Охорона і захист лісу

Щорічні заходи:

- проведення санітарно-оздоровчих заходів згідно з щорічними планами;

- організація патрульно-постової служби в пожежонебезпечний період;

- проведення систематичного нагляду за заселенням шкідників і хвороб лісу;

- проведення профілактичних заходів проти появи шкідників;

- здійснення активних винищувальних заходів боротьби з шкідниками і хворобами лісу у разі їх фактичного масового розмноження (хімічні, фізикомеханічні та біологічні);

- щорічне створення мінералізованих протипожежних смуг до 280 км, протипожежних розривів до 1 км, протипожежних водоймищ.

Мисливство

- проведення впорядкування мисливських угідь;

- фактичне визначення меж мисливських угідь;

- щорічне здійснення заходів з охорони  диких тварин;

- щорічне проведення обліку тварин;

- заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин;

- проведення інших біотехнічних заходів, направлених на збільшення чисельності тварин у лісі.

Вольєрне утримування та розселення мисливських видів тварин

З метою вольєрного утримання, розведення та розселення мисливських видів тварин в мисливські угіддя області передбачається організація вольєрного господарства по розведенню кабана та фазанів на землях лісового фонду в Тростянецькому, Теплицькому та Тиврівському районах області;

Використання об’єктів тваринного світу в культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях

З метою організації досліджень, спрямованих на обґрунтування заходів щодо охорони тваринного світу, виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин, стимулювання пропаганди важливості охорони тваринного світу передбачається:

- збільшення експозицій об’єктів тваринного світу в „Подільському зоопарку” місцевого значення, особливо червонокнижних видів звірів і птахів;

- до 2028 року реконструкцію експозиційних вольєрів до сучасних європейських зразків;

- переобладнання трьох блоків недіючих теплиць під вольєри для утримування пернатої дичини;

- озеленення та благоустрій території „Подільського зоопарку”;

- підготовка обґрунтування по наданню „Подільському зоопарку” статусу об’єкта природо-заповідного фонду.

Охорона навколишнього природного середовища

З метою покращення екологічної ситуації області передбачається:

-збереження існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

-резервування заповідних територій та створення нових об’єктів прироно- заповідного фонду;

-проведення робіт по транспортуванню,переробленню та утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної промисловості.

5. Завдання програми та очікувані результати виконання Програми

Основними завданнями Програми є збільшення лісистості області до оптимального науково обґрунтованого рівня 15% з метою поліпшення екологічної ситуації області.

Програмою передбачається досягнення поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності, забезпечити  впровадження  нових природозберігаючих технологій лісо  заготівель,  перероблення та утилізація   їх відходів ,вдосконалення управління лісами і лісовим господарством у межах організаційно-виробничих підрозділів ВОКСЛП „Віноблагроліс”, ДП „Райагроліс”,

Площа лісів зросте на 3,5 тис.га. З метою якісного поліпшення природного складу лісів до 85% нових лісових насаджень буде створюватися дубом звичайним, сосною, ялиною та іншими високопродуктивними породами. Забезпечення біологічного різноманіття лісів сприятиме позитивним змінам довкілля. Зменшиться загроза вітрової та водної ерозії земель, знизиться рівень концентрації парникових газів.

Збільшення колекції звірів і птахів "Подільського зоопарку", покращення умов їх утримання та створення інфраструктури для відвідувачів дасть можливість додатково залучити до 20 тисяч чоловік відвідувачів

Збір,транспортування та перероблення  відходів лісозаготівель  суттєво знизить об’єми спалювання порубочних залишків на лісосіках та викидів шкідливих газів в повітря і дасть   змогу  збільшити продуктивність праці  до 10%

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному  комунальному  спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання  об ‘єктів тваринного  світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2024-2028 роки

| № з/п | Назва показника | одиниця виміру | 2024 рік | 2025рік | 2026рік | 2027рік | 2028 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Показники програми |
| 1.1 | Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість поголів’я: - звірів | голів | 154 | 156 | 158 | 160 | 160 |
|  | -птахів |  | 138 | 141 | 143 | 145 | 145 |
| 1.2 | Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти) |  |  |  |  |  |  |
|  | площа, на яку буде виготовлено правовстановлюючі документи | тис.га | 11,2 | 10,5 | 9,14 | 9,0 | 9,0 |
| 1,3 | Будівництво ,модернізація вольєрів у ВП Подільський зоопарк | Од. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Придбання основних засобів | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показники ефективності програми |
| 2.1. | Вартість утримання 1 голови: | грн. |  |  |  |  |  |
|  | - звірів |  | 17300 | 22115 | 24208 | 27125 | 27125 |
|  | -птахів |  | 13304 | 15248 | 16608 | 18345 | 18345 |
| 2.2 | Вартість виготовлення правовстановлюючих документів | грн. | 178,57 | 190,48 | 218,8 | 222,22 | 222,22 |
|  | на 1 га площі |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | Вартість будівельних робіт | Тис.грн | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2.4 | Середня вартість одиниці основного засобу | Тис.грн. | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Показники якості програми |
| 3.1 | Приріст поголів’я: |  |  |  |  |  |  |
|  | - звірів | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | -птахів | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Питома вага площі лісу, на яку виготовлено правовстановлюючі документи до загальної площі, що потребує | % | 28,0 | 36,6 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.3 | Відсоток виконання робіт до запланованих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Забезпечення технічними засобами з метою оптимізації трудових та матеріальних ресурсів |  |  |  |  |  |  |

| 6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2024-2028 роки |
| --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми, тис.грн. | Всього витрат на виконання Програми, тис.грн. |
|  | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |  |
| Обсяг ресурсів всього, в тому числі: | 77864,5 | 94117,1 | 105186,4 | 109242,6 | 110242,6 | 496653,2 |
| обласний бюджет | 8300,0 | 14400,0 | 17200,0 | 11000,0 | 11000,0 | 61900,0 |
| власні кошти | 69564,5 | 79717,1 | 87986,4 | 98242,6 | 99242,6 | 434753,2 |
| 7. Напрями діяльності та заходи обласної Програми |
|  | Загальна сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 1. Заготівля насіння,т | 128,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 25,0 | 25,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 4836,0 | 3830,0 | 4400,0 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 619 | 99,6 | 114,4 | 130,0 | 137,5 | 137,5 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 619,0 | 99,6 | 114,4 | 130,0 | 137,5 | 137,5 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Вирощування посадкового матеріалу, тис. шт. | 4600 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| Виконавці | ВОКСЛП «Віноблагроліс» |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 804,3 | 630,0 | 720,0 | 830,0 | 950,0 | 950,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 3700,0 | 630,0 | 720,0 | 830,0 | 760,0 | 760,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 3700,0 | 630,0 | 720,0 | 830,0 | 760,0 | 760,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Лісовідновлення, га | 2110,0 | 430,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП «Віноблагроліс» |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 5537,44 | 5000,0 | 5200,0 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 11684,0 | 2150,0 | 2184,0 | 2310,0 | 2520,0 | 2520,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 11684,0 | 2150,0 | 2184,0 | 2310,0 | 2520,0 | 2520,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 4. Лісорозведення, га | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Виконавці | ВОКСЛП «Віноблагроліс» |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 4300,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 1075,0 | 200,0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 1075,0 | 200,0 | 200,0 | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Озеленення населених пунктів області тис.шт. | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Виконавці | ВОКСЛП «Віноблагроліс» |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 750,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Створення протипожежних розривів, км | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виконавці | ВОКСЛП «Віноблагроліс» |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 1000,0 | 970,0 | 980,0 | 980,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| За рахунок обласного бюджету тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальна сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 7. Створення мінералізованих смуг, км | 1400 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 234,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 280,0 | 280,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 327,6 | 44,8 | 56,0 | 70,0 | 78,4 | 78,4 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 327,6 | 44,8 | 56,0 | 70,0 | 78,4 | 78,4 |
| за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 8. Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, км | 3500,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 143,5 | 110,0 | 126,5 | 145,0 | 168,0 | 168,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 502,3 | 77,0 | 88,6 | 101,5 | 117,6 | 117,6 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 502,3 | 77,0 | 88,6 | 101,5 | 117,6 | 117,6 |
| за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ремонт протипожежних водоймищ, шт | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 832,0 | 680,0 | 750,0 | 850,0 | 940,0 | 940,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 62,4 | 10,2 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 14,1 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис.грн. | 62,4 | 10,2 | 11,3 | 12,7 | 14,1 | 14,1 |
| за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 10. Лісозахисні заходи, га | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 150,3 | 115,0 | 133,0 | 153,0 | 175,0 | 175,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 338,2 | 51,8 | 59,9 | 68,9 | 78,8 | 78,8 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 338,2 | 51,8 | 59,9 | 68,9 | 78,8 | 78,8 |
| за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
|  | Загаль на сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 11. Рубки, формування і оздоровлення лісів, тис. м куб. | 450,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 253,0 | 190,0 | 225,0 | 258,0 | 296,0 | 296,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 113850,0 | 17100,0 | 20250,0 | 23220,0 | 26640,0 | 26640,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 113850,0 | 17100,0 | 20250,0 | 23220,0 | 26640,0 | 26640,0 |
| 12. Рубки головного користування, тис. м куб. | 550 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 397,0 | 320,0 | 370,0 | 405,0 | 445,0 | 445,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 218350,0 | 35200,0 | 40700,0 | 44550,0 | 48950,0 | 48950,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 218350,0 | 35200,0 | 40700,0 | 44550,0 | 48950,0 | 48950,0 |
| 13. Утримання природно-заповідного фонду, га | 18860 | 3772 | 3772 | 3772 | 3772 | 3772 |
| Виконавці | ВОКСЛП Віноблагроліс |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 24,2 | 17,0 | 20,0 | 24,0 | 30,0 | 30,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 456,4 | 64,1 | 75,4 | 90,5 | 113,2 | 113,2 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис. грн. | 456,4 | 64,1 | 75,4 | 90,5 | 113,2 | 113,2 |
| за рахунок обласного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 14.Благоустрій рекреаційних ділянок,га | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
| Середньозважена вартість одиниць робіт, грн. | 6660 | 6000,0 | 6500,0 | 6800,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Загальні витрати, тис. грн. | 33,3 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів тис.грн. | 33,3 | 6,0 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |
|  | Загаль на сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 15. Ведення мисливського господарство, тис.грн. | 2100,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 450,0 | 450,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 2100,0 | 380,0 | 400,0 | 420,0 | 450,0 | 450,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 16.Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення,тис.грн. | 52200,0 | 8400,0 | 9800,0 | 10500,0 | 11500,0 | 12000,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 21900,0 | 3900,0 | 4200,0 | 4300,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 30300,0 | 4500,0 | 5600,0 | 6200,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 17. Зміцнення матеріально-технічної бази зоопарку (проектування та капітальне будівництво), тис.грн. | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 18. Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства системи ВОКСЛП "Віноблагроліс",тис.грн. | 56100,0 | 8800,0 | 9800,0 | 11000,0 | 13000,0 | 13500,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 51500,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 12000,0 | 12500,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 4600,0 | 800,0 | 800,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
|  | Загаль на сума | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
| 19. Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти), тис.грн. | 12500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| За рахунок власних коштів | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 20.Проведення базового лісовпорядкування,тис.грн | 12000,0 |  | 5000,0 | 7000,0 |  |  |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| За рахунок власних коштів |  |  |  |  |  |  |
| За рахунок обласного бюджету | 12000,0 |  | 5000,0 | 7000,0 |  |  |
| 21. Витрати на забезпечення виконання Програми всього тис. грн. | 496653,2 | 77864,5 | 94117,1 | 105186,4 | 109242,6 | 110242,6 |
| Виконавці | ВОКСЛП "Віноблагроліс" |
| Термін виконання заходу | Кінець кожного року |
|  | Джерела фінансування |
| за рахунок власних коштів , тис. грн. | 434753,2 | 69564,5 | 79717,1 | 87986,4 | 98242,6 | 99242,6 |
| за рахунок обласного бюджету, тис. грн. | 61900,0 | 8300,0 | 14400,0 | 17200,0 | 11000,0 | 11000,0 |

8. Система управління та контролю за виконанням заходів Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється Вінницьким обласним  комунальним   спеціалізованим  лісогосподарським підприємством "Віноблагроліс".

Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації контролює роботу ВОКСЛП "Віноблагроліс" щодо виконання заходів цієї Програми та щороку до 31 травня інформує облдержадміністрацію та обласну Раду про хід виконання.