ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника обласної

військової адміністрації

13 жовтня 2025 р.   № 582

Середньостроковий план

пріоритетних публічних інвестицій

Вінницької області на 2026–2028 роки

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Вінницької області на 2026–2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено у відповідності із законодавством України та з урахуванням вимог щодо стратегічного планування на середньостроковий період.

Методологічною основою для підготовки Середньострокового плану є:

Бюджетний кодекс  України;

закони  України:

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про засади державної регіональної політики»;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»;

від 28 лютого 2025 року № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями»;

від 26 серпня 2025 року № 1049 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р.  № 527»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2025 року № 671-р «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026–2028 роки»;

накази начальника обласної військової адміністрації:

від 20 червня 2025 року № 343 «Про утворення обласної Стратегічної інвестиційної ради»;

від 18 липня 2025 року № 395 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій області».

Середньостроковий план визначає:

наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій;

пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування;

основні напрями публічного інвестування, у тому числі за чинними проєктами та програмами, цільові показники цих напрямів, та орієнтовний розподіл коштів за рахунок обласного бюджету;

підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів та інтеграцію публічних інвестицій у загальний процес стратегічного планування, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для суспільства публічних інвестиційних проєктах (далі – проєкт) та програмах публічних інвестицій (далі – програма).

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм.

Водночас, Середньостроковий план не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

ОПИСОВА ЧАСТИНА

Середньостроковий план розроблено Департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами обласної військової адміністрації, відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до           2027 року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від               21 лютого 2020 року № 921 (далі – Стратегія 2027), у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період, доведеного Департаментом фінансів обласної військової адміністрації.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Наскрізними стратегічними цілями здійснення публічних інвестицій (далі – наскрізні стратегічні цілі) є цілі, що мають міжгалузевий (міжсекторальний) характер, відповідають національним або глобальним пріоритетам розвитку, для досягнення яких об’єднують зусилля органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, громадські об’єднання, інші суб’єкти, які можуть вплинути на процес досягнення цілей та/або на яких можуть вплинути їх результати.

На 2026–2028 роки наскрізними стратегічними цілями є енергоефективність, адаптація до змін клімату, безбар’єрність та гендерна рівність. Їх реалізація є обов’язковою складовою всіх етапів планування, оцінки, реалізації та моніторингу публічних інвестиційних проєктів.

Наскрізні стратегічні цілі публічного інвестування у Вінницькій області на 2026–2028 роки спрямовані на досягнення сталого розвитку, соціальної справедливості, підвищення якості життя населення, формування безбар’єрного та безпекового середовища. Вони інтегруються в усі пріоритетні напрями регіонального розвитку, зокрема в освіту і науку, охорону здоров’я, спорт і фізичне виховання, безпеку, культуру та інформацію – як ключові сектори, що формують людський капітал, зміцнюють соціальну згуртованість та забезпечують інклюзивність. Усі проєкти, що реалізуються в межах Середньострокового плану, мають враховувати принципи енергоефективності, екологічної стійкості, гендерної рівності та доступності, що забезпечує довгострокову ефективність і стійкість регіонального розвитку.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для області та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії Середньострокового плану, враховуючи пріоритети області, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів та програм.

До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування відносяться:

| Освіта і наука | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
| --- | --- |
| Охорона здоров’я | Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації |
| Спорт та фізичне виховання | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації |
| Громадська безпека | Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації |
| Культура та інформація Соціальна сфера | Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації |

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку області  та забезпечення реалізації завдань спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026–2028 років Середньостроковим планом пропонується визначити 6 ключових галузей (секторів) для публічного інвестування:

галузь (сектор) «Освіта і наука» – спрямована на модернізацію закладів освіти, покращення їх інфраструктури, забезпечення якості, безпеки та доступності освітніх послуг;

галузь (сектор) «Охорона здоров’я» – передбачає розвиток медичних закладів, покращення доступу населення до медичних та реабілітаційних послуг, а також оснащення установ охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням;

галузь (сектор) «Спорт та фізичне виховання» – орієнтована на забезпечення належного функціонування та розвитку мережі закладів фізичної культури і спорту, включаючи створення інклюзивної спортивної інфраструктури;

галузь (сектор) «Культура та інформація» – охоплює охорону та збереження об’єктів культурної спадщини та популяризацію унікальної культурно-мистецької спадщини;

галузь (сектор) «Соціальна сфера» – спрямована на створення умов для реабілітації військовослужбовців та осіб з інвалідністю, підтримку постраждалих від насильства й ВПО, розвиток сімейних форм виховання дітей, забезпечення безбар’єрності та підвищення якості соціальних послуг;

галузь (сектор) «Громадська безпека» – спрямована на створення безпечного середовища для громадян.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги з боку держави. Їхнє визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів.

У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) формуються відповідні підсектори, які відображають ключові напрями розвитку, що потребують публічних інвестицій.

Підсектори є важливими аналітичними одиницями, що сприяють реалізації державних стратегій розвитку та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів фінансування в межах таких підсекторів наведено у       додатку 1 до Середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування  визначено у додатку 2 до Середньострокового плану.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування узгоджуються із завданнями Стратегії – 2027 та є найбільш пріоритетними серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось галузевими структурними підрозділами обласної військової адміністрації, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, з урахуванням завдань, визначених Стратегією – 2027 (як кроссекторальною стратегією), а також з урахуванням наявності чинних проєктів за відповідними напрямами.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на               2026–2028 роки в розрізі усіх джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | 2026 рік (прогноз), тис. грн | 2027 рік (прогноз), тис. грн | 2028 рік (прогноз), тис. грн | Разом 2026–2028 роки (прогноз), тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кошти обласного бюджету | 150 000,0 | 160 650,0 | 169 646,4 | 480 296,4 |
| кошти державного бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приватні інвестиції | 0 | 0 | 0 | 0 |
| боргове фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші джерела не заборонені чинним законодавстом | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 150 000,0 | 160 650,0 | 169 646,4 | 480 296,4 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій обласного бюджету на 2026–2028 роки на галузі (сектори) для публічного інвестування в межах доведеного Департаментом фінансів обласної військової адміністрації орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

| ГАЛУЗЬ/СЕКТОР | 2026 рік (прогноз), тис. грн | 2027 рік (прогноз), тис. грн | 2028 рік (прогноз), тис. грн | Разом 2026–2028 роки (прогноз), тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСВІТА І НАУКА | 11 000,0 | 25 376,2 | 0 | 36 376,2 |
| ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я | 136 500,0 | 16 981,2 | 99 646,4 | 253 127,6 |
| СПОРТ ТА ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 |
| КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЯ | 0 | 17 700,0 | 70 000,0 | 87 700,0 |
| ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА | 0 | 69 732,6 | 0 | 69 732,6 |
| СОЦІАЛЬНА СФЕРА | 0 | 30 860,0 |  | 30 860,0 |
| РАЗОМ | 150 000,0 | 160 650,0 | 169 646,4 | 480 296,4 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом обласного рівня, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями.

Визначення наскрізних стратегічних цілей, узгодження з актуалізованою Стратегією – 2027, продовження та завершення розпочатих проєктів і програм, а також закріплення пріоритетних галузей (секторів) і основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку області. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують державної підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проєктів та програм, а також формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій області і галузевих (секторальних) проєктних портфелів держави.

Підготовка проєктів та програм передбачає обов’язкове визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі), з яким пов’язаний проєкт чи програма, а також узгодження мети та цілей проєкту з таким напрямом.

Оцінка проєктів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів).

Пріоритезація проєктів здійснюється в межах відповідних напрямів публічного інвестування згідно з визначеними критеріями. Вона передбачає розрахунок рівня пріоритетності кожного проєкту за бальною системою, що дозволяє сформувати рейтингові списки проєктів у межах кожного напряму.

Такий підхід забезпечує об’єктивність, прозорість та узгодженість із стратегічними цілями регіонального розвитку, а також сприяє ефективному використанню бюджетних ресурсів.

В подальшому лише ті проєкти та програми, що включені до галузевого (секторального) проєктного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним у додатку 1 можуть бути включені в Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій області. Відповідно, вони зможуть отримати фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, а також претендувати на включення до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави та отримання фінансування з державного бюджету або відповідні гарантії (державну підтримку).

Заступник директора – начальник

управління регіонального розвитку та

взаємодії з місцевими органами влади

Департаменту міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку обласної

військової адміністрації                                                         Інесса РАТУШНЯК

Додаток 1

до Середньострокового плану

Основні напрями публічного інвестування з обласного бюджету

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Освіта і наука»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 36 376,2 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація та відбудова інфраструктури закладів загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість закладів освіти для яких буде здійснено роботи з будівництва, реконструкції (капітального ремонту) навчальних корпусів, майстерень та гуртожитків закладів освіти | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища для дітей та молоді, посилення життєстійкості та української ідентичності |
| Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Шкільна освіта | Кількість модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах освіти | 0 | 7 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища для дітей та молоді, посилення життєстійкості та української ідентичності |
|  |  | Кількість модернізованих (проведено реконструкцію) спортивних зал в освітніх закладах | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту |
| Оновлення інфраструктури закладів дошкільної освіти | Дошкільна освіта | Кількість реконструйованих закладів дошкільної освіти | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища для дітей та молоді, посилення життєстійкості та української ідентичності |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров’я»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період –  253 127,6 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Спеціалізована медична допомога | Кількість закладів охорони здоров’я в яких розпочато реалізацію проєктів з розбудови | 0 | 3 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |
| Розвиток центрів психічного здоров'я та психосоціальної допомоги | Спеціалізована медична допомога | Кількість створених центрів психічного здоров’я | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |
| Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об'єктів медичної інфраструктури | Спеціалізована медична допомога | Кількість реалізованих проєктів (реконструкція, капітальний ремонт) в закладах охорони здоров’я | 0 | 6 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |
| Розбудова мережі закладів, що надають медичну допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями | Спеціалізована медична допомога | Кількість реалізованих проєктів (реконструкція, капітальний ремонт) в закладах охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями | 0 | 2 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |
| Підтримка материнства та дитинства в Україні | Спеціалізована медична допомога | Кількість реалізованих проєктів (реконструкція, капітальний ремонт) в закладах охорони здоров’я | 0 | 2 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Соціальна сфера»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 30 860,0 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розширення спроможності реабілітаційних закладів забезпечувати реабілітацію військовослужбовців та осіб з інвалідністю | Реабілітаційні послуги | Кількість осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, які отримали реабілітаційні послуги в Обласному центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень | 23 | 61 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4 Підвищення доступності базових послуг для населення |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Спорт та фізичне виховання»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 2 500,0 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розвиток спортивної інфраструктури для забезпечення навчально-тренувального процесу та проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань | Спорт та фізичне виховання | Кількість модернізованих (реконструйованих) обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту |
|  |  | Кількість модернізованих (реконструйованих) стадіонів обласних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість проведених навчально-тренувальних зборів | 2 | 12 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Громадська безпека»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 69 732,6 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) | Цивільний захист | Кількість облаштованих споруд цивільного захисту | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища. Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Культура та інформація»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації.

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період – 87 700,0 тис. грн.

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення збереження культурної спадщини області шляхом проведення ремонтно-реставраційних робіт, реставрації об’єктів культурної спадщини, в тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації | Культурна спадщина та національна пам'ять | Кількість пам’яток національного значення, на яких проведено ремонтні та реставраційні роботи | 0 | 2 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.5. Збереження, поширення культурної спадщини на розвиток туризму |
|  |  | Кількість пам’яток архітектури місцевого значення, на яких проведено ремонтно-реставраційні роботи | 0 | 1 |  |
| Покращення умов надання базових культурних послуг шляхом модернізації матеріально-технічної бази та приведення закладів культури у належний стан, у тому числі з метою подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації | Культурні послуги | Кількість закладів культури, в яких оновлено та покращено матеріально-технічну базу | 0 | 2 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.5. Збереження, поширення культурної спадщини на розвиток туризму |

Заступник директора – начальник

управління регіонального розвитку та

взаємодії з місцевими органами влади

Департаменту міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку обласної

військової адміністрації                                                                                                          Інесса РАТУШНЯК

Додаток 2

до Середньострокового плану

Напрями публічного інвестування з обласного бюджету

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Аграрна»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація системи аграрної підготовки та впровадження інновацій через створення навчально-дорадчих центрів | Сільський розвиток, розвиток фермерства | Кількість побудованих навчальних модулів | 0 | 4 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку. Оперативна ціль 1.3. Розвиток агропромислового виробництва |
|  |  | Кількість проведених навчально-практичних заходів | 0 | 25 |  |
|  |  | Кількість підготовлених фахівців | 0 | 275 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Освіта і наука»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація інфраструктури закладів професійної та фахової передвищої освіти | Професійна освіта, спеціалізована освіта | Кількість модернізованих майстерень і лабораторій закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | 27 | 37 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.3. Розвиток професійної освіти |
| Безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси | Шкільна освіта | Кількість наявних шкільних автобусів (в тому числі для перевезення дітей з обмеженими фізичними властивостями) | 372 | 515 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища для дітей та молоді, посилення життєстійкості та української ідентичності |
| Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Шкільна освіта | Кількість об’єктів освіти, забезпечених укриттями, що відповідають вимогам безпеки | 886 | 889 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища. Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту. |
|  |  | Частка здобувачів освіти, які мають можливість укриття в захисних спорудах цивільного захисту та об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту, % | 98 | 98,5 |  |
| Модернізація інфраструктури закладів вищої освіти шляхом впровадження заходів з енергозбереження, та підвищення рівня енергоефективності | Вища та передвища освіта, освіта для дорослих, післядипломна освіта | Кількість модернізованих закладів вищої освіти | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення спроможності комунальних підприємств зокрема з питань залучення публічних інвестицій |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Спорт та фізичне виховання»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підвищення рівня безпеки в закладах фізичної культури, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист спортсменів в умовах надзвичайних ситуацій | Спорт та фізичне виховання | Кількість модернізованих (проведено капітальний ремонт) споруд цивільного захисту (протирадіаційного укриття) | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища. Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Культура та інформація»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного  інвестування –  Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підвищення рівня безпеки в закладах культури, що надають базові культурні послуги, через розвиток інфраструктури, орієнтованої на захист населення в умовах надзвичайних ситуацій | Культурні послуги | Кількість відремонтованих захисних споруд/споруд подвійного призначення закладів культури, що надають базові культурні послуги | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища. Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту |
| Покращення умов надання арт-терапевтичних послуг для ветеранів та військовослужбовців Збройних сил України | Культурні послуги | Кількість створених арт-терапевтичних просторів для ветеранів та військовослужбовців Збройних сил України | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Охорона здоров’я»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного  інвестування –  Департамент охорони здоров’я та реабілітації обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | Лікарські засоби, медичні вироби, засоби реабілітації | Кількість закладів охорони здоров’я, в яких оновлено та покращено матеріально-технічну базу | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров’я |

Галузь (сектор) для публічного інвестування –  «Соціальна сфера»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розширення спроможності реабілітаційних закладів забезпечувати реабілітацію військовослужбовців та осіб з інвалідністю | Реабілітаційні послуги | Кількість осіб з інвалідністю, що буде забезпечено соціальними послугами підтриманого проживання «Новий старт» на базі КЗ «Обласний комплексний центр надання соціальних послуг» | 0 | 11 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4 Підвищення доступності базових послуг для населення |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю, що зможуть отримати соціальні послуги підтриманого проживання «Підтримка протягом життя» на базі КУ «Центр комплексної реабілітації «Обрій» | 0 | 4 |  |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю (зокрема ветеранів, ВПО), що зможуть отримати соціальні послуги підтриманого проживання «Гавань Незламних» | 0 | 8 |  |
|  |  | Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни (зокрема ветеранів) та їх супроводжуючих, що взяли участь в родинних таборах з соціальної адаптації ветеранів та ветеранок з інвалідністю та їх супроводжуючих «Крок до мобільності» | 42 | 390 |  |
|  |  | Кількість осіб, що отримали навички володіння жестовою мовою | 0 | 150 |  |
| Розвиток мережі притулків (у тому числі для чоловіків) / денних центрів та додаткових приміщень для постраждалих осіб від домашнього насильства, сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації проти України | Соціальні послуги | Кількість побудованих притулків / денних центрів | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Покращення інфраструктури сфери надання послуг з оздоровлення та відпочинку та підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Права та інтереси дітей | Кількість дітей, які будуть забезпечені послугами з оздоровлення та відпочинку в покращених умовах | 0 | 1200 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища, для дітей та молоді, посилення їх життєстійкості та української ідентичності |
|  |  | Кількість об’єктів, які готові до надання повного комплексу послуг з оздоровлення та відпочинку дітей | 0 | 1 |  |
| Придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату | Реабілітаційні послуги | Кількість спеціалізованих служб «Соціальне таксі» | 10 | 19 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Розвиток мережі сучасних реабілітаційних майданчиків для навчання осіб, що мають функціональні порушення, користуванню протезами, кріслами колісними та іншими допоміжними засобами реабілітації | Реабілітаційні послуги | Кількість облаштованих інклюзивних майданчиків | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення. |
| Розвиток інформаційних систем соціальної сфери, зокрема шляхом удосконалення програмного забезпечення, оновлення комп’ютерної техніки та іншого технічного обладнання | Соціальна підтримка | Кількість оновлених або придбаних одиниць комп’ютерної техніки та обладнання | 0 | 21 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Створення належних умов для транзитного перебування евакуйованого населення | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Кількість створених центрів для перебування евакуйованого населення | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців |
| Створення умов для системної підтримки та інтеграції ВПО | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Кількість створених просторів для ВПО | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців |
| Створення умов безбар’єрності в місцях тимчасового проживання ВПО | Права та інтереси внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії | Кількість місць тимчасового проживання ВПО, забезпечених безбар’єрним доступом | 0 | 7 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку. Оперативна ціль 3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців |
| Удосконалення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти | Молодь | Кількість створених центрів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища, для дітей та молоді, посилення їх життєстійкості та української ідентичності |
| Удосконалення та розвиток комплексної та системної молодіжної політики на території області | Молодь | Кількість створених молодіжних таборів на колесах | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища, для дітей та молоді, посилення їх життєстійкості та української ідентичності |
|  |  | Кількість молодіжних хостелів | 0 | 1 |  |
| Реконструкція харчоблоків та їдалень в інституційних закладах системи соціального захисту з метою виконання вимог ХАССП (HACCP) | Соціальна підтримка | Кількість закладів системи соціального захисту, що провели реконструкцію їдалень/харчоблоків | 0 | 7 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Встановлення системи відеоспостереження в закладах соціального захисту населення | Соціальні послуги | Кількість обласних підвідомчих закладів системи соціального захисту населення, в яких реалізовано зазначений проєкт | 0 | 6 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Забезпечення безперешкодного доступу до будівель обласних закладів системи соціального захисту населення, зокрема встановлення підйомників для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Соціальна підтримка | Кількість обласних підвідомчих закладів системи соціального захисту населення, в яких встановлено підйомники для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 0 | 3 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
| Безпека та створення безпечного середовища для отримувачів соціальних послуг і працівників закладів системи соціального захисту населення | Соціальна підтримка | Кількість побудованих споруд цивільного захисту (укриття) в обласних закладах системи соціального захисту населення | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |
|  |  | Кількість облаштованих будівель з безпечним евакуаційним виходом | 0 | 1 |  |
| Створення умов задля підтримки родини, яка виховує дитину з інвалідністю з метою запобігання потраплянню до інституційних закладів та забезпечення виховання дітей в сім ї | Соціальні послуги | Кількість родин, що виховують дитину з інвалідністю, яка потребує постійного стороннього догляду, охоплених зазначеною послугою | 0 | 240 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Громадська безпека»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Департамент з питань цивільного захисту, ресурсного забезпечення сил оборони і безпеки обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Створення безпечного середовища у регіоні для збереження людського та природного потенціалу шляхом покращення рівня інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру | Цивільний захист | Частка території області охопленої новітньою територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення, % | 35 | 100 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища. Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Муніципальна інфраструктура та послуги»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Містобуду-вання, благоустрій | Кількість термомодернізо-ваних закладів системи соціального захисту населення, од. | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4 Підвищення доступності базових послуг для населення |

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний  за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Водопостачання та водовідведення | Кількість введених в експлуатацію систем водозабезпечення населених пунктів, од. | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4 Підвищення доступності базових послуг для населення |
|  |  | Кількість модернізованих (відновлених) об’єктів водопостачання та водовідведення, од. | 0 | 1 |  |
|  |  | Кількість реконструйованих каналізаційних колекторів, од. | 0 | 1 |  |
| Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Теплопоста-чання | Обсяг електроенергії виробленої когенерацією на рік, МВт | 0 | 2278 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.4 Підвищення доступності базових послуг для населення |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Транспорт»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Протяжність відремонтованої дорожньої інфраструктури, роботи на якій розпочато в попередніх роках, км/п м | 14,200 | 40,300/52,16 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку. Оперативна ціль 1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури |
|  |  | Протяжність відремонтованої дорожньої інфраструктури, роботи на якій планується розпочати, км/п м | 0 | 90,667/164,38 |  |
| Відновлення комунальних доріг у населених пунктах області | Автомобільний транспорт та дорожнє господарство | Кількість капітально відремонтованих доріг комунальної власності, які використовуються для реверсного руху транспорту, що рухається дорогою державного значення, М-30 | 0 | 1 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку. Оперативна ціль 1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури |
|  |  | Протяжність відремонтованих доріг, км | 0 | 0,8 |  |

Галузь (сектор) для публічного інвестування – «Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація»

Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації

| Напрям | Підсектор | Цільовий показник | Базове значення | Ціль 2028 | Стратегія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автоматизація роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Електронне урядування | Частка органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади області підключених до інтегрованої системи електронного документообігу, % | 0 | 100 | Стратегія збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року; Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад. Оперативна ціль 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації |

Заступник директора – начальник

управління регіонального розвитку та

взаємодії з місцевими органами влади

Департаменту міжнародного співробітництва

та регіонального розвитку обласної

військової адміністрації                                                                                                          Інесса РАТУШНЯК