- ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

03 липня 2017 року № 452

ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до плану заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства,

паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери області до роботи

в умовах осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

Після позиції 31 доповнити позиціями 32-37 такого змісту:

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Здійснювати контроль за виконанням відповідно до компетенції планових ремонтних робіт обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей, котелень та теплових мереж | Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, Ладижинська ТЕС, теплопостачальні підприємства ( за згодою) | До 02 жовтня 2017 року |
| 33 | Забезпечити проведення перевірок стану газового обладнання у населених пунктах області | ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» (за згодою) | До 15 вересня 2017 року |
| 34 | Забезпечити всі працюючі об’єкти соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я) резервними джерелами енергопостачання | Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я, освіти і науки, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення | До 15 вересня 2017 року |
| 35 | Забезпечити встановлення прозорих тарифів на теплову енергію для всіх теплопостачальних організацій, які не є ліцензіатами НКРЕКП, з відображенням в них усіх складових витрат | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення | До 01 вересня 2017 року |
| 36 | Рекомендувати енергоємним підприємствам перейти на режим роботи в періоди мінімального навантаження в об’єднаній енергетичній системі України в осінньо-зимовий період | ПАТ по газопостачанню та газифікації «Вінницягаз» ( за згодою), ПАТ «Вінницяобленерго» ( за згодою) | До 01 вересня 2017 року |
| 37 | Розробити інформаційно-роз’яснювальні матеріали (інформаційні листівки, брошури, буклети, відеоролики соціальної реклами тощо) та забезпечити інформування населення про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів (теплової та електричної енергії, природного газу), у тому числі через засоби масової інформації | Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю | До 15 серпня 2017 року |

_________________________